Приложение

 к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 29.12.2018г. № 2328/12

**Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018-2022 годы.**

 **Паспорт муниципальной программы**

 **«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области по ЖКХ |
| Муниципальный заказчик программы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Цели муниципальной программы  | Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов |
| Перечень подпрограмм  | 1.Комфортная городская среда |
| 2.Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области |
| 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области |
| 4. Обеспечивающая подпрограмма. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета Московской области | **104796** | 35161 | 68207 | 476 | 476 | 476 |
| Средства федерального бюджета | **5 392** | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | **414513** | 143316 | 86030 | 58004 | 47466 | 79667 |
| Внебюджетные источники | **60000** | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Всего, в том числе по годам: | **584701** | **183869** | **169237** | **73480** | **62942** | **95143** |

Приложение №3 к Программе

Паспорт подпрограммы I«Комфортная городская среда»

.

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | **106160** | **108118** | **36666** | **27000** | **33731** | **311675** |
| Средства бюджетаМосковской области | 30043 | 67731 | 0 | 0 | 0 | **97774**  |
| Средства федерального бюджета | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5392** |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 70725 | 40387 | 36666 | 27000 | 33731 | **208509** |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Уровень Подпрограммы 1 определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

В рамках Подпрограммы 1 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории городского округа Зарайск Московской области, а именно:

-разработка архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий;

-благоустройство общественных территорий;

- изготовление и установка стел на территории городского округа Зарайск Московской области;

-содержание и ремонт внутриквартальных дорог, озеленение территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- установка детских игровых площадок;

 - комплексное благоустройство дворовых территорий;

- приобретение техники для нужд благоустройства территорий;

- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий

В 2018 году в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье» на территории городского округа Зарайск запланирована установка шести детских игровых площадок по следующим адресам:

г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д. 33, 34, 35, 36;

д. Новоселки, д.д. 12,13,39;

с. Чулки-Соколово, д.д. 7,8,10,11,12,16;

д. Рожново, у дома 31;

д. Авдеево, д.53;

д. Протекино, д.д. №№12, 21

 Комплексному благоустройству в 2018 г. подлежат 23 дворовые территории:

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 12;

 городской округ Зарайск, д. Гололобово, д.д. 21, 6, 7, 8;

 городской округ Зарайск, д. Новоселки, д.д. 12,13,39;

 городской округ Зарайск, д. Авдеево, д. 24;

 городской округ Зарайск, д. Авдеево, д. 53;

 городской округ Зарайск, с. Протекино, д.д. №№ 12, 21;

 городской округ Зарайск, д. Алферьево, д.д. 1, 2, 3, 4;

 городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 7, 8, 10, 11, 12, 16;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон2, д.д. 17,19,20,21,22А, 22 Б, 23,24,51;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д. 33,34,35,36;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.д. 25, 25Б;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 37, 39;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 81А;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.22;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 6;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 49;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д. 111;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.15;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 21А, 27, 31;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 29;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Рязанская, д. 12;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 44;

 городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. К.Маркса, д. 40А;

 Комплексному благоустройству в 2019 г. подлежат 17 дворовых территорий:

1. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д.1, 2, 4, 5, 5А;
2. Городской округ Зарайск, с. Макеево, ул. Центральная, д.4;
3. Городской округ Зарайск, д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, д.д.1, 2, 9, 11, 12, 19, 20, 20а, 21, 22, 25;
4. Городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д.13, 15, 18;
5. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Урицкого, д.1;
6. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.23/32;
7. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Комсомольская, д.38, ул. Металлистов, д.2;
8. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Поселок Текстильщиков, д.д.10, 17;
9. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д.д.100, 101, 102, 102А;
10. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, кв-л Южный, д.д.1, 11, 12, 13, 3, 7;
11. Городской округ Зарайск, пос. Зарайский, д.49;
12. Городской округ Зарайск, д. Ерново, д.д.1, 2, 3, 4;
13. Городской округ Зарайск, пос. Масловский, ул. Школьная, д.13, ул. Клубная, д.8;
14. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.18/47;
15. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.88;
16. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Поселок ПМК-6, д.д.1,2,3,4,5,6,9;
17. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.д. 83, 85, ул. Полевая, д. 3.

Еще одной проблемой благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все это свидетельствует о том, что культурный потенциал жителей городского округа Зарайск Московской области требует модернизации, пересмотра отношения к окружающим элемента благоустройства и самой природе.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.**

Концепция формирования комфортной городской среды городского округа Зарайск Московской области включает в себя целый комплекс работ, направленных для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения округа, повышения его культурного уровня.

Городская среда - совокупность природных и искусственных компонентов, социальных явлений, формирующих определенное предметно-пространственное окружение во взаимосвязи с протекающей жизнедеятельностью людей. Основой ее функционирования выступает человек и его деятельность. В связи с чем, важным концептуальным направлением является обеспечение гармоничного сосуществования города и окружающей среды, человека и природы.

Благоустройство территории городского округа включает в себя целый комплекс работ по озеленению территорий, сохранению и организации парков, скверов, набережных, комплексному развитию внутридворовых территорий.

Все эти виды работ позволят увеличить на территории городского округа количество зеленых насаждений, газонов, цветников, что обеспечит более комфортный отдых населения в городской среде, украсит город, сделает его более привлекательным.

Также стоит отметить, что в современных условиях с появлением новых отделочных материалов и технологий происходит активное развитие цветовой среды города. Разработка цветовых сочетаний, степеней цветового контраста архитектурных форм помогут получить своеобразный неповторимый цветовой облик города, комфортную визуальную среду.

**3. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» содержит в приложении 1 к Подпрограмме 1.

Приложение 1

к Подпрограмме 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1

**«**Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятиеподпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальных программ(тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственныйза выполнениемероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1.Благоустройство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | ***-*** | **170592** | **45974** | **72387** | **20000** | **10000** | **22231** | Администрация городского округа Зарайск;отдел ЖКХ и благоустройства; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий городского округа Зарайск Московской области,повышение уровня благоустройства территорийгородского округа ЗарайскМосковской области. |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 57595 | 7595 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | *-* | 112997 | 38379 | 22387 | 20000 | 10000 | 22231 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | 2018г. | **Итого** | **-** | **5445** | **5445** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск;отдел ЖКХ и благоустройства; отдел архитектуры и градостроительства.  | Разработка в 2018 году четырех архитектурно планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 5445 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2.Благоустройство общественных территорий Московской области | 2018г. | **Итого** | **-** | **500024** | **24** | **50000** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск;отдел ЖКХ и благоустройства; отдел архитектуры и градостроительства.  | Благоустройство в 2018 году одной общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 3.Изготовление и установка стел на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018 г. |  **Итого** | - | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск;отдел ЖКХ и благоустройства; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Установка в 2018 году двух стел. |
| Средства бюджетаМосковской области | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 4.Содержание и ремонт внут-риквартальных дорог, озелене-ние территорий, размещение и содержание ма-лыхархитек-турных форм | 2018-2022 г.г. | **Итого** | - | **107451** | **32833** | **22 387** | **20000** | **10000** | **22231** | Администрация городского округа Зарайск;отдел ЖКХ и благоустройства; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Повышение уровня благоустройства территорийгородского округа Зарайск. |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 107451 | 32833 | 22387 | 20000 | 10000 | 22231 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 5.Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию не-санкционированных свалок и навалов мусора | 2018г. | **Итого** |  | **7672** | **7672** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджетаМосковской области |  | 7595 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск |  | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018г. | **Итого** | **2000** | **12824** | **5158** | **3000** | **1666** | **3000** | **0** | Администрация городского округа Зарайск;отдел ЖКХ и благоустройства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Установка в 2018 году на территории городского округа Зарайск Московской области шести детских игровых площадок в рамках реализации Губернаторской программы «Наше Подмосковье». |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2000 | 12824 | 5158 | 3000 | 1666 | 3000 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.Установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018 г. | **Итого** | **2000** | **12824** | **5158** | **3000** | **1666** | **3000** | **0** | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ и благоустройства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Установка в 2018 году на территории городского округа Зарайск Московской области четырнадцати детских игровых площадокв рамках реализации Губернаторской программы «Наше Подмосковье».  |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2000 | 12824 | 5158 | 3000 | 1666 | 3000 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 3.Благоустройство дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | **9607** | **128259** | **55028** | **32731** | **15000** | **14000** | **11500** | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ и благоустройства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 40179 | 22448 | 17731 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 5392 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 5607 | 82688 | 27188 | 15000 | 15000 | 14000 | 11500 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 1.Комплексное благоустройство дворовых территорий  | 2018-2022г.г. | **Итого** | **9607** | **71687** | **19757** | **11430** | **15000** | **14000** | **11500** | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ и благоустройства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение до 89% доли обустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области.  |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 5607 | 71687 | 19757 | 11430 | 15000 | 14000 | 11500 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 2.Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области  | 2018-2022г.г. | Итого | **-** | **5259** | **4269** | **990** |  |  |  | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ и благоустройства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение к 2022г 5 единиц техники для нужд благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 3904 | 3904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 1355 | 365 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие 3.Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий | 2018-2022г.г. | Итого | - | **24788** | **6057** | **18731** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ и благоустройства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорийгородскогоокруга Зарайск Московской области. |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 17731 | 0 | 17731 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 7057 | 6057 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство дворовых территорий | 2018-2019г. | Итого | - | **26525** | **24945** | **1580** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ и благоустройства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Комплексное благоустройство дворовых территорий.(Установка ДИП с спортивными элементами; озеленение; освещение; парковочное пространство; асфальт. |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 18544 | 18544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 5392 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 2589 | 1009 | 1580 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |

\*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Зарайск

Приложение 4 к Подпрограмме II

Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | **39195** | **21754** | **0** | **0** | **5000** | **116449** |
| Средства бюджетаМосковской области | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4642** |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 34553 | 21754 | 0 | 0 | 5000 | **111807** |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

.

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Многообразная жизнь современных городов продолжается не только при солнечном свете, но также в вечернее и ночное время, а некоторые важнейшие процессы городской жизни достигают особого напряжения именно вечером при искусственном освещении. Для наших широт с коротким зимним днем это тем более характерно.

Уличное освещение на территории городского округа не в полной мере удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-за сильной изношенности электрического провода, происходят большие потери по мощностным характеристикам.

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализовать мероприятия, направленные на повышения уровня комфортности пребывания жителей на улицах города, общественных и дворовых территориях, привлекательности световой среды, а именно:

-внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения, модернизация наружного освещения, устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно –художественного освещения, приведение к нормативному освещению улиц , проездов, набережных в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город».

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства населенного пункта, который формирует его облик и имеет экономическое значение для развития городского округа Зарайск Московской области в целом. Сети наружного (уличного) освещения являются естественной составляющей в структуре коммунального хозяйства городов и посёлков, они выделяются в особую техническую систему у крупных предприятий, без них немыслима эксплуатация крупных современных дорог, мостов, зон отдыха.

В основу концептуальных направлений реформирования и модернизации световой среды положены идеи гармоничного использования всех средств освещения для повышения уровня комфорта и безопасности световой среды города, улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время, обеспечения оптимальной ориентации человека в пространстве и его комфортного пребывания в темное время суток. Светом должны акцентироваться наиболее важные функциональные объекты - входы в здания, остановки общественного транспорта.

Установлено, что при качественном освещении сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, снижаются уличная преступность и вандализм, меньше зрительных стрессов, вызванных недостатком световых ориентиров и информации. Также сокращается выброс газов автомобилями за счет уменьшения их простоев и увеличения пропускной способности дорог, расширяется качество услуг в освещенных и благоустроенных зонах, экономится время на передвижение в городе, улучшается визуальный комфорт и психологическая атмосфера, влияющие на здоровье и работоспособность населения, повышается социальный престиж города и его властей.

1. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области» Содержатся в приложении 1 к Подпрограмме II

Приложение 1 к Подпрограмме II

Перечень мероприятий подпрограммы II

«Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальныхпрограмм(тыс. руб.) \* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнениемероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие1.Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения. | 2018-2022 г.г. | **Итого**  | **320,4** | **103 709** | **33455** | **19754** | **10000** | **10000** | **30500** | Администрация городского округа Зарайск Московской области; сектор ресурсоснабжения и энергосбережения | Беспере-бойное предостав-ление услуги по уличному освещению;автомати-зированный мониторинг наружного освещения в городском округе За-райск Мос-ковской об-ласти. |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | - | 103709 | 33455 | 19754 | 10000 | 10000 | 30500 |
| Внебюджетные источники | 320,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением в городском округе Зарайск Московской области. | 2018-2022 г.г. | **Итого**  | **320,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа. Зарайск Московской области; сектор ресурсоснабжения и энергосбережения |  |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 320,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2.Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения городского округа Зарайск Московской области. | 2018-2022г.г. | **Итого**  | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа. Зарайск Московской области; сектор ресурсоснабжения и энергосбережения | Автоматизированный мониторинг наружного освещения в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 3.Содержание наружного освещения на территории городского округа Зарайск Московской области. | 2018-2022г.г. | **Итого**  | **-** | **12566** | **4312** | **4754** | **0** | **0** | **3500** | Администрация городского округа Зарайск Московской области; сектор ресурсоснабжения и энергосбережения | Бесперебойное предоставление услуги по уличному освещению. |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | - | 12566 | 4312 | 4754 | 0 | 0 | 3500 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 4.Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения на территории городского округа Зарайск Московской области. | 2018-2022г.г. | **Итого**  | **0** | **91143** | **29143** | **15000** | **10000** | **10000** | **27000** | Администрация городского округа. Зарайск Московской области; сектор ресурсоснабжения и энергосбережения | Беспере-бойное предостав-ление услуги по уличному освещению. |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 91143 | 29143 | 15000 | 10000 | 10000 | 27000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2.Формирование комфортной городской световой среды  | 2018-2022г.г. | **Итого**  | **16601,57** | **12740** | **5740** | **2000** | **0** | **0** | **5000** |  Администра-ция городско-го округа. За-райск Мос-ковской обла-сти; сектор ресурсоснабжения и энергосбережения | Увеличение к 2022 г. до девятнадцати единиц количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.  |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 4642 | 4642 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 2 224,62 | 8098 | 1098 | 2000 |  |  | 5000 |
| Внебюджетные источники | 14 376,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»  | 2018-2022г.г.  | **Итого**  | **16 601,57** | **6000** | **0** | **1000** | **0** | **0** | **5000** | Администра-ция городско-го округа. За-райск Мос-ковской обла-сти; сектор ресурсоснабжения и энергосбережения | Увеличение к 2022 г. до 29 единиц количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 2 224,62 | 6000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5000 |
| Внебюджетные источники | 14 376,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных с уровнем осве-щенности, соответствующим нормативным значениям. | 2018-2022г.г. | **Итого**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администра-ция городско-го округа За-райск Мос-ковской обла-сти; сектор ре-сурсоснабжения и энергосбережения. | К 2022 г. доля освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям составит 100 %.  |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 3.Разработка проектно-сметной документации для устройства и капитального ремонта систем наружного освещения в комплексном благоустройстве дворовых территорий. | 2018 г. | **Итого**  | 0 | 1097,5 | 97,5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Администра-ция городско-го округа. За-райск Мос-ковской обла-сти; сектор ре-сурсоснабжения и энергосбережения. | Наличие в 2018 г. разработанной проектно-сметной документации для устройства и капитального ремонта систем наружного освещения в комплексном благоустройстве дворовых территорпоий. |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 1097,5 | 97,5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные ис-точники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 4.Устройство, капитальный ремонт и проектирование электро-сетевого хозяй-ства, систем наружного и архитектурно-художественно-го освещения. | 2018 г. | Итого | **0** | **596,5** | **596,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администра-ция городско-го округа За-райск Мос-ковской обла-сти. | Наличие к концу 2018 года одного объекта электросетевого хозяйства,на котором реализованы мероприятия по устройству и капиталь-ному ре-монту. |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 596,5 | 596,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на устройство, капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно- художественного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город» | 2018г. | Итого | 0 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администра-ция городско-го округа За-райск Мос-ковской обла-сти; сектор ре-сурсоснабжения и энергосбережения. | Создание комфортной городской среды, повышение уровня удовлетворенности граждан городского средой, ликвидация «темных мест» на территории муниципальных образований. Экономия ЭЭ - 15 % от общего потребления |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 4642 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №5 к Программе

Паспорт подпрограммы III«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа

Зарайск Московской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | **9587** | **26484**  | **26338** | **25466** | **25466** | **113341** |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 9587 | 11484 | 11338 | 10466 | 10466 | **53341** |
| Внебюджетные источники | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | **60000** |

**1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Многоквартирные дома, расположенные на территории городского округа Зарайск Московской области не в полной мере отвечают критериям комфортности проживания жителей в этих домах по причине изношенности жилого фонда.

Приведение в надлежащие состояние подъездов в многоквартирных домах, а также проведение капитального ремонта в многоквартирных домахсмогут помочь в решении данной проблемы.

Для приведения каждого подъезда в нормативное состояние в Московской области с 2017 года стартовала программа софинансирования ремонта подъездов в жилых домах «Мой подъезд».

Основные параметры ремонта подъездов определяют жители. Они выбирают цвет потолков, стен и полов, оформление входных групп, устанавливают, какой формы будут новые светильники и даже предельную стоимость проведения работ при составлении сметы. Все это позволит создать новый образ подъезда таким, каким хотят видеть его сами жители.

 Капитальный ремонт многоквартирных домов – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик имущества в многоквартирных домах.

 Подпрограмма 3 предусматривает мероприятия по решению задач для качественного проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области, в том числе: качественное формирование региональной программы капитального ремонта, повышение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт, повышение эффективности капитального ремонта, проведение мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Реализация на территории городского округа Зарайск проекта «Мой подъезд» является одним из концептуальных направлений для создания условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах. Главная особенность проекта состоит в том, что источниками финансирования ремонтных работ выступают не только жители МКД и управляющая компания, но и муниципальное и региональное правительство.

Ремонт подъездов выполняет либо управляющая организация, либо подрядчик. В актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета МКД. Только после этого управляющие компании могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования.

Действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области определяется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1187/58 "Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Настоящей Подпрограммой 3 предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Зарайск, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Приложение 1 к Подпрограмме III

**4**.Перечень мероприятий подпрограммы III

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальных программ (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнениемероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1.Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  | 2018-2022г.г. | **Итого** | **33426** | **64800** | **0** | **16200** | **16200** | **16200** | **16200** | Администрация городского округа Зарайск; МУП «ЕСКХ Зарайского района» | К 2022 г. количество отремонтированных подъездов в МКД составит 797 единиц. |
| Средства бюджетаМосковской области | 12306 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1262 | 4800 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Внебюджетные источники | 19858 | 60000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 1.1 | Мероприятие 1.Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2018-2022г.г. | **Итого** | **33426** | **64800** | **0** | **16200** | **16200** | **16200** | **16200** | Администрация городского округа Зарайск; МУП «ЕСКХ Зарайского района» | К 2022 г. количество отремонтированных подъездов в МКД составит 797 единиц. |
| Средства бюджетаМосковской области | 12306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1262 | 4800 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Внебюджетные источники | 19858 | 60000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | **8106** | **48326** | **9522** | **10134** | **10138** | **9266** | **9236** | Администрация городского округа Зарайск; фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области | Увеличение в городском округе Зарайск Московской области количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в рамках региональной программы, а также прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих классу энергоэффективности и выше (АВ,С,Д) |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 8106 | 48326 | 9522 | 10134 | 10138 | 9266 | 9236 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.Формирование региональной программы капитального ремонта. | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск; фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области | К 2022 г. количествомногоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы составит 135единиц. |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | 2018-2022г.г. | **Итого** | **8106** | **48326** | **9522** | **10134** | **10138** | **9266** | **9236** | Администрация городского окру-га Зарайск. | Стопроцентная собираемостьвзносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности.  |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 8106 | 48326 | 9522 | 10134 | 10138 | 9266 | 9236 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 3.Мониторинг собираемости взносов на капитальный ремонт МКД и проведение ме-роприятий, направленных на повышение уровня его собираемости. | 2018-2022г.г. | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского окру-га Зарайск.  | Стопроцентная со-бираемость взносов на капитальный ре-монт общего имуще-ства. |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 4.Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского окру-га Зарайск; фонд капитального ре-монта общего имущества мно-гоквартирных домов Москов-ской области. | К 2022 г. количество многоквартирных домов, в которых проведен капиталь-ный ремонт в рамках региональной про-граммы составит 135 единиц. |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 3.Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. | 2018-2022г.г. | **Итого** | ***-*** | **215** | **65** | **150** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск; фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, МУП « ЕСКХ Зарайского района» | Увеличение к 2022г. количества многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормативному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, Д) |
| Средства бюджетаМосковской области | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | *-* | 215 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 1.Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт. | 2018-2022г.г. | **Итого** | ***-*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района»  | Увеличение к 2022г. количества многоквартирных домов, прошедших ком-плексный капиталь-ный ремонт и соот-ветствующих норма-тивному классу энер-гоэффективности и выше (А, В, С, Д). |
| Средства бюджетаМосковской области | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мониторинг тех-нического состоя-ния общего иму-щества много-квартирных домов | 2018г. | **Итого** | - | 215 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области Отдел ЖКХ и ресурсоснабже-ния | Проведение мони-торинга техниче-ского состояния общего имущества многоквартирных домов с непосред-ственным способом управления в коли-честве 13 шт. |
| Средства бюджетаМосковской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фе-дерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета го-родского округа Зарайск | - | 215 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |

Приложение № 6 к Программе

Паспорт подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма».

.

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | **28927** | **12881** | **476** | **476** | **476** | **43236** |
| Средства бюджетаМосковской области | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 2380 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 28451 | 12405 | 0 | 0 | 0 | 40856 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Для достижения цели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы необходимо решить задачу эффективного исполнения своих полномочий органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в сфере ЖКХ и благоустройства, а также обеспечить административный надзор в сфере благоустройства.

Для решения поставленных задач необходимо своевременное финансовое, информационное, методическое и кадровое сопровождение указанных структур.

В рамках подпрограммы IVпланируется реализовать мероприятия по обеспечению деятельности МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство» и созданию административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

В соответствии с Законом Московской области от 26.12.2017 №244/2017-ОЗ, постановлением главы городского округа Зарайск от 31.01.2018 №205/1 создана и приступила к работе административная комиссия.

 Административная комиссия уполномочена рассматривать административные дела в отношении физических лиц, СНТ и гаражных кооперативов в сфере соблюдения закона «О благоустройстве в Московской области», закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», по всем статьям Кодекса об административных правонарушениях в Московской области.

Административная комиссия — это реальный правовой инструмент в борьбе с такими проблемами, как нарушение правил благоустройства, порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, а также многих других.

Основные задачи деятельности административной комиссии — снижение количества административных правонарушений на территории муниципального образования, а также своевременное выявление и пресечение таковых.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Выполнение задач, поставленных в настоящей программе, может быть выполнено только при эффективной работе органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.

 Повышение качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг, принятие административных решений напрямую зависит от современных методов управления, развития институтов общественного участия в процессе формирования и согласования принимаемых решений.

Одним из направлений эффективной работы является широкое взаимодействие со всеми формами общественного контроля и волонтерских движений. Такой подход обеспечит реальные положительные результаты, которые будут видны жителям.

Приложение 1 к Подпрограмме IV

 Перечень мероприятий подпрограммы IV

«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальных программ (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнениемероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 .«Обеспечение деятельности МБУ«Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство». | 2018 г. | **Итого** | **0** | **40856** | **28451** | **12405** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск | Обеспечение дея-тельности МБУ«Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство» |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 40856 | 28451 | 12405 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями. | 2018 г. | **Итого** | **0** | **40856** | **28451** | **12405** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск. | Обеспечение дея-тельности МБУ«Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство». |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 40856 | 28451 | 12405 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2.Обеспечение выполнения государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. | 2018г. | **Итого** | **0** | **2380** | **476** | **476** | **476** | **476** | **476** | Администрация городского округа Зарайск | Обеспечение деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об администра-тивных правона-рушениях в сфере благоустройства. |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 2380 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.Расходы на обеспечение деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. | 2018г. | **Итого** | **0** | **2380** | **476** | **476** | **476** | **476** | **476** | Администрация городского окру-га Зарайск | Обеспечение деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об администра-тивных правона-рушениях в сфере благоустройства. |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 2380 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |