Утверждена

Постановлением главы

городского округа Зарайск

№ от

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**Паспорт муниципальной программы**

 **«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области Простоквашин А.А.; Заместитель главы администрации Шолохов А.В. |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов |
| Перечень подпрограмм | I.Комфортная городская среда |
| II.Благоустройство территорий |
| III. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |
| V. Обеспечивающая подпрограмма |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 661 881 | 288 643 | 163 773 | 209 465 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 410 545 | 123 381 | 93 666 | 87 498 | 53 000 | 53 000 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 072 426 | 412 024 | 257 439 | 296 963 | 53 000 | 53 000 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
«Формирование современно комфортной городской среды».**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды является одним из приоритетных направлений стратегического развития городского округа Зарайск Московской области на ближайший период.

Городская среда -совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Общественные и дворовые территории -неотъемлемая составляющая городской структуры. Без благоустройства дворов и территорий общего пользования, благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения, внешней привлекательности.

Благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий.

В процессе становления и преобразования городов появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам.

Для формирования современного единого облика территории городского округа Зарайск, соответствующего запросам населения, необходимо решить ряд сложившихся проблем. В частности, можно выделить следующие проблемы:

-недостаточный уровень озеленения и благоустройства районов многоэтажной застройки,

-изношенность асфальтового покрытия дворовых и внутриквартальных проездов, тротуаров,

-во многих дворах требуется реконструкции и модернизации уличного освещения,

-в некоторых дворах практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке,

- детское игровое и спортивное оборудование за годы эксплуатации не отвечает эстетическому виду и безопасности,

- недостаточное количество парков, скверов, мест для семейного отдыха, соответствующих современным требованиям.

Одной из наиболее острых проблем остаются вопросы повышения уровня качества работ по благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния территории. Оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, транспортными средствами, не достигает должного уровня. Кроме того, значительная часть техники, машин и оборудования, транспортных средств имеет значительный износ.

Масштабность проблем определяет необходимость программно-целевого подхода и решения организационно-технических, правовых, экономических и социальных задач и мероприятий. А поскольку они носят комплексный характер, их решение окажет существенное положительное влияние на качество жизни и социальное благополучия жителей городского округа Зарайск, привлечет еще большее внимание гостей к нашему городу.

Главной целью настоящей муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Зарайск Московской области является повышения уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

Муниципальная программа направлена на:

1. Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области (по результатам инвентаризации),

 2. Увеличение освещенных улиц, проездов, набережных площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам,

3. Обеспечение условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области.

Достижений целей планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Обустройство дорожно-тротуарной сети, территорий общего пользования (парков, скверов, набережных), обеспечение освещения дворовых территорий, парковочных пространств, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания граждан. Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. Детские игровые и спортивные площадки, установленные во дворах, дадут еще большую возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила поведения в обществе.

 Настоящая муниципальная программа разработана и реализуется в рамках Государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

 В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и создать условия для комфортного проживания граждан, а также поможет повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в городском округе Зарайск Московской области определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

-развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы формирования комфортной городской среды в городском округе Зарайск Московской области;

-обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в городском округе Зарайск в соответствии с едиными требованиями по Московской области.

 Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно - целевым методом в рамках муниципальной программы, которая обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей муниципального образования.

При реализации Программы следует учитывать следующие риски:

1.Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств всех уровней;

2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф;

3. Риск изменения федерального и регионального законодательства;

4. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

В целях реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

-оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов местного бюджета;

-оперативное реагирование на изменения законодательства;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

-своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

**Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» для комплексного достижения планируемых результатов разбита на следующие подпрограммы:

I.Комфортная городская среда;

II.Благоустройство территорий;

 III.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области.

 V. Обеспечивающая подпрограмма.

 Каждая программа будет осуществлена путем проведения целого комплекса мероприятий:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» -это разработка архитектурно –планировочных концепций ( и рабочей документации) благоустройства общественных территорий, благоустройство общественных территорий, установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области, комплексное благоустройство дворовых территорий, приобретение техники для нужд благоустройства, устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно – художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город», изготовление и установка стел.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» - это внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, установка, замена светильников и ламп уличного освещения на современные энергоэффективные, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий

Подпрограмма Ш «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» - это ремонт подъездов в многоквартирных домах, проведение капитального ремонта в многоквартирных домах.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение деятельности деятельности органов местного самоуправления и подведомственных организаций.

 **Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации; обращениях Губернатора Московской области).**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит достичь намеченных целей и решить поставленные задачи для создания комфортного проживания граждан в городском округе Зарайск Московской области.

В рамках Подпрограммы I «Комфортная городская среда» запланирована реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий муниципального образования Московской области.

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - федеральный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 г. №162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальных образований Московской области» ( далее –Распоряжение №162-РВ) с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципального образования. По итогам инвентаризации, в соответствии с Порядком рассмотрения предложений заинтересованных лиц, формируется адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству (Приложение 8, 9 к Программе) формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- на интернет-портал «Добродел»;

-другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области, Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

В соответствии с Перечнем исторических поселений исторического значения, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации №418 от 29.07. 2010 г., Министерства регионального развития Российской федерации № 339 от 29.07.2010 г. «Об утверждении перечня исторических поселений» на территории Московской области, г. Зарайск является историческим поселением федерального значения.

Данный статус города, главным образом учитывается в определении перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству.

В соответствии с Распоряжением №162-РВ с целью оценки состояния благоустройства дворовых территорий, в том числе определения перечня дворовых территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация дворовых территорий. По итогам инвентаризации муниципальным образованием формируется перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству.

Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», путем выполнения мероприятий муниципальной программы.

В рамках Подпрограммы II «Благоустройство территорий» запланировано обеспечение комфортной городской среды проживания на территории муниципального образования».

 В рамках Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланировано приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах и проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

В рамках Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» запланировано обеспечение деятельности органов местного самоупарвления и подведомственных организаций.

Также на территории городского округа Зарайск проводятся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей городского округа Зарайск о проведении на территории городского округа инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа Зарайск 2020 - 2024 годы";

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Зарайск;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Зарайск;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Зарайск;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Зарайск в судебном порядке.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы определен постановлением администрации городского округа Зарайск от 04.12.2017 года №2014/12 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области».

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы.**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определены постановлением администрации городского округа Зарайск от 04.12.2017 года №2014/12 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области» и постановлением Главы городского округа Зарайск от 29.12.2017 г. № 2331/12 «Об утверждении форм отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области и формы перечня приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы».

Приложение №1 к Программе

 **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)(Показатель реализации мероприятий)[[1]](#footnote-1) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма I *«Комфортная городская среда»*** |
| 1.1 | *2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе:* | Указ 204 | единиц | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |  Основное мероприятие F2 |
|  | *зоны отдыха* |  | единица | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | *пешеходные зоны* |  | единица | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | *набережные* |  | единица | - | 1 | - | - | - | - |
|  | *скверы* |  | единица | - | - | 1 | - | - | - |
|  | *площади* |  | единица | 1 | - | - | - | - | - |
|  | *парки* |  | единица | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 1.2 | *2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий* | Указ 204 | единица | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| 1.3 | *2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий* | Указ 204 | единиц | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| 1.4 | *2020 Количество установленных детских игровых площадок* | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие F2 |
| 1.5 | *2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями* | Обращение Губернатора Московской области | *%/ед.* | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/13 | Основное мероприятие F2 |
| 1.6 | *2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонт* | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единиц | 2 | 19 | 30 | 20 | 20 | 20 | Основное мероприятие F2 |
| 1.7 | *2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет* | Указ 204 | % | - | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | Основное мероприятие F2 |
| 1.8 | *2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территории* | Соглашение с ФОИВ | единиц | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Основное мероприятие F2 |
| 1.9 | *Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.* | Соглашение с ФОИВ | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| 1.10 | *2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха* | макро | *%* | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие F2 |
| 1.11  | *2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха* | Обращение Губернатора Московской области | *%* | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие F2 |
| **2** | **Подпрограмма II *«Благоустройство территорий Московской области»*** |
| 2.1 | *Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.* | показатель муниципальной программы | % | 66,94 | 58,94 | 52,56 | 43,16 | 36,78 | 30,72 | 1.Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |
| 2.2 | *«Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям* | приоритетный показатель (Рейтинг 50) | % | 88,6 | 89,1 | 91,48 | 97,9 | 98,3 | 99,2 | 2.Формирование комфортной городской световой среды |
| 2.3 | *Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением* | приоритетный показатель  | % | 0 | 3,2 | 2,98 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2.Формирование комфортной городской световой среды |
| **3** | **Подпрограмма III *«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»*** |
| 3.1 | *Количество отремонтированных подъездов МКД* | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 120 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. |
| 3.2 | *Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы* | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 27 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 2.Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области |

Приложение №2 к Программе

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ***Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»*** |
| 1.1 | *2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки, единиц* | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.2 | *2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, единиц* | единиц | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.3 | *2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, единиц* | единиц | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.4 | *2020 Количество установленных детских игровых площадок, единиц* | единиц | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями  | Данные администрации городского округа Зарайск; Министерство благоустройства Московской области. | Годовая, ежеквартальная |
| 1.5 | *2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, % / единиц* | %/ единиц | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.6 | *2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единиц* | единиц | Кплан=Кфакт где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц. | Данные администрации городского округа Зарайск, Министерство благоустройства Московской области. | Годовая, ежеквартальная |
| 1.7 | *2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, %* | % | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, общественные обсуждения конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, концепций по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования ("Активный гражданин", "Добродел" и т. п.), субботник. | Данные администрации городского округа Зарайск | Квартальная |
| 1.8 | *2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, %* | % | Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр\*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.9 | *Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.* | единиц | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.10 | *2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха.* | % | Рассчитывается по формуле: Но= Фо/Нп\*100, где Но- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп- нормативная потребность; Фо — фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.11 | *2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.* | % | Рассчитывается по формуле: Кпп%=Ко-Кп\*100%, где Кпп- количество посетителей по отношению к базовому году; Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.; Кп- количество посетителей в базовом году, тыс.чел. | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 3 | **Подпрограмма 2 *«Благоустройство территорий Московской области»*** |
| 2.1 | *Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.*  | % | Показатель определяется в относительном выражении как среднеарифметическое значение отношения протяженности систем уличного освещения с применением СИП к общей протяженности линии электроснабжения систем уличного освещения и количества высокоэффективных светильников к общему количеству светильников систем уличного освещения. | Ежеквартальный мониторинг Министерства энергетики Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским и сельским поселениям Московской области.Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» по городским поселениям Московской области, утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562 | Годовая, ежеквартальная |
| 2.2 | *«Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям* | % | **Досв=Посв/Побщ\*100%**, где: **Досв** - «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; **Посв**- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км;**Побщ** - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км. | Данные администрации городского округа Зарайск, Министерство энергетики московской области | Годовая, ежеквартальная |
| 2.3 | *Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением* | % | **Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%**, где:**Дупр** - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент;**Ксв.всего** — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество;**Ксв.асуно** - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество. | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 3 | **Подпрограмма 3 *«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»*** |
| 3.1 | *Количество отремонтированных подъездов МКД* | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | Данные администрации городского округа Зарайск, Государственной жилищной инспекции Московской области | Годовая, ежеквартальная  |
| 3.2 | *Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы* | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | Данные городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная  |

Приложение № 3 к Программе

**Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | 326 630 | 176 860 | 225 405 | 0 | 0 | 728 895 |
| Средства бюджетаМосковской области | 288 643 | 163 773 | 209 465 | 0 | 0 | 661 881 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 37 987 | 13 087 | 15 940 | 0 | 0 | 67 014 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Уровень Подпрограммы I определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

В рамках Подпрограммы I предусмотрена реализация мероприятий, направленных на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории городского округа Зарайск Московской области, а именно:

-разработка архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий;

-благоустройство общественных территорий;

-содержание и ремонт внутриквартальных дорог, озеленение территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- установка детских игровых площадок;

 - комплексное благоустройство дворовых территорий;

- приобретение техники для нужд благоустройства территорий;

- развитие парков культуры и отдыха;

- внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения, модернизация наружного освещения, устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно –художественного освещения, приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город».

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городском округе Зарайск федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в мероприятиями в городском округе Зарайск сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации/

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области с привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской области и муниципальных образований Московской области, отвечающих критериям отбора, установленным настоящей Программой.

По итогам голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году на портале «Добродел», будет продолжено обустройство зоны отдыха «Беспятовская роща» (вторая очередь).

По итогам голосования на портале «Добродел» был определен перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 2019г. – 2024г. на территории городского округа Зарайск Московской области (Приложение № 7 к Программе).

По результатам голосования были отобраны:

№1 Набережная р. Осетр, включая ул. Музейную, ул. Пожарского, ул. Первомайская (часть);

№2 Сквер у ДК «Победа»;

№3 Торгово-пешеходная ул. Советская (от ул. Карла-Маркса до ул. Октябрьская);

№4 Пешеходно-экологическая тропа «Овраги реки Монастырка»;

№5 Торгово-пешеходная ул. Октябрьская (от ул. Урицкого до ул. Комсомольская).

Общественная территория, набравшие наибольшее количество голосов и подлежащая благоустройству в первоочередном порядке:

- Набережная р. Осетр, включая ул. Музейная, ул. Пожарского, ул. Первомайская (часть).

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

* детская площадка;
* парковка;
* озеленение;
* наружное освещение;
* информационный стенд;
* контейнерная площадка;
* лавочки (скамейки);
* урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

* спортивной площадки (воркаут);
* площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

-других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Виды работ, планируемые к проведению на дворовой территории, фиксируются Актом согласования комплексного благоустройства дворовой территории (далее - Акт) с приложением дизайн-проекта дворовой территории (схема двора).

При реализации работ по благоустройству дворовых территорий рекомендуется предусмотреть трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, иных зданий, расположенных в границах двора.

 В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательной формой трудового участия в Московской области является участие в субботниках по благоустройству территорий.

Под субботниками понимается выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации.

Кроме того, на территории г.о. Зарайск имеются объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству. Перечень данных объектов указан в Приложении №2 к подпрограмме I.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.**

Концепция формирования комфортной городской среды городского округа Зарайск Московской области включает в себя целый комплекс работ, направленных для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения округа, повышения его культурного уровня.

Городская среда - совокупность природных и искусственных компонентов, социальных явлений, формирующих определенное предметно-пространственное окружение во взаимосвязи с протекающей жизнедеятельностью людей. Основой ее функционирования выступает человек и его деятельность. В связи с чем, важным концептуальным направлением является обеспечение гармоничного сосуществования города и окружающей среды, человека и природы.

Благоустройство территории городского округа включает в себя целый комплекс работ по озеленению территорий, сохранению и организации парков, скверов, набережных, комплексному развитию внутридворовых территорий.

Все эти виды работ позволят увеличить на территории городского округа количество зеленых насаждений, газонов, цветников, что обеспечит более комфортный отдых населения в городской среде, украсит город, сделает его более привлекательным.

Также стоит отметить, что в современных условиях с появлением новых отделочных материалов и технологий происходит активное развитие цветовой среды города. Разработка цветовых сочетаний, степеней цветового контраста архитектурных форм помогут получить своеобразный неповторимый цветовой облик города, комфортную визуальную среду.

**Перечень мероприятий**

Перечень мероприятий Подпрограммы I «Комфортная городская среда» содержит в приложении 1 к Подпрограмме I.

Приложение 1 к Подпрограмме I

Перечень мероприятий Подпрограммы I

**«**Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| F2. | *Основное мероприятие 1. Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *2020-2024* |  Итого | 314 899 | 718 020 | 315755 | 176 860 | 225 405 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | 191 252,5 | 661 881 | 288 643 | 163 773 | 209 465 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 53 167,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 70 479 | 56139 | 27112 | 13 087 | 15 940 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.1 | *Мероприятие 1 Реализация программ формирования современной городской среды* | *2020-2024* | Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.2 | *Мероприятие 2* *Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области*  | *2020-2024* |  Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство общественных территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.3 | *Мероприятие 3.* *Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий* | *2020-2024* |  Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство общественных территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.4 | *Мероприятие 4: Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения* | *2020-2024* |  Итого | 76 971 | 598 999 | 250 889 | 149 190 | 198 920 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство общественных территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | 17 722,5 | 554 673 | 232 323 | 138 150 | 184 200 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 53167,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 6081 | 44 326 | 18 566 | 11 040 | 14 720 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.4.1 |  *Благоустройство зоны отдыха «Беспятовская роща»**(2 очередь)* | *2020* |  Итого | 50 000 | 200 440 | 51 250 | 149 190 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ», МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» | Благоустройство общественных территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | 11 512,5 | 185 351 | 47 201 | 138 150 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 34 537,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 3 950 | 15 089 | 4 049 | 11 040 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.4.2 | *Благоустройство общественных территорий в исторических городах федерального значения**1 Софинансирование ПИР**2 Набережная реки Осетр* | *2020-2022* |  Итого | 26 971 | 396 559 | 197 639 | 0 | 198 920 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство общественных территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | 6 210 | 367 480 | 183 280 | 0 | 184 200 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 18 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 2 131 | 29 079 | 14 359 | 0 | 14 720 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.4.3 | *Благоустройство общественных территорий г.о. Зарайск по адресу:ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская, и Сквер у ЦД «Победа» (Центральный парк) в границах ул. Советская, Октябрьская и Комсомольская* | 2020-2022 |  Итого | - | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство общественных территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | - | 921 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1F2.4.4 | *Благоустройство Сквера у ДК им.В.Н. Леонова по адресу: Московская область, городской округ Зарайск, г. Зарайск, Площадь Урицкого, в границах улиц Первомайская, Карла Маркса и Урицкого* |  |  Итого | -- | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство общественных территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | - | 921 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1F2.5 | *Мероприятие 5**Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды* |  | Итого | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство общественных территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | 138 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 61 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1F2.6 | *Мероприятие 6**Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий*  |  |  Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство общественных территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.7 | *Мероприятие 7* *Ремонт дворовых территорий* | *2020-2024* |  Итого | 18 898 | 2 245 | 2 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ | Комплексное благоустройство дворовых территорий. Установка ДИП со спортивными элементами, озеленение, освещение, парковочное пространств, асфальт. |
| Средства бюджета Московской области | 17 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 1493 | 2 245 | 2 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.8 | *Мероприятие 8**Приобретение коммунальной техники* | *2020-2024* |  Итого | 12 530 | 44 355 | 23 716 | 4 154 | 16 485 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ | Увеличение единиц техники для нужд благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 11 540 | 41 073 | 21 961 | 3 847 | 15 265 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 990 | 3 282 | 1 755 | 307 | 1 220 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.9 | *Мероприятие 9: Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"* | *2020-2024* |  Итого | - | 24 607 | 1 091 | 23 516 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ | Увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». |
| Средства бюджета Московской области |  | 22 786 | 1 010 | 21 776 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 1 821 | 81 | 1 740 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.10 | *Мероприятие 10 Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда* | *2020-2024* |  Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Создание парка культуры и отдыха на землях лесного фонда |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.11 | *Мероприятие 11: Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха* | *2020-2024* |  Итого | - | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ»; Комитет по культуре, физ.культуре, спорту, работе с детьми и молодежью | Создание парка культуры и отдыха |
| Средства бюджета Московской области | - | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.12 | *Мероприятие 12: Благоустройство общественных территорий* | *2020-2024* |  Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство общественных территорий |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.13 | *Мероприятие 13**Обустройство и установку детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области* | *2020-2024* |  Итого | 6 500 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ | Установка на территории городского округа Зарайск Московской области детских игровых площадок в рамках реализации Губернаторской программы «Наше Подмосковье».  |
| Средства бюджета Московской области | 6 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 65 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.14 | *Мероприятие 14**Обустройство и установку детских игровых площадок в парках культуры и отдыха Московской области* | *2020-2024* |  Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; Комитет по культуре, физ.культуре, спорту, работе с детьми и молодежью | Обустройство и установка детских игровых площадок в парках культуры и отдыха Московской области |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2.15 | *Мероприятие 15: Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"* | *2020-2024* |  Итого | - | 36 014 | 36 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; отдел ЖКХ; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». |
| Средства бюджета Московской области | - | 33 349 | 33 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 2 665 | 2 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | *Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований**Московской области»* | *2020-2024* | Итого | 46 447 | 10 875 | 10 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |  |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 46 447 | 10 875 | 10 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1 | *Мероприятие 1**Приобретение и установка технических сооружений (устройств)для развлечений, оснащенных электрическим приводом*  | *2020-2024* | Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Приобретение и установка технических сооружений (устройств)для развлечений |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | *Мероприятие 2**Изготовление и установка стел* | *2020-2024* | Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства | Изготовление и установка стел |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | *Мероприятие 3**Комплексное благоустройство территорий городского округа Зарайск* | *2020-2024* |  Итого | - | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Комплексное благоустройство территорий |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | *Мероприятие 4**Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха* | *2020-2024* | Итого | 46 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; Комитет по культуре, физ.культуре, спорту, работе с детьми и молодежью. | Организация функциональных зон в парках культуры и отдыха |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 46 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5 | *Мероприятие 5**Устройство контейнерных площадок* | *2020-2024* | Итого | - | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Устройство новых контейнерных площадок |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | *Мероприятие 6**Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам* | *2020-2024* | Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск | *Cсоздание мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам* |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к Подпрограмме I

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству  | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | ИП Михаелян С.А. | Московская область, г.о. Зарайск, г. Зарайск, пл. Революции, д. 5 | Нежилое строение | Ремонт фасада | 2020 |
| 2 | АО «Зарайский торговый дом» | Московская область, г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 43 | Нежилое строение. Основное здание | Ремонт фасада | 2020 |

Приложение 4 к Программе

**Паспорт подпрограммы II "** **Благоустройство территорий "**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | 80 606 | 78 299 | 67 558 | 50 000 | 50 000 | 326 463 |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 80 606 | 78 299 | 67 558 | 50 000 | 50 000 | 326 463 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

В рамках Подпрограммы II планируется реализовать мероприятия, направленные на повышения уровня комфортности пребывания жителей на улицах города, общественных и дворовых территориях, привлекательности световой среды, а именно:

- содержание, ремонт объектов благоустройства;

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

- ремонт асфальтового покрытия;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства;

- организация оплачиваемых общественных работ, субботников;

- вывоз навалов мусора и снега.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства населенного пункта, который формирует его облик и имеет экономическое значение для развития городского округа Зарайск Московской области в целом. Сети наружного (уличного) освещения являются естественной составляющей в структуре коммунального хозяйства городов и посёлков, они выделяются в особую техническую систему у крупных предприятий, без них немыслима эксплуатация крупных современных дорог, мостов, зон отдыха.

В основу концептуальных направлений реформирования и модернизации световой среды положены идеи гармоничного использования всех средств освещения для повышения уровня комфорта и безопасности световой среды города, улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время, обеспечения оптимальной ориентации человека в пространстве и его комфортного пребывания в темное время суток. Светом должны акцентироваться наиболее важные функциональные объекты - входы в здания, остановки общественного транспорта.

Установлено, что при качественном освещении сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, снижаются уличная преступность и вандализм, меньше зрительных стрессов, вызванных недостатком световых ориентиров и информации. Также сокращается выброс газов автомобилями за счет уменьшения их простоев и увеличения пропускной способности дорог, расширяется качество услуг в освещенных и благоустроенных зонах, экономится время на передвижение в городе, улучшается визуальный комфорт и психологическая атмосфера, влияющие на здоровье и работоспособность населения, повышается социальный престиж города и его властей.

**Перечень мероприятий**

Перечень мероприятий Подпрограммы II «Благоустройство территорий» содержит в приложении 1 к Подпрограмме II.

Приложение 1 к Подпрограмме II

Перечень мероприятий подпрограммы II

«Благоустройство территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | *Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования* | *2020-2024* |  Итого | 101 910 | 326 463 | 80 606 | 78 299 | 67 558 | 50 000 | 50 000 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел благоустройства и ООС; отдел ЖКХ; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Обеспечение комфортной среды проживания  |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 101 910 | 326 463 | 80 606 | 78 299 | 67 558 | 50 000 | 50 000 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | *Мероприятие 1:* *Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий*  | *2020-2024* | Итого | 31 887 | 120 293 | 19 295 | 21 390 | 19 608 | 30 000 | 30 000 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел благоустройства и ООС; отдел ЖКХ; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Содержание, ремонт объектов благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 31 887 | 120 293 | 19 295 | 21 390 | 19 608 | 30 000 | 30 000 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | *Мероприятие 2:* *Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения*  | *2020-2024* | Итого | 36 759 | 120 355 | 29 586 | 30 769 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Администрация городского округа. Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Беспере-бойное предоставление услуги по уличному освещению. |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 36 759 | 120 355 | 29 586 | 30 769 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | *Мероприятие 3:**Организация благоустройства территории городского округа Зарайск в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий* | *2020-2024* | Итого | - | 900 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 900 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | *Мероприятие 4:**Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства* | *2020-2024* | Итого | 33 264 | 83 115 | 30 825 | 25 240 | 27 050 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 33 264 | 83 115 | 30 825 | 25 240 | 27 050 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | *Мероприятие 5:**Организация оплачиваемых общественных работ, субботников* | *2020-2024* | Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Проведение оплачиваемых общественных работ, субботников |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | *Мероприятие 6**Вывоз навалов мусора и снега* | *2020-2024* | Итого | - | 1 800 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Вывоз навалов мусора и снега |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 1 800 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5 к Программе

**Паспорт подпрограммы III "** **Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области "**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | 4 788 | 2 280 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 17 068 |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 4 788 | 2 280 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 17 068 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Многоквартирные дома, расположенные на территории городского округа Зарайск Московской области не в полной мере, отвечают критериям комфортности проживания жителей в этих домах по причине изношенности жилого фонда.

Приведение в надлежащие состояние подъездов в многоквартирных домах, а также проведение капитального ремонта в многоквартирных домах смогут помочь в решении данной проблемы.

Для приведения каждого подъезда в нормативное состояние в Московской области с 2017 года стартовала программа софинансированию ремонта подъездов в жилых домах «Мой подъезд».

Основные параметры ремонта подъездов определяют жители. Они выбирают цвет потолков, стен и полов, оформление входных групп, устанавливают, какой формы будут новые светильники и даже предельную стоимость проведения работ при составлении сметы. Все это позволит создать новый образ подъезда таким, каким хотят видеть его сами жители.

 Капитальный ремонт многоквартирных домов – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик имущества в многоквартирных домах.

 Подпрограмма III предусматривает мероприятия по решению задач для качественного проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области, в том числе: качественное формирование региональной программы капитального ремонта, повышение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт, повышение эффективности капитального ремонта, проведение мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Реализация на территории городского округа Зарайск проекта «Мой подъезд» является одним из концептуальных направлений для создания условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах. Главная особенность проекта состоит в том, что источниками финансирования ремонтных работ выступают не только жители МКД и управляющая компания, но и муниципальное и региональное правительство.

Ремонт подъездов выполняет либо управляющая организация, либо подрядчик. В актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета МКД. Только после этого управляющие компании могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования.

Действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области определяется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1187/58 "Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Настоящей Подпрограммой III предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Зарайск, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

**Перечень мероприятий**

Перечень мероприятий Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» содержит в приложении 1 к Подпрограмме III.

Приложение 1 к Подпрограмме III

Перечень мероприятий подпрограммы III

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с1 | *Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах* | *2020-2024* |  Итого | 6 177 | 17 068 | 4 788 | 2 280 | 4 000 | 3 000 | 3000 | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | Увеличение количества отремонтированных подъездов в МКД |
| Средства бюджета Московской области | 4 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 1 200 | 17 068 | 4 788 | 2 280 | 4 000 | 3 000 | 3000 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1 | *Мероприятие 1.* *Ремонт подъездов в многоквартирных домах* | *2020-2024* |  Итого | 6 177 | 17 068 | 4 788 | 2 280 | 4 000 | 3 000 | 3000 | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | Увеличение количества отремонтированных подъездов в МКД |
| Средства бюджета Московской области | 4 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 1 200 | 17 068 | 4 788 | 2 280 | 4 000 | 3 000 | 3000 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | *Мероприятие 2 Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета*  |  |  Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | Увеличение количества отремонтированных подъездов в МКД  |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с1.3 | *Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области* | *2020-2024* |  Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области | Увеличение в городском округе Зарайск Московской области количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в рамках региональной программы, а также прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих классу энергоэффективности и выше (АВ,С,Д) |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.4 | *Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области* | *2020-2024* |  Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского окру-га Зарайск; фонд капитального ре-монта общего имущества многоквартирных домов Московской области. | Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы  |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6 к Программе

**Паспорт подпрограммы Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма"**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Для достижения цели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы необходимо решить задачу эффективного исполнения своих полномочий органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениям.

 **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Выполнение задач, поставленных в настоящей программе, может быть выполнено только при эффективной работе органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.

Повышение качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг, принятие административных решений напрямую зависит от современных методов управления, развития институтов общественного участия в процессе формирования и согласования принимаемых решений.

Одним из направлений эффективной работы является широкое взаимодействие со всеми формами общественного контроля и волонтерских движений. Такой подход обеспечит реальные положительные результаты, которые будут видны жителям.

**Перечень мероприятий**

Перечень мероприятий Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» содержит в приложении 1 к Подпрограмме V.

Приложение 1 к Подпрограмме V

Перечень мероприятий подпрограммы V

«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | *Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления* | 2020-2024 |  Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск | Обеспечение деятельности МБУ«Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство» |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1 | *Мероприятие 1**Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства*  | 2020-2024 | Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск | Обеспечение деятельности МБУ«Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство» |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 7 к Программе

**Адресный перечень общественных территорий городского округа Зарайск,**

**сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) |
| 1. | г.о. Зарайск, г. Зарайск, Набережная р. Осетр, включая ул. Музейную, ул. Пожарского, ул. Первомайская (часть) |
| 2. | г.о. Зарайск, г. Зарайск, Сквер у ДК «Победа» |
| 3. | г.о. Зарайск, г. Зарайск, Торгово-пешеходная ул. Советская (от ул. Карла-Маркса до ул. Октябрьская) |
| 4. | г.о. Зарайск, г. Зарайск, Пешеходно-экологическая тропа «Овраги реки Монастырка» |
| 5. | г.о. Зарайск, г. Зарайск, Торгово-пешеходная ул. Октябрьская (от ул. Урицкого до ул. Комсомольская) |

Приложение 8 к Программе

**Адресный перечень дворовых территорий городского округа Зарайск,**

**сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному**

**благоустройству дворовых территорий в 2020 году**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) |
| 1. | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 79 |
| 2. | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Комсомольская, д. 32, ул. Дзержинского, д. 69/30, 71 |
| 3 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон – 1, д. 30 |
| 4 | Городской округ Зарайск, д. Летуново, ул. Полевая, д. 4 |
| 5 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон – 2, д. 17, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 23, 24, 51 |
| 6 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Свободы, д. 1 |
| 7 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 30/20 |
| 8 | Городской округ Зарайск, пос. Центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября», ул. Садовая, д. 2, 14, ул. Спортивная, д. 2, ул. Первомайская, д. 2 |
| 9 | Городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д. 13, 15, 18 |
| 10 | Городской округ Зарайск, пос. Зарайский, д. 49 |
| 11 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, кв-л Южный, д. 1, 11, 12, 13, 3, 7 |
| 12 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Комсомольская, д. 38, ул. Металлистов, д. 2 |
| 13 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Поселок ПМК-6, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 |
| 14 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон – 2, д. 1, 2, 4, 5, 5А |
| 15 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. К. Маркса, д. 40А |
| 16 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 25, 25Б |
| 17 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Благоева, д. 6 |
| 18 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 19 |

Приложение 9 к Программе

**Адресный перечень дворовых территорий** **городского округа Зарайск,**

**сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному**

**благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) |
| 1 | Городской округ Зарайск, д. Гололобово, д.д. 21, 6, 7, 8 |
| 2 | Городской округ Зарайск, д. Гололобово, д.д. 10, 13, 9, 27 |
| 3 | Городской округ Зарайск, д. Новоселки, д.д. 12, 13, 39 |
| 4 | Городской округ Зарайск, д. Козловка, д.д. 3, 4, 5, 6, 10 |
| 5 | Городской округ Зарайск, д. Ерново, д.д. 9, 10 |
| 6 | Городской округ Зарайск, д. Ерново, д.д. 5, 6, 7, 8 |
| 7 | Городской округ Зарайск, пос. Масловский, ул. Центральная, д.1, ул. Клубная, д. 3 |
| 8 | Городской округ Зарайск, пос. Масловский, ул. Клубная, д. 5, ул. Школьная, д.д. 14, 15 |
| 9 | Городской округ Зарайск, пос. Масловский, ул. Центральная, д.д. 5, 7, 9 |
| 10 | Городской округ Зарайск, д. Авдеево, д.24 |
| 11 | Городской округ Зарайск, д. Авдеево, д.д. 48, 49, 50, 51, 52, 55 |
| 12 | Городской округ Зарайск, д. Авдеево, д. 53 |
| 13 | Городской округ Зарайск, д. Большие Белыничи, ул. Центральная, д.10а |
| 14 | Городской округ Зарайск, д. Летуново, ул. Полевая, д. 1 |
| 15 | Городской округ Зарайск, д. Летуново, ул. Полевая, д. 2 |
| 16 | Городской округ Зарайск, д. Летуново, ул. Полевая, д. 3 |
| 17 | Городской округ Зарайск, д. Летуново, ул. Полевая, д. 4 |
| 18 | Городской округ Зарайск, д. Летуново, ул. Магазинная, д.д. 1,3 |
| 19 | Городской округ Зарайск, пос. Зарайский, д.20 |
| 20 | Городской округ Зарайск, пос. Зарайский, д.д. 45, 46, 47 |
| 21 | Городской округ Зарайск, пос. Зарайский, д. 49 |
| 22 | Городской округ Зарайск, д. Зименки-1, д.д. 25, 26 |
| 23 | Городской округ Зарайск, с. Макеево, ул. Железнодорожная, д.д. 1, 2, 3 |
| 24 | Городской округ Зарайск, с. Макеево, ул. Железнодорожная, д. 4, 5, 6 |
| 25 | Городской округ Зарайск, с. Макеево, ул. Центральная, д.д. 1, 2, 3 |
| 26 | Городской округ Зарайск, с. Макеево, ул. Центральная, д.д. 7, 8, 9, 10, 11 |
| 27 | Городской округ Зарайск, д. Мендюкино, д.д. 5, 7, 8, 16, 16а |
| 28 | Городской округ Зарайск, д. Мендюкино, д.д. 17, 18, 19 |
| 29 | Городской округ Зарайск, с. Протекино, д.д 22, 23, 24, 70 |
| 30 | Городской округ Зарайск, с. Протекино, д.д. №№ 12, 21 |
| 31 | Городской округ Зарайск, пос. Центральной усадьбы совхоза "40 лет Октября", ул. Пролетарская, д.д. 23, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| 32 | Городской округ Зарайск, пос. Центральной усадьбы совхоза "40 лет Октября", ул. Садовая, д.д. 2, 14, ул. Спортивная, д. 2, ул. Первомайская, д. 2 |
| 33 | Городской округ Зарайск, д. Алферьево, д.д. 5, 8 |
| 34 | Городской округ Зарайск, д. Алферьево, д.д. 1, 2, 3, 4 |
| 35 | Городской округ Зарайск, д. Алферьево, д.д. 6, 7 |
| 36 | Городской округ Зарайск, д. Журавна, д.д. 1,2 |
| 37 | Городской округ Зарайск, д. Журавна, д.д. 3-9 |
| 38 | Городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 13, 15, 18 |
| 39 | Городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 9, 14, 17 |
| 40 | Городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 7, 8, 10, 11, 12, 16 |
| 41 | Городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 5,6 |
| 42 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 11, ул. Ленинская, д. 56/57 |
| 43 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 6, 7 |
| 44 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 12, 13 |
| 45 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.д. 25, 27, 27А, 27Б |
| 46 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Комсомольская, д.38, ул. Металлистов, д.2 |
| 47 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Крупской, д.д. 4, 6 |
| 48 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д.д. 36, 38, ул Октябрьская, д. 2 |
| 49 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Металлистов, д.д. 11/17, 13/15, ул. Октябрьская, д.д. 16, 18, 20 |
| 50 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 1, 9 |
| 51 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 2, 8 |
| 52 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 17, 18 |
| 53 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 3, 4, 5 |
| 54 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 8, 10 |
| 55 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д., 11, 12, 13, 14, 15 |
| 56 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 17, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 23, 24, 51 |
| 57 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 26, 27, 28 |
| 58 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 33, 34, 35, 36 |
| 59 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д.д. 103, 105 |
| 60 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.д. 10, 12 |
| 61 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 14, ул. Металлистов, д. 9/11 |
| 62 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.д. 25, 25А, 25Б |
| 63 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 37, 39 |
| 64 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 43А, 43Б, 45 |
| 65 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 |
| 66 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д. 17 |
| 67 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д. 29 |
| 68 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 26, 27, 27А |
| 69 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д. 12 |
| 70 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д. 14 |
| 71 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 22, 28 |
| 72 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д. 25 |
| 73 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ПМК-6, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 |
| 74 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 1, 30 |
| 75 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, кв-л Южный, д.д. 1, 11, 12, 13, 3, 7 |
| 76 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, кв-л Южный, д.д. 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9 |
| 77 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Крупской, д.д. 32, 34, ул. Пионерская, д.д. 16, 18, ул. Октябрьская, д.д. 59,61, ул. Полевая, д. 17 |
| 78 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 81 |
| 79 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 81А |
| 80 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 22 |
| 81 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 51/23 |
| 82 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 6 |
| 83 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Комсомольская, д. 32, ул. Дзержинского д.д. 69/30, 71 |
| 84 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 30/20 |
| 85 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 31 |
| 86 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д.40 |
| 87 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 46А |
| 88 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 49 |
| 89 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Металлистов, д. 1/44 |
| 90 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.10 |
| 91 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 11 |
| 92 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 14 |
| 93 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 15 |
| 94 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 16 |
| 95 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 19 |
| 96 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 20 |
| 97 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.21 |
| 98 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 22 |
| 99 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 23 |
| 100 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 24 |
| 101 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 25 |
| 102 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 26 |
| 103 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 27 |
| 104 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 28 |
| 105 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 29 |
| 106 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 30 |
| 107 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 31 |
| 108 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 32 |
| 109 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 33 |
| 110 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 33А |
| 111 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 1, 2, 4, 5, 5А |
| 112 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д. 18 |
| 113 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д. 25 |
| 114 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д. 29 |
| 115 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 3, 3а |
| 116 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д. 32 |
| 117 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д. 7 |
| 118 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д.д. 101А, 104 |
| 119 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д. 111 |
| 120 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 8 |
| 121 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 12 |
| 122 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 33, 35 |
| 123 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 4/7 |
| 124 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 41 |
| 125 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 79 |
| 126 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д. 14 |
| 127 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д. 15 |
| 128 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 16, 18 |
| 129 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 21А, 27, 31 |
| 130 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 29 |
| 131 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 4 |
| 132 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Рязанская, д. 12 |
| 133 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Свободы, д. 1 |
| 134 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Свободы, д. 2 |
| 135 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 42 |
| 136 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 7 |
| 137 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 43 |
| 138 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д. 106 |
| 139 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 44 |
| 140 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. К. Маркса, д. 32/17 |
| 141 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. К. Маркса, д. 40А |
| 142 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. К. Маркса, д. 31 |
| 143 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 2Б |
| 144 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 2/18 |
| 145 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Гуляева, д. 16 |
| 146 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Первомайская, 52/1 |
| 147 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 23, 24 |
| 148 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д. 81А |
| 149 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 3, 5 |
| 150 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 23, 24 |
| 151 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.д. 24/24 |
| 152 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 10/13 |
| 153 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.д. 40, 42 |
| 154 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 64 |
| 155 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Карла Маркса д. 17 |
| 156 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Карла Маркса д. 23 |
| 157 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Малая Садовая, д. 8 |
| 158 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Малая Садовая, д. 20 |
| 159 | Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 21, ул. Мерецкова, д. 36/23, |

1. [↑](#footnote-ref-1)