20.04.17                  529/4

О подготовке объектов жилищно-коммунального,

энергетического хозяйства и социальной сферы

городского округа Зарайск Московской области

к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить перечень объемов работ по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства в городском округе Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года. (Приложение 1).

2. Образовать постоянно действующий штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы. (Приложение 2).

3. Образовать комиссию по приемке готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Зарайск к осенне-зимнему периоду 2017/2018 г. (Приложение 3).

4. Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследования основного оборудования котельных. (Приложение 4).

5. Потребителям тепловой энергии: МУП «ЕСКХ Зарайского района», управлению образования администрации Зарайского муниципального района, комитету по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зарайского муниципального района;

рекомендательно ГБУЗ МО «Зарайская центральная районная больница», ЖСК, учреждениям бюджетной сферы, предприятиям и организациям, подключенным к централизованным системам теплоснабжения:

  - провести проверки технического состояния объектов жилищно- коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы;

  - по результатам проверок в срок до 27 апреля 2017 года разработать, утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года и представить в администрацию Зарайского муниципального района;

  - в срок до 27 апреля 2017 года представить в администрацию Зарайского муниципального района предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей;

  - провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2016/2017 года и до 1 сентября 2017 года, диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей независимо от их форм собственности;

  - в срок до 8 сентября 2017 года представить в администрацию Зарайского муниципального района реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых  сетей;

  - в срок до 01 сентября 2017 года представить в администрацию Зарайского муниципального района реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а так же актов технического обслуживания внутридомового газового оборудования;

  - в срок до 01 сентября 2017 года представить в администрацию Зарайского муниципального района материалы в соответствии с «Программой проведения проверки готовности к отопительному  периоду 2017/2018 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения» (приложение 6).

6. МУП «ЕСКХ Зарайского района»:

  - в срок до 12 сентября 2017 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, а так же иметь нормативный запас жидкого топлива (в том числе резервного) и представить данную информацию в администрацию Зарайского муниципального района;

  - в срок до 12 сентября 2017 года представить в администрацию Зарайского муниципального района реестры паспортов готовности жилищного фонда с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а так же актов технического обслуживания внутридомового газового оборудования;

  - провести, начиная с 15 сентября 2017 года и до начала отопительного периода, пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от их форм собственности. В срок до                          1 октября 2017 года представить в администрацию Зарайского муниципального района реестры актов проведения пробных топок;

  - в срок до 10 октября 2017 года представить в администрацию Зарайского муниципального района материалы в соответствии с «Программой проведения проверки готовности к отопительному  периоду 2017/2018 года теплоснабжающей организации МУП «ЕСКХ Зарайского района» (приложение 5);

  - в срок до 01 сентября 2017 сформировать нормативный аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2017/2018 года, информацию о выполнении данных мероприятий представить в администрацию Зарайского муниципального района;

  - в срок до 20 сентября 2017 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры;

  - обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточников к системам теплоснабжения;

  - в срок до 1 июня 2017 года согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливо-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей;

  - в период с 1 июня по 1 ноября 2017 года ежемесячно, до 28 числа, представлять в администрацию Зарайского муниципального района статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

7. Рекомендовать Озерскому производственному отделению Луховицкого филиала АО «Мособлэнерго», ОАО «МОЭСК» филиал «Восточные электрические сети» Зарайские РЭС:

  - в срок до 12 мая 2016 года разработать и утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года и представить в управление ЖКХ и благоустройства администрации;

  - в срок до 15 сентября 2017 года обеспечить готовность энергетического хозяйства и представить данную информацию в администрацию Зарайского муниципального района;

  - в срок до 15 октября 2017 года представить в администрацию Зарайского муниципального района акты и паспорта готовности электросетевого хозяйства;

  - в срок до 01 сентября 2017 года сформировать нормативный аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2017/2018 года;

  - в срок до 20 сентября 2017 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства;

  - в период с 1 июня по 1 ноября 2017 года ежемесячно, до 28 числа, представлять в администрацию Зарайского муниципального района статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

8. Рекомендовать филиалу ГУП МО «Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз» Зарайские РЭС:

  - в срок до 12 мая 2017 года разработать и утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года и представить в управление ЖКХ и благоустройства администрации;

  - в срок до 15 сентября 2017 года обеспечить готовность газового хозяйства  и представить данную информацию в администрацию Зарайского муниципального района;

  - в срок до 15 октября 2017 года представить в администрацию Зарайского муниципального района акты и паспорта готовности электросетевого хозяйства;

  - в срок до 01 сентября 2017 года сформировать нормативный аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2017/2018 года;

  - в срок до 20 сентября 2017 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства;

- в период с 1 июня по 1 ноября 2017 года ежемесячно, до 28 числа, представлять в администрацию Зарайского муниципального района статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

9. Рекомендовать Егорьевскому РУАД ГКУ МО «Управление автомобильными дорогами МО «Мосавтодор»:

  - в срок до 12 мая 2017 года разработать и утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке дорожного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года и представить в управление ЖКХ и благоустройства администрации;

  - в срок до 15 сентября 2017 года обеспечить готовность дорожного хозяйства и представить данную информацию в администрацию Зарайского муниципального района;

  - в срок до 15 октября 2017 года представить в администрацию Зарайского муниципального района акты и паспорта готовности дорожного хозяйства;

  - в срок до 01 сентября 2017 года сформировать нормативный аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2017/2018 года;

  - в срок до 20 сентября 2017 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах дорожного хозяйства;

- в период с 1 июня по 1 ноября 2017 года ежемесячно, до 28 числа, представлять в администрацию Зарайского муниципального района статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

10. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному  периоду 2017/2018 года теплоснабжающей организации МУП «ЕСКХ Зарайского района» (приложение 5).

11. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному  периоду 2017/2018 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (приложение 6).

12. Довести до сведения руководителей организаций, предоставляющие форму № 1-ЖКХ (зима), график представления в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в 2017 году

| Наименования административного деления муниципальных образований | Сроки представления отчетов |
| --- | --- |
|  | на 01 июня | на 01 июля | на 01 августа | на 01 сентября | на 01 октября | на 01 ноября |
| Муниципальные районы, городские округа | 26.05 | 23.06 | 27.07 | 25.08 | 26.09 | 25.10 |
|  | в т.ч. представление отчета по технической инвентаризации основных фондов ЖКХ в 2017 году |
|  |  | 22.06 |  |  |  |  |

13. Признать утратившим силу постановление администрации Зарайского муниципального района от 22.04.2016 № 542/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Зарайского муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года».

14.Сектору по взаимодействию со СМИ обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Зарайского муниципального района.

15.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зарайского муниципального района по ЖКЖ Квашина А.Г.

Заместитель главы администрации                  С.В. Гвоздков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Зарайского муниципального района

от 20.04.17 № 529/4

Перечень объемов работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

в городском округе Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| Жилищный фонд, за исключением индивидуальных жилых домов | Котельные | Теплосети (в двухтрубном исчислении) | Замена ветхих теплосетей (в двухтрубном исчислении) | Центральные тепловые пункты | Водопроводные сети | Замена ветхих водопроводных сетей | Канализационные сети | Замена ветхих канализацион- ных сетей | Канализационные насосные станции | Очистные сооружения | Объемы заготовки основных видов топлива на отопительный период всего | Необходимые запасы резервного топлива | Трансформаторные подстанции | Электрические сети | Замена ветхих электрических сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего многоквартирных домов | Всего | В том числе муниципальные | Всего | В том числе муниципальные | Всего | Всего | В том числе муниципальные | Всего | В том числе муниципальные | Всего | Всего | В том числе муниципальные | Всего | Всего | В том числе муниципальные | Всего | В том числе муниципальные | Жидкое топливо | уголь | В том числе к началу отопительного периода | Жидкое топливо | Всего | В том числе муниципальные | Всего | В том числе муниципальные | Всего | В том числе муниципальные |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жидкое топливо | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ед. | ед. | км. | км. | ед. | км. | км. | км. | км. | ед. | ед. | тн. | тн. |  | ед. | км. | км. |
| 490 | 26 | 26 | 82,7 | 82,7 | 1,2 | 2 | 2 | 210,1 | 210,1 | 2,0 | 101,2 | 101,2 | 0.5 | 15 | 15 | 17 | 17 | 850 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Зарайского муниципального района

от 20.04.17 № 529/4

#### ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ШТАБ

#### по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического

#### хозяйства и социальной сферы в городском округе Зарайск

#### к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

Руководитель штаба:

Квашин А.Г. – заместитель главы администрации Зарайского муниципального района по ЖКХ.

Члены штаба:

- Королев С.К. – директор МУП «ЕСКХ Зарайского района».

- Буров С.А. – председатель ликвидационной комиссии администрации                  с. п. Машоновское.

- Воробьев А.В. – начальник теплосети КС МУП «ЕСКХ Зарайского района».

- Комм В.Б. – начальник управления образования администрации Зарайского муниципального района.

- Макаров Н.В. – главный врач МБУ «ЗЦРБ» (по согласованию).

- Маркова О.Е. – председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зарайского муниципального района.

- Минаев А.С. – начальник водоканала КС МУП «ЕСКХ Зарайского района».

- Минин В.А. – начальник сектора ресурсоснабжения и энергосбережения управления ЖКХ и благоустройства администрации Зарайского муниципального района.

- Надточаева Е.М. – начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации Зарайского муниципального района.

- Нозиков С.А. – гл. инженер МУП «ЕСКХ Зарайского района».

- Чувинов А.Г. – председатель ликвидационной комиссии администрации                с. п. Гололобовское.

- Шаховских А.Н. – начальник  Струпненского территориального управления администрации Зарайского муниципального района.

- Швага С.В. – председатель ликвидационной комиссии администрации                  с. п. Каринское.

Приложение 3

к постановлению администрации

Зарайского муниципального района

от 20.04.17 № 529/4

##### КОМИССИЯ

по приемке готовности объектов жилищно-коммунального,

энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Зарайск                    к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

Председатель комиссии:

Квашин А.Г. – заместитель главы администрации Зарайского муниципального района по ЖКХ.

Члены комиссии:

- Королев С.К.  – директор МУП «ЕСКХ Зарайского района».

- Минин В.А. – начальник сектора ресурсоснабжения и энергосбережения управления ЖКХ и благоустройства администрации Зарайского муниципального района.

- Надточаева Е.М. – начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации Зарайского муниципального района.

- Нозиков С.А. – главный инженер МУП «ЕСКХ Зарайского района».

- Представители Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

При приемке готовности объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы МУП «ЕСКХ Зарайского района»:

Члены комиссии:

- Минин В.А. – начальник сектора ресурсоснабжения и энергосбережения управления ЖКХ и благоустройства администрации Зарайского муниципального района.

- Надточаева Е.М. – начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации Зарайского муниципального района.

- Представители Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Приложение 4

к постановлению администрации

Зарайского муниципального района

от 20.04.17 № 529/4

#### КОМИССИЯ

по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей,

обследования основного оборудования котельных

в период подготовки к отопительному  периоду 2017/2018 года

в городском округе Зарайск

Председатель комиссии:

Квашин А.Г – заместитель главы администрации   Зарайского муниципального района по ЖКХ.

Члены комиссии:

- Воробьев А.В. – начальник теплосети КС МУП «ЕСКХ Зарайского района».

- Макаров Н.В. – главный врач МБУ «ЗЦРБ» (по согласованию).

- Комм В.Б. – начальник управления образования администрации Зарайского муниципального района.

- Королев С.К. – директор МУП «ЕСКХ Зарайского района».

- Маркова О.Е. – председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зарайского муниципального района.

- Минин В.А. – начальник сектора ресурсоснабжения и энергосбережения управления ЖКХ и благоустройства администрации Зарайского муниципального района.

- Нозиков С.А. – гл. инженер МУП «ЕСКХ Зарайского района».

- Представитель ГБУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию).

Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Зарайского муниципального района

от 20.04.17 № 529/4

Программа

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2017/2018 года теплоснабжающей организации

МУП «ЕСКХ Зарайского района

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и приказом N 103 от 12 марта 2013 г. Министерства энергетики Российской Федерации.

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.4. Срок выдачи паспорта готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций не позднее 1 ноября  2017 года.

1.5. Объекты, подлежащие проверке: объекты теплоснабжения многоотраслевой организации МУП «ЕСКХ Зарайского района».

1.6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждён постановлением администрации Зарайского муниципального района от 20.04.2017 № 529/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года». (Приложение 3).

1.7. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в соответствии с правилами.

1.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.

Для оценки готовности теплоснабжающей и теплосетевой организации МУП «ЕСКХ Зарайского района» к отопительному периоду 2017/2018 года в октябре 2017 года провести проверку по вопросам:

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

8. Обеспечение качества теплоносителей.

9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

соблюдение водно-химического режима;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих на надежность работы в отопительный период.

14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9, 10.

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Зарайского муниципального района

от 20.04.2017  № 529/4

Программа

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2017/2018 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и приказом N 103 от 12 марта 2013 г. Министерства энергетики Российской Федерации.

1.3. Проверка осуществляется в отношении потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

1.4. Срок выдачи паспорта готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, не позднее 15 сентября 2017 года.

1.5. Объекты, подлежащие проверке: объекты теплопотребления многоотраслевой организации МУП «ЕСКХ Зарайского района» и потребители тепловой энергии подключенных к системе теплоснабжения.

1.6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждён постановлением администрации Зарайского муниципального района от 20.04.2017г. № 529/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года. (Приложение 3).

1.7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

1.8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

1.9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.

Для оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения к отопительному периоду 2017/2018 года в сентябре 2017 года, провести проверку по вопросам:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

- К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8,13,14 и 17.