УТВЕРЖДЕНА

 постановлением главы

 городского округа Зарайск

 от 15.12.2022 № 2252/12

Муниципальная программа городского округа Зарайск Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области Шолохов А.В.  |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск Московской области.2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса. |
| Перечень подпрограмм  | Муниципальный заказчик подпрограмм |
| Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | Администрация городского округа Зарайск Московской области  |
| Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья» | Администрация городского округа Зарайск Московской области  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма» \* | - |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |
| Подпрограмма 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 803845,00 | 302824,00 | 237161,00 | 196537,00 | 67323,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 373165,00 | 115839,00 | 123038,00 | 118906,00 | 15382,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1177010,00 | 418663,00 | 360199,00 | 315443,00 | 82705,00 | 0,00 |

\*Подпрограмма не предусмотрена к реализации на территории городского округа Зарайск.

1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения городского округа Зарайск Московской области (далее городской округ) требует регулярного выполнения работ текущего и капитального характера. Рост парка автомобильного транспорта и увеличение загруженности дорог приводят к увеличению степени износа дорог. Так же сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств, приводит к заторам, ухудшению условий движения, экологической обстановки и, как следствие, к росту аварийности и социальному напряжению.

Первоочередными мероприятиями муниципальной программы является содержание и ремонт автомобильных дорог и приведение их в соответствие с нормативными требованиями.

Реализация мероприятий муниципальной программы по содержанию автомобильных дорог общего пользования городского округа позволит обеспечить безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов на улично-дорожной сети городского округа.

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести:

- массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств дорожного движения.

Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются в рамках выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

В целях исполнения полномочий, по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности разработана данная муниципальная программа, которая направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа в сфере дорожно-транспортной системы.

1. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

Муниципальная программа представляет собой систему взаимосвязанных по срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа. Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач и целей муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести: сокращение финансирования из бюджетов всех уровней, которое прямо влияет на возможность реализации инвестиционных проектов развития транспортного комплекса; несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы.

Комплексный подход к решению проблем развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса городского округа Зарайск в рамках муниципальной программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации муниципальной программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

1. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» |
| 1 | Обеспечение выполнения транспортной работы в соответствии с заключенными контрактами | Процент  | Соотношение фактического количества выполненных рейсов к плановому количеству рейсов | Данные администрации городского округа Зарайск  | Ежеквартально, ежегодно |
| Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья» |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме "Безопасность дорожного движения", так и в других государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;Pнас - данные Мособлстата о численности населения в Московской области на начало отчетного года;105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Ежеквартально, ежегодно |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Соотношение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяжённости автомобильных дорог местного значения | Данные администрации городского округа Зарайск  | Ежеквартально, ежегодно |

1. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия  | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 02 | 04 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | % | Показатель рассчитывается по городским округам Московской области по формуле:Ср = Рдв \* 100%Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок) |
| 2. | 2 | 02 | 02 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | км/пог.м | Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год |
| 3. | 2 | 04 | 01 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/ м2 | Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий год |
| 4. | 2 | 04 | 02 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | км/ м2 | Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий год |
| 5. | 2 | 04 | 04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | км/ м2 | Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план капитального ремонта автомобильных дорог к сельским населенным пунктам местного значения на соответствующий год |
| 6. | 2 | 04 | 07 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | шт | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году |

7. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск Московской области |
| 1. | Обеспечение выполнения транспортной работы в соответствии с заключенными контрактами  | Отраслевой показатель  | Процент | 90,31 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск | 1.02.011.02.04 |
| 2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса |
| 2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Без-опасность дорожного движения» | чел./100 тыс. населения | 5,12 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск | 1.05.022.04.092.04.08 |
| 3. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Без-опасность дорожного движения» | Процент | - | 23,92 | 24,69 | 0 | 0 | 0 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск | 2.02.012.02.022.04.012.04.022.04.032.04.042.04.052.04.06 |

8. Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования».

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Пассажирский транспорт общего пользования».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
| 2023 год | 2024год  | 2025 год | 2026год | 2027 год  |  |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения  | 2023-2027  |  Итого | 323 022,00 | 78705,00 | 80314,00 | 81298,00 | 82705,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 262 940,00 | 64066,00 | 65375,00 | 66176,00 | 67323,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 60 082,00 | 14639,00 | 14939,00 | 15122,00 | 15382,00 | 0,00 |
| 2 | Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.  | Мероприятие 02.01.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027  |  Итого | 323 022,00 | 78705,00 | 80314,00 | 81298,00 | 82705,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 262 940,00 | 64066,00 | 65375,00 | 66176,00 | 67323,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 60 082,00 | 14639,00 | 14939,00 | 15122,00 | 15382,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.2 | Мероприятие 02.04Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027  |  Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соблюдение расписания на маршрутах, % | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | х |
| I | II | III | IV |
| 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 1.3 | Мероприятие 05. Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры  | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 05.02 Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | Итого: | 323 022,00 | 78705,00 | 80314,00 | 81298,00 | 82705,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 262 940,00 | 64 066,00 | 65 375,00 | 66 176,00 | 67323,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 60 082,00 | 14639,00 | 14939,00 | 15122,00 | 15382,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья».

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Дороги Подмосковья».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
| 2023 год  | 2024 год  | 2025год  | 2026 год | 2027 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027  |  Итого | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета\* | 2023-2027  |  Итого | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения, км/пог. м | х | х | Всего  | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год  | 2027 год  | х |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027  | Итого | 838988,00 | 334958,00 | 274885,00 | 229145,00  | 0,00  | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 52.1 | Мероприятие 04.01. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения\*  | 2023-2027 | Итого | 529269,00 | 163473,00 | 207974,00 | 157822,00  | 0,00  | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 437 175,00 | 135028,00 | 171786,00  | 130361,00  | 0,00  | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 92094,00 | 28445,00 | 36188,00  | 27461,00  | 0,00  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/м2 | х | х | Всего  | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025год | 2026 год  | 2027 год | х |  |
| I | II | III | IV |
| 5,48/ 35,620 | 2,28/ 14,820 | 0 | 0 | 2,28/14,820 | 2,28/14,820 | 3,200/20,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52.2. | Мероприятие 04.02. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ  | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, км/м2 | х | х | Всего  | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год  | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52.3. | Мероприятие 04.03. Финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета  | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего  | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024год | 2025 год | 2026 год  | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.4. | Мероприятие 04.04. Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам\*  | 2023-2027 |  Итого | 109200,00 | 109200,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 103730,00 | 103730,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 5470,00 | 5470,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, км/м2 | х | х | Всего  | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год  | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.  | Мероприятие 04.05. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета  | 2023-2027 |  Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ км/м2 | х | х | Всего  | 2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год  | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52.6 | Мероприятие 04.06. Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам за счет средств местного бюджета  | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 52.7 | Мероприятие 04.07. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 |  Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | х | х | Всего  |  2023 год | в т.ч. по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год  | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52.8 | Мероприятие 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | Итого | 185519,00 | 57285,00 | 61911,00 | 66323,00 | 0,00  | 0,00  | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета городского округа  | 185519,00 | 57285,00 | 61911,00 | 66323,00 | 0,00  | 0,00  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.9 | Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00  | 5000,00  | 0,00  | 0,00  | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета городского округа  | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00  | 5000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 2. «Дороги Подмосковья» | Итого: | 853 988,00 | 339 958,00 | 279 885,00 | 234 145,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 540 905,00 | 238 758,00 | 171 786,00 | 130 361,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 313 083,00 | 101 200,00 | 108 099,00 | 103 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 \*Адресный перечень по ремонту будет утвержден не ранее 01.01.2023 г.