Приложение

 к постановлению главы

 городского округа Зарайск

 от 16.03.2022 № 389/3

**Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Шолохов А.В. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Зарайск объектами социального назначения |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 1 247 581,12 | 0 | 0 | 90 700,00 | 562 685,37 | 594 195,75 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 127 921,77 | 0 | 0 | 9 300,00 | 57 695,41 | 60 926,36 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 375 502,89 | 0 | 0 | 100 000,00 | 620 380,78 | 655 122,11 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в городском округе Зарайск жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городского округа.

Современное общество требует строительства социальных объектов, однако на практике это условие не выполняется. В первую очередь это связано с ограниченными возможностями бюджетов.

Одним из основных приоритетных направлений политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

Одним из основных проблем реализации развития является доступность общего образования детей.

В содержании муниципальной программы городского округа Зарайск «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее – Муниципальная программа) предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», отвечающие задачам и планам государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 (с изменениями).

Система образования городского округа Зарайск представляет собой гибкую, многофункциональную сеть организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы.

Сеть образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа Зарайск Московской области, представлена следующими учреждениями:

15 учреждений дошкольного образования с охватом 1699 детей;

6 общеобразовательных учреждений, из которых 1 – начальная школа – детский сад, 1средняя общеобразовательная школа, 4 – общеобразовательных комплекса с контингентом 3806 обучающихся;

3 учреждения дополнительного образования детей: один центр детского творчества, одна спортивная школа, 1 школа искусств с контингентом 3129 воспитанников;

1 учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) учебно-методический информационный центр;

1 бюджетное учреждение центр «Семья».

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание новых мест в образовательных организациях и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены.

Целью Муниципальной программы является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа объектами образования.

**Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в городском округе Зарайск до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

**Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Муниципальная программа представлена подпрограммой 3:

«Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Основное мероприятие E1. «Федеральный проект «Современная школа» [Подпрограммы 3](#sub_1012) направлено на строительство объектов общего образования в городском округе Зарайск Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию основного мероприятия Е1. «Федеральный проект «Современная школа», которая обеспечит развитие общего образования в городском округе Зарайск Московской области.

Итогом выполнения мероприятия станет:

* создание новых мест в общеобразовательных организациях;
* создание благоприятных условий для обучения детей;
* повышение качества предоставления образовательных услуг.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с указанием показателей реализации мероприятий подпрограмм, характеризующих достижение целей, указаны в приложении №1 к Программе.

**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы **«**Строительство объектов социальной инфраструктуры» приведена в приложении №2 к Программе.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)**

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию муниципального заказчика подпрограммы по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Зарайск и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик подпрограммы согласовывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Все «Дорожные карты» при реализации основного мероприятия согласовываются с координатором Муниципальной программы, а также с МКУ  "Центр проведения торгов городского округа Зарайск» в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
* определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»;
* направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

**Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы)**

Состав, формы и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области, утвержденного постановлением главы городского округа Зарайск от 17.08.2021года № 1290/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск» и постановлением главы городского округа Зарайск от 08.10.2020г. №1269/10 «Об утверждении форм отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области и формы перечня приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ».

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется администрацией городского округа Зарайск Московской области.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1. ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

* перечень выполняемых мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы;
* анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается координатором Муниципальной программы.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

* наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
* перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
* анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта утверждается координатором Муниципальной программы.

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

* степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы и намеченной цели Муниципальной программы;
* общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

 б) таблицу, в которой указываются данные:

* об использовании средств бюджета городского округа Зарайск и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по Муниципальной программе;
* по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
* по планируемым результатам реализации Муниципальной программы;

По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы утверждается постановлением главы городского округа Зарайск «Об утверждении форм отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области и формы перечня приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ».

Муниципальный заказчик Муниципальной программы представляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Зарайск, по формам установленных соглашением о предоставлении субсидии.

Приложение 1

к программе

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия и названия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Региональный проект «Современная школа»Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | 1 | Основное мероприятие E1.Федеральный проект «Современная школа» |

Приложение 2

к программе

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Методика расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Администрация городского округа Зарайск Московской области | Годовой, ежеквартальный |

Приложение 3

к программе

**Паспорт подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 100 000,00 | 620 380,87 | 655 122,11 | 1 375 502,89 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 90 700,00 | 562 685,37 | 594 195,75 | 1 247 581,12 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 9 300,00 | 57 695,41 | 60 926,36 | 127 921,77 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3**

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования городского округа Зарайск Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых объектов дошкольного образования.

Техническое состояние многих школьных зданий не соответствует современным требованиям. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы** с**оциально-экономического развития городского округа Зарайск, реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Зарайск, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Администрация городского округа Зарайск Московской области разрабатывает меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Зарайск (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

**Перечень мероприятий Подпрограммы.**

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к Подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования».

Приложение 1

к подпрограмме 3

**Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятие подпрограммы  | Сроки исполнения мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограм-мы | Результаты выполнения мероприятий подпро-граммы  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2022-2024 годы | Итого: | 1 375 502,89 | 0 | 0 | 100 000,00 | 620 380,78 | 655 122,11 | Администрация городского округа Зарайск; отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта |  |
| Средства бюджета Московской области  | 1 247 581,12 | 0 | 0 | 90 700,00 | 562 685,37 | 594 195,75 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 127 921,77 | 0 | 0 | 9 300,00 | 57 695,41 | 60 926,36 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие Е1.02 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2022-2024 годы | Итого: | 1 375 502,89 |  |  | 100 000,00 | 620 380,78 | 655 122,11 | Администрация городского округа Зарайск; отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта | Ввод в эксплуатацию в 2024 год школы на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Зарайск (ПИР и строительство).  |
| Средства бюджета Московской области  | 1 247 581,12 | 0 | 0 | 90 700,00 | 562 685,37 | 594 195,75 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 127 921,77 | 0 | 0 | 9 300,00 | 57 695,41 | 60 926,36 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме 3

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02 «Капитальные вложения в объекты общего образования»**

 **подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта(кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа  |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Зарайск (ПИР и строительство) | 31.03.2022-30.06.2024 | 825 | 1 375 502,89 | 0 | Итого:  | 1 375 502,89 | 0 | 0 | 100 000,00 | 620 380,78 | 655 122,11 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 247 581,12 | 0 | 0 | 90 700,00 | 562 685,37 | 594 195,75 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 127 921,77 | 0 | 0 | 9 300,00 | 57 695,41 | 60 926,36 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятию: | 0 | Всего: | 1 375 502,89 | 0 | 0 | 100 000,00 | 620 380,78 | 655 122,11 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 247 581,12 | 0 | 0 | 90 700,00 | 562 685,37 | 594 195,75 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 127 921,77 | 0 | 0 | 9 300,00 | 57 695,41 | 60 926,36 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |