Приложение

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 06.04.2023 № 521/4

Муниципальная программа городского округа Зарайск Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области Шолохов А.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск Московской области.  2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма» \* | - | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. | | | | | |
| Подпрограмма 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 799 960,00 | 298939,00 | 237161,00 | 196537,00 | 67323,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 372 950,00 | 115624,00 | 123038,00 | 118906,00 | 15382,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 172 910,00 | 414563,00 | 360199,00 | 315443,00 | 82705,00 | 0,00 |

\*Подпрограмма не предусмотрена к реализации на территории городского округа Зарайск.

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения городского округа Зарайск Московской области (далее городской округ) требует регулярного выполнения работ текущего и капитального характера. Рост парка автомобильного транспорта и увеличение загруженности дорог приводят к увеличению степени износа дорог. Так же сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств, приводит к заторам, ухудшению условий движения, экологической обстановки и, как следствие, к росту аварийности и социальному напряжению.

Первоочередными мероприятиями муниципальной программы является содержание и ремонт автомобильных дорог и приведение их в соответствие с нормативными требованиями.

Реализация мероприятий муниципальной программы по содержанию автомобильных дорог общего пользования городского округа позволит обеспечить безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов на улично-дорожной сети городского округа.

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести:

- массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств дорожного движения.

Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются в рамках выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

В целях исполнения полномочий, по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности разработана данная муниципальная программа, которая направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа в сфере дорожно-транспортной системы.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

Муниципальная программа представляет собой систему взаимосвязанных по срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа. Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач и целей муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести: сокращение финансирования из бюджетов всех уровней, которое прямо влияет на возможность реализации инвестиционных проектов развития транспортного комплекса; несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы.

Комплексный подход к решению проблем развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса городского округа Зарайск в рамках муниципальной программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации муниципальной программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

4. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый правительством Московской области | % | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Годовая |
| Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья» | | | | | |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения | человек | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.    P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;  Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;  Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года;  105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Годовая |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле:  где:  Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.  Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | Годовая |

5. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 02 | 01 | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы к объему транспортной работы, установленному в муниципальном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 1 | 02 | 04 |
| 2. | 1 | 05 | 02 | Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории городского округа Зарайск Московской области | шт. | Определяется количеством объектов (разно- уровневые пешеходные переходы), вводимых в эксплуатацию в соответствующем году с привлечением средств субсидии из бюджета Московской области |
| 3. | 2 | 02 | 02 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства местного значения, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области |
| 4. | 2 | 04 | 01 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 2 | 04 | 03 |
| 5. | 2 | 04 | 02 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ) |
| 2 | 04 | 05 |
| 6. | 2 | 04 | 04 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных к сельским населенным пунктам (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения к сельским населенным пунктам) |
| 2 | 04 | 06 |
| 7. | 2 | 04 | 07 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | шт. | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в соответствующем году |
| 8. | 2 | 04 | 08 | Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполнены | м2 | Значение показателя определяется на основании общей протяженной автомобильных дорог из формы статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» |
| 9. | 2 | 04 | 09 | Установка комплекта дорожных знаков на одну искусственную дорожную неровность (ИДН) | Комплект | Значение показателя определяется на основании муниципального задания в соответствующем году |
| Установка знаков маршрутного ориентирования | шт | Значение показателя определяется на основании муниципального задания в соответствующем году |
| Разметка объектов дорожного хозяйства | м2 | Значение показателя определяется на основании муниципального задания в соответствующем году |

6. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение  организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа Зарайск Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск | 1.02.01  1.02.04 |
| 2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Без-опасность дорожного движения» | чел./100 тыс. населения | 4,37 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск | 1.05.02  2.04.09  2.04.08 |
| 3. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Без-опасность дорожного движения» | Процент | 23,26 | 25,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск | 2.02.02  2.04.01  2.04.02  2.04.03  2.04.04  2.04.05  2.04.06 |

7. Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования».

7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Пассажирский транспорт общего пользования».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Основное мероприятие  02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 323 022,00 | 78705,00 | | | | | | | 80314,00 | 81298,00 | 82705,00 | 0,00 | х | |
| Средства бюджета Московской области | 262 940,00 | 64066,00 | | | | | | | 65375,00 | 66176,00 | 67323,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 60 082,00 | 14639,00 | | | | | | | 14939,00 | 15122,00 | 15382,00 | 0,00 |
| 2 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01.  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 | Итого | 323 022,00 | 78705,00 | | | | | | | 80314,00 | 81298,00 | 82705,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск | |
| Средства бюджета Московской области | 262 940,00 | 64066,00 | | | | | | | 65375,00 | 66176,00 | 67323,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 60 082,00 | 14639,00 | | | | | | | 14939,00 | 15122,00 | 15382,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муницпальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х | |
| I | II | III | | IV | |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 21.2 | Мероприятие 02.04  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск | |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х | |
| I | II | | III | | IV |
| 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.3 | Основное мероприятие 05.  Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Зарайск | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 05.02  Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области, шт. | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х | |
| I | II | | III | | IV |
| - | - | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | | Итого: | 323 022,00 | 78705,00 | | | | | | | 80314,00 | 81298,00 | 82705,00 | 0,00 | х | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 262 940,00 | 64 066,00 | | | | | | | 65 375,00 | 66 176,00 | 67323,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 60 082,00 | 14639,00 | | | | | | | 14939,00 | 15122,00 | 15382,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья».

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Дороги Подмосковья».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22.1 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 | Итого | 15000,00 | 5000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 15000,00 | 5000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02.  Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 15000,00 | 5000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 15000,00 | 5000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | | III | | | IV | | | |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3 | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 834888,00 | 330858,00 | | | | | | | | | | | | | | | 274885,00 | 229145,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 537020,00 | 234873,00 | | | | | | | | | | | | | | | 171786,00 | 130361,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 297868,00 | 95985,00 | | | | | | | | | | | | | | | 103099,00 | 98784,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.4 | Мероприятие 04.01. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 529269,00 | 163473,00 | | | | | | | | | | | | | | | 207974,00 | 157822,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 437 175,00 | 135028,00 | | | | | | | | | | | | | | | 171786,00 | 130361,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 92094,00 | 28445,00 | | | | | | | | | | | | | | | 36188,00 | 27461,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 год | | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |  |
| I | II | | | III | | | | IV | | | | - | - | - | - |  |  |
| 32160,04 | 32160,04 | | | 0 | 3216,00 | | | 16080,02 | | | | 32160,04 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 52.5. | Мероприятие 04.02.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 | х | х | Всего | 2023 год | | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | | III | | | | IV |
| - | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | - | - |
| 52.6. | Мероприятие 04.03.  Финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | | III | | | | IV | | |  |  |  |  |  |
| - | - | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | - | - | - |
| 22.7. | Мероприятие 04.04.  Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | 2023-2027 | Итого | 105100,00 | 105100,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 99845,00 | 99845,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5255,00 | 5255,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам м2 | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | | III | | | | IV | | |  |  |  |  |  |
| 25690 | 25690 | 0 | | | 0 | | | | 7707 | | | | 25690 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.8. | Мероприятие 04.05.  Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | | III | | | | IV | | |  |  |  |  |  |
| - | - | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | - | - | - |
| 52.9 | Мероприятие 04.06.  Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, м2 | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | II | | | | III | | | | IV | |
| - | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | - | - |
| 52.10 | Мероприятие 04.07.  Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | х | х | Всего | 2023 год | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | | III | | | | IV | | |  |  |  |  |  |
| - | - | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | - | - | - |
| 52.11 | Мероприятие 04.08.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | Итого | 185519,00 | 57285,00 | | | | | | | | | | | | | | | 61911,00 | 66323,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета городского округа | 185519,00 | 57285,00 | | | | | | | | | | | | | | | 61911,00 | 66323,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполнены, м2 | х | х | Всего | 2023  год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | II | | | | III | | | | IV | |
| 1905300,00 | 1905300,00 | | 1905300,00 | | | 1905300,00 | | | | 1905300,00 | | | | 1905300,00 | | 1905300,00 | 1905300,00 | 0 | 0 |
| 2.12 | Мероприятие 04.09.  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого | 15000,00 | 5000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета городского округа | 15000,00 | 5000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Установка комплекта дорожных знаков на одну искусственную дорожную неровность (ИДН), комплект | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | II | | | | III | | | | IV | |
| 30 | 10 | | 0 | | | 0 | | | | 10 | | | | 0 | | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Установка знаков маршрутного ориентирования, шт | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | | | II | | | | III | | | | IV | |
| 174 | 58 | | 0 | | | 0 | | | | 58 | | | | 0 | | 58 | 58 | 0 | 0 |
| Разметка объектов дорожного хозяйства, м2 | х | х | Всего | 2023 год | | в т.ч. по кварталам | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | | | II | | | | III | | | | IV | |
| 2127,6 | 709,2 | | 0 | | | 0 | | | | 709,2 | | | | 0 | | 709,2 | 709,2 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2. «Дороги Подмосковья» | | Итого: | 849 888,00 | 335 858,00 | | | | | | | | | | | | | | | 279 885,00 | 234 145,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 537 020,00 | 234 873,00 | | | | | | | | | | | | | | | 171 786,00 | 130 361,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 312 868,00 | 100 985,00 | | | | | | | | | | | | | | | 108 099,00 | 103 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность /прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2023 год | 2024  год\* | 2025 год\*\* | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1.  46-216 ОП МГ-3789. Автомобильная дорога г. Зарайск ул. Сосновая | 1,15 км | Московская область, г. Зарайск, ул. Сосновая | Бюджет городского округа | 01.03.2023-01.07.2023 | 01.07.2023 | 962,80 | 0 | Итого | 962,80 | 962,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 962,80 | 962,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объект 2.  46-216 ОП МГ-1084. Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием, Московская область, Зарайский район, д. Овечкино | 1,13 км | Московская область, г.о. Зарайск, д. Овечкино | Бюджет городского округа | 01.03.2023-01.07.2023 | 01.07.2023 | 1060,01 | 0 | Итого | 1060,01 | 1060,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 1060,01 | 1060,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объект 3.  46-216 ОП МГ-1176. Автомобильная дорога «Зарайск-Кобылье»-Воронино» | 0,65 км | Московская область, г.о. Зарайск, д. Воронино | Бюджет городского округа | 01.03.2023-01.07.2023 | 01.07.2023 | 1060,01 | 0 | Итого | 1060,01 | 1060,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 1060,01 | 1060,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объект 4. 46-216 ОП МГ-1239. Автомобильная дорога общего пользования местного значения грунтовая, д. Авдеево от дома № 33а до дома № 79, до поворота на д. Б-Белыничи, проезд к домам № № 2 – 5 | 0,46 км | Московская область, г.о. Зарайск, д. Большие Белыничи | Бюджет городского округа | 01.03.2023-01.07.2023 | 01.07.2023 | 945,97 | 0 | Итого | 945,97 | 945,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 945,97 | 945,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Объект 5. 46-216 ОП МГ-3065. Автомобильная дорога г. Зарайск подъезд к жилому массиву ул. Московская | 0,6 км | Московская область, г. Зарайск, ул. Московская | Бюджет городского округа | 01.03.2023-01.07.2023 | 01.07.2023 | 971,21 | 0 | Итого | 971,21 | 971,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 971,21 | 971,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | | | | | | | 0 | Итого | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета на 2024 г. формируется на основании результатов голосования на портале «Добродел» и будет утвержден не ранее 31.12.2023 г.

\*\*Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета на 2025 г. формируется на основании результатов голосования на портале «Добродел» и будет утвержден не ранее 31.12.2024 г.

8.3 Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.01. подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024  год\* | 2025 год\*\* | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Объект 1. 46-216 ОП МГ-1159. Автомобильная дорога к д. Михалево | Капитальный ремонт | 3,235 км | 01.04.2023-01.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 109996,18 | 109996,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 27127,55 | 27127,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объект 2. 46-216 ОП МГ- 46Н-02619. Автомобильная дорога г. Зарайск ул. Советская | Ремонт | 0,623 км | 01.04.2023-01.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 6948,58 | 6948,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 365,72 | 365,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объект 3. 46-216 ОП МГ-3110. Автомобильная дорога г. Зарайск пос.Текстильщиков | Ремонт | 0,235 км | 01.04.2023-01.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 3990,12 | 3990,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 210,00 | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объект 4. 46-216 ОП МГ-3117. Автомобильная дорога г. Зарайск ул. Привокзальная | Ремонт | 0,542 км | 01.04.2023-01.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 6675,21 | 6675,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 351,32 | 351,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Объект 5. 46-216 ОП МГ-3104. Автомобильная дорога г. Зарайск ул. Дзержинского | Ремонт | 0,726 км | 01.04.2023-01.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 7417,91 | 7417,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 390,41 | 390,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию: | | | | | Итого | 163473,00 | 163473,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 135028,00 | 135028,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 28445,00 | 28445,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Адресный перечень по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2024 г. формируется на основании результатов голосования на портале «Добродел» и будет утвержден не ранее 31.12.2023 г.

\*\*Адресный перечень по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2025 г. формируется на основании результатов голосования на портале «Добродел» и будет утвержден не ранее 31.12.2024 г.

8.4. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 04.04. подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Объект 1.  46-216 ОП МГ-4980. Автомобильная дорога до д. Никольское, Болотня, Иваньшево | Капитальный ремонт | 4,500  км | 01.04.2023-01.10.2023 | Средства бюджета Московской области | 99 845,00 | 99 845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 5255,00 | 5255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию: | | | | | Итого | 105100,00 | 105100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 99 845,00 | 99 845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 5255,00 | 5255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |