Приложение

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 06.02.2024 № 216/2

Муниципальная программа городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной

комфортной городской среды» на 2023 – 2027 годы.

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области  Простоквашин А.А.  Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области  Шолохов А.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Зарайск  2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Зарайск | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»\* | – | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Повышение качества и комфорта городской среды. Разработка архитектурно – планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий, благоустройство общественных территорий, установка детских, игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области, устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно – художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город», изготовление и установка стел. | | | | | |
| Подпрограмма 2. Комплексное благоустройство дворовых территорий, содержание территорий, модернизация детских игровых площадок, установка, замена светильников и ламп уличного освещения на современные энергоэффективные, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий, проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, ремонт подъездов, установка камер видеонаблюдения в подъездах МКД, а также работа административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. | | | | | |
| Подпрограмма 3. Обеспечение повышения качества работы органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в сфере ЖКХ и благоустройства. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 553 280,02 | 548 976,02 | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 |
| Средства федерального бюджета | 235 692,02 | 235 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 598 775,93 | 622 021,84 | 611 367,65 | 496 825,72 | 434 280,72 | 434 280,00 |
| Внебюджетные средства | 5 180,00 | 0,00 | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 392 927,97 | 1 406 689,88 | 617 623,65 | 497 901,72 | 435 356,72 | 435 356,00 |

\*Подпрограмма не предусмотрена к реализации на территории городского округа Зарайск

1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027 годы.

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды является одним из приоритетных направлений стратегического развития городского округа Зарайск Московской области на ближайший период.

Городская среда – совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально–демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Общественные и дворовые территории – неотъемлемая составляющая городской структуры. Без благоустройства дворов и территорий общего пользования, благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения, внешней привлекательности.

Благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий. В процессе становления и преобразования городов появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам.

Для формирования современного единого облика территории городского округа Зарайск, соответствующего запросам населения, необходимо решить ряд сложившихся проблем. В частности, можно выделить следующие проблемы:

– недостаточный уровень озеленения и благоустройства районов многоэтажной застройки;

– изношенность асфальтового покрытия дворовых и внутриквартальных проездов, тротуаров;

– во многих дворах требуется реконструкции и модернизации уличного освещения;

– в некоторых дворах практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке;

– детское игровое и спортивное оборудование за годы эксплуатации не отвечает эстетическому виду и безопасности;

– недостаточное количество парков, скверов, мест для семейного отдыха, соответствующих современным требованиям.

Одной из наиболее острых проблем остаются вопросы повышения уровня качества работ по благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния территории. Оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, транспортными средствами, не достигает должного уровня. Кроме того, значительная часть техники, машин и оборудования, транспортных средств имеет значительный износ.

Муниципальная программа направлена на:

– Увеличение доли благоустроенных общественных территорий городского округа Зарайск Московской области;

– Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Зарайск;

– Повышение качества работы органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в сфере ЖКХ и благоустройства;

– Вовлечение жителей в мероприятия по формированию современной комфортной среды (проведение субботников).

Обустройство дорожно-тротуарной сети, территорий общего пользования (парков, скверов, набережных), обеспечение освещения дворовых территорий, парковочных пространств, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания граждан. Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. Детские игровые и спортивные площадки, установленные во дворах, дадут еще большую возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила поведения в обществе. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах и проведение капитального ремонта многоквартирных домов также повысит уровень комфортности проживания граждан.

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и создать условия для комфортного проживания граждан, а также поможет повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

1. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современно комфортной городской среды» на 2023 – 2027 годы, с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в городском округе Зарайск Московской области определяют стратегию развития отрасли, основывается на обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в соответствии с едиными требованиями по Московской области.

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно-целевым методом в рамках муниципальной программы, которая обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей муниципального образования.

В целях реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер реализации Программы:

– оперативный мониторинг хода реализации Программы;

– оптимизация расходов местного бюджета;

– оперативное реагирование на изменения законодательства;

– определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

– своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации;

– информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» с 2019 года до 2022 года на территории городского округа Зарайск благоустроено: 6 общественных территорий, 54 дворовые территории, установлено 30 детских игровых площадок по программе Губернатора «Наше Подмосковье», выполнены мероприятия по устройству и капитальному ремонту на 46 системах наружного освещения и 3 объектах архитектурно–художественного освещения, устранено более 17,97 тыс. м2 дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях. Отремонтировано 270 подъездов многоквартирных домов.

Отказ от реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» приведет к увеличению нагрузки на действующую инфраструктуру, преждевременному износу и дефициту объектов благоустройства, что в свою очередь приведет к снижению качества жизни населения на территории городского округа Зарайск и негативному социальному эффекту.

1. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда» | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.06, F2.07 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Министерство благоустройства Московской области, данные  администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Министерство благоустройства Московской области, данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Министерство благоустройства Московской области, данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Министерство благоустройства Московской области, данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда»  Расчет Показателя осуществляется по формуле:  (Ni14/N14) × 100  N i14 - количество граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды;  N14 - численность населения в возрасте старше 14 лет. | Министерство благоустройства Московской области, данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | |
| 6. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | тыс. м2 | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Данные администрации  городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 7. | Замена детских игровых площадок | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные администрации  городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 8. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные администрации  городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 9. | Установка шкафов управления наружным освещением | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные администрации  городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 10. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные администрации  городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |

1. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы X | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории | единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2 | 1 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | единица | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий».  Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 3 | 1 | F2 | 04 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» | единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» |
| 4 | 1 | F2 | 05 | Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета | единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе |
| 5 | 1 | 01 | 03 | Установлены детские, игровые площадки | единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок |
| 6 | 1 | 01 | 04 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 7 | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | единица | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 8 | 1 | 01 | 20 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | единица | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 9 | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | единица | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 10 | 1 | 01 | 20 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | единица | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 11 | 1 | 01 | 20 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | единица | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 12 | 1 | 01 | 20 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | единица | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 13 | 1 | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | единица | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 14 | 1 | 01 | 21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | единица | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 15 | 1 | 01 | 22 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 16 | 2 | F2 | 01 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | единица | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде |
| 17 | 2 | 01 | 01 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м | м2 | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 18 | 2 | 01 | 02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | единица | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 19 | 2 | 01 | 02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | единица | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории муниципального образования Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 20 | 2 | 01 | 03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | единица | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 21 | 2 | 01 | 06 | Приобретена коммунальная техника | единица | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 22 | 2 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | тыс. м2 | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 23 | 2 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | тыс. м2 | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 24 | 2 | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 25 | 2 | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | тыс. м2 | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 26 | 2 | 01 | 19 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | тыс. м2 | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 27 | 2 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 28 | 2 | 01 | 21 | Количество светильников | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 29 | 2 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 30 | 2 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 31 | 2 | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | единица | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 32 | 2 | 01 | 29 | Модернизированы дворовые территории | единица | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 33 | 2 | 01 | 30 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 34 | 2 | 03 | 01 | Проведен ремонт подъездов МКД | единица | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |

1. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Зарайск | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 1.F2.01  1.F2.02 |
| 2 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск; | 1.F2.04  1.F2.05 |
| 3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный  Отраслевой показатель | Процент | 86,35 | 86,35 | 86,72 | 86,72 | 86,72 | 86,72 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 1.01.04 |
| 4 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный  Отраслевой показатель | Процент | 62,87 | 63,86 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 1.01.04 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 1.F2.01  1.F2.02  1.F2.04  1.F2.05  1.01.04  2.01.02  2.01.03  2.01.06 |
| Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Зарайск | | | | | | | | | | | |
| 6 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | тыс. м2 | – | 10 070,68 | 5 955,27 | 5 955,27 | 5 955,27 | 5 955,27 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 2.01.15  2.01.16  2.01.18  2.01.19 |
| 7 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный  Отраслевой показатель | Единица | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  Отдел архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 2.01.20 |
| 8 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный  Отраслевой  показатель | Единица | – | 2 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 2.01.22 |
| 9 | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный  Отраслевой показатель | Единица | – | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 2.01.23 |
| 10 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Приоритетный  Отраслевой показатель | Единица | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 2.01.30 |

1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда».
   1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия  Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2.  Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 854 370,70 | 854 370,70 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 486 645,63 | 486 645,63 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 235 692,02 | 235 692,02 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 132 033,05 | 132 033,05 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 267 460,90 | 267 460,90 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 55 230,68 | 55 230,68 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 165 692,02 | 165 692,02 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 46 538,20 | 46 538,20 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023 | Итого | 209 477,28 | 209 477,28 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 177 475,69 | 177 475,69 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 32 001,59 | 32 001,59 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3 | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2025 | Итого | 307 432,52 | 307 432,52 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 253 939,26 | 253 939,26 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 53 493,26 | 53 493,26 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставле-нии иного межбюджетного трансферта между Минис-терством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие F2.05.  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023 | Итого | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 01.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 191 578,55 | 137 223,21 | 54 355,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 15 141,14 | 15 141,14 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 176 437,41 | 122 082,06 | 54 355,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 | Итого | 27 019,24 | 27 019,24 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 8 105,77 | 8 105,77 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 18 913,47 | 18 913,47 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2 | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2024 | Итого | 77 806,59 | 23 451,25 | 54 355,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 7 035,37 | 7 035,37 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 70 771,22 | 16 415,88 | 54 355,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год |  |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 01.20.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 85 573,80 | 85 573,80 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 85 573,80 | 85 573,80 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнитель-ных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 01.21.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований за счёт средств местного бюджета | 2023 | Итого | 876,32 | 876,32 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства  и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 876,32 | 876,32 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 | Мероприятие 01.22.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023 | Итого | 302,60 | 302,60 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 302,60 | 302,60 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1. «Комфортная городская среда» | | | Итого | 1 045 949,25 | 991 593,91 | 54 355,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 501 786,77 | 501 786,77 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 235 692,02 | 235 692,02 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 308 470,46 | 254 115,12 | 54 355,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс. рублей) | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» (2 очередь), включая ул. Первомайскую, ул. Музейную,  ул. Пожарского, два пешеходных спуска по ул. Кузнецкий спуск и ул. Парковая | 5,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-  15.10.2023 | 18.10.2023 | 422 031,20 | 0,00 | Итого | 267 460,90 | 267 460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 55 230,68 | 55 230,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 165 692,02 | 165 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа | 46 538,20 | 46 538,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию F2.01 | | | | | | | | Всего | 267 460,90 | 267 460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
| Средства бюджета Московской области | 55 230,68 | 55 230,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 165 692,02 | 165 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа | 46 538,20 | 46 538,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.02 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс. рублей) | |
| всего | | 2023  год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| 1 | Благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» (2 очередь), включая ул. Первомайскую, ул. Музейную, ул. Пожарского, два пешеходных спуска по ул. Кузнецкий спуск и ул. Парковая | 5,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-  15.10.2023 | 18.10.2023 | 422 031,20 | 0,00 | Итого | | 154 570,30 | | 154 570,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 127 675,06 | | 127 675,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 26 895,24 | | 26 895,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Благоустройство общественной территории г.о. Зарайск по адресу: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская | – | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 18.10.2022 | – | – | Итого | | 54 906,98 | | 54 906,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 49 800,63 | | 49 800,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 5 106,35 | | 5 106,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по мероприятию F2.02. | | | | | | | | | Всего | | 209 477,28 | | 209 477,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Х | |
| Средства бюджета Московской области | | 177 475,69 | | 177 475,69 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 32 001,59 | | 32 001,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

7.4 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.04 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  Прирост мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2023  год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство набережной  р. Осетр от плотины до Белого колодца | 4,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 15.01.2023-01.11.2023 | 06.11.2023 | 377 432,52 | 0,00 | Итого | 307 432,52 | 307 432,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 253 939,26 | 253 939,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 53 493,26 | 53 493,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Всего по мероприятию F2.04. | | | | | | | | Всего | 307 432,52 | 307 432,52 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 253 939,26 | 253 939,26 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 53 493,26 | 53 493,26 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

7.5. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.05 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 1 | Благоустройство набережной р. Осетр от плотины до Белого колодца | 4,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 15.01.2023-  01.11.2023 | 06.11.2023 | 377 432,52 | 0,00 | Итого | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Всего по мероприятию F2.05. | | | | | | | | Всего | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

7.6. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.03 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс.  руб.) | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Власова,  парк «Дружба» | – | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74 | 0,00 | Итого | | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | г.о. Зарайск,  пос. 2 отделение с/х Зарайский,  ул. Центральная, д. 9 | – | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50 | 0,00 | Итого | | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Лагерная | – | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50 | 0,00 | Итого | | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | г.о. Зарайск,  пос. Масловский,  ул. Центральная, д. 13 | – | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50 | 0,00 | Итого | | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по мероприятию 01.03. | | | | | | | | | Всего | 27 019,24 | 27 019,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Х |
| Средства бюджета Московской области | 8 105,77 | 8 105,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | 18 913,47 | 18 913,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

7.7. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.04 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | д. Мишино | – | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 8 103,64 | 0,00 | Итого | 8 103,64 | 8 103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 2 431,09 | 2 431,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 672,55 | 5 672,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | д. Овечкино | – | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 4 157,84 | 0,00 | Итого | 4 157,84 | 4 157,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 1 247,35 | 1 247,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 910,49 | 2 910,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | д. Радушино | – | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 6 372,27 | 0,00 | Итого | 6 372,27 | 6 372,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 1 911,68 | 1 911,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 460,59 | 4 460,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Макеево,  ул. Прудная | – | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 4 817,50 | 0,00 | Итого | 4 817,50 | 4 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 1 445,25 | 1 445,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 372,25 | 3 372,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Зарайск,  ул. Сосновая,  от д. 23 до Каринского ш. | – | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.102024 | 5 991,07 | 0,00 | Итого | 5 991,07 | 0,00 | 5 991,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 991,07 | 0,00 | 5 991,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Отделение 2 совхоза Зарайский | – | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.10.2024 | 5 471,57 | 0,00 | Итого | 5 471,57 | 0,00 | 5 471,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 471,57 | 0,00 | 5 471,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Нераспределенный остаток | | | | | | | Итого | 42 892,70 | 0,00 | 42 892,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | 42 892,70 | 0,00 | 42 892,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию 01.04. | | | | | | | | Всего | 77 806,59 | 23 451,25 | 54 355,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
| Средства бюджета Московской области | 7 035,37 | 7 035,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 70 771,22 | 16 415,88 | 54 355,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

8.1 Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в много квартирных домах на территории Московской области»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | | 2024 год | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F2.  Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | | Итого | 111 192,76 | 30 611,96 | | 8 037,34 | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 25 285,42 | 25 285,42 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 85 907,34 | 5 326,54 | | 8 037,34 | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | | Итого | 111 192,76 | 30 611,96 | | 8 037,34 | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 25 285,42 | 25 285,42 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 85 907,34 | 5 326,54 | | 8 037,34 | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 24 | 9 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципаль-ного образования Московской области | 2023-2027 | | Итого | 2 228 385,96 | 384 484,01 | | 547 830,97 | | | | | | 473 720,49 | 411 175,49 | 411 175,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 26 207,83 | 21 903,83 | | 1 076,00 | | | | | | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 202 178,13 | 362 580,18 | | 546 754,97 | | | | | | 472 644,49 | 410 099,49 | 410 099,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | | Итого | 67 816,05 | 8 135,68 | | 22 590,65 | | | | | | 12 363,36 | 12 363,36 | 12 363,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 6 720,06 | 6 720,06 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 61 095,99 | 1 415,62 | | 22 590,65 | | | | | | 12 363,36 | 12 363,36 | 12 363,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворо-вые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 49 392,91 | 5 925,49 | | 16 453,50 | 0 | 0 | 16 453,50 | 16 453,50 | | 9 004,64 | 9 004,64 | 9 004,64 |
| 2.2 | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | | Итого | 41 569,68 | 17 151,10 | | 5 962,32 | | | | | | 6 152,13 | 6 152,13 | 6 152,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 14 166,77 | 14 166,77 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 27 402,91 | 2 984,33 | | 5 962,32 | | | | | | 6 152,13 | 6 152,13 | 6 152,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 50 | 12 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | | 10 | 10 | 10 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуни-кации за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х | | Х | Всего | Итого 2023 год | | Итого 2023 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| – | – | | – | – | – | – | – | | – | – | – |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | | Итого | 5 321,00 | 1 017,00 | | 1 076,00 | | | | | | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 5 321,00 | 1 017,00 | | 1 076,00 | | | | | | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномочен-ные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 5 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Мероприятие 01.06.  Приобретение коммунальной техники | 2023 | | Итого | 15 754,86 | 15 754,86 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Центр досуга «Победа»  г. Зарайск  МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 15 754,86 | 15 754,86 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретена коммунальная техника, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 3 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | | Итого | 1 183 564,21 | 123 734,21 | | 272 350,00 | | | | | | 272 350,00 | 257 565,00 | 257 565,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 183 564,21 | 123 734,21 | | 272 350,00 | | | | | | 272 350,00 | 257 565,00 | 257 565,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 1 144,43 | 1 144,43 | | 1 144,43 | 1 144,43 | 1 144,43 | 1 144,43 | 1 144,43 | | 1 144,43 | 1 144,43 | 1 144,43 |
| 2.6 | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | | Итого | 298 614,95 | 46 274,95 | | 78 880,00 | | | | | | 59 222,00 | 57 119,00 | 57 119,00 | МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск»  Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 298 614,95 | 46 274,95 | | 78 880,00 | | | | | | 59 222,00 | 57 119,00 | 57 119,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 4 774,71 | 8 499,35 | | 4 774,71 | 4 774,71 | 4 774,71 | 4 774,71 | 4 774,71 | | 4 774,71 | 4 774,71 | 4 774,71 |
| 2.7 | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023 | | Итого | 19 946,94 | 19 946,94 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 19 946,94 | 19 946,94 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 15 | 9 | | – | – | – | – | – | | – | – | – |
| 2.8 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | | Итого | 135 239,40 | 21 239,40 | | 34 000,00 | | | | | | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 135 239,40 | 21 239,40 | | 34 000,00 | | | | | | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | Х | | Х | Всего | 2023  год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 29,87 | 420, 58 | | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | | 29,87 | 29,87 | 29,87 |
| 2.9 | Мероприятие 01.19.  Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | | Итого | 21 434,60 | 13 834,60 | | 1 900,00 | | | | | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 21 434,60 | 13 834,60 | | 1 900,00 | | | | | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м | Х | | Х | Всего | 2023  год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | | 12 мес. |
| 6,26 | 6,26 | | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 2.10 | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | | Итого | 107 526,78 | 23 619,78 | | 23 907,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 107 526,78 | 23 619,78 | | 23 907,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена детских игровых площадок, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 25 | 7 | | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | | 4 | 4 | 4 |
| 2.11 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | | Итого | 134 022,60 | 45 332,10 | | 48 033,50 | | | | | | 40 657,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 134 022,60 | 45 332,10 | | 48 033,50 | | | | | | 40 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество светильников, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 6 287 | 6 287 | | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| 2.12 | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | | Итого | 48 443,39 | 48 443,39 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 48 443,39 | 48 443,39 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 2 301 | 2 301 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | | Итого | 4 812,50 | 0,00 | | 4 812,50 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 812,50 | 0,00 | | 4 812,50 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 13 | 0 | | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Мероприятие 01.24.  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о.  Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024-2027 | | Итого | 85 453,00 | 0,00 | | 25 453,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о.  Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 85 453,00 | 0,00 | | 25 453,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизированы дворовые территории, ед. | Х | | Х | Итого | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | | 12 мес. |
| 5 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.16 | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024-2027 | | Итого | 58 866,00 | 0,00 | | 28 866,00 | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о.  Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 58 866,00 | 0,00 | | 28 866,00 | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | | Х | Итого | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 6 | – | | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Основное мероприятие 03.  Приведение в надлежащее состояние подъездов в много-квартирных домах | 2023-2027 | | Итого | 7 400,00 | 0,00 | | 7 400,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 220,00 | 0,00 | | 2 220,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 5 180,00 | 0,00 | | 5 180,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | | Итого | 7 400,00 | 0,00 | | 7 400,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 220,00 | 0,00 | | 2 220,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 5 180,00 | 0,00 | | 5 180,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 10 | 0 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | Итого | | 2 346 978,72 | 415 095,97 | 563 268,31 | | | | | | | 497 901,72 | 435 356,72 | 435 356,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | | 51 493,25 | 47 189,25 | 1 076,00 | | | | | | | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 2 290 305,47 | 367 906,72 | 557 012,31 | | | | | | | 496 825,72 | 434 280,72 | 434 280,00 |
| Внебюджетные источники | | 5 180,00 | 0,00 | 5 180,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.2. Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01 «Ремонт дворовых территорий»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Зарайск,  д. Козловка,  д.д. 3, 4, 5, 6, 10 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 318,87 | 0,00 | Итого | | 2 318,87 | 2 318,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 915,38 | 1 915,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 403,49 | 403,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Зарайск,  д. Авдеево,  д.д. 48, 49, 50, 51, 52, 55 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 932,67 | 0,00 | Итого | | 3 932,67 | 3 932,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 3 248,38 | 3 248,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 684,29 | 684,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Советская, д.д. 43А, 43Б, 45 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 5 706,90 | 0,00 | Итого | | 5 706,90 | 5 706,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 4 713,89 | 4 713,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 993,01 | 993,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. поселок Текстильщиков, д.д. 1, 30 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 446,33 | 0,00 | Итого | | 3 446,33 | 3 446,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 2 846,66 | 2 846,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 599,67 | 599,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  кв-л Южный, д.д. 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 5 840,81 | 0,00 | Итого | | 5 840,81 | 5 840,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 4 824,50 | 4 824,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 1 016,31 | 1 016,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Димитра Благоева,  д.д. 25, 27, 27А, 27Б | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 062,62 | 0,00 | Итого | | 3 062,62 | 3 062,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 2 529,72 | 2 529,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 532,90 | 532,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Крупской, д.д. 32, 34,  ул. Пионерская, д.д.16, 18,  ул. Октябрьская, д.д. 59,61,  ул. Полевая,  д. 17 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 774,56 | 0,00 | Итого | | 3 774,56 | 3 774,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 3 117,78 | 3 117,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 656,78 | 656,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Ленинская, д.д. 36, 38,  ул. Октябрьская, д. 2 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 368,50 | 0,00 | Итого | | 1 368,50 | 1 368,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 130,38 | 1 130,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 238,12 | 238,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск, микрорайон 1, д. 33А | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 160,70 | 0,00 | Итого | | 1 160,70 | 1 160,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 958,73 | 958,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 201,97 | 201,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 25 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 741,70 | 0,00 | Итого | | 741,70 | 0,00 | 741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 741,70 | 0,00 | 741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о. Зарайск,  д. Мендюкино, д. 17, 18, 19 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 1 565,10 | 0,00 | Итого | | 1 565,10 | 0,00 | 1 565,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 1 565,10 | 0,00 | 1 565,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г.о. Зарайск,  д. Гололобово, д. 6, 7, 8 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 1 678,88 | 0,00 | Итого | | 1 678,88 | 0,00 | 1 678,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 1 678,88 | 0,00 | 1 678,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г.о. Зарайск,  с. Чулки-Соколово, микрорайон, д.д. 5, 6 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 1 820,61 | 0,00 | Итого | | 1 820,61 | 0,00 | 1 820,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 1 820,61 | 0,00 | 1 820,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г.о. Зарайск,  д. Авдеево, д. 61 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 792,15 | 0,00 | Итого | | 792,15 | 0,00 | 792,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 792,15 | 0,00 | 792,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. поселок Текстильщиков, д. 2Б | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 916,58 | 0,00 | Итого | | 916,58 | 0,00 | 916,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 916,58 | 0,00 | 916,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Нераспределенный остаток | | | | | | | Итого | | 73 065,78 | 0,00 | 522,32 | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 73 065,78 | 0,00 | 522,32 | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию F2.01. | | | | | | | | Всего | 111 192,76 | | 30 611,96 | 8 037,34 | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 25 285,42 | | 25 285,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 85 907,34 | | 5 326,54 | 8 037,34 | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.3. Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строи-  тельства  (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) | |
| всего | | 2023  год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| 1 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  пл. Фабричная (уч.1) (54.765384, 38.885729 ; 54.765902, 38.885780) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 480,15 | 0,00 | Итого | | 480,15 | | 480,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 396,60 | | 396,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 83,55 | | 83,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  г. Зарайск, пл. Фабричная (уч.2) (54.765647, 38.884578; 54.766113, 38.885537) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 705,78 | 0,00 | Итого | | 705,78 | | 705,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 582,97 | | 582,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 122,81 | | 122,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  г. Зарайск, пл. Фабричная (уч.3) (54.765429, 38.885563; 54.766771, 38.884808) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 411,55 | 0,00 | Итого | | 1 411,55 | | 1 411,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 1 165,94 | | 1 165,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 245,61 | | 245,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, от д.12 к роднику (уч. 1) (54.772502, 38.847762; 54.772380, 38.848875) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 548,02 | 0,00 | Итого | | 548,02 | | 548,02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 452,66 | | 452,66 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 95,36 | | 95,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, от д.12 к роднику (уч. 2) (54.772380, 38.848875; 54.772515, 38.850890) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 136,35 | 0,00 | Итого | | 1 136,35 | | 1 136,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 938,62 | | 938,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 197,73 | | 197,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  г. Зарайск, микрорайон 2,  д.д. 17, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 23, 24, 51 до моста (54.762161, 38.899378 ; 54.762141, 38.900824) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 747,29 | 0,00 | Итого | | 747,29 | | 747,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 617,26 | | 617,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 130,03 | | 130,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  д. Гололобово,  д.д. 10, 13, 9, 27  до моста (54.762229, 38.901031; 54.764204, 38.912542) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 6 559,54 | 0,00 | Итого | | 6 559,54 | | 6 559,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 5 418,18 | | 5 418,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 1 141,36 | | 1 141,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  д. Карино, ул. Кооперативная, д. 2«Б» до автобусной остановки (54.689458, 38.927234; 54.690150, 38.929536) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 232,38 | 0,00 | Итого | | 1 232,38 | | 1 232,38 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 1 017,94 | | 1 017,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 214,44 | | 214,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, от д. 22 к автобусной остановке (СХТ) (54.772880,  38.845637; 54.771735, 38.846085) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 079,42 | 0,00 | Итого | | 1 079,42 | | 1 079,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 891,60 | | 891,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 187,82 | | 187,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  пос. Центральной усадьбы совхоза  "40 лет Октября", ул. Пролетарская,  д. 44 до торговой точки (54.773115, 38.640642; 54.773607, 38.640506) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 320,10 | 0,00 | Итого | | 320,10 | | 320,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 264,40 | | 264,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 55,70 | | 55,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | Пешеходная коммуникация,  г. о. Зарайск,  пос. Масловский,  ул. Клубная, д. 3 до д. 8 (54.778716, 39.083526; 54.776963, 39.082459) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 560,48 | 0,00 | Итого | | 1 560,48 | | 1 560,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 1 288,95 | | 1 288,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 271,53 | | 271,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск, г. Зарайск остановка «Зарайский филиал» до городского кладбища (54.752014, 38.882614; 54.751288, 38.880350) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 370,04 | 0,00 | Итого | | 1 370,04 | | 1 370,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 1 131,65 | | 1 131,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 238,39 | | 238,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 | Пешеходная коммуникация от дворовой территории г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 к скверу возле мемориала Великой Отечественной войны в посёлке ЗСМ (54.776071, 38.891198; 54.776409, 38.891031) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 401,64 | 0,00 | Итого | | 401,64 | | 0,00 | | 401,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 401,64 | | 0,00 | | 401,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14 | Пешеходная коммуникация от дворовой территории Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д., 11, 12, 13, 14, 15 к МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга» (54.760833, 38.893907; 54.761003, 38.894133) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 237,94 | 0,00 | Итого | | 237,94 | | 0,00 | | 237,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 237,94 | | 0,00 | | 237,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 15 | Пешеходная коммуникация от дворовой территории Городской округ Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. д. 10, 11 к МБОУ «Гимназия № 2» (54.755807, 38.891744; 54.755382, 38.891682) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 487,66 | 0,00 | Итого | | 487,66 | | 0,00 | | 487,66 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 487,66 | | 0,00 | | 487,66 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16 | Пешеходная коммуникация г. о. Зарайск, д. Алферьево от памятника ВОВ до МБОУ «Алферьевская средняя школа» и стадиона (54.651911, 38.745226; 54.652857, 38.744197) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 1 578,47 | 0,00 | Итого | | 1 578,47 | | 0,00 | | 1 578,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 1 578,47 | | 0,00 | | 1 578,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17 | Пешеходная коммуникация г.о. Зарайск, пос. Зарайский вдоль стадиона к МБОУ «Летуновская средняя школа», остановке и МБУ дом культуры поселка Зарайский (54.688604, 39.007630; 54.688896, 39.005991) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 1 051,22 | 0,00 | Итого | | 1 051,22 | | 0,00 | | 1 051,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 1 051,22 | | 0,00 | | 1 051,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18 | Пешеходная коммуникация г.о. Зарайск, д. Авдеево, от ДТ г.о. Зарайск, д. Авдеево, д.53 к МАДОУ «Детский сад №21 «Ласточка» (54.670841, 38.886403; 54.670157, 38.886764) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 774,18 | 0,00 | Итого | | 774,18 | | 0,00 | | 774,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 774,18 | | 0,00 | | 774,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19 | Пешеходная коммуникация городской округ Зарайск, д. Мендюкино,  от д. 19 к остановочному павильону (Протекино) (54.773410, 38.842770; 54.773126, 38.841861) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 908,23 | 0,00 | Итого | | 908,23 | | 0,00 | | 908,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 908,23 | | 0,00 | | 908,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 20 | Пешеходная коммуникация городской округ Зарайск, д. Алферьево,  от памятника ВОВ до МБОУ «Алферьевская средняя школа» и стадиона (участок 2) (54.652971, 38.745111; 54.653010, 38.744293) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 519,50 | 0,00 | Итого | | 519,50 | | 0,00 | | 519,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 519,50 | | 0,00 | | 519,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 20 | Нераспределенный остаток | | | | | | | Всего | | 18 979,23 | | 0,00 | | 3,48 | | 6 152,13 | | 6 152,13 | | 6 152,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 18 979,23 | | 0,00 | | 3,48 | | 6 152,13 | | 6 152,13 | | 6 152,00 | |
| Всего по мероприятию 01.02. | | | | | | | | | Всего | | 41 569,68 | | 17 151,10 | | 5 962,32 | | 6 152,13 | | 6 152,13 | | 6 152,00 | | Х |
| Средства бюджета Московской области | | 14 166,77 | | 14 166,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 27 402,91 | | 2 984,33 | | 5 962,32 | | 6 152,13 | | 6 152,13 | | 6 152,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

8.4. Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации Мероприятия 01.30. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строи-  тельства  (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| всего | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Зарайск,  д. Мендюкино, д.д. 5, 7, 8, 16, 16а | 450 | Работы по благоустройству | – | – | 14 433,00 | 0,00 | Итого | 14 433,00 | 0,00 | 14 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 14 433,00 | 0,00 | 14 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Зарайск,  д. Летуново,  ул. Полевая, д. 2 | 450 | Работы по благоустройству | – | – | 14 433,00 | 0,00 | Итого | 14 433,00 | 0,00 | 14 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 14 433,00 | 0,00 | 14 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Нераспределенный остаток | | | | | | | Итого | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Итого по мероприятию 01.30. | | | | | | | Итого | 58 866,00 | 0,00 | 28 866,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 58 866,00 | 0,00 | 28 866,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Адресный перечень дворовых территорий городского округа Зарайск для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | г.о. Зарайск, д. Козловка, д.д. 3, 4, 5, 6, 10 | 2023 |
| 2 | г.о. Зарайск, д. Авдеево, д.д. 48, 49, 50, 51, 52, 55 | 2023 |
| 3 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 43А, 43Б, 45 | 2023 |
| 4 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 1, 30 | 2023 |
| 5 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, кв-л Южный, д.д. 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9 | 2023 |
| 6 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.д. 25, 27, 27А, 27Б | 2023 |
| 7 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Крупской, д.д. 32, 34, ул. Пионерская, д.д.16, 18, ул. Октябрьская, д.д. 59,61, ул. Полевая, д. 17 | 2023 |
| 8 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д.д. 36, 38, ул Октябрьская, д. 2 | 2023 |
| 9 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 33А | 2023 |
|  | | |
| * 1. Адресный перечень дворовых территорий городского округа Зарайск для выполнения работ по ремонту дворовых территорий в 2024 году. | | |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 25 | 2024 |
| 2 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 2Б | 2024 |
| 3 | г.о. Зарайск, д. Авдеево, д. 61 | 2024 |
| 4 | г.о. Зарайск, д. Гололобово, д.д. 6, 7, 8 | 2024 |
| 5 | г.о. Зарайск, д. Мендюкино, д.д. 17, 18, 19 | 2024 |
| 6 | г.о. Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 5, 6 | 2024 |

* 1. Адресный перечень дворовых территорий городского округа Зарайск для выполнения работ по модернизации дворовых территорий в 2024 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 25, 26, 27, 28 | 2024 |
| 8 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 7, 8, 10 | 2024 |

1. Адресный перечень общественных территорий городского округа Зарайск для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» (2 очередь), включая ул. Первомайскую, ул. Музейную, ул. Пожарского, два пешеходных спуска по ул. Кузнецкий спуск и ул. Парковая | 2023 |
| 2 | Благоустройство набережной р. Осетр от плотины до Белого колодца | 2023 |

* 1. Адресный перечень общественных территорий городского округа Зарайск для выполнения работ по благоустройству территорий в 2024 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Благоустройство территории у Беспятовского пруда (г. Зарайск, 2-й микрорайон) | 2024 |

1. Адресный перечень дворовых территорий городского округа Зарайск, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения

работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 10, 11 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 22, 23, 24 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 16, 17, 18 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 2, 6, 7, 8 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 12, 13, 15 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 33 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 14, 19 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 25, 26 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 20, 21 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 1, 9 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 31, 32 | 2028 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. 33А | 2023 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 27, 28, 29, 30 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д.д. 3, 4, 5 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 23, 24, 51 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 11, 12, 13, 14, 15 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 7, 8, 10 | 2024 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 25, 26, 27, 28 | 2024 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 24/24 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 2/18, ул. Гуляева, д. 16 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 81 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 81А | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 88 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.д. 40, 42 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского д.д., 83, 85, ул. Полевая, д. 3 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 25 | 2024 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 64 | 2028 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 11, ул. Ленинская, д. 56/57 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 22 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.д. 25, 27, 27А, 27Б | 2023 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 6, ул. Ленинская, д. 31 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 51/23 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 23/32 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Дмитрия Донского , д. 10 | 2026 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 47 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 29 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 30 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 17 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 37 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 34/11 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 44 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 43 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 40А | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 32/17 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Карла Маркса д. 17 | 2025 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Карла Маркса д. 23 | 2027 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 31 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Карла Маркса д. 13/7 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Крупской, д.д. 4, 6 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Крупской, д.д. 32, 34, ул. Пионерская, д.д. 16, 18, ул. Октябрьская, д.д. 59, 61, ул. Полевая, д. 17 | 2023 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Комсомольская, д. 32, ул. Дзержинского д.д. 69/30, 71 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Комсомольская, д. 38, ул. Металлистов, д. 2 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д.д. 36, 38, ул. Октябрьская, д. 2 | 2023 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 21, ул. Мерецкова, д. 36/23 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 30/20 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д.40 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 46А | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 49 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Малая Садовая, д. 20 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Малая Садовая, д. 8 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Металлистов, д. 1/44 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Металлистов, д.д. 11/17, 13/15, ул. Октябрьская, д.д. 16, 18, 20 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 10/13 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д. 111 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д. 81А | 2027 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д.д. 100, 101, 102, 102А | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д.д. 103, 105 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д.д. 108, 108 стр.1, 108 стр.2 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д.д. 101А, 104, 106 | 2027 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.д. 25, 25А, 25Б | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.д. 8, 10, 12, ул. Металлистов д. 5 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 14, ул. Металлистов, д. 9/11 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Первомайская, 52/1 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 29 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 4 | 2026 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 21А, 27, 31, 13 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 10, 17 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 3, 5 | 2028 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 1, 30 | 2023 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 2Б | 2024 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 8, 13, 15, 26 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 22, 28 | 2025 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 14, 16, 18, 27, 27А | 2025 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д. 29 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д. 17 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 23, 24 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д. 25 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ПМК-6, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Рязанская, д. 12 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Свободы, д. 2 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Свободы, д. 1 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 12, ул. Карла Маркса д. 51/10 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 7 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 37, 39, 41 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 43А, 43Б, 45 | 2023 |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 33, 35 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 79 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 4/7 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 18/47 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Урицкого, д. 1 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, кв-л Южный, д.д. 1, 11, 12, 13, 3, 7 | – |
|  | г.о. Зарайск, г. Зарайск, кв-л Южный, д.д. 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9 | 2023 |
|  | г.о. Зарайск, д. Авдеево, д.д. 48, 49, 50, 51, 52, 55 | 2023 |
|  | г.о. Зарайск, д. Авдеево, д.д. 24, 26 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Авдеево, д. 61 | 2024 |
|  | г.о. Зарайск, д. Авдеево, д. 53 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Алферьево, д.д. 5, 8 | 2026 |
|  | г.о. Зарайск, д. Алферьево, д.д. 6, 7 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Алферьево, д.д. 1, 2, 3, 4 | 2024 |
|  | г.о. Зарайск, д. Гололобово, д. 21 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Гололобово, д.д. 6, 7, 8 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Гололобово, д.д. 10, 13 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Гололобово, д.д. 9, 27 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Ерново, д.д. 1,2,3,4 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Ерново, д.д. 5, 6, 7, 8 | 2028 |
|  | г.о. Зарайск, д. Ерново, д.д. 9, 10 | 2025 |
|  | г.о. Зарайск, д. Журавна, д.д. 3 - 9 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Журавна, д.д. 1, 2 | – |
|  | г.о. Зарайск, пос. Зарайский, д.д. 45, 46, 47 | 2027 |
|  | г.о. Зарайск, пос. Зарайский, д. 49 | – |
|  | г.о. Зарайск, пос. Зарайский, д. 20 | 2027 |
|  | г.о. Зарайск, д. Зименки-1, д.д. 25, 26 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Зименки-1, д.д. 65, 66 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Козловка, д. 10 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Козловка, д. 3, 4, 5, 6 | 2023 |
|  | г.о. Зарайск, д. Летуново, ул. Полевая, д.д. 2, 3, 4 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Летуново, ул. Полевая, д. 1 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Летуново, ул. Магазинная, д.д. 1, 3 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Летуново, ул. Полевая, д. 2 | – |
|  | г.о. Зарайск, с. Макеево, ул. Железнодорожная, д.д. 1, 2, 34, 5, 6 | – |
|  | г.о. Зарайск, с. Макеево, ул. Центральная, д.д. 7, 8, 9, 10, 11 | 2026 |
|  | г.о. Зарайск, с. Макеево, ул. Центральная, д.д. 1, 2, 3, 4 | – |
|  | г.о. Зарайск, с. Макеево, ул. Центральная, д.д. 5, 6 | – |
|  | г.о. Зарайск, пос. Масловский, ул. Клубная, д. 5, ул. Школьная, д.д. 14, 15 | – |
|  | г.о. Зарайск, пос. Масловский, ул. Центральная, д.д. 5, 7, 9, 11, 13 | – |
|  | г.о. Зарайск, пос. Масловский, ул. Центральная, д.1, ул. Клубная, д. 3 | – |
|  | г.о. Зарайск, пос. Масловский, ул. Школьная, д. 13, ул. Клубная, д. 8 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, д.д. 19 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, д.д. 1, 2, 9, 11, 12, 20, 20а, 21, 22, 25 | – |
|  | г.о. Зарайск, д. Мендюкино, д.д. 5, 7, 8, 16, 16а | 2026 |
|  | г.о. Зарайск, д. Мендюкино, д.д. 17, 18, 19 | 2024 |
|  | г.о. Зарайск, д. Новоселки, д.д. 12, 13, 39 | – |
|  | г.о. Зарайск, с. Протекино, д.д. 22, 23, 24, 70 | – |
|  | г.о. Зарайск, с. Протекино, д.д. 12, 21 | – |
|  | г.о. Зарайск, пос. Центральной усадьбы совхоза 40 лет Октября, ул. Садовая, д.д. 2, 14 | – |
|  | г.о. Зарайск, пос. Центральной усадьбы совхоза 40 лет Октября, ул. Спортивная, д. 2, ул. Первомайская, д. 2 | – |
|  | г.о. Зарайск, пос. Центральной усадьбы совхоза 40 лет Октября, ул. Пролетарская, д. 48 | 2028 |
|  | г.о. Зарайск, пос. Центральной усадьбы совхоза 40 лет Октября, ул. Пролетарская, д.д. 23, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | – |
|  | г.о. Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 9, 14, 17 | 2026 |
|  | г.о. Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 7, 8, 10, 11, 12, 16 | – |
|  | г.о. Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 5, 6 | 2024 |
|  | г.о. Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 13, 15, 18 | – |