Приложение

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 22.04.2024 № 680/4

Муниципальная программа городского округа Зарайск Московской области «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы

1. [Паспорт](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Экология и окружающая среда» на 2023 - 2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области А. А. Простоквашин | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Сохранение и восстановление природной среды  2. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | | | | | |
| 3. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 4. «Развитие лесного хозяйства» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды». Проведение обследований и мониторинга состояния окружающей среды, создание условий для организации, охраны и бережного использования особо охраняемых природных территорий областного значения, проведение экологических мероприятий, сохранение биоразнообразия животного и растительного мира на территории городского округа Зарайск Московской области. | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса». Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, проведение реабилитации и расчистки водных объектов (участков), осуществление отдельных полномочий в области водных отношений. | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства». Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, выполнение образовательной, просветительской, опытно-исследовательской работы, способствующей профессиональной ориентации, занятости школьников и молодого поколения в системе лесного хозяйства, вовлечение населения в мероприятия по охране леса | | | | | |
| Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»  Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 268496,39 | 225816,96 | 2976,02 | 92,82 | 39481,59 | 129,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 493118,73 | 57635,52 | 151352,95 | 136317,00 | 145170,26 | 2643,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 761615,12 | 283452,48 | 154328,97 | 136409,82 | 184651,85 | 2772,00 |

1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Экология и окружающая среда» на 2023 – 2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Экология и окружающая среда» на 2023 – 2027 годы.

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность, как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

В городском округе преобладает сельскохозяйственная и лесохозяйственная деятельность, а промышленность средне развита. В связи с этим, а также, учитывая наличие лесопарковой зоны, выполняющей защитные функции, округ относится к экологически благополучным территориям Московской области. Леса на землях лесного фонда занимают 14,6 тыс. га, 98 процентов из которых - покрытая лесом площадь. Все леса городского округа Зарайск Московской области ввиду их исключительной экологической значимости отнесены к защитным лесам, в которых доминируют зеленые территории.

Основные цели муниципальной программы «Экология и окружающая среда»:

сохранение и восстановление природной среды;

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.

В рамках сохранения и восстановления природной среды администрацией городского округа Зарайск Московской области осуществляются отдельные полномочия в области лесных отношений: проводятся работы по охране и воспроизводству лесов; обеспечивается функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения и прочие мероприятия в рамках отдельных полномочий в области лесных отношений.

В рамках предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий администрацией городского округа Зарайск Московской области проводятся следующие мероприятия:

1. Осуществление экологического мониторинга. Проводятся мероприятия по наблюдению за состоянием и загрязнением окружающей среды; проведению мониторинга состояния атмосферного воздуха; информированию населения о состоянии окружающей среды на территории городского округа Зарайск Московской области.
2. Проведение обследований состояния окружающей среды. Проводятся мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, в связи с возникновением несанкционированных навалов строительных, производственных и биологических отходов, которые могут привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу, практически всем компонентам природной среды: земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы.

В рамках рационального использования и воспроизводства природных ресурсов администрацией городского округа Зарайск Московской области проводятся следующие мероприятия:

1. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории городского округа Зарайск Московской области. На состояние природных объектов и безопасность жизнедеятельности населения влияет состояние гидротехнических сооружений (далее - ГТС). На территории городского округа Зарайск Московской области построено 60 ГТС. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» органы местного самоуправления обеспечивают безопасность ГТС, находящихся в муниципальной собственности, а также капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию ГТС. Для выявления бесхозяйных ГТС, нуждающихся в капитальном ремонте, ведется постоянный мониторинг (обследование) технического состояния всех бесхозяйных ГТС.
2. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, ликвидация последствий засорения водных объектов. Выполнение комплекса работ по восстановлению и улучшению экологического состояния прудов, расчистке реки в целях улучшения экологического состояния.
3. Проведение экологических мероприятий: формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания; обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

3. Инерционный прогноз развития экологии и окружающей среды городского округа Зарайск Московской области с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Основные проблемы в сфере экологической безопасности для населения городского округа определяют стратегию повышения экологической безопасности городского округа, основанную на следующих приоритетах:

- увеличение количества проводимых экологических мероприятий и количества участников данных мероприятий на территории городского округа;

- обеспечение ежегодного увеличения количества обследований по охране окружающей среды, путем проведения анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, находящихся в собственности городского округа;

- приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, в случае возникновения аварий и разрушений тела плотины, на которых, в зону затопления попадают жилые дома и объекты жизнеобеспечения;

- сохранение биоразнообразия животного и растительного мира округа, восполнение потерь санитарных рубок;

- повышение эффективности системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей минимизацию накопленного экологического ущерба, предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения городского округа и окружающую среду.

1. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Экология и окружающая среда» на 2023 – 2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Порядок расчета показателя | Источник данных | Периодичность представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | ед. | Показатель рассчитывается как суммарное количество реализованных мероприятий по исследованию состояния окружающей среды. | Источником информации являются акты выполненных работ по муниципальным контрактам на проведение мониторинга в зоне влияния АО «Метком Групп», а также отчеты о проведенных исследованиях. | ежеквартально,  ежегодно |
| 1.2 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | чел. | Показатель рассчитывается по формуле: Cnas= Ch+Cэ Где , Ch – количество участников, выставок, семинаров;  Cэ-количество участников экологических мероприятий | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ, а также отчеты о мероприятиях с указанием количества участников. | ежеквартально,  ежегодно |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | |
| 2.1 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | процент | Показатель рассчитывается по формуле:  (Vгтс р / Vгтс общ) х 100, где:  Vгтс p - количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы  Vгтс общ - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности и находящиеся на содержании | Источником информации являются акты выполненных работ по муниципальным контрактам по проведению капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности и работ по оформлению деклараций безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности. | ежеквартально,  ежегодно |
| 2.2 | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | тыс. чел. | Фактически достигнутое значение рассчитывается по формуле:  HMO= ∑\_(p=2024)^p ∑\_ip^(ip=12) ∑\_t^THnp , где:  HMO- численность населения муниципального образования Московской области, постоянно проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод с 1 января 2024 года на конец отчетного года P, тыс. чел.;  Нnp- численность постоянно проживающего населения муниципального образования Московской области на t-ой территории, постоянно проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, на конец ip-месяца p-года, тыс. чел.; ip - порядковый номер месяца p-года, ip = 1,…12; - год, p = 2027; t - порядковый номер территории, подверженной негативному воздействию вод, t = 1, ..., T, где T - количество t территорий в муниципальных образованиях Московской области на конец ip-месяца. | Источником информации являются акты выполненных работ по муниципальным контрактам по проведению капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и работ по оформлению деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. | ежеквартально,  ежегодно |
| 2.3 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | штука | Показатель рассчитывается нарастающим итогом как суммарное количество водных объектов, в отношении которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов. | Источником информации являются сведения администрации городского округа Зарайск Московской области, акты выполненных работ | ежеквартально,  ежегодно |
| 2.4 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | штука | Показатель рассчитывается как суммарное количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Источником информации являются акты выполненных работ по муниципальным контрактам по выполнению работы по очистке прудов от мусора | ежеквартально,  ежегодно |
| 3 | Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» | | | | |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | процент | Значение определяется по формуле:  Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:  Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;  Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м;  Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м | Источником информации являются сведения администрации городского округа Зарайск Московской области | ежеквартально,  ежегодно |

1. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Экология и окружающая среда» на 2023 – 2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы  Х | № основного мероприятия  YY | № мероприятия  ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | 1 | 01 | 03 | Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды |
| 1.2 | 1 | 03 | 01 | Проведены экологические мероприятия | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных выставок и семинаров |
| 2.1 | 2 | 01 | 01 | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | единица | Показатель определяется как общее количество гидротехнических сооружений, в отношении которых разработана необходимая документация для эксплуатации |
| 2.2 | 2 | 01 | 02 | Проведен текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | единица | Показатель определяется как общее количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведен текущий ремонт |
| 2.3 | 2 | 01 | 03 | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация |
| Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по проведенным мероприятиям, согласно актам выполненных работ |
| 2.4 | 2 | 03 | 01 | Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности | га | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по очистке прудов |
| 2.5 | 2 | 03 | 03 | Проведены работы по очистке прудов от мусора | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по очистке прудов от мусора |
| 3.1 | 4 | 01 | 06 | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда | кубические метры | Определяется Закон Московской области № 245/2021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» |
| 4.1 | 5 | 01 | 04 | Ликвидированы несанкционированные свалки | ед. | Количество проведенных мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов (в том числе и рекультивации) – ежегодный, акты выполненных работ |
| 5.1 | 5 | 03 | 01 | Выполнены работы/услуги по содержанию комплекса по переработке отходов,  на котором деятельность по приему, обработке и размещению твердых коммунальных отходов законсервирована | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых выполнены работы/услуги по содержанию комплекса по переработке отходов, на котором деятельность по приему, обработке и размещению твердых коммунальных отходов законсервирована |

1. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Экология и окружающая среда» на 2023 – 2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые целевые показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Тип  показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Сохранение и восстановление природной среды. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Отраслевой показатель | единица | 4 | 4 | 27 | 27 | 27 | 4 | 1.01.03 |
| 1.2 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Отраслевой показатель | человек | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.03.01 |
| 2 | Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Отраслевой показатель | процент | - | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 3,85 | 3,85 | 2.01.03 |
| 2.2 | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий  по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | Приоритетный показатель, Показатель госпрограммы | тыс. чел. | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.01.03 |
| 2.3 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения. | Приоритетный показатель, Показатель госпрограммы | штука | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.03.01 |
| 2.4 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Отраслевой показатель | шт. | - | - | 8 | 8 | 8 | 1 | 2.03.03 |
| 3 | Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.01.06 |

1. Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды».

7.1 Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | 2023 год | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2024 год | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Проведение обследований состояния окружающей среды | 2023-2027 | Итого: | 2800,00 | 350,00 | 750,00 | | | | | | | | 750,00 | 750,00 | 200,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 2800,00 | 350,00 | 750,00 | | | | | | | | 750,00 | 750,00 | 200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.03 Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды | 2023-2027 | Итого: | 2800,00 | 350,00 | 750,00 | | | | | | | | 750,00 | 750,00 | 200,00 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 2800,00 | 350,00 | 750,00 | | | | | | | | 750,00 | 750,00 | 200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | в том числе | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв. | | 1 пол-ие | 9 мес. | | 12 мес. |
| 89 | 4 | 27 | | 0 | | 10 | 27 | | 27 | 27 | 27 | 4 |
| 2 | Основное мероприятие 03  Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2023-2027 | Итого: | 1881,63 | 181,63 | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 200,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 1881,63 | 181,63 | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01 Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности» | 2023-2027 | Итого: | 1881,63 | 181,63 | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 200,00 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 1881,63 | 181,63 | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены экологические мероприятия, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв. | | 1 пол-ие | | 9 мес. | 12 мес. | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1. «Охрана окружающей среды» | | Итого: | 4681,63 | 531,63 | 1250,00 | | | | | | | | 1250,00 | 1250,00 | 400,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 4681,63 | 531,63 | 1250,00 | | | | | | | | 1250,00 | 1250,00 | 400,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса».

8.1 Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Развитие водохозяйственного комплекса».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | 2023 год | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2023-2027 | Итого: | 325273,16 | 248829,07 | 13725,06 | | | | | 6317,00 | 54559,03 | 1843,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 267959,97 | 225688,00 | 2883,20 | | | | | 0,00 | 39388,77 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 57313,19 | 23141,07 | 10841,86 | | | | | 6317,00 | 15170,26 | 1843,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 27160,00 | 0,00 | 10000,00 | | | | | 5817,00 | 10000,00 | 1343,00 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 27160,00 | 0,00 | 10000,00 | | | | | 5817,00 | 10000,00 | 1343,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе | | | | 2025  год | 2026  год | 2027 год | х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 92 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2024-2027 | Итого: | 2000,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 2000,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проведен текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9  мес. | 12 мес. |
| 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2023-2027 | Итого: | 296113,16 | 248829,07 | 3225,06 | | | | | 0,00 | 44059,03 | 0,00 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 267959,97 | 225688,00 | 2883,20 | | | | | 0,00 | 39388,77 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 28153,19 | 23141,07 | 341,86 | | | | | 0,00 | 4670,26 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9  мес. | 12 мес. |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9  мес. | 12 мес. |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов | 2023-2027 | Итого: | 28335,36 | 0,00 | 13225,36 | | | | | 7455,00 | 7455,00 | 200,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 28335,36 | 0,00 | 13225,36 | | | | | 7455,00 | 7455,00 | 200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2023 -2027 | Итого: | 26835,36 | 0,00 | 12725,36 | | | | | 6955,00 | 6955,00 | 200,00 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 26835,36 | 0,00 | 12725,36 | | | | | 6955,00 | 6955,00 | 200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности, га | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9  мес. | 12 мес. | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации городского округа Зарайск Московской области |
| 273,55 | - | 90,85 | 0 | 0 | 0 | 90,85 | 90,85 | 90,85 | 90,85 |
| 2.2 | Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора | 2024 -2027 | Итого: | 1500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены работы по очистке прудов от мусора, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9  мес. | 12 мес. |
| 25 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 2. «Развитие водохозяйственного комплекса» | | Итого: | 353608,52 | 248829,07 | 26950,42 | | | | | 13772,00 | 62014,03 | 2043,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 267959,97 | 225688,00 | 2883,20 | | | | | 0,00 | 39388,77 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 85648,55 | 23141,07 | 24067,22 | | | | | 13772,00 | 22625,26 | 2043,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Муниципальный заказчик: администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: отдел благоустройства и охраны окружающей среды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес  объекта | Виды работ (капитальный ремонт/  ремонт, вид/  тип объекта) | Объем выполняемых  работ | Сроки проведения работ | Открытие | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 1. | Объект 1  Капитальный ремонт  плотины на  р. Осетр в городском округе  Зарайск  Московской области | Московская  область,  г.о.Зарайск | Капитальный ремонт плотины | 1 плотина | 10.06.2020-30.11.2023 | 30.11.2023 | 273391,07 | 24562,00 | Итого: | 248829,07 | 248829,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22341,00 | Средства бюджета Московской области | 225688,00 | 225688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221,00 | Средства бюджета городского округа | 23141,07 | 23141,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Объект 2  Капитальный ремонт  плотины пруда на ручье без названия д. Пыжово г. о. Зарайск Московской  области | Московская  область,  г.о.Зарайск | Капитальный ремонт | 2 элемента | 01.01.2024-27.11.2026 | 05.12.2026 | 47284,09 | 0,00 | Итого: | 47284,09 | 0,00 | 3225,06 | 0,00 | 44059,03 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 42271,97 | 0,00 | 2883,20 | 0,00 | 39388,77 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа | 5012,12 | 0,00 | 341,86 | 0,00 | 4670,26 | 0,00 |
| в т. ч. проектные и изыскательские работы | х | х | х | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 2883,20 | 0,00 | 2883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа | 341,86 | 0,00 | 341,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию 01.03: | | | | | | | | всего: | 296113,16 | 248829,07 | 3225,06 | 0,00 | 44059,03 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 267959,97 | 225688,00 | 2883,20 | 0,00 | 39388,77 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 28153,19 | 23141,07 | 341,86 | 0,00 | 4670,26 | 0,00 |

9. Подпрограмма 4. «Развитие лесного хозяйства».

9.1 Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Развитие лесного хозяйства».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2023-2027 | Итого: | 536,42 | 128,96 | 92,82 | | | | | 92,82 | 92,82 | 129,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 536,42 | 128,96 | 92,82 | | | | | 92,82 | 92,82 | 129,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.06 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | 2023-2027 | Итого: | 536,42 | 128,96 | 92,82 | | | | | 92,82 | 92,82 | 129,00 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 536,42 | 128,96 | 92,82 | | | | | 92,82 | 92,82 | 129,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |  |  |  |
| Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, куб. м. | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 210 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 |
|  | Итого по подпрограмме 4. «Развитие лесного хозяйства» | | Итого: | 536,42 | 128,96 | 92,82 | | | | | 92,82 | 92,82 | 129,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 536,42 | 128,96 | 92,82 | | | | | 92,82 | 92,82 | 129,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде».

10.1 Перечень мероприятий подпрограммы 5. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами | 2023-2027 | Итого: | 48103,55 | 33962,82 | 7940,73 | | | | | 3000,00 | 3000,00 | 200,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 48103,55 | 33962,82 | 7940,73 | | | | | 3000,00 | 3000,00 | 200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.04 Ликвидация несанкционированных свалок | 2023-2027 | Итого: | 10038,22 | 638,22 | 3200,00 | | | | | 3000,00 | 3000,00 | 200,00 | Отдел  благоустройства и охраны  окружающей среды  администрации городского округа Зарайск Московской  области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 10038,22 | 638,22 | 3200,00 | | | | | 3000,00 | 3000,00 | 200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ликвидированы несанкционированные свалки, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 1.2 | Мероприятие 01.05  Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 2023-2027 | Итого: | 38065,33 | 33324,60 | 4740,73 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  благоустройства и охраны  окружающей среды  администрации городского округа Зарайск Московской  области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 38065,33 | 33324,60 | 4740,73 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 03 Содержание законсервированного комплекса по переработке отходов | 2024-2027 | Итого: | 354685,00 | 0,00 | 118095,00 | | | | | 118295,00 | 118295,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 354685,00 | 0,00 | 118095,00 | | | | | 118295,00 | 118295,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01 Содержание комплекса по переработке отходов,  на котором деятельность по приему, обработке и размещению твердых коммунальных отходов законсервирована | 2024-2027 | Итого: | 354685,00 | 0,00 | 118095,00 | | | | | 118295,00 | 118295,00 | 0,00 | Отдел  благоустройства и охраны  окружающей среды  администрации городского округа Зарайск Московской  области |
| Средства городского округа | 354685,00 | 0,00 | 118095,00 | | | | | 118295,00 | 118295,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Выполнены работы/услуги по содержанию комплекса по переработке отходов,  на котором деятельность по приему, обработке и размещению твердых коммунальных отходов законсервирована | х | х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Итого по подпрограмме 5.  «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | | Итого: | 402788,55 | 33962,82 | 126035,73 | | | | | 121295,00 | 121295,00 | 200,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 402788,55 | 33962,82 | 126035,73 | | | | | 121295,00 | 121295,00 | 200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |