Приложение

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 18.04.2024 № 657/4

1. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Зарайск | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 1.F2.01  1.F2.02 |
| 2 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск; | 1.F2.04  1.F2.05 |
| 3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный  Отраслевой показатель | Процент | 86,35 | 86,35 | 86,72 | 86,72 | 86,72 | 86,72 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 1.01.04 |
| 4 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный  Отраслевой показатель | Процент | 62,87 | 63,86 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 1.01.04 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 1.F2.01  1.F2.02  1.F2.04  1.F2.05  1.01.04  2.01.02  2.01.03  2.01.06 |
| Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Зарайск | | | | | | | | | | | |
| 6 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | тыс. м2 | – | 10 070,68 | 5 955,27 | 5 955,27 | 5 955,27 | 5 955,27 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 2.01.15  2.01.16  2.01.18  2.01.19 |
| 7 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный  Отраслевой показатель | Единица | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  Отдел архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 2.01.20 |
| 8 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный  Отраслевой  показатель | Единица | – | 2 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 2.01.22 |
| 9 | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный  Отраслевой показатель | Единица | – | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 2.01.23 |
| 10 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Приоритетный  Отраслевой показатель | Единица | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» | 2.01.30 |

1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда».
   1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия  Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2.  Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 854 370,70 | 854 370,70 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 486 645,63 | 486 645,63 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 235 692,02 | 235 692,02 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 132 033,05 | 132 033,05 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 267 460,90 | 267 460,90 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 55 230,68 | 55 230,68 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 165 692,02 | 165 692,02 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 46 538,20 | 46 538,20 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023 | Итого | 209 477,28 | 209 477,28 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 177 475,69 | 177 475,69 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 32 001,59 | 32 001,59 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3 | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2025 | Итого | 307 432,52 | 307 432,52 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 253 939,26 | 253 939,26 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 53 493,26 | 53 493,26 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие F2.05.  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023 | Итого | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 01.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 199 778,55 | 137 223,21 | 62 555,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 15 141,14 | 15 141,14 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 184 637,41 | 122 082,06 | 62 555,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 | Итого | 27 019,24 | 27 019,24 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 8 105,77 | 8 105,77 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 18 913,47 | 18 913,47 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2 | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2024 | Итого | 77 806,59 | 23 451,25 | 54 355,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 7 035,37 | 7 035,37 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 70 771,22 | 16 415,88 | 54 355,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год |  |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 01.20.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 93 773,80 | 85 573,80 | 8 200,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 93 773,80 | 85 573,80 | 8 200,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнитель-ных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 01.21.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований за счёт средств местного бюджета | 2023 | Итого | 876,32 | 876,32 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства  и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 876,32 | 876,32 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 | Мероприятие 01.22.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023 | Итого | 302,60 | 302,60 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 302,60 | 302,60 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1. «Комфортная городская среда» | | | Итого | 1 054 149,25 | 991 593,91 | 62 555,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 501 786,77 | 501 786,77 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 235 692,02 | 235 692,02 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 316 670,46 | 254 115,12 | 62 555,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс. рублей) | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» (2 очередь), включая ул. Первомайскую, ул. Музейную,  ул. Пожарского, два пешеходных спуска по ул. Кузнецкий спуск и ул. Парковая | 5,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-  15.10.2023 | 18.10.2023 | 422 031,20 | 0,00 | Итого | 267 460,90 | 267 460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 55 230,68 | 55 230,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 165 692,02 | 165 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа | 46 538,20 | 46 538,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию F2.01 | | | | | | | | Всего | 267 460,90 | 267 460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
| Средства бюджета Московской области | 55 230,68 | 55 230,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 165 692,02 | 165 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского  округа | 46 538,20 | 46 538,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.02 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс. рублей) | |
| всего | | 2023  год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| 1 | Благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» (2 очередь), включая ул. Первомайскую, ул. Музейную, ул. Пожарского, два пешеходных спуска по ул. Кузнецкий спуск и ул. Парковая | 5,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-  15.10.2023 | 18.10.2023 | 422 031,20 | 0,00 | Итого | | 154 570,30 | | 154 570,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 127 675,06 | | 127 675,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 26 895,24 | | 26 895,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Благоустройство общественной территории г.о. Зарайск по адресу: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская | – | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 18.10.2022 | – | – | Итого | | 54 906,98 | | 54 906,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 49 800,63 | | 49 800,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 5 106,35 | | 5 106,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по мероприятию F2.02. | | | | | | | | | Всего | | 209 477,28 | | 209 477,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Х | |
| Средства бюджета Московской области | | 177 475,69 | | 177 475,69 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 32 001,59 | | 32 001,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

7.4 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.04 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  Прирост мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2023  год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство набережной  р. Осетр от плотины до Белого колодца | 4,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 15.01.2023-01.11.2023 | 06.11.2023 | 377 432,52 | 0,00 | Итого | 307 432,52 | 307 432,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 253 939,26 | 253 939,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 53 493,26 | 53 493,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Всего по мероприятию F2.04. | | | | | | | | Всего | 307 432,52 | 307 432,52 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 253 939,26 | 253 939,26 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 53 493,26 | 53 493,26 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

7.5. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.05 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | Благоустройство набережной р. Осетр от плотины до Белого колодца | 4,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 15.01.2023-  01.11.2023 | 06.11.2023 | 377 432,52 | 0,00 | Итого | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Всего по мероприятию F2.05. | | | | | | | | Всего | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7.6. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.03 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс.  руб.) | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Власова,  парк «Дружба» | – | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74 | 0,00 | Итого | | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | г.о. Зарайск,  пос. 2 отделение с/х Зарайский,  ул. Центральная, д. 9 | – | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50 | 0,00 | Итого | | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Лагерная | – | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50 | 0,00 | Итого | | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | г.о. Зарайск,  пос. Масловский,  ул. Центральная, д. 13 | – | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50 | 0,00 | Итого | | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по мероприятию 01.03. | | | | | | | | | Всего | 27 019,24 | 27 019,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Х |
| Средства бюджета Московской области | 8 105,77 | 8 105,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | 18 913,47 | 18 913,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

7.7. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.04 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | д. Мишино | – | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 8 103,64 | 0,00 | Итого | 8 103,64 | 8 103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 2 431,09 | 2 431,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 672,55 | 5 672,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | д. Овечкино | – | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 4 157,84 | 0,00 | Итого | 4 157,84 | 4 157,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 1 247,35 | 1 247,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 910,49 | 2 910,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | д. Радушино | – | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 6 372,27 | 0,00 | Итого | 6 372,27 | 6 372,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 1 911,68 | 1 911,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 460,59 | 4 460,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Макеево,  ул. Прудная | – | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 4 817,50 | 0,00 | Итого | 4 817,50 | 4 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 1 445,25 | 1 445,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 372,25 | 3 372,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Зарайск,  ул. Сосновая,  от д. 23 до Каринского ш. | – | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.102024 | 5 991,07 | 0,00 | Итого | 5 991,07 | 0,00 | 5 991,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 991,07 | 0,00 | 5 991,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Отделение 2 совхоза Зарайский | – | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.10.2024 | 5 471,57 | 0,00 | Итого | 5 471,57 | 0,00 | 5 471,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 471,57 | 0,00 | 5 471,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Нераспределенный остаток | | | | | | | Итого | 42 892,70 | 0,00 | 42 892,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | 42 892,70 | 0,00 | 42 892,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию 01.04. | | | | | | | | Всего | 77 806,59 | 23 451,25 | 54 355,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
| Средства бюджета Московской области | 7 035,37 | 7 035,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 70 771,22 | 16 415,88 | 54 355,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

8.1 Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в много квартирных домах на территории Московской области»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | | 2024 год | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F2.  Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | | Итого | 111 192,76 | 30 611,96 | | 8 037,34 | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 25 285,42 | 25 285,42 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 85 907,34 | 5 326,54 | | 8 037,34 | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | | Итого | 111 192,76 | 30 611,96 | | 8 037,34 | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 25 285,42 | 25 285,42 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 85 907,34 | 5 326,54 | | 8 037,34 | | | | | | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 24 | 9 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципаль-ного образования Московской области | 2023-2027 | | Итого | 2 211 494,21 | 384 484,01 | | 604 939,22 | | | | | | 455 720,49 | 383 175,49 | 383 175,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 26 207,83 | 21 903,83 | | 1 076,00 | | | | | | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 185 286,38 | 362 580,18 | | 603 863,22 | | | | | | 454 644,49 | 382 099,49 | 382 099,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | | Итого | 67 816,05 | 8 135,68 | | 22 590,65 | | | | | | 12 363,36 | 12 363,36 | 12 363,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 6 720,06 | 6 720,06 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 61 095,99 | 1 415,62 | | 22 590,65 | | | | | | 12 363,36 | 12 363,36 | 12 363,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворо-вые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 49 392,91 | 5 925,49 | | 16 453,50 | 0 | 0 | 16 453,50 | 16 453,50 | | 9 004,64 | 9 004,64 | 9 004,64 |
| 2.2 | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | | Итого | 41 569,68 | 17 151,10 | | 5 962,32 | | | | | | 6 152,13 | 6 152,13 | 6 152,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 14 166,77 | 14 166,77 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 27 402,91 | 2 984,33 | | 5 962,32 | | | | | | 6 152,13 | 6 152,13 | 6 152,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 50 | 12 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | | 10 | 10 | 10 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х | | Х | Всего | Итого 2023 год | | Итого 2023 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| – | – | | – | – | – | – | – | | – | – | – |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | | Итого | 5 321,00 | 1 017,00 | | 1 076,00 | | | | | | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 5 321,00 | 1 017,00 | | 1 076,00 | | | | | | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномочен-ные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Мероприятие 01.06.  Приобретение коммунальной техники | 2023 | | Итого | 28 070,06 | 15 754,86 | | 12 315,20 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Центр досуга «Победа»  г. Зарайск  МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 28 070,06 | 15 754,86 | | 12 315,20 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретена коммунальная техника, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 5 | 3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | | Итого | 1 213 134,21 | 123 734,21 | | 272 350,00 | | | | | | 272 350,00 | 272 350,00 | 272 350,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 213 134,21 | 123 734,21 | | 272 350,00 | | | | | | 272 350,00 | 272 350,00 | 272 350,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 1 144,43 | 1 144,43 | | 1 144,43 | 1 144,43 | 1 144,43 | 1 144,43 | 1 144,43 | | 1 144,43 | 1 144,43 | 1 144,43 |
| 2.6 | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | | Итого | 316 860,95 | 46 274,95 | | 97 126,00 | | | | | | 59 222,00 | 57 119,00 | 57 119,00 | МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск»  Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе  с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 316 860,95 | 46 274,95 | | 97 126,00 | | | | | | 59 222,00 | 57 119,00 | 57 119,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 4 774,71 | 8 499,35 | | 4 774,71 | 4 774,71 | 4 774,71 | 4 774,71 | 4 774,71 | | 4 774,71 | 4 774,71 | 4 774,71 |
| 2.7 | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023 | | Итого | 26 681,75 | 19 946,94 | | 6 734,81 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 26 681,75 | 19 946,94 | | 6 734,81 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 9 | 9 | | – | – | – | – | – | | – | – | – |
| 2.8 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | | Итого | 116 993,40 | 21 239,40 | | 15 754,00 | | | | | | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | МБУ «Центр досуга «Победа»  г. Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 116 993,40 | 21 239,40 | | 15 754,00 | | | | | | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | Х | | Х | Всего | 2023  год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 29,87 | 420, 58 | | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | | 29,87 | 29,87 | 29,87 |
| 2.9 | Мероприятие 01.19.  Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | | Итого | 21 434,60 | 13 834,60 | | 1 900,00 | | | | | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 21 434,60 | 13 834,60 | | 1 900,00 | | | | | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м | Х | | Х | Всего | 2023  год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | | 12 мес. |
| 6,26 | 6,26 | | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 2.10 | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | | Итого | 81 956,78 | 23 619,78 | | 23 907,00 | | | | | | 20 000,00 | 7 215,00 | 7 215,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 81 956,78 | 23 619,78 | | 23 907,00 | | | | | | 20 000,00 | 7 215,00 | 7 215,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена детских игровых площадок, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 21 | 7 | | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | | 4 | 2 | 2 |
| 2.11 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | | Итого | 134 115,10 | 45 332,10 | | 48 126,00 | | | | | | 40 657,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 134 115,10 | 45 332,10 | | 48 126,00 | | | | | | 40 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество светильников, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 6 600 | 6 287 | | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| 2.12 | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | | Итого | 48 443,39 | 48 443,39 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 48 443,39 | 48 443,39 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 2 301 | 2 301 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещением | 2023-2027 | | Итого | 42 778,00 | 0,00 | | 42 778,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о. Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 42 778,00 | 0,00 | | 42 778,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 13 | 0 | | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Мероприятие 01.24.  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о.  Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024-2027 | | Итого | 27 453,00 | 0,00 | | 25 453,00 | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о.  Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 27 453,00 | 0,00 | | 25 453,00 | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизированы дворовые территории, ед. | Х | | Х | Итого | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | | 12 мес. |
| 3 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2.16 | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024-2027 | | Итого | 38 866,24 | 0,00 | | 28 866,24 | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г.о.  Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 38 866,24 | 0,00 | | 28 866,24 | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | | Х | Итого | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 3 | – | | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 03.  Приведение в надлежащее состояние подъездов в много-квартирных домах | 2023-2027 | | Итого | 7 400,00 | 0,00 | | 7 400,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 220,00 | 0,00 | | 2 220,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 5 180,00 | 0,00 | | 5 180,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | | Итого | 7 400,00 | 0,00 | | 7 400,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ администрации г.о. Зарайск;  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 220,00 | 0,00 | | 2 220,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 5 180,00 | 0,00 | | 5 180,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. | Х | | Х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе: | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | |
| 10 | 0 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | Итого | | 2 330 086,97 | 415 095,97 | 620 376,56 | | | | | | | 479 901,72 | 407 356,72 | 407 356,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | | 51 493,25 | 47 189,25 | 1 076,00 | | | | | | | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 2 273 413,72 | 367 906,72 | 614 120,56 | | | | | | | 478 825,72 | 406 280,72 | 406 280,00 |
| Внебюджетные источники | | 5 180,00 | 0,00 | 5 180,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.2. Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01 «Ремонт дворовых территорий»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Зарайск,  д. Козловка,  д.д. 3, 4, 5, 6, 10 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 318,87 | 0,00 | Итого | | 2 318,87 | 2 318,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 915,38 | 1 915,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 403,49 | 403,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Зарайск,  д. Авдеево,  д.д. 48, 49, 50, 51, 52, 55 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 932,67 | 0,00 | Итого | | 3 932,67 | 3 932,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 3 248,38 | 3 248,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 684,29 | 684,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Советская, д.д. 43А, 43Б, 45 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 5 706,90 | 0,00 | Итого | | 5 706,90 | 5 706,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 4 713,89 | 4 713,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 993,01 | 993,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. поселок Текстильщиков, д.д. 1, 30 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 446,33 | 0,00 | Итого | | 3 446,33 | 3 446,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 2 846,66 | 2 846,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 599,67 | 599,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  кв-л Южный, д.д. 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 5 840,81 | 0,00 | Итого | | 5 840,81 | 5 840,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 4 824,50 | 4 824,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 1 016,31 | 1 016,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Димитра Благоева,  д.д. 25, 27, 27А, 27Б | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 062,62 | 0,00 | Итого | | 3 062,62 | 3 062,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 2 529,72 | 2 529,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 532,90 | 532,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Крупской, д.д. 32, 34,  ул. Пионерская, д.д.16, 18,  ул. Октябрьская, д.д. 59,61,  ул. Полевая,  д. 17 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 774,56 | 0,00 | Итого | | 3 774,56 | 3 774,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 3 117,78 | 3 117,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 656,78 | 656,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. Ленинская, д.д. 36, 38,  ул. Октябрьская, д. 2 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 368,50 | 0,00 | Итого | | 1 368,50 | 1 368,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 130,38 | 1 130,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 238,12 | 238,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск, микрорайон 1, д. 33А | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 160,70 | 0,00 | Итого | | 1 160,70 | 1 160,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 958,73 | 958,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 201,97 | 201,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 25 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 962,80 | 0,00 | Итого | | 962,80 | 0,00 | 962,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 962,80 | 0,00 | 962,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о. Зарайск,  д. Мендюкино, д. 17, 18, 19 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 1 540,16 | 0,00 | Итого | | 1 540,16 | 0,00 | 1 540,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 1 540,16 | 0,00 | 1 540,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г.о. Зарайск,  д. Гололобово, д. 6, 7, 8 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 1 860,86 | 0,00 | Итого | | 1 860,86 | 0,00 | 1 860,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 1 860,86 | 0,00 | 1 860,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г.о. Зарайск,  с. Чулки-Соколово, микрорайон, д.д. 5, 6 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 1 816,17 | 0,00 | Итого | | 1 816,17 | 0,00 | 1 816,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 1 816,17 | 0,00 | 1 816,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г.о. Зарайск,  д. Авдеево, д. 61 | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 833,85 | 0,00 | Итого | | 833,85 | 0,00 | 833,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 833,85 | 0,00 | 833,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  ул. поселок Текстильщиков, д. 2Б | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 1 023,20 | 0,00 | Итого | | 1 023,20 | 0,00 | 1 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 1 023,20 | 0,00 | 1 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Нераспределенный остаток | | | | | | | Итого | | 72 543,76 | 0,00 | 0,30 | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 72 543,76 | 0,00 | 0,30 | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию F2.01. | | | | | | | | Всего | 111 192,76 | | 30 611,96 | 8 037,34 | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 25 285,42 | | 25 285,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 85 907,34 | | 5 326,54 | 8 037,34 | 24 181,23 | 24 181,23 | 24 181,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.3. Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строи-  тельства  (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) | |
| всего | | 2023  год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| 1 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  г. Зарайск,  пл. Фабричная (уч.1) (54.765384, 38.885729 ; 54.765902, 38.885780) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 480,15 | 0,00 | Итого | | 480,15 | | 480,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 396,60 | | 396,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 83,55 | | 83,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  г. Зарайск, пл. Фабричная (уч.2) (54.765647, 38.884578; 54.766113, 38.885537) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 705,78 | 0,00 | Итого | | 705,78 | | 705,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 582,97 | | 582,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 122,81 | | 122,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  г. Зарайск, пл. Фабричная (уч.3) (54.765429, 38.885563; 54.766771, 38.884808) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 411,55 | 0,00 | Итого | | 1 411,55 | | 1 411,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 1 165,94 | | 1 165,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 245,61 | | 245,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, от д.12 к роднику (уч. 1) (54.772502, 38.847762; 54.772380, 38.848875) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 548,02 | 0,00 | Итого | | 548,02 | | 548,02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 452,66 | | 452,66 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 95,36 | | 95,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, от д.12 к роднику (уч. 2) (54.772380, 38.848875; 54.772515, 38.850890) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 136,35 | 0,00 | Итого | | 1 136,35 | | 1 136,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 938,62 | | 938,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 197,73 | | 197,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  г. Зарайск, микрорайон 2,  д.д. 17, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 23, 24, 51 до моста (54.762161, 38.899378 ; 54.762141, 38.900824) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 747,29 | 0,00 | Итого | | 747,29 | | 747,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 617,26 | | 617,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 130,03 | | 130,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  д. Гололобово,  д.д. 10, 13, 9, 27  до моста (54.762229, 38.901031; 54.764204, 38.912542) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 6 559,54 | 0,00 | Итого | | 6 559,54 | | 6 559,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 5 418,18 | | 5 418,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 1 141,36 | | 1 141,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  д. Карино, ул. Кооперативная, д. 2«Б» до автобусной остановки (54.689458, 38.927234; 54.690150, 38.929536) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 232,38 | 0,00 | Итого | | 1 232,38 | | 1 232,38 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 1 017,94 | | 1 017,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 214,44 | | 214,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, от д. 22 к автобусной остановке (СХТ) (54.772880,  38.845637; 54.771735, 38.846085) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 079,42 | 0,00 | Итого | | 1 079,42 | | 1 079,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 891,60 | | 891,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 187,82 | | 187,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск,  пос. Центральной усадьбы совхоза  "40 лет Октября", ул. Пролетарская,  д. 44 до торговой точки (54.773115, 38.640642; 54.773607, 38.640506) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 320,10 | 0,00 | Итого | | 320,10 | | 320,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 264,40 | | 264,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 55,70 | | 55,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | Пешеходная коммуникация,  г. о. Зарайск,  пос. Масловский,  ул. Клубная, д. 3 до д. 8 (54.778716, 39.083526; 54.776963, 39.082459) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 560,48 | 0,00 | Итого | | 1 560,48 | | 1 560,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 1 288,95 | | 1 288,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 271,53 | | 271,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | Пешеходная коммуникация,  г.о. Зарайск, г. Зарайск остановка «Зарайский филиал» до городского кладбища (54.752014, 38.882614; 54.751288, 38.880350) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 370,04 | 0,00 | Итого | | 1 370,04 | | 1 370,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 1 131,65 | | 1 131,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 238,39 | | 238,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 | Пешеходная коммуникация от дворовой территории г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 к скверу возле мемориала Великой Отечественной войны в посёлке ЗСМ (54.776071, 38.891198; 54.776409, 38.891031) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 405,88 | 0,00 | Итого | | 405,88 | | 0,00 | | 405,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 405,88 | | 0,00 | | 405,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14 | Пешеходная коммуникация от дворовой территории г.о. г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 2, д.д., 11, 12, 13, 14, 15 к МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга» (54.760833, 38.893907; 54.761003, 38.894133) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 236,85 | 0,00 | Итого | | 236,85 | | 0,00 | | 236,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 236,85 | | 0,00 | | 236,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 15 | Пешеходная коммуникация от дворовой территории г.о. Зарайск, г. Зарайск, микрорайон 1, д. д. 10, 11 к МБОУ «Гимназия № 2» (54.755807, 38.891744; 54.755382, 38.891682) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 492,83 | 0,00 | Итого | | 492,83 | | 0,00 | | 492,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 492,83 | | 0,00 | | 492,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16 | Пешеходная коммуникация  г. о. Зарайск,  д. Алферьево от памятника ВОВ до МБОУ «Алферьевская средняя школа» и стадиона (54.651911, 38.745226; 54.652857, 38.744197) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 1 570,26 | 0,00 | Итого | | 1 570,26 | | 0,00 | | 1 570,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 1 570,26 | | 0,00 | | 1 570,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17 | Пешеходная коммуникация г.о. Зарайск, п. Зарайский вдоль стадиона к МБОУ «Летуновская средняя школа», остановке и МБУ «Дом культуры поселка Зарайский» (54.688604, 39.007630; 54.688896, 39.005991) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 1 045,79 | 0,00 | Итого | | 1 045,79 | | 0,00 | | 1 045,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 1 045,79 | | 0,00 | | 1 045,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18 | Пешеходная коммуникация г.о. Зарайск, д. Авдеево, от дворовой территории г.о. Зарайск, д. Авдеево, д.53 к МАДОУ «Детский сад №21 «Ласточка» (54.670841, 38.886403; 54.670157, 38.886764) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 770,21 | 0,00 | Итого | | 770,21 | | 0,00 | | 770,21 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 770,21 | | 0,00 | | 770,21 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19 | Пешеходная коммуникация г.о. Зарайск, д. Мендюкино,  от д. 19 к остановочному павильону (Протекино) (54.773410, 38.842770; 54.773126, 38.841861) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 903,56 | 0,00 | Итого | | 903,56 | | 0,00 | | 903,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 903,56 | | 0,00 | | 903,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 20 | Пешеходная коммуникация г.о. Зарайск, д. Алферьево,  от памятника ВОВ до МБОУ «Алферьевская средняя школа» и стадиона (участок 2) (54.652971, 38.745111; 54.653010, 38.744293) | – | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.10.2024 | – | 516,87 | 0,00 | Итого | | 516,87 | | 0,00 | | 516,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 516,87 | | 0,00 | | 516,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 21 | Нераспределенный остаток | | | | | | | Всего | | 18 476,33 | | 0,00 | | 20,07 | | 6 152,13 | | 6 152,13 | | 6 152,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 18 476,33 | | 0,00 | | 20,07 | | 6 152,13 | | 6 152,13 | | 6 152,00 | |
| Всего по мероприятию 01.02. | | | | | | | | | Всего | | 41 569,68 | | 17 151,10 | | 5 962,32 | | 6 152,13 | | 6 152,13 | | 6 152,00 | | Х |
| Средства бюджета Московской области | | 14 166,77 | | 14 166,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 27 402,91 | | 2 984,33 | | 5 962,32 | | 6 152,13 | | 6 152,13 | | 6 152,00 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

8.4. Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации Мероприятия 01.30. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строи-  тельства  (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| всего | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Зарайск,  д. Мендюкино, д.д. 5, 7, 8, 16, 16а | 450 м2 | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.08.2024 | – | 14 433,12 | 0,00 | Итого | 14 433,12 | 0,00 | 14 433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 14 433,12 | 0,00 | 14 433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Зарайск,  д. Летуново,  ул. Полевая,  д. 2 | 450 м2 | Работы по благоустройству | 01.05.2024-31.08.2024 | – | 14 433,12 | 0,00 | Итого | 14 433,12 | 0,00 | 14 433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 14 433,12 | 0,00 | 14 433,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Нераспределенный остаток | | | | | | | Итого | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по мероприятию 01.30. | | | | | | | Итого | 38 866,24 | 0,00 | 28 866,24 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 38 866,24 | 0,00 | 28 866,24 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.5 Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации Мероприятия 01.20. «Замена и модернизация детских игровых площадок»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строи-  тельства (м2, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Чулки-Соколово,  д.д. 5,6 | 100 м2 | Работы по благоустройству | 01.05.2024 -31.08.2024 | – | 3 059,16 | 0,00 | Итого | | 3 059,16 | 3 059,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 3 059,16 | 3 059,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 25, 26, 27, 28 | 150 м2 | Работы по благоустройству | 01.05.2024 -31.08.2024 | – | 4 811,04 | 0,00 | Итого | | 4 811,04 | 4 811,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 4 811,04 | 4 811,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | д. Куково, д. 4А | 150 м2 | Работы по благоустройству | 01.05.2024 -31.08.2024 | – | 4 811,04 | 0,00 | Итого | | 4 811,04 | 4 811,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 4 811,04 | 4 811,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 7, 8, 10 | 150 м2 | Работы по благоустройству | 01.05.2024 -31.08.2024 | – | 4 811,04 | 0,00 | Итого | | 4 811,04 | 4 811,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 4 811,04 | 4 811,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 2Б | 100 м2 | Работы по благоустройству | 01.05.2024 -31.08.2024 | – | 3 207,36 | 0,00 | Итого | | 3 207,36 | 3 207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 3 207,36 | 3 207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Зарайск, микрорайон 2, д.д. 25, 26, 27, 28 | 100 м2 | Работы по благоустройству | 01.05.2024 -31.08.2024 | – | 3 207,36 | 0,00 | Итого | | 3 207,36 | 3 207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 3 207,36 | 3 207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Нераспределенный остаток | | | | | | | Итого | | 34 430,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 215,00 | 7 215,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 34 430,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 215,00 | 7 215,00 |
| 8 | Итого по мероприятию 01.20. | | | | | | | | Итого | 58 337,00 | 23 907,00 | 20 000,00 | 7 215,00 | 7 215,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 58 337,00 | 23 907,00 | 20 000,00 | 7 215,00 | 7 215,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |