Утверждена

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 27.09.2023 № 1494/9

Муниципальная программа городского округа Зарайск Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области Шолохов А.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Зарайск объектами социального назначения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм | | | | | |
| [3](#sub_1012). Строительство (реконструкция) объектов образования | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 3.Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 452 090,93 | 386 821,14 | 883 869,79 | 181 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 148 891,34 | 3 064,34 | 127 227,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 600 982,27 | 389 885,48 | 1 011 096,79 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: средства Московской области  (строительный контроль) | 20 535,60 | 5 029,29 | 10 029,70 | 5 476,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

Приоритетным направлением городского округа Зарайск Московской области (далее – городской округ) в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг. В условиях ежегодного увеличения численности детского населения городского округа возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения города и сельских жителей.

Система образования городского округа Зарайск представляет собой гибкую, многофункциональную сеть организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы. Сеть образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа Зарайск Московской области, представлена следующими типами учреждений:

8 учреждений дошкольных учреждений с охватом 929 воспитанников;

6 общеобразовательных учреждений, в т.ч. начальная школа-детский сад, средняя общеобразовательная школа, 4 общеобразовательных комплекса с контингентом 4477, в том числе дети дошкольного возраста 748 воспитанников и 3729 школьного возраста;

2 учреждения дополнительного образования детей: центр детского творчества, спортивная школа с общим контингентом 2780 воспитан-ников;

1 учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) учебно-методический информационный центр;

1 бюджетное учреждение центр «Семья».

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

В рамках реализации программы будет обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объекта общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

4. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 02 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | единица | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования |

5. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования».

5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02  Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2025 | Итого: | 1 600 982,27 | 389 885,48 | | | | | 1 011 096,79 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 1 452 090,93 | 386 821,14 | | | | | 883 869,79 | 181 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 148 891,34 | 3 064,34 | | | | | 127 227,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.03  Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2025 | Итого | 1 600 982,27 | 389 885,48 | | | | | 1 011 096,79 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел капитального строительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Зарайск |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 1 452 090,93 | 386 821,14 | | | | | 883 869,79 | 181 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 148 891,34 | 3 064,34 | | | | | 127 227,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | Х | Х | Всего | в том числе | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Итого  2023  год | 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | Итого: | 1 600 982,27 | 389 885,48 | | | | | 1 011 096,79 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 1 452 090,93 | 386 821,14 | | | | | 883 869,79 | 181 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 148 891,34 | 3 064,34 | | | | | 127 227,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
|  |

5.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области.

5.2.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 02.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность /прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Зарайск (ПИР и строительство) | 825 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.2022-06.06.2025 | 01.09.2025 | 1 721 517,87 | 99 054,37 | Итого | 1 600 982,27 | 389 885,48 | 1 011 096,79 | 200 000,00 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| 89 842,31 | Средства бюджета Московской области | 1 452 090,93 | 386 821,14 | 883 869,79 | 181 400,00 |
| 9 212,06 | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 148 891,34 | 3 064,34 | 127 227,00 | 18 600,00 |
| кроме того: строительный контроль |  |  |  | 945,63 | Кроме того: средства Московской области (строительный контроль) | 20 535,60 | 5 029,29 | 10 029,70 | 5 476,61 |
|  | Всего по мероприятию | | | | | | | Итого | 1 600 982,27 | 389 885,48 | 1 011 096,79 | 200 000,00 | Х | Х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 452 090,93 | 386 821,14 | 883 869,79 | 181 400,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 148 891,34 | 3 064,34 | 127 227,00 | 18 600,00 |
| Кроме того: средства Московской области (строительный контроль) | 20 535,60 | 5 029,29 | 10 029,70 | 5 476,61 |