29.07.2016                1072/7

О внесении изменений в постановление

администрации  Зарайского муниципального

района  № 159/2 от 08.02.2016 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие

и функционирование дорожно-транспортного

комплекса на территории Зарайского

муниципального района Московской

области» на 2014-2018гг.

В соответствии с постановлением главы Зарайского муниципального района от 11.09.2015г. №1009/9 «О внесении изменений в постановление главы Зарайского муниципального района от 01.08.2013г. №865/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Зарайского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление  администрации Зарайского муниципального района  от  08.02.2016  № 159/2   «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Зарайского муниципального района Московской области» на 2014-2018», изложив программу в новой редакции (прилагается).

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Зарайского  муниципального района.

ВРИО руководителя администрации                                                  О.А.Сынков

Приложение

к  постановлению администрации

Зарайского муниципального района

от 29.07.2016г. №1072/7

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Зарайского муниципального района Московской области»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Зарайского муниципального района, курирующий вопросы дорожно-транспортного комплекса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Зарайского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Зарайского муниципального района 2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог 3. Повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | I. «Пассажирский транспорт общего пользования» II. «Дорожное хозяйство» III «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Средства бюджета Московской области | 98 381,7 | - | 10 893,7 | 37 859 | 21 000 | 22 000 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Зарайского муниципального района, | 206 205 | 14 120 | 29 669 | 61 816 | 49 800 | 50 800 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района | 196 749,4 | 24 265,4 | 33 830,8 | 23 790 | 57 135,1 | 57 728,1 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе по годам: | 501 336,1 | 38 385,4 | 74 393,5 | 130 094 | 127 935,1 | 130 528,1 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Обеспечение ценовой доступности транспортных услуг для населения Московской области на пассажирском автомобильном транспорте Московской области: Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах на конец года | - |  | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | 43087,9 |  | 52393,40 | 52295 | 52398 | 52400 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | 0.38 |  | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |  | 7,867 | 7,000 | 8,000 | 8,000 |
| Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий | - |  | 1601,3 | 1500 | 1200 | 1500 |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | 11850,50 |  | 12738,50 | 12740 | 12715 | 12725 |
| Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 11 |  | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс.населения) | 19,48 |  | 15,55 | 15,52 | 10,59 | 9,36 |
| Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | - |  | - | 60 | 63 | 65 |
| Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | - |  | - | 45 | 50 | 60 |
| Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам, единиц | - |  | - | 50,14 | 51,64 | 52,16 |
| Количество машиномест на парковках общего пользования | 5748 |  | 6199 | 9386 | 9835 | 10285 |
| Количество машиномест на перехватывающих парковках | - |  | - | - | - | - |
| Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования, % | - |  | - | 8,74 | 4,37 | 0 |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог, % | - |  | - | 85,45 | 81,15 | 76,86 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы.

Муниципальная  программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Зарайского муниципального района, утвержденным постановлением главы Зарайского муниципального района Московской области № 865/8 от 01.08.2013 года и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Зарайского муниципального района в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Зарайского муниципального района. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и  повышения качества жизни населения.

Потребности населения в перевозках на территории Зарайского муниципального района обеспечивает автомобильный транспорт общего пользования, выполняющий 90% от общего объема пассажирских перевозок.

В настоящее время реестр маршрутов регулярных перевозок Зарайского муниципального района включает 8 автобусных маршрутов.

Основу транспортной инфраструктуры Зарайского муниципального района составляют автомобильные  дороги регионального и областного значения. Но существуют и грунтовые муниципальные дороги. Общая протяженность грунтовых дорог составляла на   01.01.2014 года 110 км.

Состояние грунтовых дорог Зарайского муниципального района не соответствует потребностям социально-экономического развития района  это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение  инвестиций и  приводит к снижению конкурентоспособности экономики Зарайского муниципального района.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

наличие грунтовых дорог;

недофинансирование транспортной инфраструктуры в последние годы;

Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается  низким.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Зарайском районе, следует отнести:

массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

несовершенство технических средств организации дорожного движения;

недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

Высокие темпы прироста транспортного парка создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк увеличивается на 3-4 процента. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

Основные усилия в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее – Программа) будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания  грунтовых дорог, обеспечении доступности качественных  транспортных услуг  для населения, повышении безопасности дорожного движения.

Создание материальной базы для решения указанных задач планируется с 2014 года.

Реализация инерционного сценария  и сокращение объемов финансирования  муниципальной программы не позволит достичь основных результатов программы. Это приведет к углублению системных проблем  развития транспортной системы.

Транспортная инфраструктура станет сдерживающим фактором социально-экономического развития Зарайского муниципального района.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Зарайского муниципального района.

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение финансирования из бюджетов всех уровней, которое  прямо влияет на возможность реализации инвестиционных проектов развития дорожно-транспортного комплекса;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения изменений в федеральные целевые и государственные программы, учитывающих корректировку объемов финансирования из средств бюджетов;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов, длительность и сложность проведения ведомственных согласований, процедур государственной экспертизы, которые будут сдерживать реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры, в первую очередь в части землепользования, привлечения частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, развития конкурентного рынка;

несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами Программы.

Анализ преимуществ и рисков представленных вариантов решения проблемы позволяет сделать вывод о предпочтительности второго варианта с использованием программно-целевого метода, направленного на создание условий для формирования современного дорожно-транспортного комплекса Зарайского муниципального района.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

1.«Пассажирский транспорт общего пользования»

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" предусматривает решение задач по организации транспортного обслуживания населения. Решение задач подпрограммы направлено на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг. Повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования в значительной степени зависит от обновления парка транспортных средств.

2.«Дорожное хозяйство»,

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, развитию сети автомобильных дорог и обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.

3.«Безопасность дорожного движения».

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" предусматривает формирование системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, проведение мероприятий, направленных на обеспечение деятельности и совершенствование автоматических систем контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения.

При формировании подпрограмм муниципальной  Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.  Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности Администрации Зарайского муниципального района. Подпрограммы являются взаимонезависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется Администрацией Зарайского муниципального района – главным распорядителем бюджетных средств Зарайского муниципального района в соответствии с утвержденными паспортами подпрограмм.

3.Описание целей муниципальной программы

Основные цели муниципальной программы:

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Зарайского муниципального района.

2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог.

3. Повышение безопасности  дорожно-транспортного комплекса.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит обеспечить:

- повышение комфортности и привлекательности транспорта общего пользования,

- ежегодное обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования,

ликвидация части грунтовых автомобильных дорог за счет ремонта  автомобильных дорог Зарайского муниципального района;

- обеспечение круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов за счет строительства  муниципальных автомобильных дорог.

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации; обращениях Губернатора Московской области)

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Зарайского муниципального района

Мероприятие предполагает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению, преодоление дефицита транспортных мощностей, высокую пропускную способность и техническую оснащенность транспортной инфраструктуры, преодоление транспортных ограничений на развитие существующих и освоение новых территорий, а также повышение ценовой доступности социально значимых услуг транспорта.

2. Строительство и ремонт дорог в Зарайском районе

Мероприятие направлено на улучшение качества дорог в Зарайском районе. Последовательное выполнение позволит повысить количество дорог приведенных в нормативное состояние, улучшить транспортную доступность к населенным пунктам Зарайского района, а так же удовлетворить потребности населения в круглогодичном подъезде к месту своего проживания.

3.Приведение дворовых территорий в нормативное состояние

Мероприятие направлено на решение вопросов, связанных с развитием и совершенствованием элементов благоустройства, принятия мер, направленных на приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, повышение комфортности проживания и уровня благоустройства. Существует потребность в необходимости проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4.Создание парковок на территории Зарайского района

Мероприятие ориентировано на решение проблемы дефицита парковочного пространства на территории Зарайского муниципального района. По итогам данного мероприятия планируется устранить дефицит парковок к концу 2018 года.

5.Разработка комплексной схемы организации дорожного движения

Целью научно-исследовательской работы является сбор и систематизация официальных данных о транспортной системе Зарайского муниципального района, а также проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков, натурного обследования пассажиропотоков на маршрутах автобусного пассажирского транспорта.

Качественная организация дорожного движения (ОДД) является одним из важнейших факторов повышения эффективности транспортного процесса на улично-дорожной сети (УДС) и требует системного подхода, который, прежде всего, реализуется в КСОДД. Схема разрабатывается в целях повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств (ТС) и пешеходов, развития общественного транспорта и выявления проблемных участков.

6.Строительство детского автогородка.

В условиях автогородка планируется проводить занятия, которые позволят детям приобрести практические навыки безопасного управления мото- и велотехникой, повысить уровень знаний по правилам дорожного движения и общую культуру поведения на дорогах. Данное мероприятие позволит повысить уровень знаний правил дорожного движения (ПДД) среди молодежи, а так же детей дошкольного возраста, что в свою очередь, повлечет снижение случаев ДТП с участием детей.

Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса Зарайского муниципального района в рамках муниципальной программы позволит в основном повысить качества жизни населения. Возможны два варианта решения проблем в сфере дорожно-транспортного комплекса Зарайского муниципального района:

Первый вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса Зарайского муниципального района как самостоятельной системы. Особенность первого варианта заключается в отсутствии координации развития инфраструктуры. К основным рискам реализации данного варианта можно отнести неопределенность объемов частных инвестиций с возможным прекращением финансирования и неправильным выбором приоритетных направлений инвестирования. Кроме того, при отсутствии поддержки из  бюджета Московской области возрастают риски, обусловленные ухудшением экономической ситуации в Зарайском муниципальном районе.

Такой вариант малоэффективен, поскольку вложение средств будет осуществляться не системно, что приведет к дальнейшему обострению проблем, связанных с несистемным развитием транспортного комплекса Зарайского муниципального района.

Второй вариант решения проблем предполагает разработку мероприятий по развитию дорожно-транспортного комплекса на основе    программно-целевого подхода, предусматривающего:

комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено с одной стороны сложной структурой транспортного комплекса, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной  отрасли,  обеспечивающей  условия  для экономического роста и повышения качества жизни населения;

концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом;

реализацию механизмов государственной поддержки;

внедрение проектного механизма управления Программой, который позволит скоординировать деятельность всех участников инвестиционного процесса и достигнуть синергетического эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

5.Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), характеризующих достижение целей и решение задач.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей реализации мероприятий подпрограмм,  характеризующих достижение целей и решение задач указаны в приложении №1 к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности

реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Зарайского муниципального района Московской области »

6.1. Методика расчета значений показателей эффективности

Реализации I подпрограммы  "Пассажирский транспорт

общего пользования"

| N п/п | Наименование показателя | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспечение ценовой доступности транспортных услуг для населения Московской области на пассажирском автомобильном транспорте Московской области: Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года | где: - доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Зарайского муниципального района на конец года в % отношении; - маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам; - общее количество маршрутов регулярных перевозок. |
| 2. | Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах на конец года | Показатель определяется как отношение количества пассажиров, оплативших свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах Зарайского муниципального района, к общему объему платных пассажиров на муниципальных маршрутах Зарайского муниципального района на конец года. |
| 3. | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Показатель характеризует повышение качества обслуживания пассажиров и обеспечение доступности транспортных услуг в межмуниципальном и внутримуниципальном сообщении за счет следующих мероприятий: - реализации различных способов оплаты проезда; - расширения сети пунктов оплаты проезда; - совершенствования системы контроля за работой транспортных организаций. Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд ЕТК, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов |
| 4. | Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | Показатель характеризует уровень применения пассажирами безналичной оплаты проезда (ЕТК, банковские бесконтактные карты, банковские транспортные карты, мобильные билеты) при оплате за проезд по маршрутам регулярных перевозок. Определяется процентным отношением количества перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципальных бюджетов, у которых соотношение количества транзакций на терминал составляет более 50 транзакций, к общему количеству перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципальных бюджетов |
| 5. | Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам, единиц | Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области, 1 J dcp = -- E d i n n=1 где 1 J Di Dj = -- E -- J J=1 Ti Dj – количество транзакций в день на j-м маршруте Tj - количество терминалов в день на j-м маршруте j – количество маршрутов n – количество дней |

6.2. Методика расчета значений показателей эффективности

Реализации II подпрограммы  "Дорожное хозяйство"

| N п/п | Наименование показателя | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | Показатель рассчитывается как разница доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в отчетном периоде и доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в предшествующем отчетному периоду |
| 2. | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | Показатель характеризует объем работ, выполненных за счет средств муниципальных дорожных фондов (в том числе с привлечением Субсидии) |
| 3. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | Показатель определяется по формуле: где: - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Зарайского муниципального района, в общей численности населения Зарайского муниципального района, процент; - среднегодовая численность постоянного населения Зарайского муниципального района, человек; - среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром Зарайского муниципального района, человек. |
| 4. | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель характеризует развитие сети автомобильных дорог и определяется по фактическому значению построенных и реконструированных дорог за отчетный год |
| 5. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Определяется по фактическому значению отремонтированных дорог за отчетный год |
| 6. | Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | Показатель характеризует количество населенных пунктов Московской области с круглогодичной транспортной доступностью |
| 7. | Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог | Определяется по фактическому значению принятых в собственность дорог за отчетный год |
| 8. | Площадь отремонтированных дворовых территорий | Определяется по фактическому значению отремонтированных дворовых территорий за отчетный год |
| 9. | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | Показатель характеризует прирост поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии). |
| 10. | Количество машиномест на парковках общего пользования | Определяется по фактическому значению построенных и отремонтированных парковок за отчетный год |
| 11. | Количество машиномест на перехватывающих парковках | Определяется по фактическому значению построенных и отремонтированных перехватывающих парковок за отчетный год |
| 12. | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования, % | Для расчета данного показателя из необходимого общего количества парковочных мест общего пользования (предоставляется администрацией муниципального образования) вычитается количество действующих парковочных мест общего пользования. Полученная разность делится на необходимое общее количество парковочных мест общего пользования. P= ((N-O) / N) * 100%, где Р – дефицит парковочных мест общего пользования, проценты, N – необходимое общее количество парковочных мест общего пользования (предоставляется администрацией муниципального образования) по городским округам и муниципальным районам Московской области, О – действующее количество парковочных мест. |
| 13. | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяжённости дорог, % | Показатель рассчитывается как разница доли муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в отчетном периоде и общая протяженность дорог в предшествующем отчетном периоде |

6.3. Методика расчета значений показателей эффективности

Реализации III подпрограммы  «Безопасность дорожного движения»

| N п/п | Наименование показателя | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Показатель определяется на основании данных ведомственных организаций. |
| 2. | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Показатель определяется на основании данных ведомственных организаций. |

7.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Управление реализацией муниципальной программы (подпрограммы)  осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы (подпрограммы)  организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы (подпрограммы) и муниципальных заказчиков подпрограмм (подпрограмм)  в процессе разработки муниципальной программы (подпрограммы), обеспечивает согласование проекта муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его в установленном порядке на утверждение главы Зарайского муниципального района;

2) организацию управления муниципальной программой(подпрограммой);

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой (подпрограммой);

4) реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы(подпрограммы)

6) утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении.

Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы):

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов;

3) формирует «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализаций и финансированием муниципальной программы (подпрограммы);

5) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной  программы(подпрограммы);

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы(подпрограммы)  и в финансовое управление администрации Зарайского муниципального района отчет о реализации муниципальной программы(подпрограммы), а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

7) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы (подпрограммы) предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными (подпрограммными) мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

8) размещает на официальном сайте администрации Зарайского муниципального района, на официальном сайте муниципального заказчика утвержденную муниципальную программу (подпрограмму);

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также эффективность и результативность ее реализации;

Муниципальный заказчик подпрограммы готовит по муниципальной программе (подпрограмме)  отчет о реализации подпрограммы, отчет об  исполнении  «Дорожных карт», и вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в установленные настоящим Порядком сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства  и реконструкции и капитального ремонта;

5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.

Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы(подпрограммы) осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», сформированными по форме  согласно приложению №7 к Программе.

«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком программы (подпрограммы) и (или) ответственными за выполнение мероприятий по согласованию с муниципальным заказчиком программы (подпрограммы) и утверждаются координатором муниципальной программы (подпрограммы).

«Дорожная карта» разрабатывается по основным мероприятиям подпрограммы сроком на один год.

Для подпрограммы «Обеспечивающая программа» «Дорожная карта» не разрабатывается.

Все  «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с координатором  муниципальной программы(подпрограммы), финансовым управлением и направляются в отдел экономической политики администрации Зарайского муниципального района.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Контроль за реализацией муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется администрацией Зарайского муниципального района.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы (подпрограммы) муниципальный  заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО и направляет в финансовое управление:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по форме согласно приложениям N 8 и № 9 к Программе, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных (подпрограммных) мероприятий.

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 10 к Программе, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного) выполнения работ.

Муниципальный заказчик, финансовое управление администрации Зарайского муниципального района ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет координатору муниципальной программы (подпрограммы) отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ (подпрограмм) за счет средств  бюджета Зарайского муниципального района.

Координатор муниципальной программы(подпрограммы) с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ(подпрограммы) и финансового управления, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает отчет о ходе реализации муниципальных программ(подпрограмм) главе Зарайского муниципального района и размещает его на официальном сайте администрации Зарайского муниципального района в сети Интернет.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок  до 1 марта года, следующего за отчетным формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы(подпрограммы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы(подпрограммы).

Раз в 3 года муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, координатор муниципальной программы (подпрограммы) готовит годовой, комплексный отчеты о ходе реализации муниципальных программ(подпрограмм) и размещает их на официальном сайте администрации Зарайского муниципального района в сети Интернет.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляется по формам согласно приложениям N 9 и N 11 к Программе.

Комплексный отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляется по формам согласно приложениям N 9 и N 12к Программе.

45. Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы (подпрограммы) должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе поселений Зарайского муниципального района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

2) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Зарайского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы (подпрограммы) источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе(подпрограмме);

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение №1

к Программе

Планируемые результаты

реализации муниципальной программы Зарайского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса  на территории Зарайского муниципального района Московской области»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы 2014 год) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Зарайского муниципального района |  | Другие источники ( в разрезе) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| подпрограмма № 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация транспортного обслуживания населения |  | 57 985 |  | - | 1.1.1 Заключение муниципальных контрактов на осуществление автобусных перевозок населения |  | Обеспечение ценовой доступности транспортных услуг для населения Московской области на пассажирском автомобильном транспорте Московской области: Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2 Информирование населения посредством СМИ о преимуществах использования единой транспортной карты Московской области |  | Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах на конец года (%) |  | % |  | - | - | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3 Создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской области |  | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |  | % |  | - | - | - | 60 | 63 | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% |  | % |  | - | - | - | 45 | 50 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам, единиц |  | единиц |  | - | - | - | 50,14 | 51,64 | 52,16 |  |  |

Подпрограмма № 2 «Дорожное хозяйство»

|  |  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение площади автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние | 143 279 |  | Бюджет МО (83 661,7) Бюджет поселений Зарайского р-на (9978,0) |  |  | 1.1.2 Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области |  |  | % | - |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования |  |  | м2 | - |  |  | 43087,9 |  | 52393,40 |  | 52295 | 52398 |  | 52400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района |  |  | % | - |  |  | 0.38 |  | 0.36 |  | 0.36 | 0.35 |  | 0.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | км | - |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | км |  |  |  |  |  | 7,867 |  | 7,000 | 8,000 |  | 8,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области |  |  | ед | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог |  |  | км | - |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог |  |  | % | - |  |  | - |  | - |  | 85,45 | 81,15 |  | 76,86 |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение площади дворовых территорий приведенных в нормативное состояние | 0 |  | Бюджет МО (14720) Бюджет поселений Зарайского района (183894,4) |  |  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Площадь отремонтированных дворовых территорий |  |  | м2 |  | - |  | - |  | 1601,3 |  | 1500 | 1200 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств муниципального образования |  |  | м2 |  | - |  | 11850,50 |  | 12738,50 |  | 12740 | 12715 |  | 12725 |  |
|  | Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Увеличение парковочного пространства | 1000 |  |  |  |  | 3.1.1.Ремонт, проектирование и реконструкция парковок на территории Зарайского муниципального района | Количество машиномест на парковках общего пользования |  |  | ед. |  | - |  | 5748 |  | 6199 |  | 9386 | 9835 |  | 10285 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество машиномест на перехватывающих парковках |  |  | ед. |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования, % |  |  | % |  | - |  | - |  | - |  | 8,74 | 4,37 |  | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах | 2500,0 |  |  |  | 2.1.2Создание дорожной карты с мероприятиями, направленными на устранение очагов аварийности в Зарайском районе 2.1.1Разработка проекта, проведение конкурсных процедур, заключение контракта на строительство детского автогородка |  |  | Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | ед. |  |  |  | - |  | 11 |  | 1.00 | 2.00 |  | 3.00 |  | 5.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | чел. |  |  |  | - |  | 19,48 |  | 15,55 | 15,52 |  | 10,59 |  | 9,36 |
|  | Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение социального риска от ДТП | 0 |  | Бюджет поселений 2877,0 | 3.2.1Обеспечение безопасного поведения 3.2.2Совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей 3.2.3Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети 3.2.4Функционирование автоматических систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ |  |  |  | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) |  | чел. | - |  |  | 19,48 |  | 15,55 |  | 15,52 | 10,59 |  | 9,36 |  |

Приложение №2

к Программе

ПАСПОРТ

Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  | Администрация Зарайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача1 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация транспортного обслуживания населения |  |  |  | Отчетный (базовый) период |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | Итого |
|  |  | Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» | Администрация Зарайского муниципального района |  | Всего: в том числе: | 10 000 | 3185 |  | 25000 | 9900 |  | 9900 | 57 985 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района | 10 000 | 3185 |  | 25000 | 9900 |  | 9900 | 57 985 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  |
| Обеспечение ценовой доступности транспортных услуг для населения Московской области на пассажирском автомобильном транспорте Московской области: Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года (%) |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах на конец года (%) |  |  |  |  |  | - | 5,0 |  | 10,0 | 15,0 |  | 25,0 |  |
| Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |  |  |  |  |  | - | - |  | 60 | 63 |  | 65 |  |
| Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% |  |  |  |  |  | - | - |  | 45 | 50 |  | 60 |  |
| Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам, единиц |  |  |  |  |  | - | - |  | 50,14 | 51,64 |  | 52,16 |  |

- Описание задач подпрограммы

- Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» будет реализована путем решения следующих задач:

Задача №1 «Организация транспортного обслуживания» обеспечивается реализацией основным мероприятием:

Организация транспортного обслуживания населения осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

- Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

Достижение цели « Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Зарайского района» предусматривает следующие мероприятия:

- покрытие  транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду на автомобильном  транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Зарайском районе Московской области;

- покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с предоставлением установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте  по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельных категорий граждан. Реализация мероприятий осуществляется через  заключение муниципальных контрактов и договоров с поставщиками товаров, исполнителями услуг и работ в соответствии с Федеральным законом  N 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.  «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  путем проведения аукциона.

3.Концептуальные направления  реформирования, модернизации, преобразования сферы, реализуемых в рамках муниципальной программы

В период 2014-2018 гг. планируется ежегодное проведение анализа количества маршрутов регулярных перевозок, на которых предоставляются меры социальной поддержки в целях оптимизации количества таких маршрутов.

При этом, увеличение доли перевозок транспортом общего пользования сдерживается его низкой привлекательностью, основными причинами которой являются низкая комфортабельность и надежность подвижного состава в связи с физическим и моральным износом (сход с линии), низкая доля подвижного состава, приспособленного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, недостаточная частота движения и отсутствие инфраструктуры

В целях  повышения качества предоставляемых услуг транспортом общего пользования  необходимо обновление перевозчиками подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта общего пользования.

Приложение №1

к подпрограмме I

Перечень мероприятий подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Задача. Организация транспортного обслуживания населения | 2014-2018 гг. | Итого |  | 57 985 | 10 000 | 3185 | 25000 | 9900 | 9900 | Сектор капитального строительства администрации Зарайского муниципального района |  | Регулярные автобусные перевозки населения по 8-ми межмуниципальным маршрутам |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 57 985 | 10 000 | 3185 | 25000 | 9900 | 9900 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1 | Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Зарайского муниципального района | 2014-2018 гг. | Итого |  | 57 985 | 10 000 | 3185 | 25000 | 9900 | 9900 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 57 985 | 10 000 | 3185 | 25000 | 9900 | 9900 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на осуществление автобусных перевозок населения |  | Итого |  | 57 985 | 10 000 | 3185 | 25000 | 9900 | 9900 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 57 985 | 10 000 | 3185 | 25000 | 9900 | 9900 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.2 | Информирование населения посредством СМИ о преимуществах использования единой транспортной карты Московской области | 2014-2018 гг. | Итого |  | - | - | - | - | - | - |  |  | Увеличение числа пользователей единой транспортной картой Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Зарайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.3 | Создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской области | 2014-2018 г.г. | Итого |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Московской области |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Зарайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |

Приложение №3

к Программе

ПАСПОРТ

Подпрограмма II «Дорожное хозяйство»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  | Администрация Зарайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние |  |  |  | Отчетный (базовый) период |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | Итого |
| Задача 2 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади дворовых территорий приведенных в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | Итого |
|  | Подпрограмма II «Дорожное хозяйство» | Администрация Зарайского муниципального района |  |  | Всего: в том числе: | 28 385,4 | 69 767,5 | 101 117 | 117335,1 |  | 119 928,1 | 436 533,1 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 10 893,7 | 44 488 | 21 000 |  | 22 000 | 98 381,7 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района | 4 120 | 25 043 | 35 716 | 39 200 |  | 40 200 | 144 279 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района | 24 265,4 | 33 830,8 | 20 913 | 57 135,1 |  | 57 728,1 | 193 872,4 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - |  | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  | 43087,9 | 52393,40 | 52295 | 52398 |  | 52400 |  |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района |  |  |  |  |  | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |  | 0.34 |  |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | - | 7,867 | 7,000 | 8,000 |  | 8,000 |  |
| Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий |  |  |  |  |  | - | 1601,3 | 1500 | 1200 |  | 1500 |  |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  | 11850,50 | 12738,50 | 12740 | 12715 |  | 12725 |  |
| Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования, % |  |  |  |  |  | - | - | 8,74 | 4,37 |  | 0 |  |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности |  |  |  |  |  | - | - | 85,45 | 81,15 |  | 76,86 |  |
| Количество машиномест на парковках общего пользования |  |  |  |  |  | 5748 | 6199 | 9386 | 9835 |  | 10285 |  |
| Количество машиномест на перехватывающих парковках |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  |

- Описание задач подпрограммы

Задача №1 « Увеличение площади автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние» обеспечивается реализацией мероприятия по «Проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, объектов дорожного хозяйства, а так же содержанию, капитальному ремонту, ремонту и паспортизации автомобильных дорог находящихся в собственности Зарайского муниципального района».

Задача №2 «Увеличение площади дворовых территорий приведенных в нормативное состояние» обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

  - Приведение дворовых территорий в нормативное состояние;

2.1.1.  Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

Задача №3 «Увеличение парковочного пространства» обеспечивается реализацией следующего мероприятия:

3.1. Создание парковок на территории Зарайского района;

3.1.1. Ремонт, проектирование и реконструкция парковок на территории Зарайского муниципального района.

2.Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

В рамках мероприятия планируется ремонт муниципальных автомобильных дорог, обеспечивающих круглогодичную связь сельских населенных пунктов с сетью дорог Московской области.

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осуществляется за счет средств Дорожного фонда Зарайского муниципального района в пределах прогнозных показателей источников формирования Дорожного фонда Зарайского муниципального района. Для выполнения мероприятий по развитию и реконструкции дорожной сети необходимо привлечение средств бюджета Московской области на условиях софинансирования  в рамках государственной  программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

3.Концептуальные направления социально-экономического развития Зарайского муниципального района,

реализуемых в рамках муниципальной программы

Предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог, находящихся в собственности Зарайского муниципального района, развитию сети муниципальных автомобильных дорог и обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования. Основным направлением развития сети автомобильных дорог на территории Зарайского муниципального района является строительство новых направлений автомобильных дорог, что позволит повысить транспортную доступность объектов Зарайского муниципального района.

4.Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование аналогичных муниципальных программ или программных мероприятий, направленных на достижение аналогичных целей, в случае если предоставление субсидий предусмотрено муниципальной программой, а также распределение субсидий, если иное не установлено законодательством.

Приложение №1

к подпрограмме II

Перечень мероприятий подпрограммы II «Дорожное хозяйство».

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 12 |  | 13 |
| 1. | Задача. Увеличение площади автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние | 2014-2018 гг. | Итого |  | 236918,7 | 4 120 | 35 936,7 | 75462 | 59 700 | 61700 | Сектор капитального строительства администрации Зарайского муниципального района |  | 1.Ремонт, проектирование и реконструкция 30-ти км. автомобильных дорог на территории Зарайского муниципального района |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 83661,7 | - | 10 893,7 | 29768 | 21 000 | 22 000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 143 279 | 4 120 | 25 043 | 35 716 | 38 700 | 39 700 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | 9978 | - | - | 9978 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: 1.1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог, объектов дорожного хозяйства, а так же содержание, капитальный ремонт, ремонт и паспортизация автомобильных дорог. | 2014-2018 гг. | Итого |  | 236918,7 | 4 120 | 35 936,7 | 75462 | 59 700 | 61700 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 83661,7 | - | 10 893,7 | 29768 | 21 000 | 22 000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 143 279 | 4 120 | 25 043 | 35 716 | 38 700 | 39 700 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | 9978 | - | - | 9978 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. | 2014-2018 гг. | Итого | - | 226 994,7 | 4 120 | 35 936,7 | 65 538 | 59 700 | 61700 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 77 032,7 | - | 10 893,7 | 23 139 | 21 000 | 22 000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района | - | 141 473 | 4 120 | 25 043 | 33 910 | 38 700 | 39 700 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | 8 489 | - | - | 8 489 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог | 2014-2018 гг. | Итого | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | - | - | 0 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0 | - | - | 0 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района | - | 0 | - | - | 0 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района | - | 1 000 | - | - | 1 000 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Приобретение дорожной техники |  | Итого | - | 8 924 | - | - | 8 924 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Московской области |  | 6 629 |  |  | 6 629 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района | - | 1 806 | - | - | 1 806 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района | - | 489 | - | - | 489 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Задача. Увеличение площади дворовых территорий приведенных в нормативное состояние |  | Итого |  | 198 614,4 | 24 265,4 | 33 830,8 | 25 655 | 57 135,1 | 57 728,1 | Администрации поселений Зарайского района |  | Увеличенное площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жомов Зарайского района |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14 720 | - | - | 14 720 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | - | - | 0 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 0 | - | - | 0 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | 183 894,40 | 24 265,4 | 33 830,8 | 10 935 | 57 135,1 | 57 728,1 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Приведение дворовых территорий в нормативное состояние |  | Итого |  | 198 614,4 | 24 265,4 | 33 830,8 | 25 655 | 57 135,1 | 57 728,1 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14 720 | - | - | 14 720 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | 183 894,40 | 24 265,4 | 33 830,8 | 10 935 | 57 135,1 | 57 728,1 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | Итого |  | 198 614,4 | 24 265,4 | 33 830,8 | 25 655 | 57 135,1 | 57 728,1 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14 720 | - | - | 14 720 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | 183 894,40 | 24 265,4 | 33 830,8 | 10 935 | 57 135,1 | 57 728,1 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3 | Задача. Увеличение парковочного пространства | 2014-2018 гг. | Итого |  | 1000 | - | - | 0 | 500 | 500 |  |  | Устранение дефицита парковочного пространства до 2018 года |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района | - | 1000 | - | - | 0 | 500 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Создание парковок на территории Зарайского района | 2014-2018 гг. | Итого | - | 1000 | - | - | - | 500 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района | - | 1000 | - | - | - | 500 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 Ремонт, проектирование и реконструкция парковок на территории Зарайского муниципального района | 2014-2018 гг. | Итого | - | 1000 | - | - | - | 500 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района | - | 1000 | - | - | - | 500 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

Приложение № 4

к Программе

ПАСПОРТ

| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  | Администрация Зарайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация существующей организации дорожного движения на территории Зарайского района |  |  | Отчетный (базовый) период |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение социального риска от ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |  |
|  | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | Администрация Зарайского муниципального района |  | Всего: в том числе: | - | 1441 |  | 3 977 | 700 | 700 | 6 818 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района | - | 1441 |  | 1 100 | 700 | 700 | 3 941 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района | - | - |  | 2 877 | - | - | 2 877 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - |  | - | - | - | - |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  | 11 | 1.00 |  | 2.00 | 3.00 | 5.00 |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс.населения) |  |  |  |  | 19,48 | 15,55 |  | 15,52 | 10,59 | 9,36 |  |  |

- Описание задач и мероприятий подпрограммы

Задача №1 «Модернизация существующей организации дорожного движения на территории Зарайского района» обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

1.1. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения;

1.1.1. Заключение контракта на разработку КСОДД;

Задача №2 «Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах» обеспечивается реализацией следующего мероприятия:

2.1. Строительство детского автогородка;

2.1.1. Разработка проекта, проведение конкурсных процедур, заключение контракта на строительство детского автогородка;

2.1.2. Создание дорожной карты с мероприятиями направленными на устранение очагов аварийности в Зарайском районе;

2.Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы,

реализуемых в рамках муниципальной программы

Предусматривает формирование системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, проведение мероприятий, направленных на обеспечение деятельности и совершенствование автоматических систем контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения Российской Федерации.

Приложение №1

к подпрограмме  III

Перечень мероприятий подпрограммы III «Безопасность дорожного движения»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 Модернизация существующей организации дорожного движения на территории Зарайского района |  | Итого |  | 1441 | - | 1441 | - |  | - | - | Сектор капитального строительства администрации Зарайского муниципального района | Получение комплексной схемы дорожного движения Зарайского района и проекты по ее улучшению |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 1441 | - | 1441 | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | 2014 г. | Итого |  | 1441 | - | 1441 | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 1441 | - | 1441 | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Заключение контракта на разработку КСОДД | 2014 г. | Итого |  | 1441 | - | 1441 | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 1441 | - | 1441 | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 2. | Задача. Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах |  | Итого |  | 2 500 | - | - | 1100 |  | 700 | 700 |  | Ввод в эксплуатацию детского автогородка |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 2 500 | - | - | 1100 |  | 700 | 700 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Строительство детского автогородка. |  | Итого |  | 2 500 | - | - | 1100 |  | 700 | 700 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 2 500 | - | - | 1100 |  | 700 | 700 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Разработка проекта, проведение конкурсных процедур, заключение контракта на строительство детского автогородка |  | Итого |  | 2 500 | - | - | 1100 |  | 700 | 700 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | 2 500 | - | - | 1100 |  | 700 | 700 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. Создание дорожной карты с мероприятиями направленными на устранение очагов аварийности в Зарайском районе |  | Итого |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Зарайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3. | Задача. Снижение социального риска от ДТП |  | Итого |  | 2877 |  |  | 2877 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | 2877 | - | - | 2877 | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Модернизация дорожной сети в городе Зарайске |  | Итого |  | 2877 | - | - | 2877 | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | 2877 | - | - | 2877 | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1 Выполнение работ по нанесению дорожной горизонтальной разметки |  | Итого |  | 850,07 | - | - | 850,07 | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | 850,07 | - | - | 850,07 | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 Выполнение работ по обустройству посадочных площадок, устройству тротуаров и перильных ограждений |  | Итого |  | 2026,93 | - | - | 2026,93 | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | 2026,93 | - | - | 2026,93 | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: Снижение социального риска от ДТП в г. Зарайске |  | Итого |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение безопасного поведения |  | Итого |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.2.2 | Мероприятие 2 Совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей |  | Итого |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.2.3 | Мероприятие 3 Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети |  | Итого |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 4 Функционирование автоматических систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ |  | Итого | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Зарайского муниципального района |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |