Приложение к

постановлению главы

городского округа Зарайск

от 29.12.2018 г. № 2350/12

**Паспорт муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности**

**городского округа Зарайск Московской области»**

**на срок 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальнойпрограммы | Заместитель главы администрации по ЖКХ Простоквашин А.А.  Заместитель главы по градостроительной деятельности Матвеев С.Н. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск | | | | | |
| Цели муниципальнойпрограммы | - надежное обеспечение населения, муниципальных учреждений и прочих потребителей энергетическими ресурсами надлежащего качества;  - создание условий для перевода экономики бюджетной сферы городского округа на энергосберегающий путь развития;  - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;  - внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;  - обеспечение населенных пунктов городского округа Зарайск источниками газификации - газопроводами высокого и низкого давления. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | * «Чистая вода» * «Очистка сточных вод» * «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» * «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» * «Развитие газификации» | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 65 740 | 38 704 | 7 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| Внебюджетные источники | 1 060 644 | 0 | 188 336 | 222 136 | 582 086 | 68 086 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | **1 126 348** | **38 704** | **195 336** | **232 136** | **592086** | **68 086** |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной, в том числе основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития.**

В настоящее время экономика и бюджетная сфера городского округа Зарайск Московской области характеризуется повышенной энергоемкостью.

Причины повышенной энергоемкости необходимо выявлять и затем устранять. Износ инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, наверное, является главной причиной повышения энергоемкости потребления энергетических ресурсов.

Существует и еще одна из проблем. В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных угроз социально-экономическому развитию городского округа Зарайск становится снижение экономического развития муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

Высокая энергоемкость организаций и предприятий в этом может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования городского округа Зарайск Московской области и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В приведенных подпрограммах устранением указанных проблем и призваны основные их мероприятия. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт основных объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории городского округа Зарайск Московской области.

Основными целями Программы являются:

- надежное обеспечение населения, муниципальных учреждений и прочих потребителей энергетическими ресурсами надлежащего качества;

- создание условий для перевода экономики бюджетной сферы городского округа на энергосберегающий путь развития;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;

- газификация населенных пунктов городского округа Зарайск.

Направление поставленных целей муниципальной программы обеспечит развитие инженерной инфраструктуры и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Зарайск, обеспечит энергетическую безопасность с учетом стратегии долгосрочного развития, создание условий для перевода экономики муниципального района на энергосберегающий путь развития.

**II. Прогноз развития соответствующей сферыреализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантоврешения проблемы.**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

* увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения:
* увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
* увеличить количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры
* снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;
* полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса и оснащение жилищного фонда индивидуальными и общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов;
* газификация населенных пунктов городского округа Зарайск.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- снижению количества энергоёмких объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- снижению доли потерь при передачи энергетических ресурсов потребителю;

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт основных объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа, повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

**III. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмммуниципальной программы.**

Программа сформирована из четырех Подпрограмм:

1. подпрограмма «Чистая вода».

В рамках указанной Подпрограммы I планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Реализация основных мероприятий позволит обеспечить гарантированную подачу питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключить новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повысить эффективность и надежность работы систем и объектов водоснабжения, создать условия для притока частного капитала в отрасль.

1. подпрограмма «Очистка сточных вод»

Подпрограмма II направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

Все мероприятия будут способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению городского округа Зарайск, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация основных мероприятий позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водоотведения и очистки сточных вод и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

1. подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

Подпрограмма III осуществляется путем выполнения основного мероприятия строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области.

Реализация мероприятий позволит создать условия для соблюдения нормативных требований по благоустройству и санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы на территории городского округа Зарайск, организации ремонта и содержания жилищного фонда Московской области.

1. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Направлена на снижение энергоемкости ВРП, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

В целях комплексного решения основных мероприятий по эффективному функционированию энергосистемы округа путем снижения морального и физического износа оборудования, повышения пропускной способности электрических сетей, повышения надежности, качества и экономичности энергоснабжения потребителей запланированы мероприятия по установке (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением.

1. подпрограмма «Развитие газификации»

В целях комплексного решения основных мероприятий по обеспечению населенных пунктов городского округа Зарайск источниками газификации в рамках указанной подпрограммы предусмотрены мероприятия по строительству газопроводов для транспорта газа и распределительных газовых сетей для обеспечения перспективных потоков газа, повышения надежности транспортировки газа, промышленной и экологической безопасности газотранспортных объектов, экономической эффективности транспортировки газа.

Результатом реализации указанной подпрограммы является ввод в эксплуатацию газопроводов высокого и низкого давления в 9 населенных пунктах городского округа Зарайск.

Подпрограммы муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»» на срок 2018-2022 годы охватывают вес спектр проблем, для решения которых и направлены реализация целей настоящей муниципальной программы.

**IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Все основные мероприятия муниципальной программы охарактеризованы одним главным направлением, развитием инженерной инфраструктуры, повышением энергоэффективности во всех отраслях организаций и предприятий, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области.

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих основных мероприятий муниципальной программы:

1. по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения;

1. по строительству, реконструкции, капитальному ремонту канализационных коллекторов;
2. по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;
3. по организации учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищном фонде;
4. по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
5. применение мероприятий по энергосбережению и экономической эффективности на территории муниципального образования.
6. строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Зарайск Московской области.
7. строительство газопроводов в населенных пунктах городского округа Зарайск Московской области.
8. создание условий для обеспечения газоснабжения земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории городского округа Зарайск Московской области.
9. развитие систем газоснабжения городского округа Зарайск Московской области.
10. газификация муниципальных жилых домов (квартир).

Наряду с этим предполагается активное применение энергосервисных технологий реализации предусмотренных программой мероприятий, а также использование механизмов муниципально-частного партнерства.

**V. Методика расчета значений показателей реализации муниципальнойпрограммы (подпрограммы)**

1.Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, %

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение количество населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, подтвержденных положительными актами исследования питьевой воды к общему количеству населения обеспеченного питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;

Единицы измерения: процент.

Источник данных: метод вычисления по исходным данным.

2. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций очистки, ед.

Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как: количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций очистки на территории муниципального образования за отчетный период.

Единицы измерения: единица.

Источник данных: метод вычисления по исходным данным ресурсоснабжающей организации, акт ввода в эксплуатацию объекта.

3. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %.

Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как: отношение количество сточных вод, очищенных до нормативных значений к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: метод вычисления по исходным данным ресурсоснабжающей организации, отчет формы 1-канализация.

4. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью, ед./тыс.куб.м

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод на территории муниципального образования за отчетный период.

Единицы измерения: единица.

Источник данных: метод вычисления по исходным данным ресурсоснабжающей организации, акт ввода в эксплуатацию объекта.

5. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью, ед.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью на территории муниципального образования за отчетный период.

Единицы измерения: единица.

Источник данных: метод вычисления по исходным данным ресурсоснабжающей организации, акт ввода в эксплуатацию объекта.

6. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, ед.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования за отчетный период.

Единицы измерения: единица.

Источник данных: метод вычисления по исходным данным ресурсоснабжающей организации, акт ввода в эксплуатацию объекта.

7. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства г. о. Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду, процент

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается какотношение фактического выполнения заданий по подготовке объектов и муниципальных образований к отопительному периоду к плановым показателям.

Определяется по формулам:

4.1. ОЗП2-3 = 100×(ФВ/ПП)

где ОЗП2-3 - оценка подготовки к отопительному периоду по итогам 2 и 3 квартала;

ФВ – фактическое среднее значение выполнения плановых показателей подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду (в процентах) по итогам 2 и 3 квартала, согласно отчётам по форме 1-ЖКХ (зима) срочная;

ПП - плановые значения показателя подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду (в процентах) по итогам 2 и 3 квартала, устанавливаются решением Московского областного штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

4.2. ОЗП4 - оценка подготовки к отопительному периоду по итогам 4 квартала и года.

Определяется:

1) Для городского округа.

ОЗП4 = 10 баллов, при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки паспорта готовности к отопительному периоду;

ОЗП4 = 2,5 балла при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки акта готовности к отопительному периоду;

ОЗП4 = 0 баллов при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки акта неготовности к отопительному периоду, либо непредставления документов и объектов к проверке.

Единицы измерения: %.

Источник данных:Значение показателя формируется на основании ежеквартальной отчетности муниципальных образований в Конструкторе форм в ГАСУ по итогам подготовки к отопительному периоду.

8. организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах, %.

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется по формуле:

(10 – (10 × КТНi / КТНimax)) + (10 – (10 × Тi / Тimax)) + (10 – (10 × Жi /Жimax))

3

Оп = – Nсокр

где Оп – оценка показателя муниципального образования;

КТН**i** – количество технологических нарушений, произошедших в муниципальном образовании в отчетный период;

КТН**imax** – максимальное значение КТН**i** из 67 муниципальных образований;

Т**i** – общее время отключения коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими нарушениями;

Т**imax** – максимальное значение Т**i** из 67 муниципальных образований;

Ж**i** – общее количество жителей, оказавшихся отключёнными от коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими нарушениями;

Ж**imax** – максимальное значение Ж**i** из 67 муниципальных образований;

N**сокр** – количество сокрытий фактов произошедших технологических нарушений на коммунальных объектах (одно сокрытие = 1 баллу).

При получении расчётного значения показателя, равного отрицательной величине, итоговое значение показателя принимается равным 0 баллам.

При этом учитываются только те технологические нарушения (аварии, инциденты) на коммунальных объектах, в результате которых под отключение попал (или мог попасть) 1 МКД и более. Внутридомовые неисправности, влекущие отключение отдельных стояков, в расчет не берутся.

Единицы измерения: %.

Источник данных:Значения оценок КТНimax, Тimax, Жimax по итогам каждого отчётного периода рассчитываются Министерством ЖКХ МО и предоставляются муниципальным образованиям не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным периодом (по итогам года – не позднее 3 декабря отчетного года).

9. Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории г. о. Зарайск Московской области, %.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается какзначение отношение количества организаций, утвердивших инвестиционные программы, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской, умноженное на 10.

Чем больше организаций, утвердивших инвестиционные программы, тем выше балл, но не более 10 баллов.

Определяется по формуле: Дип = 100×(Qип/Qобщ),

где Дип – оценка показателя муниципального образования;

Qип – количество организаций, утвердивших инвестиционные программы (шт.);

Qобщ – общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области (шт.).

Единицы измерения:%.

Источник данных:Значение показателя формируется на основании ежеквартальной отчетности муниципальных образований в Конструкторе форм в ГАСУ по итогам реализации РСО инвестиционных программ.

10. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение количества зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов к общему количеству зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: отчетные формы 1-ПУ (ЖКХ) ресурсоснабжающей организации.

11. Бережливый учет, %

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как: Опу = (Кпу.хвс / Кмкд.хвс + Кпу.гвс / Кмкд.гвс + Кпу.тэ / Кмкд.тэ + Кпу.ээ / Кмкд.ээ) /4 x 100%,

где:

Опу - доля многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;

Кпу.хвс - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, единица;

Кмкд.хвс - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, единица;

Кпу.гвс - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды, единица;

Кмкд.гвс - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды, единица;

Кпу.тэ - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии, единица;

Кмкд.тэ - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии, единица;

Кпу.ээ - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии, единица;

Кмкд.ээ - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии, единица.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: Ведомственные данные Министерства энергетики Московской области и Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

12. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D).

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как уровень энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальной собственности расположенных на территории муниципального образования.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», типовой региональный сегмент ГАС «Управление».

13. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы в том числе: 1) газ план на 01.10.2018 – 0 тыс. руб./тыс. чел.; 2) электроэнергия на 31.12.2018 – 0 тыс. руб./тыс. чел., тыс. руб./тыс. чел.

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется какотношение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) в тыс. руб. к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании, выраженного в тыс. руб./тыс. чел.

Сумма задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) должна включать в себя:

- просроченную задолженность ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) за потреблённый природный газ вне зависимости от их организационно-правовой формы, в том числе тех РСО, которые находятся в состоянии банкротства;

- просроченную задолженность РСО и управляющих организаций за потреблённую электроэнергию вне зависимости от их организационно-правовой формы, в том числе тех организаций, которые находятся в состоянии банкротства.

Единицы измерения:тыс. руб./тыс. чел.

Источник данных:Значение показателя формируется на основании отчётности РСО.

14. Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Зарайск численностью свыше 100 человек,%

При расчете значения показателя применяются формула: Соотношение количества газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек к общему количеству сельских населенных пунктов городского округа Зарайск численностью свыше 100 человек.

Единица измерения: процент

Источник данных: сведения ГУП МО «Мособлгаз» в рамках реализации программы Правительства Московской области «Газификация сельских населенных пунктов в Московской области до 2025 г.» и отчет соответствующего подразделения администрации городского округа Зарайск. Населенный пункт считается газифицированным на основании построенных всех уличных газопроводов с подачей газа не менее в один жилой дом (квартира).

15. Количество земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области, для которых созданы условия для обеспечения развития газоснабжения,

Единицы измерения единиц:

При расчете значения показателя: применяются сведения соответствующего подразделения администрации городского округа Зарайск.

**VI. Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятияподпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области», утвержденного постановлением Главы городского округа Зарайск от 04.12.2017г. № 2014/12 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области».

**VII. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципального программы (подпрограммы).**

Состав, формы и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области, утвержденного постановлением Главы городского округа Зарайск от 04.12.2017г. №2014/12 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск» и постановлением Главы городского округа Зарайск от 29.12.2017г. №2331/12 «Об утверждении форм отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области и формы перечня приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ».

Приложение N 1

к программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

городского округа Зарайск Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | | х | |
| 1.1. | Макропоказатель.  Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Обращение Губернатора | % | 85 | 89 | 94 | 96 | 99 | 99 | х |
| 1.2. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоочистки | показатель муниципальной программы | ед. | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории городского округа Зарайск Московской области |
| 2 | Подпрограмма 2 «Очистка сточных вод» | | | | | | | | х | |
| 2.1. | Макропоказатель.  Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
| 2.2. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | показатель муниципальной программы | ед/тыс.куб.м/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/14 | 0 | 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Зарайск Московской области |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | показатель муниципальной программы | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов, (КНС) на территории городского округа Зарайск Московской области |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | показатель муниципальной программы | ед. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области |
| 3.2 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства г. о. Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду | показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области |
| 3.3 | Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах | показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области |
| 3.4 | Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории г. о. Зарайск Московской области | показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области |
| 4 | Подпрограмма 4«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере |
| 4.2 | Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов, процент | показатель муниципальной программы | % | 20,27 | 36,1 | 52,1 | 68,0 | 84,0 | 100,0 | 2.Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде |
| 4.3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | показатель муниципальной программы | % | 18,07 | 21,69 | 25,30 | 28,92 | 32,53 | 32,53 | 3.Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 4.4 | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы в том числе:  1) газ план на 01.10.2018 – 0 тыс. руб./тыс. чел.;  2) электроэнергия на 31.12.2018 – 0 тыс. руб./тыс. чел. | показатель муниципальной программы | тыс. руб./тыс. чел. | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие газификации» | | | | | | | | |  |
| 5.1 | Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Зарайск численностью свыше 100 человек | показатель муниципальной программы | % | 82 | 82 | 89 | 93 | 100 | 100 | 1.Строительство газопроводов в населенных пунктах городского округа Зарайск |
| 5.2 | Количество земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области, для которых созданы условия для обеспечения развития газоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.Созданий условий для обеспечения газоснабжения земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории городского округа Зарайск Московской области |

Приложение N 2

к программе

Паспорт подпрограммы

**«Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего:  в том числе: | 0 | 12800,0 | 16000,0 | 0 | 0 | 28800,0 |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 12800,0 | 16000,0 | 0 | 0 | 28800,0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Характеристика проблем, решаемые посредством мероприятий подпрограммы.**

Вода, добываемая водозаборными скважинами из подземных месторожденийне в полной мере отвечает всем требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и требует дополнительной подготовки.

Изношенная система коммунальной инфраструктуры городского округа Зарайск Московской области не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, повышенная аварийность.

Кроме того, добываемая вода по своим характеристикам не может быть использована без дополнительной доочистки. Строительство станций обезжелезивания позволит:

- повысить качество питьевой воды, поставляемой населению из централизованных источников;

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг.

Неудовлетворительное качество питьевой воды является другой острой проблемой, характерной для городского округа Зарайск Московской области. Основными причинами снижения качества подземных вод являются ухудшение общей гидрогеологической обстановки, произошедшей за последние 20-30 лет.

Превышение уровня в 1,5 раза доли проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям зафиксировано в городском округе Зарайск.

Содержание в питьевой воде химических веществ, превышающих гигиенические нормативы, создает риск возникновения неинфекционных заболеваний среди населения. Факторами риска развития болезней крови, кроветворных органов, отдельных нарушений, вовлекших иммунный механизм. Содержание в питьевой воде марганца, железа, стронция, хлороформа может вызвать развитие неблагоприятных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, почек, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Рост заболеваемости болезнями мочеполовой системы ассоциирован с повышенной жесткостью питьевой воды. Заболевания кожи могут быть обусловлены, в том числе содержанием в питьевой воде железа.

Сложившееся состояние водоснабжения требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы I "Чистая вода".

Решение вышеперечисленных проблем осуществляется в рамках выполнения следующего основного мероприятия:

1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории городского округа Зарайск Московской области».

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено:Строительство и реконструкция 11 объектов водоснабженияВЗУ,ВНС и станций водоочистки.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразованияотдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.**

Стратегия экономического развития городского округа Зарайск Московской области предполагает строительство новых участков системы водоснабжения (включая новые ВЗУ, сети, НС и станции водоподготовки) и водоотведения на территории городского округа Зарайск Московской области в соответствии со схемами развития систем водоснабжения и водоотведения. Применение новых и современных материалов при модернизации и реконструкции сетей и объектов водоснабжения и водоотведения позволит поднять инфраструктуру в данном секторе на новый уровень работы системы и качественный уровень предоставления коммунальной услуги в данном секторе.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Достижение целей подпрограммы 1 осуществляется посредством мероприятий подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к подпрограмме 1.

Приложение N 1

к подпрограмме 1

Перечень мероприятий подпрограммы

**«Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  году предшествующему году начала реализации муниципальных программ (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022 | Итого | **3150,0** | **28800,0** | **0** | **12800,0** | **16000,0** | **0** | **0** | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3150,0 | 28800,0 | 0 | 12800,0 | 16000,0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2018-2022 | Итого | 3150,0 | 28800,0 | 0 | 12800,0 | 16000,0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Создано и восстановлено 11 единиц ВЗУ,ВНС и станций водоочистки |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3150,0 | 28800,0 | 0 | 12800,0 | 16000,0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Создание и восстановление объектов водоснабжения за счет внебюджетных средств | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Снижение удельного расхода энергетических ресурсов, сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 2

к подпрограмме 1

Адресный перечень объектов строительства (**реконструкции**) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения подпрограммы **«Чистая вода»**\*

(номер, наименование мероприятия) (наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_\_\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объект 1 | 2018 | 985 чел. – улучшение качества питьевой воды | 3200,0 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация городского округа Зарайск |
| Станция обезжелезивания:  - ВЗУ пос. Зарайский; | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объект 2 | 38 чел. – улучшение качества питьевой воды | 3200,0 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюд жета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станция обезжелезивания:  - ВЗУ д. Пронюхлово |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объект 3 | 2019 | 137 чел. – улучшение качества питьевой воды | 3200,0 |  | Итого | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация городского округа Зарайск |
| Станция обезжелезивания:  - ВЗУ 2-ое отд. пос. Зарайский; | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
| Объект 4 | 1100 чел. – улучшение качества питьевой воды | 3200,0 |  | итого | 3200 | 0 | 3200 |  |  |  |  |
| Станция обезжелезивания: - ВЗУ пос. Масловский; | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
| Объект 5 | 1387 чел. – улучшение качества питьевой воды | 3200,0 |  | Итого | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  |
| Станция обезжелезивания: - ВЗУ с. Макеево; | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
| Объект 6 | 815 чел. – улучшение качества питьевой воды | 3200,0 |  |  | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  |
| Станция обезжелезивания: - ВЗУ д. Летуново. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объект 7 | 2020 | 65 чел. – улучшение качества питьевой воды | 3200,0 |  | Итого | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 |  | Администрация городского округа Зарайск |
|  | Станция обезжелезивания:  - ВЗУ д. Дятлово 3; | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 |
| Объект 8 | 57 чел. – улучшение качества питьевой воды | 3200,0 |  | итого | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 |  |
| Станция обезжелезивания: - ВЗУ д. Машоново; | Средства бюд жета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 |
| Объект 9 | 112 чел. – улучшение качества питьевой воды | 3200,0 |  | итого | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 |  |
| Станция обезжелезивания: - ВЗУ д. Овечкино; | Средства бюд жета городского округа Зарайск |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 |  |
| Объект 10 | 95 чел. – улучшение качества питьевой воды | 3200,0 |  | итого | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 |  |  |
| Станция обезжелезивания: - ВЗУ д. Верхнее Маслово | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 |
| Объект 11 | 77 чел. – улучшение качества питьевой воды | 3200,0 |  | итого | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 |  |  |
| Станция обезжелезивания: - ВЗУ д. Саблино | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | 2018-2020 |  | 35200,0 |  | Всего | 28800 | 0 | 12800 | 16000 | 0 | 0 |  | Администрация городского округа Зарайск |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 28800 | 0 | 12800 | 16000 | 0 | 0 |

\* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

\*\*\*Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Приложение N 3

к программе

Паспорт подпрограммы 2 «Очистка сточных вод»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего:  в том числе: | **0** | **750,0** | **600,0** | **510550,0** | **550,0** | **512450,0** |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 750,0 | 600,0 | 510550,0 | 550,0 | 512450,0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1. Характеристика проблем, решаемые посредством мероприятий подпрограммы.**

Очистка сточных вод крайне важна и сточки зрения экосистемы населенного пункта и сточки зрения предоставления коммунальной услуги. Существующим очистным сооружениям требуется необходимый ремонт или модернизация. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Зарайск Московской области является целью по приведению в надлежащее состояние изношенных комплексов очистки сточных вод. Достижение минимизации воздействия на окружающую среду так же является результатом применяемых мероприятий.

Сложившееся состояние водоотведения и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы II "Очистка сточных вод".

Решение вышеперечисленных проблем осуществляется в рамках выполнения следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Зарайск Московской области.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено:Увеличение к 2022 году 100% доли сточных вод, очищенных до нормативных значений

**Основное мероприятие 2 -** Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов, (КНС) на территории городского округа Зарайск Московской области.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено:Капитальный ремонт 4 объектов канализационно-насосных станций.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразованияотдельных сфер социально-экономического развития Зарайского муниципального района Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.**

[Концепцией](consultantplus://offline/ref=8C9AC3B278F1C6518113C19E31463C2650135847429F6DB5087F6A6679D91A49F649B89637DAEC46I9CFM) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день является необходимым и достаточным инструментом для приведения всей системы объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние для предоставления коммунальных услуг населению и дальнейшего своего развития. Поэтому замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа первоочередная задача.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий всесторонний и перечислен в приложении 1 к настоящей подпрограммы 2

Приложение N 1

к подпрограмме 2

Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Очистка сточных вод»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  году предшествующему году начала реализации муниципальных программ (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022 | Итого | 0 | **510000,0** | **0** | **0** | **0** | **510000,0** | **0** | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 510000,0 | 0 | 0 | 0 | 510000,0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2021 | Итого | 0 | 510000,0 | 0 | 0 | 0 | 510000,0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Увеличение к 2022 году 100% доли сточных вод, очищенных до нормативных значений |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 510000,0 | 0 | 0 | 0 | 510000,0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области;  подрядная организация |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 2**  Строительство, реконструкция, **капитальный ремонт** канализационных коллекторов, (**КНС**) на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022 | Итого | 0 | **2450,0** | **0** | **750,0** | **600,0** | **550,0** | **550,0** | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Снижение удельного расхода энергетических ресурсов, сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 2450,0 | 0 | 750,0 | 600,0 | 550,0 | 550,0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов и ввод | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Снижение удельного расхода энергетических ресурсов, сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов, снижение аварийности |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Капитальный ремонт канализационных коллекторов | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | К 2022 году построенных и отремонтированных КНС составят 4 единиц |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция), **капитальный ремонт канализационно-насосных станций** | 2019-2022 | Итого | 0 | 2450,0 | 0 | 750,0 | 600,0 | 550,0 | 550,0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области;  подрядная организация |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 2450,0 | 0 | 750,0 | 600,0 | 550,0 | 550,0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 2

к подпрограмме 2

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод подпрограммы **«Очистка сточных вод»** \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_\_\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объект 1 | 2021 | 14 тыс. м3/сут. | 510000,0 |  | Итого | 510000,0 | 0 | 0 | 0 | 510000,0 | 0 |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод.  Очистные сооружения  г. Зарайск | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 510000,0 | 0 | 0 | 0 | 510000,0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | 2018-2020 |  | 510000,0 |  | Всего | **510000,0** | **0** | **0** | **0** | **510000,0** | **0** |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **510000,0** | **0** | **0** | **0** | **510000,0** | **0** |

Приложение N 2

к подпрограмме 2

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.3Строительство(реконструкция)капитальный ремонт канализационно- насосных станций подпрограммы «Очистка сточных вод»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_\_\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объект 1 | 2019 |  |  |  | Итого | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационно-насосных станций**.** (модернизация КНС «Строитель 2000», г. Зарайск, в объеме: замена насосов, трубопроводной арматуры и трубопроводов +С56:С75) |  | 3000 м3/ч | 750,0 |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объект 2 | 2020 |  |  |  | Итого | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационно-насосных станций.  (Модернизация КНС-Московская, 40, г. Зарайск, в объеме: замена насосов, трубопроводной арматуры и трубопроводов) |  | 3000 м3/ч | 600,0 |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 3 | Объект 3 | 2021 |  |  |  | Итого | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 |  |  |
| Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационно-насосных станций. (Модернизация КНС-ПМК-6, г. Зарайск, в объеме: замена насосов, трубопроводной арматуры и трубопроводов) |  | 3000 м3/ч | 550,0 |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| 4 | Объект 4 | 2022 |  |  |  | Итого | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |  |  |
| Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационно-насосных станций. (Реконструкция КНС-мкр. 2, г. Зарайск, с заменой запорной арматуры. Восстановление аварийного сброса на КНС) |  | 6000 м3/ч | 1650,0 |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 2018-2020 |  | 2450,0 |  | Всего | **2450** | **0** | **750** | **600** | **550** | **550** |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **2450** | **0** | **750** | **600** | **550** | **550** |

Приложение N 4

к программе 3

Паспорт подпрограмма 3

**«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего:  в том числе: | 36940,0 | 165 000 | 19 000 | 20 000 | 0 | 240 940 |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 36940,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 940,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 165 000 | 19 000 | 20 000 | 0 | 204 000 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1**. Характеристика проблем, решаемые посредством мероприятий подпрограммы.**

1. Одним из приоритетов развития отрасли коммунального хозяйства является предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях формирования для них комфортных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников сферы коммунального хозяйства.

Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики региона, обеспечивающей население жизненно важными услугами.

Оказание услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется посредством эксплуатации системы коммунального хозяйства Московской области, представляющей собой сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обеспечивающих производство и транспортировку соответствующих коммунальных ресурсов

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост числа технологических нарушений и аварий, повышение потерь и утечек ресурсов, снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и в результате - снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Так, доброкачественной питьевой водой за 2017 год обеспечено 88,39 процента населения, доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды за 2017 год составили порядка 9,8 процентов от общего объема воды, отпущенной потребителям, потери тепловой энергии составили 22 процентов в общем объеме поданного в сеть тепла.

Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Московской области позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Московской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям;

улучшить экологическое состояние в Московской области.

Решение указанных проблем осуществляется в рамках Подпрограммы III путем выполнения следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1**-** Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области.

Реализация указанного основного мероприятия обеспечивается посредством строительства и реконструкции 8 объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.).

Подпрограмма 3 предусматривает повышение энергетической эффективности и энергосбережение в жилищном фонде, в коммунальной инфраструктуре и объектах бюджетной сферы городского округа Зарайск Московской области поднимая долю населения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами. Замена морально и физически устаревшего оборудования тепловырабатывающих объектов снизит расход энергоресурсов на производство тепловой энергии, что в конечном итоге приведет к снижению роста тарифов и комфортному проживанию. Поэтому проведение мероприятий по энергоэффективности и замене тепловырабатывающих агрегатов на территории городского округа Зарайск Московской области необходимы.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.**

Мероприятия по энергоэффективности и замене тепловырабатывающих агрегатов на территории городского округа на сегодняшний день является необходимым и достаточным инструментом для предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению. Выполнение мероприятий подпрограммы состоят в первоочередных задачах. Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры так же необходимы, и обязательное выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к проведению отопительного осенне-зимнего периода.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий всесторонний и перечислен в приложении 1 настоящей подпрограммы 3.

Приложение N 1

к подпрограмме 3

Перечень мероприятий подпрограммы 3

**«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  году предшествующему году начала реализации муниципальных программ (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022 | Итого | 0 | 205940 | 1940,0 | 165000 | 19000 | 20000 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Увеличение доли населения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 1940,0 | 1940,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 204000 | 0 | 165000 | 19000 | 20000 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.) | 2018-2022 | Итого | 0 | 204000 | 0 | 165000 | 19000 | 20000 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», управление ЖКХ и благоустройства администрации г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Создание и восстановление 8 объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 204000 | 0 | 165000 | 19000 | 20000 | 0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт, на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.) | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», управление ЖКХ и благоустройства администрации г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство, реконструкция, модернизация объектов инженерной инфраструктуры городского округа Зарайск Московской области за счет внебюджетных средств (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.) | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Снижение удельного расхода энергетических ресурсов, сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения: выполнение научно-исследовательской работы, моделирование и обоснование устойчивого обеспечения отоплением, ГВС, ХВС и канализованием | 2018-2022 | Итого | 0 | 1940,0 | 1940,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Развитие инженерной инфраструктуры на основе разработке теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения схем |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 1940,0 | 1940,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 2**  Совершенствование системы управления ЖКХ | 2018 | Итого | 15000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжения, благоустройства, охраны окружающей среды и жилищной политики администрации городского округа Зарайск | Отсутствие задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 15000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Организация обеспечения надежного тепло-, водо-снабжения потребителей, в т.ч. в случае неисполнения ресурсоснабжающими организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2018 | Итого | 15000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 15000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 2

к подпрограмме 3

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.)подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_\_\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа | |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | |
| 1 | Объект 1  Котельная ГПТУ | 2019-2021 | 21 Гкал | 47707,48 |  | Итого | 50000 | 0 | 11000 | 19000 | 20000 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 50000 | 0 | 11000 | 19000 | 20000 | 0 | |
| 2 | Объект 2  Котельная ПМК-6 | 2019 | 3,2 Гкал | 22328,20 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Объект 3  Котельная Авдеево | 2019 | 1,33Гкал | 22328,2 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Объект 3  Котельная Ерново | 2019 | 4,8 Гкал | 22328,20 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Объект 3  Котельная Протекино | 2019 | 3,2 Гкал | 22328,20 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Объект 3  Котельная Струпна | 2019 | 3,5 Гкал | 22328,20 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Объект 3  Котельная Новоселки | 2019 | 1,0 Гкал | 31259,48 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |  | | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объект 3  Котельная Козловка | 2019 | 1,7 Гкал | 31259,48 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |  | | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | 2018-2022 |  | 204004,88 |  | Всего | 204000 | 0 | 165000 | 19000 | 20000 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 204000 | 0 | 165000 | 19000 | 20000 | 0 | |

\* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

\*\*\*Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Приложение №5

к программе

**Паспорт подпрограммы 4**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| администрация городского округа Зарайск Московской области | | Всего:  в том числе: | **0** | **1536** | **1536** | **1536** | **1536** | **6144** |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 6144 |

**1. Характеристика проблем, решаемая посредством мероприятий подпрограммы IV.**

Повышенная энергоемкость жилищного фонда, системы коммунальной инфраструктуры, объектов бюджетной сферы отрицательно сказывается на всей экономической деятельности городского округа. В основном это обусловлено изношенностью этих объектов, морально и физически. Поэтому проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории городского округа необходимы. Подпрограмма IV предусматривает повышение энергетической эффективности и энергосбережение в бюджетной сфере, жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре городского округа Зарайск Московской области.

Повышенный расход энергоресурсов и рост тарифов на них являются одной из основных угроз социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, что приводит к снижению экономического развития муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Мероприятия подпрограммы IV охватывают проблемные вопросы энергосбережение и повышение энергетической эффективности разных социальных сфер. Достижение задач муниципальной подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий по повышение энергетической эффективности.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.**

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Зарайск Московской области на объектах бюджетной сферы, в жилищном фонде, в системе коммунальной инфраструктуры необходимая задача, так как ресурс инженерной инфраструктуры выработан и физически и морально.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день является необходимым и достаточным инструментом для приведения всей системы объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние для предоставления коммунальных услуг населению и дальнейшего развития. Выполнение мероприятий подпрограммы на объектах бюджетной сферы состоят в первоочередных задачах. Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры так же необходимы, и обязательное выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к проведению отопительного осенне-зимнего периода.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий всесторонний и перечислен в приложении 1 настоящей подпрограммы 4.

Приложение№ 1

к подпрограмме 4

**Перечень мероприятий подпрограммы 4**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № задачи/мероприятия | Мероприятия  по реализации  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие.**  Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО;  подрядная организация | Снижение удельного расхода энергетических ресурсов, сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Установка, замена, проверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО;  подрядная организация | Снижение удельного расхода энергетических ресурсов, сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие**.  Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде | 2018-2022 | Итого | 0 | 5744 | 0 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | МУП «ЕСКХ Зарайского района, подрядная организация; управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о Зарайск МО | Снижение удельного расхода энергетических ресурсов, сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 5744 | 0 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
| 2.1 | Установка, замена, проверка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах(установка ОДПУ в МКД по энергосервисному контракту) | 2018-2022 | Итого | 0 | 5744 | 0 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | МУП «ЕСКХ Зарайского района, подрядная организация; управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО | Оснащение общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов многоквартирных домов на 100% |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 5744 | 0 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
| 2.2 | Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района, подрядная организация; управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО | Оснащение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов муниципальное жильё на 100% |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Основное мероприятие.**  Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | 2018-2022 | Итого | 21100,0 | 400,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО; бюджетное учреждение, подрядная организация | Снижение удельного расхода энергетических ресурсов, сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 21100,0 | 400,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1 | Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2018-2022 | Итого | 21000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО; бюджетное учреждение, подрядная организация | Снижение удельного расхода тепловой энергии |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 21000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2017-2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО; бюджетное учреждение, подрядная организация | Снижение удельного расхода тепловой энергии |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2018-2022 | Итого | 100,0 | 400,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО; бюджетное учреждение, подрядная организация | Снижение удельного расхода тепловой энергии |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 100,0 | 400,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4 | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО; бюджетное учреждение, подрядная организация | Снижение удельного расхода электрической энергии |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО; бюджетное учреждение, подрядная организация | Снижение удельного расхода электрической энергии |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО; бюджетное учреждение, подрядная организация | Снижение удельного расхода тепловой энергии |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО; бюджетное учреждение, подрядная организация | Снижение удельного расхода электрической энергии и уменьшение потерь воды |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Модернизация трубопроводов и арматуры систем ГВС | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО; бюджетное учреждение, подрядная организация | Снижение удельного расхода электрической энергии и уменьшение потерь воды |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Зарайск МО; бюджетное учреждение, подрядная организация | Снижение удельного расхода электрической энергии и уменьшение потерь воды |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 6

к программе

**Паспорт подпрограммы 5«Развитие газификации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего:  в том числе: | **1764** | **15250** | **195000** | **60000** | **66000** | **338014** |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1764 | 7000 | 10000 | 10000 | 0 | 28764 |
| Внебюджетные источники | 0 | 8250 | 185000 | 50000 | 66000 | 309250 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.Характеристика проблемы, решаемая посредством мероприятий подпрограммы.**

Подпрограмма 5носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, ГУП МО "Мособлгаз", администрации городского округа Зарайск Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

В результате отсутствия инвестиций объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности недостаточны, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения. Ухудшается демографическая ситуация. Сельское население за последнее десятилетие сократилось. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в сельском хозяйстве. Ухудшается качественный состав кадров, занятых в сельском хозяйстве. Повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной программой, скоординированы с [программой](consultantplus://offline/ref=4FCC7CAF81EBBAB03EB14BDA894C470DFB5F17E58D9BF75E62F83B8E46AE088B85A0E0A2082F4FAD2ElEL) Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" и отражены в Подпрограмме 5[приложении N](#P187) 1.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы, реализуемой в рамках муниципальной Подпрограммы.**

Подпрограмма городского округа Зарайск Московской области "Развитие газификации» на 2018-2022 годы разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4FCC7CAF81EBBAB03EB14AD49C4C470DF85516E88691F75E62F83B8E462AlEL) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4FCC7CAF81EBBAB03EB14AD49C4C470DF8551CE88D90F75E62F83B8E462AlEL) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=4FCC7CAF81EBBAB03EB14AD49C4C470DF85A14EC849CF75E62F83B8E462AlEL) Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", государственной программой "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2022 годы утвержденная Постановлением Правительства Московской области.

Газификация населенных пунктов городского округа Зарайск Московской области позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 1550 человек, постоянно проживающих в городском округе Зарайск Московской области, а также для газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи

- создать условия для развития газификации 9 населенных пунктов городского округа Зарайск

- создать условия для перевода на природный газ жилых домов;

- создать условия для использования децентрализованных источников отопления;

- создать условия для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Зарайск.

**3.Перечень мероприятий подпрограммы.**

Достижение основных мероприятий муниципальной Подпрограммы 5 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 1к подпрограмме 5.

Приложение №1

к подпрограмме 5

**Перечень мероприятий подпрограммы 5«Развитие газификации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен-ный за выполнение  мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятия**:  Строительство газопроводов в населенных пунктах городского округа Зарайск | 2018-2022 | Итого | 27050 | **338 014** | **1764** | **15250** | **195000** | **60000** | **66000** | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор по капитальному строительству | Окончить строительство газораспределительных сетей в 2022 году |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 800 | 28764 | 1764 | 7000 | 10000 | 10000 | 0 |
| Внебюджетные источники | 26250 | 309250 | 0 | 8250 | 185000 | 50000 | 66000 |  |
| 1.1 | Проведение работ по строительству газопроводов в сельских населенных пунктах городского округа Зарайск | 2018-2022 | Итого | 27050 | 309250 | 0 | 8250 | 185000 | 50000 | 66000 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор по капитальному строительству | Окончить строительство газораспределительных сетей до 2022 года в 9 населенных пунктах |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 26250 | 309250 | 0 | 8250 | 185000 | 50000 | 66000 |  |
| 1.2 | Проведение работ по строительству газопроводов в г.Зарайск (в т.ч. ПСД) | 2018-2022 | Итого | 800 | 28764 | 1764 | 7000 | 10000 | 10000 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор по капитальному строительству | Окончить строительство газораспределительных сетей до 2022 года в 9 населенных пунктах |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 800 | 28764 | 1764 | 7000 | 10000 | 10000 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятия:**  Созданий условий для обеспечения газоснабжения земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор по капитальному строительству |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Проведение работ по строительству газопроводов в сельских населенных пунктов Московской области | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор транспорта и дорожного хозяйства | Газификация сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Основное мероприятие**  Развитие системы газоснабжения городского округа Зарайск | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор транспорта и дорожного хозяйства | Газификация сельских муниципальных жилых домов ( квартир) к 2022 году |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Разработка схемы и программы городского округа Зарайск | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор транспорта и дорожного хозяйства | Подключение к газораспределительным сетям около 1550 человек |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие**  Газификация муниципальных жилых домов (квартир) | 2018-2022 | Итого | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор транспорта и дорожного хозяйства | Газификация сельских муниципальных жилых домов (квартир) к 2022 году |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Газификация сельских муниципальных жилых домов (квартир) |  | Итого | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к подпрограмме 5

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Проведение работ по строительству газопроводов в г.Зарайске» задачей №1 Подпрограммы «Развитие газификации» муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Зам. главы администрации С.Н. Матвеев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/  Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинанси-ровано на 01.01.2016, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Газификация жилых домов №39,41,43,45, 47 ул. Благоева, г. Зарайска. | 2018 г | 0.2 км | 1500 | 0 | Итого | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Газификация жилых домов ул. Кузнецкий спуск г. Зарайска | 2018-2019 г. | 1 км. | 8000 | 0 | Итого | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по мероприятиям: | |  |  |  |  | Всего | 7764 | 1764 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №3

к подпрограмме 5

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Проведение работ по строительству газопроводов в сельских населенных пунктов городского округа Зарайск Московской области» задачей №1 Подпрограммы «Развитие газификации» муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Зам. главы администрации С.Н. Матвеев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/  Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинанси-ровано на 01.01.2016, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Газификация жилых домов д. Овечкино сельского поселения Машоновское | 2018-2019 | 4.5 км. | 24750 | 0 | Итого | 4500 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Газификация жилых домов д. Иванчиково сельского поселения Струпненское | 2019-2020 | 5.5км. | 126500 | 0 | Итого | 88750 | 0 | 3750 | 85000 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 88750 | 0 | 3750 | 85000 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Газификация жилых домов д. Чернево сельского поселения Машоновское | 2020-2021 | 10 км. | 150000 | 0 | Итого | 216000 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 66000 |  |
| Внебюджетные источники | 216000 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 66000 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Газификация жилых домов д. Хлопово | 2018-2019 г | 2.15 км. | 8712 |  | Итого | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Газификация жилых домов д. Моногарово, д. Даровое | 2018-2020 | 5.1 км. | 22000 | 0 | Итого | 7500 | 0 | 1000 | 6500 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7500 | 0 | 1000 | 6500 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Газификация жилых домов д. Солопово | 2019-2021 | 5.5км. | 24300 | 0 | Итого | 3500 | 0 | 1000 | 1500 | 1000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3500 | 0 | 1000 | 1500 | 1000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Газификация жилых домов д. Вернее Маслово | 2020-2021 | 5.67 км. | 26350 | 0 | Итого | 11000 | 0 | 0 | 2000 | 9000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 11000 | 0 | 0 | 2000 | 9000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Газификация жилых домов д. Мендюкино, ул. Молодежная и ул. Луговая | 2018-2021 | 5 км | 20000 | 0 | Итого | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Всего по мероприятиям:** | |  |  |  |  | **Всего** | **336250** | **0** | **15250** | **195000** | **60000** | **66000** |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 309250 | 0 | 8250 | 185000 | 50000 | 66000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 27000 | 0 | 7000 | 10000 | 10000 | 0 |  |