Приложение №4

к программе

## Паспорт подпрограммы II «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Зарайск Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансиро­вания Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего, в том числе: | **5369** | **14759** | **5282** | **4681** | **5681** | **35772** |
| Средств Федерального бюджета | **0** | **1617** | **0** | **0** | **0** | **1617** |
| средства бюджета Московской области | **1014** | **7998** | **756** | **0** | **0** | **9768** |
| средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | **4355** | **5144** | **4526** | **4681** | **5681** | **24387** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы.**

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.

Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды ОМС городского округа Зарайск Московской области не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам ОГВ и ОМС Московской области и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах общественных отношений. Отсутствует единая лицензионная политика при приобретении и применения программного обеспечения в ОМС городского округа Зарайск Московской области, что приводит к неоптимальному расходованию бюджетных средств.

Ускоренное социально-экономическое развитие Московской области по сравнению с другими регионами Российской Федерации делает необходимой концентрацию усилий ОГВ Московской области и ОМСУ городского округа Зарайск Московской области на обеспечении быстрого и качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнении государственных и муниципальных функций, в том числе в электронной форме, на создании общерегиональных информационных сервисов, доступных как населению, так и юридическим лицам.

Переход на новый уровень управления, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий. Комплексное решение задач социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, эффективное использование ресурсов, управление хозяйственными механизмами, взаимодействие с населением требуют скоординированных усилий различных служб и органов управления на основе обмена информацией между автоматизированными информационными системами ОМСУ городского округа Зарайск Московской области, а также государственных структур и органов исполнительной власти Московской области, реализующих конкретные цели социально-экономического развития территории.

Ранее проводимые в ОМСУ городского округа Зарайск Московской области работы по информатизации были в основном направлены на информационное обеспечение управленческих задач и делопроизводство. Взаимодействию органов власти с гражданами и хозяйствующими субъектами на основе новых информационно-коммуникационных технологий не уделялось достаточного внимания. В условиях меняющихся экономических условий программа информатизации должна строиться в соответствии с общей концепцией электронного правительства Московской области, содержать систему организационных, нормативно-методических и технических мероприятий, обеспечивающих переход на электронную форму взаимодействий органов власти с населением и организациями. Реализация данных мероприятий должна быть направлена на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, постоянный рост эффективности деятельности органов власти.

На сегодняшний день подготовлены все необходимые предпосылки для совершенствования работы ОМСУ городского округа Зарайск Московской области на основе широкого использования информационных и коммуникационных технологий.

Социально-экономическое развитие городского округа Зарайск Московской области делает необходимым концентрацию усилий ОМСУ городского округа Зарайск Московской области на быстрое и качественное предоставление государственных и муниципальных услуг как физическим, так и юридическим лицам.

Для решения указанных задач требуется системная модернизация государственного регулирования на основе ИКТ и отказ от устаревших технологий управления, развитие кадрового потенциала, кардинальное улучшение системы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе современных управленческих технологий и использования в деятельности ОМСУ городского округа Зарайск Московской области преимуществ информационных систем и ресурсов.

Требуют решения следующие проблемные вопросы, влияющие на качество государственных и муниципальных услуг:

* привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг;
* многократное личное взаимодействие государственных гражданских служащих и работников ОМС городского округа Зарайск Московской области и подведомственных им организаций с заявителями;
* несогласованность графиков работы территориальных органов ФОИВ и ОМС Московской области, обслуживающих заявителей на территории их проживания;
* недостаточно широкое применение ИКТ для информационного межведомственного взаимодействия ОГВ Московской области и информирования граждан при предоставлении государственных услуг.

Недостаточными темпами развивается инфраструктура доступа населения к сайтам ОГВ и ОМС Московской области и информационное наполнение этих ресурсов, особенно в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Подпрограммы, обозначены в виде задач Подпрограммы, каждая задача содержит мероприятия Подпрограммы, направленные на их решения.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы будут обеспечены следующие эффекты социально-экономического развития муниципального образования городского округа Зарайск Московской области:

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования городского округа Зарайск Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования городского округа Зарайск Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования городского округа Зарайск Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение ОМСУ муниципального образования городского округа Зарайск Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования городского округа Зарайск Московской области.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования городского округа Зарайск Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ муниципального образования городского округа Зарайск Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ муниципального образования городского округа Зарайск Московской области региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования городского округа Зарайск Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ муниципального образования городского округа Зарайск Московской области для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов. и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования городского округа Зарайск Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования городского округа Зарайск Московской области планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения Московской области.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования городского округа Зарайск Московской области планируется обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере культуры городского округа Зарайск Московской области планируется внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению, увеличение скорости доступа учреждений культуры, расположенных в городских и сельских поселениях к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы.**

Достижение основных мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в приложении № 1к Подпрограмме 1*.*

## Приложение №1

к подпрограмме II

## Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Зарайск Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия  (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | 2018-2022 | Итого, в том числе: | **2529,5** | **14362,3** | **3224,3** | **2708** | **2530** | **2550** | **3350** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | **1934** | **14362,3** | **3224,3** | **2708** | **2530** | **2550** | **3350** |
| Средства бюджета Московской области | **595,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации по ЖКХ, Заместитель главы администрации по градостроительной деятельности | Проведена инвентаризация и постановка кабельной канализации на балансовый учет. Созданы условия доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключения подъездного видеонаблюдения. Сформирован реестр операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет на скорости:  для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 1095,5 | 5740,8 | 1040,8 | 1300 | 1200 | 1200 | 1000 | Начальник управления образования | Учреждения общего образования обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 500 | 5740,8 | 1040,8 | 1300 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Средства бюджета Московской области | 595,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник информационного управления | ОМСУ обеспечен широкополосным доступом в сеть Интернет и телефонной связью |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 4. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0 | 838 | 0 | 258 | 180 | 200 | 200 | Начальник информационного управления | ОМСУ подключен к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 838 | 0 | 258 | 180 | 200 | 200 |
| 1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 1434 | 7783,5 | 2183,5 | 1150 | 1150 | 1150 | 2150 | Начальник информационного управления | Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1434 | 7783,5 | 2183,5 | 1150 | 1150 | 1150 | 2150 |
| 1.6. | Мероприятие 6. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках, зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие D4. Федеральный проект «Информационная безопасность» | 2018-2022 | Итого, в том числе: | **531** | **3548** | **648** | **700** | **600** | **800** | **800** | Начальник информационного управления | Обеспечена защита информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | **531** | **3548** | **648** | **700** | **600** | **800** | **800** |
| 2.1. | Мероприятие 1. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 531 | 3548 | 648 | 700 | 600 | 800 | 800 | Начальник информационного управления | Обеспечена защита информации в соответствии с установленными требованиями |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 531 | 3548 | 648 | 700 | 600 | 800 | 800 |
| 3. | Основное мероприятие D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление» | 2018-2022 | Итого, в том числе: | **500** | **7394,7** | **585,7** | **1795** | **2152** | **1331** | **1531** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | **500** | **5743,7** | **377,7** | **1108** | **1396** | **1331** | **1531** |
| Средства бюджета Московской области | **0** | **1651** | **208** | **687** | **756** | **0** | **0** |
| 3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение программными продуктами | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 400 | 3409,7 | 359,7 | 800 | 750 | 750 | 750 | Начальник информационного управления | Обеспечение программными продуктами |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 400 | 3409,7 | 359,7 | 800 | 750 | 750 | 750 |
| 3.2. | Мероприятие 2. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0 | 1792 | 0 | 149 | 481 | 481 | 681 | Начальник информационного управления, Начальник отдела муниципальных услуг и обращений граждан | Использование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 1792 | 0 | 149 | 481 | 481 | 681 |
| 3.3. | Мероприятие 3. Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированной системы управления бюджетным процессом в финансовом органе в части функционала прогноза планирования | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 100 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Начальник финансового управления | Использование информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 100 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Мероприятие 4. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0 | 1793 | 226 | 746 | 821 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжения, благоустройства, охраны окружающей среды и жилищной политики | Расходы, связанные с предоставлением доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства профинансированы |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 142 | 18 | 59 | 65 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1651 | 208 | 687 | 756 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2018-2022 | Итого, в том числе: | **2472** | **10467** | **911** | **9556** | **0** | **0** | **0** | Начальник управления образования, Председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью |  |
| Средства федерального бюджета | **0** | **1617** | **0** | **1617** |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | **243** | **733** | **105** | **628** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | **2229** | **8117** | **806** | **7311** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Мероприятие 1. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 2472 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления образования | Использование современных аппаратно-программных комплексов в общеобразовательных организациях |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 243 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2229 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие 2. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0 | 509 | 509 | **0** | **0** | **0** | **0** | Начальник управления образования, Председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью | Использование современных аппаратно-программных комплексов со средствами криптографической защиты информации в организациях |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 41 | 41 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 468 | 468 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Мероприятие 3. Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0 | 1075 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления образования | Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Мероприятие 4. Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0 | 6279 | 0 | 6279 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления образования | Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 5782 | 0 | 5782 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Мероприятие 5. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0 | 2202 | 0 | 2202 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления образования | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие A3. Федеральный проект «Цифровая культура» | 2018-2022 | Итого, в том числе: | **420,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью | Обеспечен доступ муниципальных учреждений культуры в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | **21,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | **399,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Мероприятие 1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 420,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью | Обеспечен доступ муниципальных учреждений культуры в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 21,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 399,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |