Приложение

к постановлению и.о. главы

городского округа Зарайск

от 27.08.2019 № 1363/8

**Паспорт муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности**

**городского округа Зарайск Московской области»**

**на срок 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по ЖКХ Простоквашин А.А.  Заместитель главы по градостроительной деятельности | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск | | | | | |
| Цели муниципальной программы | - надежное обеспечение населения, муниципальных учреждений и прочих потребителей энергетическими ресурсами надлежащего качества;  - создание условий для перевода экономики бюджетной сферы городского округа на энергосберегающий путь развития;  - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;  - внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;  - обеспечение населенных пунктов городского округа Зарайск источниками газификации - газопроводами высокого и низкого давления. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | * «Чистая вода» * «Очистка сточных вод» * «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» * «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» * «Развитие газификации» | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета Московской области | 141000 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 78233 | 38 704 | 19529 | 10000 | 10000 |  |
| Внебюджетные источники | 1 060644 | 0 | 188 336 | 222 136 | 582 086 | 68 086 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | **1279877** | **38 704** | **348865** | **232136** | **592086** | **68086** |

Приложение 4

к программе

Паспорт подпрограмма 3

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего:  в том числе: | 36940,0 | 320361 | 19 000 | 20 000 | 0 | 396301 |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 141000 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 36940,0 | 14361 | 0 | 0 | 0 | 51301 |
| Внебюджетные источники | 0 | 165 000 | 19 000 | 20 000 | 0 | 204 000 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1**. Характеристика проблем, решаемые посредством мероприятий подпрограммы.**

1. Одним из приоритетов развития отрасли коммунального хозяйства является предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях формирования для них комфортных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников сферы коммунального хозяйства.

Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики региона, обеспечивающей население жизненно важными услугами.

Оказание услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется посредством эксплуатации системы коммунального хозяйства Московской области, представляющей собой сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обеспечивающих производство и транспортировку соответствующих коммунальных ресурсов

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост числа технологических нарушений и аварий, повышение потерь и утечек ресурсов, снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и в результате - снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Так, доброкачественной питьевой водой за 2017 год обеспечено 88,39 процента населения, доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды за 2017 год составили порядка 9,8 процентов от общего объема воды, отпущенной потребителям, потери тепловой энергии составили 22 процентов в общем объеме поданного в сеть тепла.

Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Московской области позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Московской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям;

улучшить экологическое состояние в Московской области.

Решение указанных проблем осуществляется в рамках Подпрограммы III путем выполнения следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1**-** Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области.

Реализация указанного основного мероприятия обеспечивается посредством строительства и реконструкции 8 объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.).

Подпрограмма 3 предусматривает повышение энергетической эффективности и энергосбережение в жилищном фонде, в коммунальной инфраструктуре и объектах бюджетной сферы городского округа Зарайск Московской области поднимая долю населения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами. Замена морально и физически устаревшего оборудования тепловырабатывающих объектов снизит расход энергоресурсов на производство тепловой энергии, что в конечном итоге приведет к снижению роста тарифов и комфортному проживанию. Поэтому проведение мероприятий по энергоэффективности и замене тепловырабатывающих агрегатов на территории городского округа Зарайск Московской области необходимы.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.**

Мероприятия по энергоэффективности и замене тепловырабатывающих агрегатов на территории городского округа на сегодняшний день является необходимым и достаточным инструментом для предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению. Выполнение мероприятий подпрограммы состоят в первоочередных задачах. Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры так же необходимы, и обязательное выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к проведению отопительного осенне-зимнего периода.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий всесторонний и перечислен в приложении 1 настоящей подпрограммы 3.

Приложение 1

к подпрограмме 3

Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  году предшествующему году начала реализации муниципальных программ (тыс. руб.)[\*](file:///\\Win-e\обмен\Машинистки\Отдел%20экономики%20и%20инвестиций\МП%20Содержание%20маш\Содерж%20%20август.docx#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022 | Итого | 0 | 210301 | 1940,0 | 169361 | 19000 | 20000 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Увеличение доли населения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 6301 | 1940,0 | 4361 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 204000 | 0 | 165000 | 19000 | 20000 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.) | 2018-2022 | Итого | 0 | 204000 | 0 | 165000 | 19000 | 20000 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», отдел ЖКХ администрации г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Создание и восстановление 8 объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 204000 | 0 | 165000 | 19000 | 20000 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2  Капитальный ремонт, на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.) | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», отдел ЖКХ администрации г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 3  Строительство, реконструкция, модернизация объектов инженерной инфраструктуры городского округа Зарайск Московской области за счет внебюджетных средств (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.) | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Снижение удельного расхода энергетических ресурсов, сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 4  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения: выполнение научно-исследовательской работы, моделирование и обоснование устойчивого обеспечения отоплением, ГВС, ХВС и канализованием | 2018-2022 | Итого | 0 | 3940,0 | 1940,0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация | Развитие инженерной инфраструктуры на основе разработке теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения схем |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 3940,0 | 1940,0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 5  Разработка проектно-изыскательных работ по монтажу термомодулей с наружными сетями |  | Итого | 0 | 2361 | 0 | 2361 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области;  подрядная организация |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 2361 | 0 | 2361 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 2**  Совершенствование системы управления ЖКХ | 2018 | Итого | 15000 | 186000 | 35000 | 151000 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжения, благоустройства, охраны окружающей среды и жилищной политики администрации городского округа Зарайск | Отсутствие задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 141000 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 15000 | 45000 | 35000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Организация обеспечения надежного тепло-, водо-снабжения потребителей, в т.ч. в случае неисполнения ресурсоснабжающими организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2018 | Итого | 15000 | 186000 | 35000 | 151000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 141000 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 15000 | 45000 | 35000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме 3

Адресный перечень объектов строительства (**реконструкции**) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.) подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_\_\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа | |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | |
| 1 | Объект 1  Котельная ГПТУ | 2019-2021 | 21 Гкал | 47707,48 |  | Итого | 50000 | 0 | 11000 | 19000 | 20000 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 50000 | 0 | 11000 | 19000 | 20000 | 0 | |
| 2 | Объект 2  Котельная ПМК-6 | 2019 | 3,2 Гкал | 22328,20 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Объект 3  Котельная Авдеево | 2019 | 1,33Гкал | 22328,2 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Объект 3  Котельная Ерново | 2019 | 4,8 Гкал | 22328,20 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Объект 3  Котельная Протекино | 2019 | 3,2 Гкал | 22328,20 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Объект 3  Котельная Струпна | 2019 | 3,5 Гкал | 22328,20 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Объект 3  Котельная Новоселки | 2019 | 1,0 Гкал | 31259,48 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |  | | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объект 3  Котельная Козловка | 2019 | 1,7 Гкал | 31259,48 |  | Итого | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |  | | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | 2018-2022 |  | 204004,88 |  | Всего | 204000 | 0 | 165000 | 19000 | 20000 | 0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 204000 | 0 | 165000 | 19000 | 20000 | 0 | |

\* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

\*\*\*Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Приложение 6

к программе

**Паспорт подпрограммы 5«Развитие газификации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего:  в том числе: | **1764** | **13418** | **195000** | **60000** | **66000** | **336182** |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1764 | 5168 | 10000 | 10000 | 0 | 26932 |
| Внебюджетные источники | 0 | 8250 | 185000 | 50000 | 66000 | 309250 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.Характеристика проблемы, решаемая посредством мероприятий подпрограммы.**

Подпрограмма 5носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, ГУП МО "Мособлгаз", администрации городского округа Зарайск Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

В результате отсутствия инвестиций объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности недостаточны, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения. Ухудшается демографическая ситуация. Сельское население за последнее десятилетие сократилось. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в сельском хозяйстве. Ухудшается качественный состав кадров, занятых в сельском хозяйстве. Повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной программой, скоординированы с [программой](consultantplus://offline/ref=4FCC7CAF81EBBAB03EB14BDA894C470DFB5F17E58D9BF75E62F83B8E46AE088B85A0E0A2082F4FAD2ElEL) Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" и отражены в Подпрограмме 5 [приложении](file:///\\Win-e\обмен\Машинистки\Отдел%20экономики%20и%20инвестиций\МП%20Содержание%20маш\Содерж%20%20август.docx#P187) 1.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы, реализуемой в рамках муниципальной Подпрограммы.**

Подпрограмма городского округа Зарайск Московской области "Развитие газификации» на 2018-2022 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", государственной программой "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2022 годы утвержденная Постановлением Правительства Московской области.

Газификация населенных пунктов городского округа Зарайск Московской области позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 1550 человек, постоянно проживающих в городском округе Зарайск Московской области, а также для газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи

- создать условия для развития газификации 9 населенных пунктов городского округа Зарайск

- создать условия для перевода на природный газ жилых домов;

- создать условия для использования децентрализованных источников отопления;

- создать условия для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Зарайск.

**3.Перечень мероприятий подпрограммы.**

Достижение основных мероприятий муниципальной Подпрограммы 5 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении 1 к подпрограмме 5.

Приложение 1

к подпрограмме 5

**Перечень мероприятий подпрограммы 5«Развитие газификации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.)[\*](file:///\\Win-e\обмен\Машинистки\Отдел%20экономики%20и%20инвестиций\МП%20Содержание%20маш\Содерж%20%20август.docx#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение  мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятия**:  Строительство газопроводов в населенных пунктах городского округа Зарайск | 2018-2022 | Итого | 27050 | **336182** | **1764** | **13418** | **195000** | **60000** | **66000** | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор по капитальному строительству | Окончить строительство газораспределительных сетей в 2022 году |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 800 | 26932 | 1764 | 5168 | 10000 | 10000 | 0 |
| Внебюджетные источники | 26250 | 309250 | 0 | 8250 | 185000 | 50000 | 66000 |  |
| 1.1 | **мероприятие**:  Проведение работ по строительству газопроводов в сельских населенных пунктах городского округа Зарайск | 2018-2022 | Итого | 27050 | 312480 | 0 | 11480 | 185000 | 50000 | 66000 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор по капитальному строительству | Окончить строительство газораспределительных сетей до 2022 года в 9 населенных пунктах |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 3230 | 0 | 3230 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 26250 | 309250 | 0 | 8250 | 185000 | 50000 | 66000 |  |
| 1.2 | **мероприятие**:  Проведение работ по строительству газопроводов в г.Зарайск (в т.ч. ПСД) | 2018-2022 | Итого | 800 | 23702 | 1764 | 1938 | 10000 | 10000 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор по капитальному строительству | Окончить строительство газораспределительных сетей до 2022 года в 9 населенных пунктах |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 800 | 23702 | 1764 | 1938 | 10000 | 10000 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятия:**  Созданий условий для обеспечения газоснабжения земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор по капитальному строительству |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Проведение работ по строительству газопроводов в сельских населенных пунктов Московской области | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор транспорта и дорожного хозяйства | Газификация сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Основное мероприятие**  Развитие системы газоснабжения городского округа Зарайск | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор транспорта и дорожного хозяйства | Газификация сельских муниципальных жилых домов ( квартир) к 2022 году |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Разработка схемы и программы городского округа Зарайск | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор транспорта и дорожного хозяйства | Подключение к газораспределительным сетям около 1550 человек |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие**  Газификация муниципальных жилых домов (квартир) | 2018-2022 | Итого | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области сектор транспорта и дорожного хозяйства | Газификация сельских муниципальных жилых домов (квартир) к 2022 году |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Газификация сельских муниципальных жилых домов (квартир) |  | Итого | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме 5

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2 «Проведение работ по строительству газопроводов в г.Зарайске ( в т.ч ПСД)», подпрограммы «Развитие газификации» муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Зам. главы администрации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/  Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинанси-ровано на 01.01.2018 тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Газификация жилых домов №39,41,43,45, 47 ул. Благоева, г. Зарайска. | 2018 г | 0.2 км | 2000 | 0 | Итого | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Газификация жилых домов ул. Кузнецкий спуск г. Зарайска | 2018-2019 г. | 1 км. | 9938 | 0 | Итого | 9938 | 2000 | 7938 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 8000 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1938 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по мероприятиям: | |  |  |  |  | Всего | 11938 | 4000 | 7938 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 8000 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 3938 | 2000 | 1938 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 3

к подпрограмме 5

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1 «Проведение работ по строительству газопроводов в сельских населенных пунктов городского округа Зарайск Московской области», подпрограммы «Развитие газификации», муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Зам. главы администрации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/  Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинанси-ровано на 01.01.2018 тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Газификация жилых домов д. Овечкино сельского поселения Машоновское | 2018-2019 | 4.5 км. | 8250 | 0 | Итого | 8250 |  | 8250 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 8250 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Газификация жилых домов д. Иванчиково сельского поселения Струпненское | 2019-2020 | 5.5км. | 85000 | 0 | Итого | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Газификация жилых домов д. Чернево сельского поселения Машоновское | 2020-2021 | 10 км. | 216000 | 0 | Итого | 216000 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 66000 |  |
| Внебюджетные источники | 216000 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 66000 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Газификация жилых домов д. Хлопово, (газификация 111 ж.д.) | 2018-2019 г | 2.15 км. | 3230 |  | Итого | 3230 | 0 | 3230 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3230 | 0 | 3230 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Газификация жилых домов д. Моногарово, д. Даровое | 2018-2020 | 5.1 км. | 6500 | 0 | Итого | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Газификация жилых домов д. Солопово | 2019-2021 | 5.5км. | 2500 | 0 | Итого | 2500 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2500 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Газификация жилых домов д. Вернее Маслово | 2020-2021 | 5.67 км. | 11000 | 0 | Итого | 11000 | 0 | 0 | 2000 | 9000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 11000 | 0 | 0 | 2000 | 9000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Газификация жилых домов д. Мендюкино, ул. Молодежная и ул. Луговая | 2018-2021 | 5 км | 20000 | 0 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Всего по мероприятиям:** | |  |  |  |  | **Всего** | **332480** | **0** | **11480** | **195000** | **60000** | **66000** |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 309250 | 0 | 8250 | 185000 | 50000 | 66000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 23230 | 0 | 3230 | 10000 | 10000 | 0 |  |