Приложение

к постановлению и.о. главы

городского округа Зарайск

от 19.08.2019 № 1318/8

**Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по ЖКХ Простоквашин А.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации и улучшения экологической обстановки в городском округе Зарайск Московской области.  Решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически-ориентированный рост экономики, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. «Охрана окружающей среды» 2. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Средства бюджета Московской области | 2579406 | 1 661 213 | 555 496 | 362697 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 403351,12 | 372 477 | 12870,51 | 8093,61 | 4730 | 5180 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 2982757,12 | 2 033 690 | 568 366,51 | 370790,61 | 4730 | 5180 |

Приложение N 2 к Программе

**Паспорт подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего:  в том числе: | 2 033 690 | 507430,51 | 369390,61 | 3430 | 3480 | 2917421,12 |
| Средства бюджета  Московской области | 1 661 213 | 500000 | 362697 | 0 | 0 | 2523910 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 372 477 | 7430,51 | 6693,61 | 3430 | 3480 | 393511,12 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Характеристика проблем, решаемая посредством мероприятий Подпрограммы I «Охрана окружающей среды».**

Одной из основных проблем городского округа Зарайск Московской области, как и в Московской области, в целом, стоит проблема возникновения несанкционированных свалок, навалов бытовых отходов и мусора, что может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения. Подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора.

В целях снижения сброса загрязняющих веществ в стоках и повышения качества очистки сточных вод в Подпрограмме 1 предусмотрена разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного коллектора и КНС на 5 и 6 линии Рабочего поселка. Строительство КНС и канализационного коллектора позволит решить проблему сброса неочищенных сточных вод, предотвратит загрязнение водных объектов.

Для обеспечения охраны качества окружающей среды и экологической безопасности населения городского округа Зарайск Московской области в подпрограмме I предусмотрено финансирование мониторинга окружающей среды в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов ЗАО «Метком Групп» и других промышленных предприятий. Установка экобокса по утилизации отходов 1-4 класса опасности. Мероприятие по охране и воспроизводству животного мира и птиц на территории муниципального образования.

Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства и продолжаться всю жизнь. Поэтому большое внимание администрация городского округа Зарайск Московской области уделяет экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самым эффективным и перспективным средствам улучшения экологической ситуации. В рамках Подпрограммы 1 предусмотрено продолжение работ по формированию системы экологического образования и воспитания. С этой целью предусмотрено финансирование мероприятий по проведению районного экологического туристического слета учащихся городского округа Зарайск Московской области.

С целью воспитания экологической культуры жителей городского округа Зарайск Московской области и бережного отношения к природе предусматривается информирование и привлечение широких слоев населения к участию в экологических мероприятиях. В рамках проведения ежегодных «Дней защиты от экологической опасности окружающей среды» планируется проведение экологических субботников по уборке и озеленению территорий. Посадка деревьев и кустарников, на территориях поселений позволит сохранить и приумножить площади озелененных территорий населенных пунктов поселений в соответствии с градостроительными нормами.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Концепция решения экологических проблем состоит в реализации муниципальной подпрограммы I «Охраны окружающей среды».

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2018 по 2022 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем.

Обеспечение возможности городскому округу Зарайск Московской области повысить экологические функции окружающей среды, благоприятные условия жизнедеятельности населения и развития туризма, повысит экологическое образование и воспитание.

Создание особо охраняемых природных территорий, сохранение объектов животного и растительного мира и среды их обитания, расчистку водных объектов (участков).

1. **Перечень мероприятий к подпрограмме**

Перечень мероприятий изложен в приложении №1 к муниципальной Подпрограмме I «Охраны окружающей среды».

Приложение N 1к Подпрограмме

**Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  году предшествующему году начала реализации муниципальных программ (тыс. руб.)[\*](file:///\\Win-e\обмен\Машинистки\Отдел%20экономики%20и%20инвестиций\мп%20Экология%20маш\программа%20Экология%20от%2002.08.19.docx#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  «Проведение обследований состояния окружающей среды» | 2018-2022г.г. | **Итого** | **2100** | **1150** | **200** | **200** | **250** | **250** | **250** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Оздоровление экологической обстановки на территории городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2100 | 1150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие по проведению мониторинга в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов ЗАО «Метком Групп» и других промышленных предприятий | 2018-2022г.г. | **Итого** | **200** | **1150** | **200** | **200** | **250** | **250** | **250** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Улучшение качества окружающей среды |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 200 | 1150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятия по снижению объема загрязняющих веществ, в частности модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующих очистных сооружений. Строительство новых очистных сооружений, внедрение оборотных и повторно-оборотных систем водоснабжения. Техническое перевооружение циклов производства, направленных на экономию свежей воды. | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистных сточнки сточных вод составит к 2022 году 35% |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мониторинг в области рекультивации полигонов ТБО | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Проведение мониторинга в области рекультивирования земель объектов накопленного экологического ущерба |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 2.** «Проведение экологических мероприятий» | 2018-2022г.г. | **Итого** | **1900** | **15917** | **5 347** | **1980** | **2580** | **2980** | **3030** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1900 | 15917 | 5347 | 1980 | 2580 | 2980 | 3030 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Разработка проектной документации и строительство канализационного коллектора с КНС (5 и 6 линия Рабочего поселка) | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **6360** | **1660** | **0** | **1300** | **1700** | **1700** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Проектная документация утверждена в 2018 году. Введение в вод канализационного коллектора С КНС концу 2022году |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 6360 | 1660 | 0 | 1300 | 1700 | 1700 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **8 387** | **3 687** | **1700** | **1000** | **1000** | **1000** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Ликвидации к концу 2022 года составит 150 несанкционированных свалок (навалов) |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 8 387 | 3 687 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие по установке экобокса по утилизации отходов 1-4 класса опасности | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **320** | **0** | **80** | **80** | **80** | **80** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Установка экобокса по утилизации отходов 1-4 класса опасности |
|  | Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 320 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Внебюджетные источники  Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие по охране и воспроизводству животного мира и птиц на территории муниципального образования | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **750** | **0** | **150** | **200** | **200** | **200** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Мероприятия по охране окружающей среды |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 750 | 0 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятия по озеленению территории | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **100** | **0** | **50** | **0** | **0** | **50** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Ежегодно проводятся акции - "Лес Победы", "Наш лес", "Посади свое дерево". Посадка деревьев на территории 2,29га. |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Создание системы раздельного сбора отходов на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Оснащение контейнерными площадками находящихся на территории многоквартирных домов |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мониторинг мест размещения отходов | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Мониторинг оснащения мест по раздельному сбору отходов на территории городского округа Зарайск |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мониторинг договоров на вывоз отходов СНТ и ИЖС городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Мониторинг заключения и исполнения договоров на вывоз отходов СНТ и ИЖС на территории городского округа Зарайск |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  «Повышение экологического образования воспитания населения» | 2018-2022г.г. | **Итого** | **150** | **950** | **150** | **200** | **200** | **200** | **200** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 150 | 950 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Проведение туристического слета и других экологических мероприятий | 2018-2022г.г. | **Итого** | **150** | **950** | **150** | **200** | **200** | **200** | **200** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Повышение экологического воспитания подростков |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 150 | 950 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие **Федеральный проект**  **G2**  «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2018г. | **Итого** | **0** | **2899404,12** | **2 027 993** | **505050,51** | **366360,61** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 2523910 | 1 661 213 | 500000 | 362697 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 375494,12 | 366 780 | 5050,51 | 3663,61 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Обеспечение реконструкции полигона ТКО «Солопово» | 2018г. | **Итоги** | **0** | **350 000** | **350 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Обеспечение реконструкции полигона ТКО «Солопово» |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности | 2018г. | **Итоги** | 0 | 2899404,12 | 1 677 993 | 505050,51 | 366360,61 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики | Проведение строительства и реконструкции полигона для захоронения ТБО |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 2523910 | 1 661 213 | 500000 | 362697 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 375494,12 | 16 780 | 5050,51 | 3663,61 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 2 к Подпрограмме I

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Разработка проектной документации и строительство канализационного коллектора с КНС (5 и 6 линия рабочего поселка)» Подпрограммы I «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Заместитель главы администрации по ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/  Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2018тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Канализационный коллектор с КНС  М.О., г. Зарайск, 5 и 6 линия Рабочего поселка | 2018-2022г.г. | Разработка проекта планируется на 2018 год | - | - | Итого | 6360 | 1660 | 0 | 1300 | 1700 | 1700 |  |
| Средства бюджета московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 6360 | 1660 | 0 | 1300 | 1700 | 1700 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего:** | |  |  |  |  | **Всего** | 6360 | 1660 | 0 | 1300 | 1700 | 1700 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 6360 | 1660 | 0 | 1300 | 1700 | 1700 |  |

Приложение N 3 к Подпрограмме I

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием Федеральный проект G2«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», подпрограммы I «Охрана окружающей среды», муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области по ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/  Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.19 тыс.руб | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Полигон ТКО «Солопово»  МО, Зарайский район, д. Солопово | 2018-2020 г. | Строительство и реконструкция | 2899404,12 | 2027993 | Итого | 2899404,12 | 2 027993 | 505050,51 | 366360,61 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета московской области | 2523910 | 1661213 | 500000 | 362697 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 375494,12 | 366780 | 5050,51 | 3663,61 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Всего** | 2899404,12 | 2 027993 | 505050,51 | 366360,61 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета московской области | 2523910 | 1661213 | 500000 | 362697 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 375494,12 | 366780 | 5050,51 | 3663,61 | 0 | 0 |

Приложение N 3

к Программе

**Паспорт подпрограммы 2. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе: | **0** | **60936** | **1400** | **1300** | **1700** | **65336** |
| Средства бюджета  Московской области | **0** | **55496** | **0** | **0** | **0** | **55496** |
| Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | **0** | **5440** | **1400** | **1300** | **1700** | **9840** |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Другие источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**1.Характеристика проблем, решаемая посредством мероприятий подпрограммы II «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»**

На территории городского округа Зарайск Московской области имеется 100 гидротехнических сооружений, из них 66 плотин являются бесхозяйными. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.225 Гражданского кодекса РФ, Приказом Министерства экономического развития РФ от 22.11.2013 №701 «Об установке порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей») все бесхозяйные плотины должны быть поставлены на учет в Управлении Росреестра по Московской области. На момент разработки Программы II в 2017 году поставлено на учет 4 бесхозяйных гидротехнических сооружений. Для дальнейшей реализации действующего законодательства Российской Федерации в отношении бесхозяйных плотин Подпрограммой II предусмотрено финансирование мероприятий по постановке на учет всех бесхозяйных плотин, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области.

В собственности городского округа Зарайск Московской области находится гидротехническое сооружение (водосливная плотина) на р. Осетр требующая капитального ремонта. Плотина расположена в планируемой зоне туристического центра. Подпрограммой II предусматривается финансирование обследования технического состояния плотины и капитальный ремонт плотины на р. Осетр.

**2.Концептуальное направление подпрограммы II «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»**

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой II, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения за счет значительного сокращения уровня негативного воздействия вод;

повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты с учетом анализа целесообразности проведения капитального ремонта на ГТС.

Обеспечение уровня безопасности гидротехнических сооружений, во избежание последствий материального и техногенного ущерба за счет разрушений гидротехнических сооружений.

**3.Перечень мероприятий к подпрограмме**

Перечень мероприятий изложен в приложении №1 к муниципальной Подпрограмме II «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».

Приложение N 1

к Подпрограмме 2

**Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования  мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальных программ (тыс. руб.)[\*](file:///\\Win-e\обмен\Машинистки\Отдел%20экономики%20и%20инвестиций\мп%20Экология%20маш\программа%20Экология%20от%2002.08.19.docx#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории городского округа Зарайск | 2018-2022г.г. | **Итого** | **2100** | **65336** | **0** | **60936** | **1400** | **1300** | **1700** | Отдел благоустройства и ООС управления ЖКХ, ресурсоснабжения, ООС и жилищной политики, отдел ГО,ЧС и администрации городского округа Зарайск | Повышение технического уровня и уровня безопасности функционирования бесхозяйных ГТС |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 55496 | 0 | 55496 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2100 | 9840 | 0 | 5440 | 1400 | 1300 | 1700 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Постановка на учет в реестр объектов недвижимости бесхозяйных гидротехнических сооружений городского округа Зарайск | 2018-2022 г.г. | **Итого** | 200 | 5079 | 0 | 679 | 1400 | 1300 | 1700 | К 2022 году 100% объектов поставлено на учет в реестр объектов недвижимости бесхозяйных гидротехнических сооружений |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 200 | 5079 | 0 | 679 | 1400 | 1300 | 1700 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений, в том числе разработка проектной документации | 2019-2022 г.г. | Итого | 200 | 60257 | 0 | 60257 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году – капитальный ремонт плотины на р. Осетр |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 55496 | 0 | 55496 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 200 | 4761 | 0 | 4761 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 2 к Подпрограмме 2

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений, в том числе разработка проектной документации» Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Заместитель главы администрации по ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/  Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2018,тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Капитальный ремонт плотины на р. Осетр в г.о. Зарайск Московской области | 2019 г. |  | 59246 | 0 | Итого | 60257 | 0 | 60257 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета московской области | 55496 | 0 | 55496 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 4761 | 0 | 4761 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего:** | |  |  |  |  | **Всего** | 60257 | 0 | 60257 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  | 55496 | 55496 | 0 | 55496 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4761 | 4761 | 0 | 4761 | 0 | 0 | 0 | - |