Приложение

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 23.01.2019г. № 81/1

**1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Уровень Подпрограммы 1 определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

В рамках Подпрограммы 1 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории городского округа Зарайск Московской области, а именно:

-разработка архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий;

-благоустройство общественных территорий;

Победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году стал городской округ Зарайск.

Наименование проекта создания комфортной городской среды(далее-Проект): Концепция благоустройства исторического центра. Площадь Торговых рядов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственный исполнитель**  **(ФИО, должность, контактный**  **номер)** |
| начала | окончания |
|  |  |  |
| **1. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта** | | | | |
| 1.1 | Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Олег Александрович Сынков, глава  городского округа Зарайск, 8-985-  231-07-07, [synkovoleg@mail.ru](mailto:synkovoleg@mail.ru) |
| 1.2 | Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Олег Александрович Сынков, глава  городского округа Зарайск, 8-985-  231-07-07, [synkovoleg@mail.ru](mailto:synkovoleg@mail.ru) |  |  |
| **2. Выполнение работ по реализации проекта** | | | | |
| 2.1 | Подготовка технического задания на выполнение  работ для реализации проекта в соответствии с  материалами конкурсной заявки и проектной  документаций, оформленной в соответствии с  разделом 2 Графика (далее – техническое задание  на выполнение работ) | 27.09.2018 | 11.10.2018 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| 2.2 | Проведение необходимых процедур по Согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| 2.3 | Проведение мероприятий по обсуждению  технического задания на выполнение работ с  участием общественных организаций и  экспертного сообщества в соответствии с  графиком мероприятий по обсуждению,  согласованным Минстроем России | 19.10.2018 | 30.10.2018 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| 2.4 | Защита технического задания на выполнение  работ в Минстрое России, в том числе с участием  привлеченных экспертов | 30.10.2018 | 05.11.2018 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| 2.5 | Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 05.11.2018 | 08.11.2018 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| 2.6 | Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России | 12.11.2018 | 12.01.2019 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| 2.7 | Выполнение работ в соответствии с заключенным  контрактом (договором) | 01.04.2019 | 01.10.2019 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| 2.8 | Проведение Минстроем России плановых и  внеплановых проверок выполнения работ, в том числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества | По отдельному решению | По отдельному решению | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| **3. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта** | | | | |
| 3.1 | Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| 3.2 | Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| 3.3 | Оформление с учетом результатов рассмотрения  на общественной муниципальной комиссии, на  Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором) с представлением их копий в Минстрой России | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |  |  |
| 3.4 | Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| 3.5 | Представление в Минстрой России графика  проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 2020 года включительно по форме, определенной Минстроем России | 29.10.2019 | 01.11.2019 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |
| 3.6 | Подписание субъектом Российской Федерации,  муниципальным образованием с Минстроем  России акта о завершении реализации проекта и  выполнении графика по форме, определенной  Минстроем России | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, 8-496-662-52-46, zarmr@mosreg.ru |

- изготовление и установка стел на территории городского округа Зарайск Московской области;

-содержание и ремонт внутриквартальных дорог, озеленение территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- установка детских игровых площадок;

- комплексное благоустройство дворовых территорий;

- приобретение техники для нужд благоустройства территорий;

- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий

В 2018 году в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье» на территории городского округа Зарайск запланирована установка шести детских игровых площадок по следующим адресам:

г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д. 33, 34, 35, 36;

д. Новоселки, д.д. 12,13,39;

с. Чулки-Соколово, д.д. 7,8,10,11,12,16;

д. Рожново, у дома 31;

д. Авдеево, д.53;

д. Протекино, д.д. №№12, 21

Комплексному благоустройству в 2018 г. подлежат 23 дворовые территории:

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 12;

городской округ Зарайск, д. Гололобово, д.д. 21, 6, 7, 8;

городской округ Зарайск, д. Новоселки, д.д. 12,13,39;

городской округ Зарайск, д. Авдеево, д. 24;

городской округ Зарайск, д. Авдеево, д. 53;

городской округ Зарайск, с. Протекино, д.д. №№ 12, 21;

городской округ Зарайск, д. Алферьево, д.д. 1, 2, 3, 4;

городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 7, 8, 10, 11, 12, 16;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон2, д.д. 17,19,20,21,22А, 22 Б, 23,24,51;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д. 33,34,35,36;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.д. 25, 25Б;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 37, 39;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 81А;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.22;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 6;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 49;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д. 111;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.15;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 21А, 27, 31;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 29;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Рязанская, д. 12;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 44;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. К.Маркса, д. 40А;

Комплексному благоустройству в 2019 г. подлежат 17 дворовых территорий:

1. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д.1, 2, 4, 5, 5А;
2. Городской округ Зарайск, с. Макеево, ул. Центральная, д.4;
3. Городской округ Зарайск, д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, д.д.1, 2, 9, 11, 12, 19, 20, 20а, 21, 22, 25;
4. Городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д.13, 15, 18;
5. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Урицкого, д.1;
6. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.23/32;
7. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Комсомольская, д.38, ул. Металлистов, д.2;
8. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Поселок Текстильщиков, д.д.10, 17;
9. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д.д.100, 101, 102, 102А;
10. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, кв-л Южный, д.д.1, 11, 12, 13, 3, 7;
11. Городской округ Зарайск, пос. Зарайский, д.49;
12. Городской округ Зарайск, д. Ерново, д.д.1, 2, 3, 4;
13. Городской округ Зарайск, пос. Масловский, ул. Школьная, д.13, ул. Клубная, д.8;
14. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.18/47;
15. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.88;
16. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Поселок ПМК-6, д.д.1,2,3,4,5,6,9;
17. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.д. 83, 85, ул. Полевая, д. 3.

Еще одной проблемой благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все это свидетельствует о том, что культурный потенциал жителей городского округа Зарайск Московской области требует модернизации, пересмотра отношения к окружающим элемента благоустройства и самой природе.