26.05.2020             624/5

О подготовке объектов топливно-энергетического

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы городского округа Зарайск

Московской области к осенне-зимнему периоду

2020/2021 года

В целях подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить перечень объемов работ по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в городском округе Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года. (Приложение 1).

2. Образовать постоянно действующий штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. (Приложение 2).

3. Образовать комиссию по приемке готовности объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в городском округе Зарайск к осенне-зимнему периоду 2020/2021 г. (Приложение 3).

4. Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследования основного оборудования котельных. (Приложение 4).

5. Потребителям тепловой энергии:

5.1 МУП «ЕСКХ Зарайского района» - управляющая компания, управлению образования администрации городского округа Зарайск Московской области, комитету по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Зарайск Московской области;

5.2 рекомендательно ГБУЗ МО «Зарайская центральная районная больница», ЖСК, ТСН, учреждениям бюджетной сферы, предприятиям и организациям, подключенным к централизованным системам теплоснабжения;

5.3 МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ»;

  - прочие потребители тепловой энергии:

- провести проверки технического состояния объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы;

- по результатам проверок в срок до 27 мая 2020 года разработать, утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года и представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области;

- провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2019/2020 года и до 01 сентября 2020 года, гидравлические испытания тепловых сетей независимо от их форм собственности;

- в срок до 01 сентября 2020 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых  сетей;

- в срок до 01 сентября 2020 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а так же актов технического обслуживания внутридомового газового оборудования;

- в срок до 01 сентября 2020 года потребителям тепловой энергии представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области материалы в соответствии с «Программой проведения проверки готовности к отопительному  периоду 2020/2021 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения» (приложение 6).

6. МУП «ЕСКХ Зарайского района» - теплоснабжающая, теплосетевая организация:

- в срок до 15 сентября 2020 года обеспечить готовность объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, а так же иметь нормативный запас жидкого топлива (в том числе резервного) и представить данную информацию в администрацию городского округа Зарайск Московской области;

- провести, начиная с 15 сентября 2020 года и до начала отопительного периода, пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от их форм собственности. В срок до 1 октября 2020 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области реестры актов проведения пробных топок;

- в срок до 10 октября 2020 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области материалы в соответствии с «Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года теплоснабжающей, теплосетевой организации МУП «ЕСКХ Зарайского района» (приложение 5);

- в срок до 01 сентября 2020 сформировать нормативный аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2020/2021 года, информацию о выполнении данных мероприятий представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области;

- в срок до 18 сентября 2020 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточников к системам теплоснабжения;

- в срок до 01 июня 2020 года согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливо-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей;

- в период с 01 июня по 01 ноября 2020 года ежемесячно, по графику (таблица 1) представлять в администрацию городского округа Зарайск Московской области статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

7. Рекомендовать ОАО «МОЭСК» филиал «Восточные электрические сети» Зарайские РЭС:

- в срок до 15 октября 2020 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области копии акта и паспорта готовности электросетевого хозяйства;

- в период с 01 июня по 01 ноября 2020 года ежемесячно, по графику (таблица 1) представлять в администрацию городского округа Зарайск Московской области статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7 (в части касающейся).

8. Рекомендовать филиалу АО «Мособлгаз» «Юг»:

- в срок до 15 октября 2020 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области копии акта и паспорта готовности газового хозяйства;

- в период с 01 июня по 01 ноября 2020 года ежемесячно, по графику (таблица 1) представлять в администрацию городского округа Зарайск Московской области статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7(в части касаемой).

9. Рекомендовать Каширскому РУАД №6 ГБУ МО «Мосавтодор»:

- в срок до 15 сентября 2020 года обеспечить готовность дорожного хозяйства и представить данную информацию в администрацию городского округа Зарайск Московской области;

- в срок до 15 октября 2020 года представить в администрацию городского округа Зарайск Московской области копии акта и паспорта готовности дорожного хозяйства;

- в период с 01 июня по 01 ноября 2020 года ежемесячно, по графику (таблица 1) представлять в администрацию городского округа Зарайск Московской области статистические данные по форме федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7(в части касающейся).

10.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному  периоду 2020/2021 года теплоснабжающей, теплосетевой организации МУП «ЕСКХ Зарайского района» (приложение 5).

11.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному  периоду 2020/2021 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (приложение 6).

12. Довести до сведения руководителей организаций, предоставляющих форму № 1-ЖКХ (зима), график представления в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в 2020 году

Таблица 1

| Наименования административного деления муниципальных образований | Сроки представления отчетов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01 июня | на 01 июля | на 01 августа | на 01 сентября | на 01 октября | на 01 ноября |
| Городской округ Зарайск Московской области | 28.05 | 26.06 | 27.07 | 27.08 | 25.09 | 25.10 |
|  | в т. ч. представление отчета по технической инвентаризации основных фондов ЖКХ в 2020 году |  |  |  |  |  |
|  |  | 25.06 |  |  |  |  |

13.  Постановление главы городского округа Зарайск от 22.05.2019 № 775/5 «О подготовке объектов топливно – энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа Зарайск Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года» признать утратившим силу.

14. Сектору по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа Зарайск.

15. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Зарайск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Простоквашина.

Глава городского округа Зарайск                                        В.А. Петрущенко