Приложение к постановлению

и.о. главы городского округа Зарайск

от 16.07.2020 № 757/7

[**Паспорт**](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) **муниципальной программы «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по ЖКХ Простоквашин А.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации и улучшения экологической обстановки в городском округе Зарайск Московской области.  Решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически-ориентировочный рост экономики, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»  Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»  Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 117979 | 117979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 32741 | 2841 | 1800 | 3900 | 12100 | 12100 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 150720 | 120820 | 1800 | 3900 | 12100 | 12100 |

Приложение № 3 к программе

**Паспорт подпрограммы I «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа | Всего: в том числе: | **700** | **700** | **2800** | **700** | **700** | **5600** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 700 | 700 | 2800 | 700 | 700 | 5600 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемая посредством мероприятий Подпрограммы I «Охрана окружающей среды».**

Для обеспечения охраны качества окружающей среды и экологической безопасности населения городского округа Зарайск Московской области в подпрограмме I предусмотрено проведение обследований состояния окружающей среды. С этой целью определено финансирование мониторинга окружающей среды в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов ЗАО «Метком Групп» и других промышленных предприятий., а также обследование технического состояния гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Продолжается финансирование по обслуживанию экобокса по утилизации отходов 1- 4 класса опасности.

Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства и продолжаться всю жизнь. Поэтому большое внимание администрация городского округа Зарайск Московской области уделяет экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самым эффективным и перспективным средствам улучшения экологической ситуации. В рамках Подпрограммы I предусмотрено продолжение работ по формированию системы экологического образования и воспитания. С этой целью предусмотрено финансирование мероприятий по проведению районного экологического туристического слета учащихся городского округа Зарайск Московской области.

С целью воспитания экологической культуры жителей городского округа Зарайск Московской области и бережного отношения к природе предусматривается информирование и вовлечение широких слоев населения к участию в экологических мероприятиях. В рамках проведения ежегодных «Дней защиты от экологической опасности окружающей среды» планируется проведение экологических субботников по уборке и озеленению территорий. Посадка деревьев и кустарников, на территориях поселений позволит сохранить и приумножить площади озелененных территорий населенных пунктов поселений в соответствии с градостроительными нормами.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Концепция решения экологических проблем состоит в реализации муниципальной подпрограммы I «Охраны окружающей среды».

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2020 по 2024 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем.

Обеспечение возможности городскому округу Зарайск Московской области повысить экологические функции окружающей среды, благоприятные условия жизнедеятельности населения и развития туризма, повысит экологическое образование и воспитание.

Обеспечение уровня безопасности гидротехнических сооружений, во избежание последствий материального и техногенного ущерба за счет разрушений гидротехнических сооружений.

Создание особо охраняемых природных территорий, сохранение объектов животного и растительного мира и среды их обитания, расчистку водных объектов (участков).

**Перечень мероприятий к подпрограмме**

Перечень мероприятий изложен в приложении №1 к подпрограмме I.

Приложение № 1 к подпрограмме I

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | Основное мероприятие 1.  «Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды». | 2020-2024г.г. | **Итого** | **280** | **4100** | **400** | **400** | **2500** | **400** | **400** | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Улучшения качества окружающей среды и повышения защищенности населения |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 280 | 4100 | 400 | 400 | 2500 | 400 | 400 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1** | Мероприятие 1.  «Проведение обследований состояния окружающей среды» | 2020-2024г.г. | Итого | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Улучшения качества окружающей среды и повышения защищенности населения за счет  проведения мониторинга с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | Мероприятие 2.  «Мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах находящихся в собственности муниципального образования)» | 2020-2024г.г. | Итого | 200 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Улучшение качества окружающей среды, влияющей на здоровье  жителей г.Зарайска за счет выполнения  мероприятия по проведению мониторинга в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов АО «Метком Групп» и других промышленных предприятий |
| Средства бюджета Московской области Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 200 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Внебюджетные источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3** | Мероприятие 5.  «Проведение экологических мероприятий» | 2020-2024 | Итого | 80 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Улучшение качества окружающей среды за счет мероприятия по обслуживанию экобокса по утилизации отходов 1-4 класса опасности |
| Средства бюджета Московской области Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 80 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Основное мероприятие 3.  «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | 2020-2024 | Итого | **300** | **1500** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Воспитание экологической культуры жителей и повышение экологического воспитания подростков за счет: 1.мероприятий по проведению субботников и озеленению городского округа Зарайск 2.Проведение туристического слета |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 300 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 1.  «Вовлечение населения в экологические мероприятия» |  | Итого | 300 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Воспитание экологической культуры жителей и повышение экологического воспитания подростков за счет: 1.мероприятий по проведению субботников и озеленению городского округа Зарайск -100 тыс.рублей  2.Проведение туристического слета 200 тыс.рублей |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 300 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Внебюджетные источни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к программе

**Паспорт подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего: в том числе: | 4810 | 1100 | 1100 | 11400 | 11400 | 29810 |
| Средства бюджета Московской области | 4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4202 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 608 | 1100 | 1100 | 11400 | 11400 | 25608 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемая посредством мероприятий подпрограммы II**

**«Развитие водохозяйственного комплекса»**

На территории городского округа Зарайск Московской области имеется 59 гидротехнических сооружений. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.225 Гражданского кодекса РФ, Приказом Министерства экономического развития РФ от 22.11.2013 №701 «Об установке порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей») все бесхозяйные плотины должны быть поставлены на учет в Управлении Росреестра по Московской области. На момент разработки Программы II в 2017 году поставлено на учет 14 бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2019 году 42 бесхозяйных ГТС.

Для дальнейшей реализации действующего законодательства Российской Федерации в вопросах безопасности гидротехнических сооружений подпрограммой II «Развитие водохозяйственного комплекса», предусмотрено финансирование капитального ремонта плотин, находящихся в муниципальной собственности и проектировании документации, необходимой для определения уровня опасности плотин и эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной собственности.

**Концептуальное направление подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой II, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения за счет значительного сокращения уровня негативного воздействия вод;

- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты с учетом анализа целесообразности проведения капитального ремонта на ГТС;

- обеспечение уровня безопасности гидротехнических сооружений, во избежание последствий материального и техногенного ущерба за счет разрушений гидротехнических сооружений.

**Перечень мероприятий к подпрограмме**

Перечень мероприятий изложен в приложении №1 к Подпрограмме II «Развитие водохозяйственного комплекса»

Приложение №1 к подпрограмме II

**Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | 2020-2024 | Итого | **60257** | **29810** | **4810** | **1100** | **1100** | **11400** | **11400** | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Повышение технического уровня и уровня безопасности функционирования муниципальных ГТС.  Постановка на учет в Росрегистр. |
| Средства бюджета Московской области | 55496 | 4202 | 4202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 4761 | 25608 | 608 | 1100 | 1100 | 11400 | 11400 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1  «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 2020-2024 | Итого | 60257 | 10563 | 4563 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Повышение технического уровня и уровня безопасности функционирования муниципальных ГТС |
| Средства бюджета Московской области | 55496 | 4202 | 4202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 4761 | 6361 | 361 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйственных гидротехнических сооружений» |  | Итого | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | Повышение уровня безопасности ГТС за счет постановки на их на учет в Росреестр , как бесхозяйных  в количестве -42 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 4  «Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации» | 2020-2024 | Итого | 0 | 19000 | 0 | 1100 | 1100 | 8400 | 8400 | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды | К 2022 году оформить в муниципальную собственность -42 бесхозяйных ГТС. К 2024 году завершить оформление деклараций безопасности на гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 19000 | 0 | 1100 | 1100 | 8400 | 8400 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | |

Приложение N 2 к подпрограмме II

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1 «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации».

Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»

Программы «Экология и окружающая среда»

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Заместитель главы администрации по ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование объекта  (Адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт,вид/тип объекта) | Объем выполняемых | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I.Финансирование из бюджета городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт плотины пруда на р.Рудница , д.Апонитищи находящейся в муниципальной собственности г.о. Зарайск Московской области | Капитальный ремонт плотины | 1 плотина | 2023 | Итого | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт плотины пруда№3 приток руч.Осетрик д.Зименки , находящейся в муниципальной собственности г.о. Зарайск Московской области | Капитальный ремонт плотины | 1 плотина | 2024 | Итого | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 3. | Капитальный ремонт плотины на р.Осетр, г.о. Зарайск Московской области | Капитальный ремонт плотины | Разработка проектной документации | 2020 | Итого | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего из бюджета городского округа Зарайск:** | | | | **Всего:** | **6361** | **361** | **0** | **0** | **3000** | **3000** |
|  |  |  |  |  | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | 6361 | 361 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| II.Финансирование из бюджета Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт плотины на р.Осетр, находящейся в муниципальной собственности г.о. Зарайск Московской области | Капитальный ремонт плотины | Разработка проектной документации | 2020 | Итого | 4202 | 4202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4202 | 4202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего из бюджета Московской области:** | | | | **Всего** | **4202** | **4202** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  | **Средства бюджета Московской области** | **4202** | **4202** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **10563** | **4563** | **0** | **0** | **0** | **0** |