06.04.2018                      192

О проведении инвентаризации

В соответствии с проведенным селекторным совещанием по вопросу проводимой работы в Московской области по закреплению бесхозяйных ГТС за хозяйствующими субъектами, от 15.03.2017 года под руководством заместителя председателя правительства Московской области Д.В. Пестова:

1. Создать инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся на территории городского округа Зарайск.

2. Утвердить состав инвентаризационной комиссии, согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

3. Провести инвентаризацию гидротехнических сооружений (ГТС),  в срок до 15.04.2018 года.

4.Утвердить «Дорожную карту» по вопросу инвентаризации гидротехнических сооружений с дальнейшим принятием решения об оформлении ГТС в муниципальную собственность городского округа Зарайск Московской области, а также  об исключении из Единого государственного реестра недвижимости (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя инвентаризационной комиссии Суворова М.В.

Заместитель главы администрации                                                    Г.Е. Бунин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

по безопасности

__________________ М.В. Суворов

06.04.2018

Начальник юридического отдела

__________________ Т.В. Грузнова

06.04.2018

Начальник отдела по делам ГО. ЧС и ООС

__________________ И.Ю. Поликарпова

06.04.2018

Разослано: в дело, ОО, Гвоздкову С.В., Суворову М.В., Соколовой А.В., Поликарповой И.Ю., Коротаевой Е.Н., прокуратуре, юр. отдел, СВ со СМИ.

Дежина С.А.

849(666)2-55-37

Заместитель главы администрации  Г.Е. Бунин

Верно:

Начальник общего отдела                                                            Л.Б. Ивлева

# 06.04.2018

Приложение №1 Утверждено

распоряжением  заместителя главы       администрации городского округа Зарайск

от 06.04.2018г. № 192

Состав инвентаризационной комиссии:

Председатель инвентаризационной комиссии:

- Суворов Максим Вячеславович – заместитель главы администрации городского округа Зарайск по безопасности;

Секретарь инвентаризационной комиссии:

- Дежина Светлана Александровна – старший эксперт отдела по делам ГО ЧС и ООС администрации городского округа Зарайск;

Члены инвентаризационной комиссии:

- Поликарпова Ирина Юрьевна – начальник отдела по делам ГО ЧС и ООС администрации городского округа Зарайск;

-Шаховских Александр Николаевич – начальник Струпненского территориального управления администрации городского округа Зарайск;

- Буров Сергей Александрович - начальник Машоновского территориального управления администрации городского округа Зарайск;

-Чувинов Алексей Григорьевич - начальник Гололобовского территориального управления администрации городского округа Зарайск;

- Швага Сергей Васильевич - начальник Каринского территориального управления администрации  городского округа Зарайск;

- Силуянова Наталия Викторовна – начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск.

Приложение  Утверждено

распоряжением  заместителя главы       администрации городского округа Зарайск

от 06.04.2018г. № 192

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Инвентаризации гидротехнических сооружений, оформление их в муниципальную собственность, исключение из Единого государственного реестра

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание инвентаризационной комиссии | 02.04.2018 |
| 2 | Обследование инвентаризационных гидротехнических сооружений: | 03.04.18-15.04.18 |
|  | т/у Струпненское | 03.04.18-06.04.18 |
|  | т/у Машоновское | 03.04.18-06.04.18 |
|  | т/у Гололобовское | 09.04.18-13.04.18 |
|  | т/у Каринское | 09.04.18-13.04.18 |
| 3 | Составление актов обследования гидротехнических сооружений | 13.04.2018 |
| 4 | Утверждение актов обследования гидротехнических сооружений с инвентаризационной комиссией | 14.04.2018 |
| 5 | Согласование актов обследования гидротехнических сооружений с Министерством экологии | 15.04.2018 |
| 6 | Ходатайство в Министерство экологии об исключении гидротехнических сооружений из Единого государственного реестра | 15.04.2018 |

Глава городского округа                                                                  О.А. Сынков

Приложение № 1

к распоряжению главы

городского округа Зарайск

от  07.03.2018  № 127