**За 2020 год в части благоустройства общественных территорий реализовано**:

В текущем году на территории городского округа Зарайск Московской области, в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на территории городского округа Зарайск в части благоустройства общественных территорий реализовано:

**1.** В декабре текущего года к своему завершению подходят мероприятия по благоустройству объекта «Набережная реки Осетр» (Набережная реки Осетр - 1 очередь) (далее – Объект 1), на Объекте 1 реализовано:

* на 100% выполнены работы по демонтажу;
* проведена санитарная вырубка зеленых насаждении в соответствии с проектом;
* на 100% выполнены работы по выемке грунта под строительство интерактивных дорожно-тропиночных маршрутов;
* на 100% выполнены работы по устройству дорожно-тропиночных маршрутов;
* на 100% выполнены работы по устройству траншей под видеонаблюдение, наружное освещение и электроснабжение;
* на 100% выполнены работы по установке камер видеонаблюдения;
* на 100% выполнены работы по прокладке кабелей под видеонаблюдение, наружное освещение и электроснабжение;
* на 100% выполнены работы по установке свай под настилы;
* на 100 % выполнено устройство настилов, лестниц, подходов;
* на 98% выполнены работы по обустройству пирсов, настилов, лестниц лиственницей;
* на 98% выполнены работы по укладке бутового камня на автопарковках; на 98% проведены работы по озеленению территории благоустройства.

**2.** В декабре текущего года к своему завершению подходят мероприятия по благоустройству объекта «Парковая зона по адресу: МО, г. Зарайск, ул. Академика Виноградова» (Беспятовская роща - 2 очередь) (далее – Объект 2), на Объекте 2 будет реализовано:

* устройство беговой дорожки протяженностью 1 650 м. (гранитный отсев);
* устройство беговой дорожки протяженностью 500 м. (гранитный отсев);
* устройство спортивно-игровых площадок (спортивная площадка, футбольное поле, площадка Workout);
* устройство площадки для выгула собак (гравийный отсев);
* устройство наружного освещения.

**3.** Завершены мероприятия по разработке проектной документации на благоустройство объектов:

* «Создание зоны отдыха благоустройство общественных территорий г.о. Зарайск по адресу: ул. Октябрьская, Сквер у ЦД "Победа (Центральный парк) в границах улиц Советская, Октябрьская и Комсомольская.»
* «Создание зоны отдыха благоустройство Сквера у ДК им. В.Н. Леонова по адресу: Московская область, г.о. Зарайск, площадь Урицкого, в границах улиц Первомайская, Карла Маркса и Урицкого.

**4.** На Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет опубликована аукционная документация на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на благоустройство объекта:

* «Набережная реки Осетр» (Набережная реки Осетр - 2 очередь)»

**5.** В Министерство благоустройства Московской области на согласование направлена аукционная документация на реализацию мероприятий по благоустройству объекта:

* «Сквер у ЦД «Победа» в границах улиц Советской, Октябрьской»

**В 2021 год в части благоустройства общественных территорий планируется реализовать:**

**1.** В 2021г. планируется завершить разработку проектной документации на благоустройство объекта «Набережная реки Осетр» (2 очередь).

**2.** В 2021г. также планируется приступить к выполнению работ по благоустройству объектов:

* «Создание зоны отдыха благоустройство общественных территорий г.о. Зарайск по адресу: ул. Октябрьская, Сквер у ЦД "Победа (Центральный парк) в границах улиц Советская, Октябрьская и Комсомольская.»
* «Создание зоны отдыха благоустройство Сквера у ДК им. В.Н. Леонова по адресу: Московская область, г.о. Зарайск, площадь Урицкого, в границах улиц Первомайская, Карла Маркса и Урицкого.