**Аналитическая записка**

о реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

за 2022 год.

1. Анализ выполнения запланированного объема финансирования.

Плановый объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2022 году составил 822 005,56 тыс. руб. Фактически за 2022 год профинансировано 759 810,16 тыс. руб., что составляет 92,43% от годового плана финансирования.

*Из федерального бюджета на 2022 год* финансирование программы запланировано в размере 235 357,36 тыс.руб., фактически за 2022 год профинансировано 235 357,36 тыс.руб., что составляет 100%.

*Из бюджета Московской области на 2022 год* запланировано 245 828,31 тыс. руб., фактически за 2022 год профинансировано 188 902,55 тыс.руб., что составляет 76,84%.

По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 207 975,41 тыс. руб., фактически за 2022 год профинансировано 157 965,49 тыс.руб., что составляет 75,95%.

По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 35 839,80 тыс. руб., фактически за 2022 год профинансировано 28 923,98 тыс.руб., что составляет 80,70%.

По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланировано 1 380,10 тыс.руб., фактически за 2022 год профинансировано 1 380,08, что составляет 100%.

По подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма» запланировано 633,00 тыс.руб., фактически за 2022 год профинансировано 633,00тыс.руб., что составляет 100%.

*Из бюджета городского округа Зарайск на 2022 год*запланировано 339 138,10 тыс. руб., фактически за 2022 год профинансировано 333 868,46 тыс.руб., что составляет 98,45%.

По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 104 720,30 тыс. руб., фактически за 2022 год профинансировано 99 450,70 тыс.руб., что составляет 94,97%.

По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 234 179,68 тыс. руб., фактически за 2022 год профинансировано 234 179,65 тыс.руб., что составляет 100%.

По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланировано 238,12 тыс. руб., фактически за 2022 год профинансировано 238,11 тыс.руб., что составляет 100%.

2. Анализ выполнения показателей программы.

Результаты реализации Программы в 2022 году характеризуют показатели, в разрезе каждой подпрограммы.

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

1. *количество благоустроенных общественных территорий*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 1 еденица. Показатель выполнен.

1. *количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.

1. *количество установленных детских игровых площадок*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 7 единиц. Показатель выполнен.

1. *доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 20%. Показатель выполнен.

1. *реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.

1. *количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству*

Планируемое значение показателя – 3 единицы. Показатель выполнен.

1. *количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.

1. *количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.

1. *замена детских игровых площадок*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.

1. *количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов.*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.

1. *Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств местного бюджета.*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 4 единицы. Показатель выполнен.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение трех показателей:

1. *количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 2 251 штук. Показатель выполнен.

1. *содержание территорий общего пользования*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 201 единица. Показатель выполнен (выполняется в течении всего года).

1. *замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 10 единиц. Показатель выполнен.

1. *площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 4 431,4 м2. Показатель выполнен.

1. *количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 20 штук. Показатель выполнен.

1. *количество благоустроенных дворовых территорий*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 4 единицы. Показатель выполнен.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» характеризуется показателями:

1. *количество отремонтированных подъездов в МКД*

Планируемое значение показателя – 11 единиц. Показатель выполнен.

1. *количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы*

Планируемое значение показателя – 17 единицы. Показатель выполнен.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

В целом реализация мероприятий Программы позволяет повысить уровень  благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан,  а также поможет  повысить   уровень  вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций  в реализации  мероприятий  по благоустройству территорий.

Заместитель главы администрации А.А. Простоквашин