|  |
| --- |
| **Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск «Строительство объектов** **социальной инфраструктуры»****за 2022 г.** |
| Наименование подпрограммы / показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022 г. (тыс. руб.) | Профинансировано за 2022 г. (тыс. руб.) |
| Подпрограмма: 3 Строительство (реконструкция) объектов образования |
| Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Отраслевой показательПриоритетный | единица | - | 0 | 0 | Завершение этапа по разработке проектной документации (работы по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации) планируется в феврале 2023 г. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования  | Средства бюджета Московской области | 89 842,31 | 89 842,31 |
| Средства местного бюджета городского округа  | 9 212,06 | 9 212,06 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов