ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

за 1 квартал 2023 года

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | | | | | Объем финансирования  (план)  2023 год   (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  (факт)  2023год   (тыс. руб.) | | | Выполнено за отчетный период  (тыс. руб.) | | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | | | | | 44 155,00 | | | | 10 023,56 | | | 10 523,79 | | Степень исполнения 23,83%.  Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 44 155,00 | | | | 10 023,56 | | | 10 523,79 | | Степень исполнения 23,83%.  Расходы осуществляются в течение года. |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 01. «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 01.01. «Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Количество выплат стимулирующего характера, единица | 2023 год | | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | х |
| План | | | Факт | | План | | Факт | | План | Факт | | План | Факт |
| 1 | | | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 02. «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 02.01.  «Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка, единица | 2023 год | | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | х |
| План | | | | Факт | План | | | Факт | План | Факт | | План | Факт |
| - | | | | - | - | | | - | - | - | | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | Итого | | | | | 4 000,00 | | | | 272,19 | | | 772,42 | | Степень исполнения 19,31%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 4 000,00 | | | | 272,19 | | | 772,42 | | Степень исполнения 19,31%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 0.1. «Информационная инфраструктура» | Итого | | | | | 1 800,00 | | | | 63,32 | | | 379,92 | | Степень исполнения 21,11%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 1 800,00 | | | | 63,32 | | | 379,92 | | Степень исполнения 21,11%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 01.01.  Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 01.02.  Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 01.03.  Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | Итого | | | | | 550,00 | | | | 63,32 | | | 379,92 | | Степень исполнения 69,08%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 550,00 | | | | 63,32 | | | 379,92 | | Степень исполнения 69,08%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| 1.2.1.4 | Мероприятие 01.04.  Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | Итого | | | | | 1 250,00 | | | | 0 | | | 0 | | Степень исполнения 0%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 1 250,00 | | | | 0 | | | 0 | | Степень исполнения 0%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| 1.2.1.5 | Мероприятие 01.05.  Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | Итого | | | | | 800,00 | | | | 0 | | | 0 | | Степень исполнения 0%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 800,00 | | | | 0 | | | 0 | | Степень исполнения 0%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| 1.2.2.1 | Мероприятие 02.01.  Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Итого | | | | | 800,00 | | | | 0 | | | 0 | | Степень исполнения 0%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 800,00 | | | | 0 | | | 0 | | Степень исполнения 0%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 03.  Цифровое государственное управление | Итого | | | | | 1 400,00 | | | | 208,87 | | | 392,50 | | Степень исполнения 28,04%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 1 400,00 | | | | 208,87 | | | 392,50 | | Степень исполнения 28,04%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| 1.2.3.1 | Мероприятие 03.01.  Обеспечение программными продуктами | Итого | | | | | 1 000,00 | | | | 208,87 | | | 392,50 | | Степень исполнения 39,25%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 1 000,00 | | | | 208,87 | | | 392,50 | | Степень исполнения 39,25%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| 1.2.3.2 | Мероприятие 03.02.  Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Итого | | | | | 300,00 | | | | 0 | | | 0 | | Степень исполнения 0%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 300,00 | | | | 0 | | | 0 | | Степень исполнения 0%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| 1.2.3.3 | Мероприятие 03.03.  Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Итого | | | | | 100,00 | | | | 0 | | | 0 | | Степень исполнения 0%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 100,00 | | | | 0 | | | 0 | | Степень исполнения 0%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2023 года. |
| 1.2.4 | Основное мероприятие E4.  Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| 1.2.4.1 | Мероприятие E4.04.  Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единица) | 2023 год | | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | х |
| План | Факт | | | | План | Факт | | | План | Факт | | План | Факт |
| 1 | - | | | | 1 | 1 | | | 1 | - | | 1 | - |
| 1.2.4.2 | Мероприятие E4.05.  Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единица) | 2023 год | | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | х |
| План | | Факт | | | План | Факт | | | План | | Факт | План | Факт |
| 0 | | - | | | 0 | 0 | | | 0 | | - | 0 | - |
| 1.3 | Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма» | Итого | | | | | 40 155,00 | | | | 9 751,37 | | | 9 751,37 | | Степень исполнения 24,28%.  Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 40 155,00 | | | | 9 751,37 | | | 9 751,37 | | Степень исполнения 24,28%.  Расходы осуществляются в течение года. |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 01.  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Итого | | | | | 40 155,00 | | | | 9 751,37 | | | 9 751,37 | | Степень исполнения 24,28%.  Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 40 155,00 | | | | 9 751,37 | | | 9 751,37 | | Степень исполнения 24,28%.  Расходы осуществляются в течение года. |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 01.01 .  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | Итого | | | | | 40 155,00 | | | | 9 751,37 | | | 9 751,37 | | Степень исполнения 24,28%.  Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 40 155,00 | | | | 9 751,37 | | | 9 751,37 | | Степень исполнения 24,28%.  Расходы осуществляются в течение года. |
| 1.3.1.2 | Мероприятие 01.02  Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Итого | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | - |

Первый заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Мешков

Заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Москалев