ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2023 г.

(указать отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | | Объем финансирования  (план)  2023 год   (тыс. руб.) | | Объем финансирования  (факт)\*  2023 год   (тыс. руб.) | | Выполнено за отчетный период.  (тыс. руб.) | | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | | **389 885,48** | | **0** | | **0** | | До конца 2023 г. по объекту: "Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. о. Зарайск (ПИР и СМР)  планируется выполнение и оплата работ по оказанию услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий и (или) подготовкой проектной документации. |
| Средства федерального бюджета | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета Московской области | | 353 626,14 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа | | 36 259,34 | | 0 | | 0 | |
| 1.1 | Подпрограмма 3.  «Строительство (реконструкция) объектов образования» | Итого | | **389 885,48** | | **0** | | **0** | | До конца 2023 г. по объекту: "Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. о. Зарайск (ПИР и СМР)  планируется выполнение и оплата работ по оказанию услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий и (или) подготовкой проектной документации.по адресу: Московская область, г.о. Зарайск (ПИР и СМР). |
| Средства федерального бюджета | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета Московской области | | 353 626,14 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа | | 36 259,34 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 02  Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | Итого | | **389 885,48** | | **0** | | **0** | | До конца 2023 г. по объекту: "Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. о. Зарайск (ПИР и СМР)  планируется выполнение и оплата работ по оказанию услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий и (или) подготовкой проектной документации. |
| Средства федерального бюджета | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета Московской области | | 353 626,14 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа | | 36 259,34 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 01.01.  «Мероприятие 02.03  Капитальные вложения в объекты общего образования» | Итого | | **389 885,48** | | 0 | | 0 | | До конца 2023 г. по объекту: "Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. о. Зарайск (ПИР и СМР)  планируется выполнение и оплата работ по оказанию услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий и (или) подготовкой проектной документации. |
| Средства федерального бюджета | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета Московской области | | 353 626,14 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа | | 36 259,34 | | 0 | | 0 | |
| Результат выполнения мероприятия  Введение в эксплуатацию объектов общего образования, единиц | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Завершение этапа по разработке проектной документации (работы по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации) планируется до конца июля 2023 г.  Ввод в эксплуатацию школы на 825 мест по адресу: Московская область, г. о. Зарайск запланирован в 2024 г. |

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов