ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

за 1 полугодие 2023 года

Муниципальный заказчик: администрация городского округа Зарайск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | Объем финансирования (план)2023 год  (тыс. руб.) | Объем финансирования (факт)\*2023 год  (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период\*\* (тыс. руб.) | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | 1 321 212,23 | 368 121,57 | 368 121,57 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 220 914,11 | 93 925,91 | 93 925,91 | Степень выполнения 42,52%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Средства бюджета Московской области | 498 209,92 | 138 743,67 | 138 743,67 | Степень выполнения 27,85%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Средства бюджета городского округа | 591 336,20 | 135 451,99 | 135 451,99 | Степень выполнения 22,91%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Внебюджетные источники | 10 752,00 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%.Планируется выполнить в 4 кв.  |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда» | Итого | 833 753,44 | 262 388,14 | 262 388,14 | Степень выполнения 31,47%Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 220 914,11 | 93 925,91 | 93 925,91 | Степень выполнения 42,52%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета Московской области | 449 222,39 | 136 221,98 | 136 221,98 | Степень выполнения 30,32%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета городского округа | 163 616,94 | 32 240,25 | 32 240,25 | Степень выполнения 19,70%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | -  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Итого | 62 412,74 | 90,57 | 90,57 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения федеральных средств |
| Средства бюджета Московской области | 16 381,63 | 0 | 0 | Степень выполнения 0% Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Средства бюджета городского округа | 46 031,11 | 90,57 | 90,57 | Степень выполнения 0,20%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 01.03.«Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований» | Итого | 27 155,00 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения федеральных средств |
| Средства бюджета Московской области | 8 146,50 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета городского округа | 19 008,50 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 01.04.«Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Итого | 27 450,45 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%.Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения федеральных средств |
| Средства бюджета Московской области | 8 235,13 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета городского округа | 19 215,32 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, шт. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 4 |  | 0 | 0 | - | - |  |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 01.20.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | Итого | 6 924,69 | 20,00 | 20,00 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения федеральных средств |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 6 924,69 | 20,00 | 20,00 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения внебюджетных средств |
| Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.  | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 |  | 0 | 0 | - | - |  |  |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 |  | 0 | 0 | - | - |  |  |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 |  | 0 | 0 | - | - |  |  |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 |  | 0 | 0 | - | - |  |  |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 |  | 0 | 0 | - | - |  |  |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 |  | 0 | 0 | - | - |  |  |
| 1.1.1.4 | Мероприятие 1.21 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» | Итого | 580,00 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 580,00 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.1.5 | Мероприятие 1.22 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета» | Итого | 302,60 | 70,57 | 70,57 | Степень выполнения 23,32%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 302,60 | 70,57 | 70,57 | Степень выполнения 23,32%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 4 |  | - | - | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие F2. «Формирование комфортной городской среды» | Итого | 771 340,70 | 262 297,57 | 262 297,57 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 220 914,11 | 93 925,91 | 93 925,91 | Степень выполнения 42,52%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Средства бюджета Московской области | 432 840,76 | 136 221,98 | 136 221,98 | Степень выполнения 27,17%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета городского округа | 117 585,83 | 32 149,68 | 32 149,68 | Степень выполнения 24,35%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.2.1 | Мероприятие F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | Итого | 243 606,33 | 67 726,83 | 67 726,83 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 150 914,11 | 41 956,77 | 41 956,77 | Степень выполнения 27,8%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета Московской области | 50 304,71 | 13 985,59 | 13 985,59 | Степень выполнения 27,8%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета городского округа | 42 387,51 | 11 784,47 | 11 784,47 | Степень выполнения 27,8%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 |  | - | - | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие F2.02.«Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» | Итого | 150 301,85 | 81 340,98 | 81 340,98 | Степень выполнения 54,12%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 128 596,79 | 71 635,12 | 71 635,12 | Степень выполнения 55,71%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Средства бюджета городского округа | 21 705,06 | 9 705,86 | 9 705,86 | Степень выполнения 35,50%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2.3 | Мероприятие F2.04.«Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | Итого | 307 432,52 | 61 260,62 | 61 260,62 | Степень выполнения 19,93%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения федеральных средств |
| Средства бюджета Московской области | 253 939,26 | 50 601,27 | 50 601,27 | Степень выполнения 19,93%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета городского округа | 53 493,26 | 10 659,35 | 10 659,35 | Степень выполнения 19,93%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения внебюджетных средств |
| Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 |  | 0 | 0 | - | - |  |  |
| 1.1.2.4 | Мероприятие F2.05.«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | Итого | 70 000,00 | 51 969,14 | 51 969,14 | Степень выполнения 74,24%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00 | 51 969,14 | 51 969,14 | Планируется выполнить в 4 кв. Степень выполнения 74,24% |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Реализованы с использованием средств федерального бюджета проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 |  | 0 | 0 | - | - |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Итого | 487 458,79 | 105 733,43 | 105 733,43 | Степень выполнения 21,69%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 48 987,53 | 2 521,69 | 2 521,69 | Степень выполнения 5,15%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета городского округа | 427 719,26 | 103 211,74 | 103 211,74 | Степень выполнения 24,13%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 10 752,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» | Итого | 487 458,79 | 105 733,43 | 105 733,43 | Степень выполнения 21,69%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 48 987,53 | 2 521,69 | 2 521,69 | Степень выполнения 5,15%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета городского округа | 427 719,26 | 103 211,74 | 103 211,74 | Степень выполнения 24,13%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 10 752,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1.1 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий» | Итого | 8 135,68 | 2 755,03 | 2 755,03 | Степень выполнения 33,86%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения федеральных средств |
| Средства бюджета Московской области | 6 720,06 | 2 275,65 | 2 275,65 | Степень выполнения 33,86% Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета городского округа | 1 415,62 | 479,38 | 479,38 | Степень выполнения 33,86% Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 5925,49 |  | - | - | - | 2278,77 |  |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 1.2 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» | Итого | 17 151,10 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 14 166,77 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета городского округа | 2 984,33 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 12 |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 1.3 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» | Итого | 595,00 | 246,040 | 246,040 | Степень выполнения 41,35%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения внебюджетных средств |
| Средства бюджета Московской области | 595,00 | 246,04 | 246,04 | Степень выполнения 41,35%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств местного бюджета |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения внебюджетных средств |
| Количество созданных административных комиссий | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.2.1.4 | Мероприятие 1.4 «Приобретение коммунальной техники» | Итого | 3 403,50 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 3 403,50 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество приобретенной коммунальной техники | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 2 |  | - | - | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1.5 | Мероприятие 1.15 «Содержание дворовых территорий» | Итого | 109 961,17 | 48 000,00 | 48 000,00 | Степень выполнения 43,65%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 109 961,17 | 48 000,00 | 48 000,00 | Степень выполнения 43,65%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1144482,73 |  | 1144482,73 | 1144482,73 | 1144482,73 | 1144482,73 |  |  |
| 1.2.1.6 | Мероприятие 1.16 «Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)» | Итого | 46 326,00 | 18 591,00 | 18 591,00 | Степень выполнения 40,13%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения федеральных средств |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 46 326,00 | 18 591,00 | 18 591,00 | Степень выполнения 40,13%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения внебюджетных средств |
| Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 8499355,98 |  | 8499355,98 | 8499355,98 | 8499355,98 | 8499355,98 |  |  |
| 1.2.1.7 | Мероприятие 1.17 «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)» | Итого | 20 000,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 20 000,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. Степень выполнения 0% |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1.8 | Мероприятие 1.18 «Содержание парков культуры и отдыха» | Итого | 33 576,50 | 3 328,85 | 3 328,85 | Степень выполнения 9,91%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 33 576,50 | 3 328,85 | 3 328,85 | Степень выполнения 9,91%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 420579,37 |  | 420579,37 | 420579,37 | 420579,37 | 42057,37 |  |  |
| 1.2.1.9 | Мероприятие 1.19 «Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды)» | Итого | 30 080,99 | 11 800,00 | 11 800,00 | Степень выполнения 39,23%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 30 080,99 | 11 800,00 | 11 800,00 | Степень выполнения 39,23%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 6262 |  | 6262 | 6262 | 6262 | 6262 |  |  |
| 1.2.1.10 | Мероприятие 1.20 «Замена и модернизация детских игровых площадок» | Итого | 23 620,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 23 620,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Замена детских игровых площадок | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1.11 | Мероприятие 1.21 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» | Итого | 42 417,51 | 21 012,51 | 21 012,51 | Степень выполнения 48,10%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения федеральных средств |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 42 417,51 | 21 012,51 | 21 012,51 | Степень выполнения 48,10%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения внебюджетных средств |
| Количество светильников | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 6287 |  | 6287 | 6287 | 6287 | 6287 |  |  |
| 1.2.1.12 | Мероприятие 1.22 «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» | Итого | 70 081,38 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 70 081,38 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 3185 |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.13 | Мероприятие 1.23 «Установка шкафов управления наружным освещением» | Итого | 38 058,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 38 058,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. Степень выполнения 0% |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 111 |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.14 | Мероприятие 1.24 «Ликвидация несанкционированных навалов мусора» | Итого | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения федеральных средств |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения внебюджетных средств |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие F2. «Формирование комфортной городской среды» | Итого | 30 611,96 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 25 285,42 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. Степень выполнения 0% |
| Средства бюджета городского округа | 5 326,54 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. Степень выполнения 0% |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.2.1 | Мероприятие F2.01.«Ремонт дворовых территорий» | Итого | 30 611,96 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв.  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 25 285,42 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства бюджета городского округа | 5 326,54 | 0 | 0 | Степень выполнения 0%. Планируется выполнить в 4 кв. |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 9 | 0 | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 03«Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | Итого | 13 440,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 2 220,28 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. Степень выполнения 0% |
| Средства бюджета городского округа | 467,72 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. Степень выполнения 0% |
| Внебюджетные источники | 10 752,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. Степень выполнения 0% |
| 1.2.3.1 | Мероприятие 03.01. «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» | Итого | 13 440,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 2 220,28 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. Степень выполнения 0% |
| Средства бюджета городского округа | 467,72 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. Степень выполнения 0% |
| Внебюджетные источники | 10 752,00 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. Степень выполнения 0% |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Планируется выполнить в 4 кв. |
| Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

\* кассовые расходы нарастающим итогом с начала года.

\*\* стоимость выполненных программных мероприятий нарастающим итогом с начала года.

\*\*\* значение результата формируется в зависимости от отчетного периода (с предыдущими периодами).

Заместитель главы администрации А.А. Простоквашин

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов