ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2024 года

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования |  | Объем финансирования (план) 2024 год (тыс. руб.) |  | Объем финансирования (факт) 2024 год (тыс. руб.) |  | Выполнено за 1полугодие 2024 (тыс. руб.) |  | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего |  | 51,67 |  | 51,67 |  | 51,67 |  | Степень исполнения 100%. Проведена оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2022г. |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 51,67 |  | 51,67 |  | 51,67 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | Итого |  | 51,67 |  | 51,67 |  | 51,67 |  | Степень исполнения 100%. Проведена оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2022г. |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 51,67 |  | 51,67 |  | 51,67 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 01. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | Итого |  | 51,67 |  | 51,67 |  | 51,67 |  | Степень исполнения 100%. Проведена оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2022г. |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 51,67 |  | 51,67 |  | 51,67 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 01.01. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017» | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Результат не предусмотрен |  |  | 2023 год |  |  |  | х |  |  | х |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 01.02. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | Итого |  | 51,67 |  | 51,67 |  | 51,67 |  | Степень исполнения 100%. Проведена оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2022г. |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 51,67 |  | 51,67 |  | 51,67 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Результат выполнения мероприятия Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |  |  | 2023 год |  |  |  | х |  | х |  |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие F3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие F3.01. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Результат не предусмотрен | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | Итого |  | 205 739,77 |  | 89 696,20 |  | 89 696,20 |  | 43,60 % Произведены выплаты по заключенным соглашениям по изъятию и по предоставлению субсидии. Выполнение мероприятий по переселению граждан планируется в 4 квартале 2024. В настоящее время в программу вносятся изменения в части финансирования по годам. |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 116 815,20 |  | 80188,40 |  | 80188,40 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 88 924,57 |  | 9507,80 |  | 9507,80 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | Итого |  | 205 739,77 |  | 89 696,2089 69 89 696,20; 89 696,20. | 89 696,20 89 696,20; 89 696,20. | 43,60 % Произведены выплаты по заключенным соглашениям по изъятию и по предоставлению субсидии. Выполнение мероприятий по переселению граждан планируется в 4 квартале 2024. В настоящее время в программу вносятся изменения в части финансирования по годам. |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 116 815,20 |  | 80188,40 |  | 80188,40 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 88 924,57 |  | 9507,80 |  | 9507,80 |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | Итого |  | 205 739,77 |  | 89 696,20 |  | 89 696,20 |  | 43,60 % Произведены выплаты по заключенным соглашениям по изъятию и по предоставлению субсидии. Выполнение мероприятий по переселению граждан планируется в 4 квартале 2024. В настоящее время в программу вносятся изменения в части финансирования по годам. |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 116 815,20 |  | 80188,40 |  | 80188,40 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 88 924,57 |  | 9507,80 |  | 9507,80 |  |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4, тыс. человек | 2024 год |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | Выполнение мероприятий по переселению граждан планируется в 4 квартале 2024. |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
|  |  | 0,68 | - | 0 | 0 | - | 0,45 | - | - |  |  |

Заместитель главы администрации                                                                                                                            А.В. Шолохов