**Аналитическая записка по исполнению муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**

**за 3 квартал 2020 года**

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на срок 2020-2024 годы утверждена постановлением главы городского округа Зарайск от 25.11.2019 г. № 2050/11.

Цели муниципальной программы:

- надежное обеспечение населения, муниципальных учреждений и прочих потребителей энергетическими ресурсами надлежащего качества;

- создание условий для перевода экономики бюджетной сферы городского округа на энергосберегающий путь развития;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение населенных пунктов городского округа Зарайск источниками газификации - газопроводами высокого и низкого давления.

Программа сформирована из шести Подпрограмм:

1. подпрограмма «Чистая вода».

В рамках указанной Подпрограммы I планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Реализация основных мероприятий позволит обеспечить гарантированную подачу питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключить новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повысить эффективность и надежность работы систем и объектов водоснабжения, создать условия для притока частного капитала в отрасль.

1. подпрограмма «Системы водоотведения»

Подпрограмма II направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

Все мероприятия будут способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению городского округа Зарайск, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация основных мероприятий позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водоотведения и очистки сточных вод и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

1. подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Подпрограмма III осуществляется путем выполнения основного мероприятия строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области.

Реализация мероприятий позволит создать условия для соблюдения нормативных требований по благоустройству и санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы на территории городского округа Зарайск, организации ремонта и содержания жилищного фонда Московской области.

1. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Направлена на снижение энергоемкости ВРП, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

В целях комплексного решения основных мероприятий по эффективному функционированию энергосистемы округа путем снижения морального и физического износа оборудования, повышения пропускной способности электрических сетей, повышения надежности, качества и экономичности энергоснабжения потребителей запланированы мероприятия по установке (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением.

1. подпрограмма «Развитие газификации»

В целях комплексного решения основных мероприятий по обеспечению населенных пунктов городского округа Зарайск источниками газификации в рамках указанной подпрограммы предусмотрены мероприятия по строительству газопроводов для транспорта газа и распределительных газовых сетей для обеспечения перспективных потоков газа, повышения надежности транспортировки газа, промышленной и экологической безопасности газотранспортных объектов, экономической эффективности транспортировки газа.

Результатом реализации указанной подпрограммы является ввод в эксплуатацию газопроводов высокого и низкого давления в 9 населенных пунктах городского округа Зарайск.

1. Обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограммы муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»» на срок 2020-2024 годы охватывают весь спектр проблем, для решения которых и направлены реализация целей настоящей муниципальной программы.

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024гг включает в себя  подпрограммы:

I «Чистая вода»;

II «Системы водоотведения»;

III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

VI «Развитие газификации»;

VIII «Обеспечивающая программа»

В 2020 году плановые значения финансирования программы **составили** – 160430,80 тыс. рублей, в том числе:

• средства бюджета Московской области – 133773,34 тыс. рублей,

• средства бюджета городского округа Зарайск – 15280,46 тыс. рублей,

•  внебюджетные источники – 11377,00 тыс. руб.

**Израсходовали во III квартале** – 3231,94 тыс. рублей:

• средства бюджета Московской области – 431,42 тыс. рублей, составляет 0,3 %

• средства бюджета городского округа Зарайск – 2700,52 тыс. рублей, составляет 17,7%

•  внебюджетные источники – 100  тыс. руб. составляет 1%

Финансирование было направлено на выполнение следующих мероприятий:

**– Подпрограмма I «Чистая вода»** запланирован объем финансирования за счет внебюджетных средств 9091,00 тыс руб., израсходовано - 0 тыс.руб., исполнение составило 0 %.

**–     Подпрограмма II «Системы водоотведения»** запланирован объем финансирования на сумму 37697,00 тыс.руб., израсходовано - 0 тыс.руб.

– за счет средств бюджета ГО – 2919,00 тыс. руб., израсходовано – 0 тыс.руб., исполнение составило 0 %.

– за счет средств Московской области – 34028,00 тыс. руб., израсходовано - 0 тыс.руб., исполнение составило 0 %.

– за счет внебюджетных средств на сумму –  750 тыс. руб., израсходовано - 0 тыс.руб., исполнение составило 0 %.

–**Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** запланирован объем финансирования на сумму –  108995,8 тыс. руб., исполнение 980,43 тыс.руб.:

- за счет средств бюджета ГО – 9811,46 тыс. руб., исполнение составило 10 %, что составляет 980,43 тыс.руб.

- за счет средств Московской области – 99184,34тыс. руб., исполнение составило 0 %.

–**Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** запланирован объем финансирования на сумму –  1536 тыс.руб. за счет внебюджетных источников, израсходовано 100 тыс.руб., исполнение составило 6,5 %.

–**Подпрограмма VI «Развитие газификации»** запланирован объем финансирования за счет средств городского бюджета на сумму –  2550,00 тыс. руб., выполнено на сумму –  1720,09тыс.руб., что составляет 67,5% от планового значения.

– **Подпрограмма VIII «Обеспечивающая программа»** запланирован объем финансирования за счет средств бюджета Московской области на сумму – 561,00 тыс. руб., выполнено на сумму –  431,42 тыс.руб., что составляет 76,9 % от планового значения.

Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» направлена на выполнение целевых показателей и их финансирование:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 3 кв. 2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма: 1 Чистая вода** | | | | | |
| Макропоказатель  Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Отраслевой | % | 90 | 93,8 | 87,7 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоочистки | Обращение Губернатора | ед | 1 | 4 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»** | | | | | |
| Макропоказатель  Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой | Ед/тыс. | - | 1/3 | 0 |
| Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Отраслевой | ед. | 1 | 1 | 0 |
| **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** | | | | | |
| Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение Губернатора | ед. | 2 | 5 | 0 |
| Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный | % | - | 100 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | |
| Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный показатель | % | 11,0 | 13,0 | 12,0 |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный показатель | % | 100 | 100 | 100 |
| Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов, процент | Приоритетный показатель | % | 14,52 | 31,62 | 14,52 |
| Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный показатель | % | - | 4,5 | 0,42 |
| **Подпрограмма 5 «Развитие газификации»** | | | | | |
| Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Зарайск численностью свыше 100 человек | показатель муниципальной программы | % | 88,5 | 92,3 | 88,5 |
| Количество земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области, для которых созданы условия для обеспечения развития газоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 |

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Зарайск Московской области»направлена на выполнение целей Программы и достижение запланированных результатов показателей, характеризующих основные цели муниципальной Программы.

Начальник отдела ЖКХ В.А. Минин