ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на срок 2020-2024 годы

за 3 квартал 2020 года

(отчетный год)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск

Источник финансирования: Внебюджетные источники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем  финансирования  2020 год  (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период  (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвовременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| **Подпрограмма 1 Чистая вода** | 9091,00 | 0,00 | 0 | 0 | Проведение работ планируется в 4-ом квартале |
| **Основное мероприятие 2.**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 9091,00 | 0,00 | 0 | 0 | Проведение работ планируется в 4-ом квартале |
| Мероприятие 1.  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 9091,00 | 0,00 | 0 | 0 | Проведение работ планируется в 4-ом квартале |
| Мероприятие 2.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.  Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области |  |  |  | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 Системы водоотведения** | 750,00 | 0,00 | 0 | 0 | Проведение работ планируется в 4-ом квартале |
| **Основное мероприятие 1.**  Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1  Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 2.**  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 750,00 | 0,00 | 0 | 0 | Проведение работ планируется в 4-ом квартале |
| Мероприятие 2.1.  Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 750,00 | 0,00 | 0 | 0 | Проведение работ планируется в 4-ом квартале |
| Мероприятие 2.2.  Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 2.**  Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3.  Реализация проектов государственно-частного партнерства в жилищно – коммунальном хозяйстве в сфере теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.  Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.5.  Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.6.  Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 3.**  Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.1.  Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.2.  Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 4.**  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.1.  Утверждение схем теплоснабжения городских округов, (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.2.  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.3.  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | 1536,00 | 100,00 | 100,00 | 6,5 |  |
| **Основное мероприятие 1**  Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | Выполнено |
| Мероприятие 1.1  Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2  Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3  Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | Выполнено |
| Мероприятие 1.4  Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5  Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.6  Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.7  Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.8  Модернизация трубопроводов и арматуры систем ГВС | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.9  Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.10  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 2**  Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 1436,00 | 0,00 | 0 | 0 | Планируется проведение мероприятий в течение года при наличии денежных средств и (или) инвестора |
| Мероприятие 2.1  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 1436,00 | 0,00 | 0 | 0 | Планируется проведение мероприятий в течение года при наличии денежных средств и (или) инвестора |
| **Основное мероприятие 3**  Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.1  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 6 Развитие газификации** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 1**  Строительство газопроводов в населенных пунктах | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1  Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3  Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 8 Обеспечивающая подпрограмма** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 01.  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | 11377,00 | 100,00 | 100,00 | 0,88 |  |

Начальник отдела ЖКХ В.А. Минин