Аналитическая записка к отчету за 9 месяцев 2020 г. по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск, обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» включает в себя подпрограммы:

1. «Пассажирский транспорт общего пользования»;
2. «Дороги Подмосковья».

За 9 месяцев 2020 г. плановые значения финансирования программы **составило** – 178 926,00 тыс. рублей, в том числе:

• средства бюджета Московской области – 125 907,00 тыс. рублей,

• средства бюджета городского округа Зарайск – 53 019,00 тыс. рублей,

• внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

**Израсходовали** – 82 132,22 тыс. рублей:

• средства бюджета Московской области – 51 138,92 тыс. рублей,

• средства бюджета городского округа Зарайск – 30 993,30 тыс. рублей,

• внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

Финансирование было направлено на выполнение следующих мероприятий:

**1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» израсходовали на сумму – 49 358,00 тыс. руб.**

* организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров – 49 358,00 тыс. руб., что составляет 52,67 % к плановому значению 92 791,00 тыс. руб.

**2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» израсходовали на сумму –32 774,22 тыс. руб.**

• строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения – 9 096,30 тыс. руб., что составляет 94,71 % к плановому значению 9 605,00 тыс.руб.

• дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – 18 196,00 тыс. руб., что составляет 62,99 % к плановому значению 28 694,00 тыс.руб.

* мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 4 000,00 тыс. руб. что составляет 59,62 % к плановому значению 8 000,00 тыс.руб.

Муниципальная программа направлена на выполнение приоритетных показателей:

**Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:**

• Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. План – 90 %, факт – 98,49 %, выполнение – 108,49 %.

• Соблюдение расписания на автобусных маршрутах. План – 90%, факт – 92,56 %; выполнение – 102,56 %.

**Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»**

• Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе). Показатель на 2020 г не предусмотрен из-за отсутствия ввода в эксплуатацию объектов на территории городского округа Зарайск.

• Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года). При плане 7,03/49,2128 выполнение составило по итогам 3 кв. – 3,394/23,7627. Проводятся мероприятия по приемке выполненных работ. Окончание - 4 квартал 2020 г.

• ДТП - Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. человек. За 3 квартал 2020 г. на дорогах регионального значения 3 погибших, фактическое значение показателя составляет 7,72 случаев на 100 тыс. человек при плане 2,38.

•Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования). При плане 50 машиномест выполнено 30. Окончание работ запланировано в 4 квартале 2020 года.

Зам. главы администрации

городского округа Зарайск А.В. Шолохов