**Аналитическая записка к оперативному отчету**

реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

за III квартал 2020 года.

1. Анализ выполнения запланированных объемов финансирования.

Плановый объем финансирования муниципальной Программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2020 году составил 465 422,90 тыс. руб. Фактически за III квартал 2020 года профинансировано 133 521,92 тыс. руб., что составляет 28,7 % от годового плана финансирования.

*Из федерального бюджета на 2020 год* запланировано 50 499,85 тыс. руб., профинансировано за III кв. 45 328,90 тыс. руб. по подпрограмме 1 «Комфортная городская среда».

*Из бюджета Московской области на 2020 год* запланировано 278 347,50 тыс. руб., фактически за III квартал 2020 год профинансировано 9 051,94 тыс.руб., в том числе:

по подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 273 690,79 тыс. руб. Фактически профинансировано из бюджета Московской за III квартал 2020 года 9 051,94 тыс. руб.

по подпрограмме II «Благоустройство территорий» финансирование не запланировано.

по подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 4 656,71 тыс.руб., фактически за III квартал 2020 года финансирование не осуществлялось.

*Из бюджета городского округа Зарайск на 2020 год*запланировано 131 283,55 тыс. руб., фактически профинансировано за III квартал 2020 года 79 141,08 тыс. руб., в том числе:

По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 37 199,35 тыс. руб. Фактически профинансировано 8 078,20 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия 29,4%

По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 93 712,37 тыс. руб., фактически профинансировано 71 062,88 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий 75,8 %.

По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 371,83 тыс. руб. Фактически финансирование не осуществлялось.

2. Анализ выполнения показателей программы.

Результаты реализации Программы в 2020 году оценивается по показателям, характеризующих реализацию каждой подпрограммы.

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

*- количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий*.

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, стелы.*

Планируемое значение показателя на 2020 год - 1 (пешеходная зона), 1 зона отдыха. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*- количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 3 единицы. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*- количество установленных детских игровых площадок.*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 2 единицы. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*-количество благоустроенных дворовых территорий*.

Планируемое значение показателя – 6 единиц. Сделано 2. Работы планируется выполнить в 4 кв.

- *Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 19 единицы. Работы выполнены не будет в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования

*Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды*

Планируемое значение показателя – 12%. Достигнуто 9%. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха*

*Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение трех показателей:

-*сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.*

Планируемое значение показателя – 58,94%. Выполнено 0 (показатель идет на уменьшение). Работы планируется выполнить в 4 кв.

*- «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям.*

Планируемое значение показателя – 89,1 %. Работы выполнены не будет в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования

*- доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением* Планируемое значение показателя – 3,2%. Работы выполнены не будет в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» характеризуется показателями:

*-количество отремонтированных подъездов в МКД*.

Планируемое значение показателя – 21 подъездов. Работы выполнены не будет в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования

*-количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.*

Планируемое значение показателя – 26 единиц. Работы планируется выполнить в 4 кв.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

В  целом реализация  мероприятий  Программы  позволяет повысить уровень  благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан,  а также поможет  повысить   уровень  вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций  в реализации  мероприятий  по благоустройству территорий.

Начальник отдела благоустройства и ООС

администрации городского округа Зарайск Е.М. Надточаева