ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на срок 2020-2024 годы

за 4 квартал 2020 года

(отчетный год)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск

Источник финансирования: Средства бюджета городского округа Зарайск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем  финансирования  2020 год  (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период  (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвовременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| **Подпрограмма 1 Чистая вода** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 2.**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2. 1.  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2. 2.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2. 3.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2. 4.  Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 Системы водоотведения** | 3210,88 | 3076,00 | 3076,00 | 95,8 | Выполнено |
| **Основное мероприятие 1.**  Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 3210,88 | 3076,00 | 3076,00 | 95,8 | Выполнено |
| Мероприятие 1. 2  Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1. 3  Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 3210,88 | 3076,00 | 3076,00 | 95,8 | Выполнено |
| **Основное мероприятие 2.**  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2. 1.  Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2. 2.  Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами** | 11515,38 | 11036,14 | 11036,14 | 95,8 | Выполнено |
| **Основное мероприятие 2.**  Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 10292,78 | 7813,54 | 7813,54 | 69 | Выполнено |
| Мероприятие 2. 1.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2630,70 | 997,44 | 997,44 | 37,9 | Выполнено |
| Мероприятие 2. 2.  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 7582,08 | 6801,70 | 6801,70 | 89,7 | Выполнено |
| Мероприятие 2.3.  Реализация проектов государственно-частного партнерства в жилищно – коммунальном хозяйстве в сфере теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.  Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.5.  Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.6.  Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 80,00 | 14,4 | 14,4 | 18 | Выполнено |
| **Основное мероприятие 4.**  Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно - коммунального хозяйства | 0 | 2000,00 | 2000,00 | 100 | Выполнено |
| Мероприятие4.2  Субсидии ресурсоснабжающим организаиям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 2000,00 | 2000,00 | 100 | Выполнено |
| **Основное мероприятие 5.**  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 1222,60 | 1222,60 | 1222,60 | 100 | Выполнено |
| Мероприятие 5.1.  Утверждение схем теплоснабжения городских округов, (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 | Выполнено |
| Мероприятие 5.2.  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 100 | Выполнено |
| Мероприятие 5.3.  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 92,60 | 92,60 | 92,60 | 100 | Выполнено |
| **Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 1**  Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1  Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2  Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4  Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5  Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.6  Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.7  Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.8  Модернизация трубопроводов и арматуры систем ГВС | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.9  Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.10  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 2**  Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 3**  Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.1  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 6 Развитие газификации** | 1743,50 | 1720,09 | 1720,09 | 98,7 | Выполнено |
| **Основное мероприятие 1**  Строительство газопроводов в населенных пунктах | 1743,50 | 1720,09 | 1720,09 | 98,7 | Выполнено |
| Мероприятие 1.1  Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3  Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 1743,50 | 1720,09 | 1720,09 | 98,7 | Выполнено |
| **Подпрограмма 8 Обеспечивающая подпрограмма** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 01.  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | 16469,76 | 15832,23 | 15832,23 | 96,1 |  |

Эксперт отдела ЖКХ Т.А. Мирохина