ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на срок 2020-2024 годы

за 4 квартал 2020 года

(отчетный год)

 Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск

 Источник финансирования: Средства бюджета Московской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объемфинансирования 2020 год(тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период(тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвовременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| **Подпрограмма 1 Чистая вода** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 1.**Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2.Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4.Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 Системы водоотведения** | 37431,00 | 35860,76 | 35860,76 | 95,8 | Выполнено |
| **Основное мероприятие 1.** Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 37431,00 | 35860,76 | 35860,76 | 95,8 | Выполнено |
| Мероприятие 1.1 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод  | 37431,00 | 35860,76 | 35860,76 | 95,8 | Выполнено |
| **Основное мероприятие 2.**Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами** | 99184,34 | 79373,89 | 79373,89 | 80 | Выполнено |
| **Основное мероприятие 2.** Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры  | 99184,34 | 79373,89 | 79373,89 | 80 | Выполнено |
| Мероприятие 2.1.Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 3196,00 | 3164,04 | 3164,04 | 99 | Выполнено |
| Мероприятие 2.2.Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 95988,34 | 76029,85 | 76209,85 | 79,4 | Выполнено |
| Мероприятие 2.3.Реализация проектов государственно-частного партнерства в жилищно – коммунальном хозяйстве в сфере теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.5.Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.6.Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 4.**Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.1.Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 5.**Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.Утверждение схем теплоснабжения городских округов, (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 1**Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.6Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.7Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.8Модернизация трубопроводов и арматуры систем ГВС | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.9Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.10Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 2**Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Основное мероприятие 3**Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.1Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 6 Развитие газификации** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  **Основное мероприятие 1**Строительство газопроводов в населенных пунктах  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 8 Обеспечивающая подпрограмма**  | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 100 | Выполнено |
| Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 100 | Выполнено |
| Мероприятие 1Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства  | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 100 | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе | 137176,34 | 115795,65 | 115795,65 | 84,4 |  |

Эксперт отдела ЖКХ Т.А. Мирохина