Аналитическая записка

к отчету о реализации муниципальной подпрограммы

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» на срок 2020-2024 годов за 4 квартал 2020 года.

В 2020 году была принята к исполнению подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» (Далее – Подпрограмма II) на срок 2020-2024 годов.

Целью Подпрограммы II является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и доступности муниципальных услуг для физических и юридически лиц на территории городского округа Зарайск за счет внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий.

Достижение данной цели осуществляется посредством решения комплекса задач:

1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой;
2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;
3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации;
4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем;
5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;
6. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области;
7. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области;

Плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы за IV квартал 2020 года составил 4 871 тыс. руб., из них:

- средства бюджета городского округа Зарайск– 3 287 тыс. руб.;

- средства бюджета Московской области – 1 584 тыс. руб.

Фактический объем бюджетных обязательств по итогам IV квартала 2020 года составил 3 949,51 тыс. руб., из них:

- средства бюджета городского округа Зарайск составили 2 678,36 тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области составили 1 271,15 тыс. рублей.

В том числе по мероприятиям:

1. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2020 г. для реализации основного мероприятия 01 «Информационная инфраструктура» составил 1 661 тыс. руб. Общий объем фактически произведенных расходов составил 1 407,98 тыс. руб. или 84,77% утвержденных ассигнований;
2. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2020 г. для реализации основного мероприятия 02 «Информационная безопасность» составил 620 тыс. руб. Общий объем фактически произведенных расходов составил 578,80 тыс. руб. или 93,35% утвержденных ассигнований;
3. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2020 г. для реализации основного мероприятия 03 «Цифровое государственное управление» составил 350 тыс. руб. Общий объем фактически произведенных расходов составил 99,87 тыс. руб. или 28,53% утвержденных ассигнований.
4. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2020 г. для реализации основного мероприятия D2 Федеральный проект «Информационная инфраструктура» составил 520 тыс. руб. Общий объем фактически произведенных расходов составил 489,09 тыс. руб. или 100% утвержденных ассигнований.
5. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2020 г. для реализации основного мероприятия D6 Федеральный проект «Цифровое государственное управление» составил 821 тыс. руб, из которых средства бюджета городского округа Зарайск составили 61 тыс. руб., средства бюджета Московской области составили 760 тыс. руб. Общий объем фактически произведенных расходов составил 820,62 тыс. руб., из которых средства бюджета городского округа Зарайск составили 60,97 тыс. руб., средства бюджета Московской области составили 759,65 тыс. руб. или 100% утвержденных ассигнований.
6. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2020 г. для реализации основного мероприятия E4 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» составил 899 тыс. руб, из которых средства бюджета городского округа Зарайск составили 75 тыс. руб., средства бюджета Московской области составили 824 тыс. руб. Общий объем фактически произведенных расходов составил 553,15 тыс. руб., из которых средства бюджета городского округа Зарайск составили 41,65 тыс. руб., средства бюджета Московской области составили 511,50 тыс. руб. или 61,53% утвержденных ассигнований.

В рамках Подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование показателя | Планируемое значение показателя на 2020г | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | 100 | 100 | Выполнено |
|  | Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО | 25 | 0 | Закупок иностранного ПО не проводилось |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | 97 | 100 | Выполнено |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | 100 | 100 | Выполнено |
|  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | 100 | 100 | Выполнено |
|  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 85 | 100 | Выполнено |
|  | Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | 75 | 85 | Выполнено |
|  | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | 2 | 0,20 | Выполнено |
|  | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | 85 | 100 | Выполнено |
|  | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | 30 | 12,11 | Выполнено |
|  | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | 5 | 1,46 | Выполнено |
|  | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | 5 | 1,24 | Выполнено |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | 98 | 100 | Выполнено |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | 90 | 100 | Выполнено |
|  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | 100 | 100 | Выполнено |
|  | Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением дошкольных | 97,2 | 100 | Выполнено |
|  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | 13,8 | 13,8 | Выполнено |
|  | Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | 100 | 100 | Выполнено |
|  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | 1 | 1 | Выполнено |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | 78 | 83,6 | Выполнено |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | 100 | 100 | Выполнено |

Анализ реализации муниципальной подпрограммы администрации городского округа Зарайск показывает, что все мероприятия направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития округа.

Заместитель главы администрации по безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Г.А. Сухоцкий