|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результаты реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на срок 2020-2025 годы**  **за 4 квартал 2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы / показателя | | | Тип показателя | Единица измерения | | | Базовое значение | | | | | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 4 квартал 2020 год | | | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | | Источники финансирования | | | Объем финансирования на 2020 г. (тыс.руб.) | | Профинансировано за 4 квартал 2020г. (тыс.руб.) | |
| **Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Показатель муниципальной программы | | | Тысяча  квадратных метров | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | Финансирование не предусмотрено | | х | | | | Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | | |
| Средства местного бюджета городского округа | 0 | | 0 | | |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | | | Тысяча  квадратных метров | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | Финансирование не предусмотрено | | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | Средства федерального бюджета | 0 | | 0 | | |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Отраслевой приоритетный показатель | | | Тысяча  квадратных метров | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | Финансирование не предусмотрено | | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Соглашение с государственным органом исполнитель-ной власти | | | Тысяча  квадратных метров | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | Финансирование не предусмотрено | | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | |  |  | |  | | |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Соглашение с государственным органом исполнитель-ной власти | | | Тысяча  квадратных метров | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | Финансирование не предусмотрено | | Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | |
| **Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | | Обращение Губернатора Московской области | | | | Тысяча  человек | | | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Средства бюджета Московской области | | | 0 | | | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | | | 0 | | | 0 |
| Средства федерального бюджета | | | 0 | | | 0 |
| Внебюджетные источники | | | 0 | | | 0 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | | Обращение Губернатора Московской области | | | Тысяча  человек | | | | 0 | | 0,082 | | 0 | | | Переселение граждан из аварийного фонда перенесено на 2021 год.  Не завершено строительство объекта «Комплекс из трёх жилых домов по адресу: Московская область, город Зарайск, ул. Московская» | | | Основное мероприятие 04. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | Средства бюджета Московской области | | | 24629,00 | | | 12345,90 |
| Средства местного бюджета городского округа | | | 2 854 | | | 1360,16 |
| Средства федерального бюджета | | | 0 | | | 0 |
| Вносятся изменения в Программу | | |  | Внебюджетные источники | | | 54936 | | | 0 |

Начальник сектора капитального строительства,

дорожного хозяйства и транспорта А.В. Савельев

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_