**Аналитическая записка к годовому отчету**

реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

за 2020 год.

1. Анализ выполнения запланированных объемов финансирования.

Плановый объем финансирования муниципальной Программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2020 году составил 343 135,40 тыс. руб. Фактически за 2020 год профинансировано 342 667,75 тыс. руб., что составляет 99,86 % от годового плана финансирования.

*Из федерального бюджета на 2020 год* запланировано 50 499,18 тыс. руб., профинансировано за 2020 год 50 499,16 тыс. руб. по подпрограмме 1 «Комфортная городская среда», что составляет 100%.

*Из бюджета Московской области на 2020 год* запланировано 171 335,04 тыс. руб., фактически за 2020 год профинансировано 171 266,36 тыс.руб., что составляет 99,96%, в том числе:

по подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 171 112,01тыс. руб. Фактически профинансировано из бюджета Московской за 2020 год 171 056,01 тыс. руб., что составляет 99,97%.

по подпрограмме II «Благоустройство территорий» финансирование не запланировано.

по подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 223,03тыс. руб., фактически за 2020 год профинансировано 210,35 тыс.руб., что составляет 94,31%.

*Из бюджета городского округа Зарайск на 2020 год*запланировано 121 301,18 тыс. руб., фактически профинансировано за 2020 год 120 902,23 тыс. руб., что составляет 99,67%, в том числе:

По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 20 057,72тыс. руб. Фактически профинансировано 19 698,15тыс.руб. Степень выполнения мероприятия 98,21%

По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 101 225,63тыс. руб., фактически профинансировано 101 187,26тыс. руб. Степень выполнения мероприятий 99,96 %.

По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 17,83 тыс. руб. Фактически профинансировано за 2020 год 16,82 тыс. руб., что составляет 94,31%.

2. Анализ выполнения показателей программы.

Результаты реализации Программы в 2020 году оценивается по показателям, характеризующих реализацию каждой подпрограммы.

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

*- количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий*.

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, стелы.*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 2 (1 – набережная, 1 – зона отдыха. Выполнено.

*- количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 3 единицы. Выполнено.

*- количество установленных детских игровых площадок.*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 2 (в плановое значение показателя вносятся изменения - 0) единицы. Работы перенесены на 2021 год.

*-количество благоустроенных дворовых территорий*.

Планируемое значение показателя – 8 единиц. Выполнено.

- *Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту*

Планируемое значение показателя на 2020 год –0. Работы не выполнены в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования

*Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды*

Планируемое значение показателя – 12%. Достигнуто12%.

*Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 1. Выполнено.

*Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха*

*Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 100%. Выполнено.

*Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 0.

*Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта*

Планируемое значение показателя на 2020 год – 10120,14 м2. Выполнено.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение трех показателей:

-*сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.*

Планируемое значение показателя – 58,94% (показатель идет на уменьшение). Работы не выполнены из-за отсутствия финансирования.

*- «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям.*

Планируемое значение показателя – 89,1 %. Работы не выполнены в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования

*- доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением*

Планируемое значение показателя – 3,2%. Работы не выполнены в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» характеризуется показателями:

*-количество отремонтированных подъездов в МКД*.

Планируемое значение показателя – 0. Работы не выполнены в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования

*-количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.*

Планируемое значение показателя – 26 единиц. Выполнено 12, остальные перенесены на 2021 год.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

В целом реализация мероприятий Программы позволяет повысить уровень благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан, а также поможет повысить   уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

Начальник отдела благоустройства и ООС

администрации городского округа Зарайск Е.М. Надточаева