**Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2020 год.  | Достигнутое значение показателя за отчетный период. | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы.  | Источники финансирования. | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период \*\*(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** |  | Средства федерального бюджета  | 50 499,18 | 50 499,16 |
| Средства бюджета Московской области | 171 112,01 | 171 056,01 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 20 057,72 | 19 698,15 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе:зоны отдыха;пешеходные зоны;набережные;скверы;площади. | приоритетный показатель(Рейтинг 50) | единица | 3 | 2 | 2 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета  | 5 999,18 | 5 999,18 |
| Средства бюджета Московской области | 171 112,01 | 171 056,01 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 20 057,72 | 19 698,15 |
| Внебюджет-ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2. Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | отраслевой | единица | 2 | 0 | 0 | - | 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет-ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.Количество разработанных проектов благоустройства общественных тер-риторий | показатель муниципальной программы | единица | 2 | 3 | 3 | Выполнено | 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4.Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5.Количество благоустроенных дворовых территорий | обращение Губернатора Московской области | единица | 10/17 | 8 | 8 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 7 562,83 | 7 562,83 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 604,38 | 604,37 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 6.Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель  | единица | 2 | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 600,00 | 348,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 7.Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель  | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 8.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область) | % | - | 12 | 12 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 9.Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область) | единица | 1 | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета  | 44 500,00 | 44 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 10.Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 1 | 1 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 11.Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | % | - | 100 |  100 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 12.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | % | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 13.Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | отраслевой | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 14.Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой  | Квадратный метр | - | 10120,14 | 10120,14 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 7708,33 | 7708,33 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 616,00 | 616,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 101 225,63 | 101 187,26 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. | показатель муниципальной программы | % | 66,94 | 58,94 | 66,94 | Не выполнен в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования | Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 70 280,92 | 70 280,92 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.«Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям | показатель муниципальной программы | % | 81,2 | 89,1 | 81,2 | Не выполнен в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования | Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 30 944,71 | 30 906,34 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | показатель муниципальной программы | % | 0 | 3,2 | 0 | Не выполнен в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО бюджету муниципального образования | Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма III** **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах».** |  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 223,03 | 210,35 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 17,83 | 16,82 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.Количество отремонтированных подъездов МКД. | Приоритетный показатель (Рейтинг 50) | единица | 120 | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. | Приоритетный показатель (Рейтинг 50) | единица | 27 | 26 | 12 | Остальные работы перенесены на 2021 год | 2.Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области. | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |

\*\*Кассовые расходы.

Начальник отдела благоустройства и ООС администрации городского округа Зарайск Е.М. Надточаева