Аналитическая записка к отчету за 1 квартал 2021 года по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск, обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» включает в себя подпрограммы:

1. «Пассажирский транспорт общего пользования»;
2. «Дороги Подмосковья».

За 1 квартал 2021 года плановые значения финансирования программы **составили** – 214 618,00 тыс. рублей, в том числе:

• средства бюджета Московской области – 125 135,00 тыс. рублей,

• средства бюджета городского округа Зарайск – 89 483,00 тыс. рублей,

• внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

**Израсходовали** – 55 610,87 тыс. рублей:

• средства бюджета Московской области – 18 720,17 тыс. рублей,

• средства бюджета городского округа Зарайск – 36 890,70 тыс. рублей,

• внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Финансирование было направлено на выполнение следующих мероприятий:

**1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» израсходовали на сумму – 27 610,87 тыс. руб.**

* организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров – 27 610,87 тыс. руб., что составляет 30,00 % к плановому значению 92 037,00 тыс. руб.

**2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» израсходовали на сумму –28 000,00 тыс. руб.:**

• строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения – 8 000,00 тыс. руб., что составляет 80,00 % к плановому значению 10 000,00 тыс.руб.

• дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – 20 000,00 тыс. руб., что составляет 71,43 % к плановому значению 28 000,00 тыс.руб. (в муниципальную программу вносятся изменения).

Муниципальная программа направлена на выполнение приоритетных показателей:

**Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:**

• Соблюдение расписания на автобусных маршрутах. План – 90%, факт – 90,32 %; выполнение – 100,35 %.

**Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»**

• Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель на 2021 г. не предусмотрен из-за отсутствия ввода в эксплуатацию объектов на территории городского округа Зарайск.

• Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. При плане 8,57/47,135 выполнение составило по итогам 1 кв. – 0. Выполнение работ – 2-4 квартал 2021 года.

• ДТП - Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. человек. За 1 квартал 2021 г. на дорогах городского округа Зарайск 0 погибших, фактическое значение показателя составляет 0 случаев на 100 тыс. человек при плане 7,6.

•Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети. При плане 0 машиномест выполнено 0.

Заместитель главы администрации

городского округа Зарайск А.В. Шолохов