ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2020-2024 годы

за 1 квартал 2021г.

(отчетный период)

Муниципальный заказчик: \_Администрация городского округа Зарайск

Источник финансирования: \_ Средства бюджета городского округа Зарайск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  2021 год   (тыс. руб.) | Выполнено за 1 квартал 2021г.  (тыс. руб.) | Профинансировано за 1 квартал 2021г. (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»** | | | | | |
| **Основное мероприятие 02.**  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 29 636,00 | 8 890,70 | 8 890,70 | 30 % | Пассажирские перевозки осуществляются в течение года |
| **Мероприятие 2.1**  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 29 636,00 | 8 890,70 | 8 890,70 | 30 % |  |
| **Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»** | | | | | |
| **Основное мероприятие 02** «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 80 % | Выполнение работ – 2-4 квартал 2021 г. |
| **Мероприятие 2.2**  «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета» | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 80 % |  |
|  |
|  |
|  |
| **Основное мероприятие 05** «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | 49 847,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40,12 % |  |
| **Мероприятие 5.1**  «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения» | 3 302,00 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ – 2-4 квартал 2021 г. |
| **Мероприятие 5.2**  «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств местного бюджета» | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение работ – 2-4 квартал 2021 г. |
| **Мероприятие 5.5**  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» | 28 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 71,43 | Работы выполняются в течение года |
| **Мероприятие 5.6**  «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | 6 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение работ – 2-4 квартал 2021 г. |
| **Итого по муниципальной программе** | 59 847,00 | 36 890,70 | 36 890,70 | 61,64 |  |

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск А.В. Шолохов