**Аналитическая записка к оперативному отчету**

реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

за I квартал 2021 года.

 1. Анализ выполнения запланированных объемов финансирования.

 Плановый объем финансирования муниципальной Программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2021 году составил 473 011,22 тыс. руб. Фактически за I квартал 2021 года профинансировано 28 322,93 тыс. руб., что составляет 5,99 % от годового плана финансирования.

 *Из федерального бюджета на 2021 год* запланировано 25 170,00 тыс.руб., фактически за 1 кв. финансирование не осуществлялось.

 *Из бюджета Московской области на 2021 год* запланировано 247 214,52 тыс. руб., фактически за I квартал 2021 год финансирование не осуществлялось.

 По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 243 197,22 тыс. руб. Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета Московской за I квартал 2021 года не осуществлялось.

 По подпрограмме II «Благоустройство территорий» финансирование не запланировано.

 По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 4 017,30 тыс.руб., фактически за I квартал 2021 года финансирование не осуществлялось.

 *Из бюджета городского округа Зарайск на 2021 год*запланировано 200 626,70 тыс. руб., фактически профинансировано за I квартал 2021 года 28 322,93 тыс. руб. (14,12%), в том числе:

 По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 80 400,83 тыс. руб., фактически профинансировано за I квартал 207,70 тыс.руб.

 По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 119 455,00 тыс. руб., фактически профинансировано 28 115,23 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий 23,54 %.

 По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 770,87 тыс. руб. Фактически финансирование не осуществлялось.

 2. Анализ выполнения показателей программы.

 Результаты реализации Программы в 2021 году характеризуют показатели, в разрезе каждой подпрограммы.

 Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

*- количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий*.

 Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, стелы.*

Планируемое значение показателя на 2021 год - 1 (парк), 1 набережная. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*- количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*- количество установленных детских игровых площадок.*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 единицы. Работы планируется выполнить в 3 кв.

*-количество благоустроенных дворовых территорий*.

Планируемое значение показателя – 10 единиц. Работы планируется выполнить в 3 – 4 кв.

- *Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 21. Работы планируется выполнить в 3-4 кв.

*Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 0.

 *Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды*

Планируемое значение показателя – 15%. Фактически выполнено – 3%. Планируется выполнить в 4 кв.

*Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Планируется выполнить в 3 – 4 кв.

*Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 0.

*Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха*

*Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 100%.

*Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1. Планируется выполнить в 3 – 4 кв.

*Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 2296,75 м2. Планируется выполнить в 3 кв.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение трех показателей:

-*сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.*

Планируемое значение показателя – 52,56%. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*«Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям*. Планируемое значение показателя – 91,48. Работы планируется выполнить в 4 кв.

 *«Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям.*

 Планируемое значение показателя – 89,1 %. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением* Планируемое значение показателя – 2,98%. Работы планируется выполнить в 4 кв.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» характеризуется показателями:

*-количество отремонтированных подъездов МКД*.

 Планируемое значение показателя – 21 подъездов. Работы планируется выполнить в 4 кв.

*-количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.*

 Планируемое значение показателя – 74 единиц. Работы планируется выполнить в 4 кв.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

В  целом реализация  мероприятий  Программы  позволяет повысить уровень  благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан,  а также поможет  повысить   уровень  вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций  в реализации  мероприятий  по благоустройству территорий.

Начальник отдела благоустройства и ООС

администрации городского округа Зарайск Е.М. Надточаева