|  |
| --- |
| **Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск «Строительство объектов** **социальной инфраструктуры»****за 9 месяцев 2021год**(отчетный период) |
| Наименование подпрограммы / показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 9 мес. 2021 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 г. (тыс. руб.) | Профинансировано за 9 мес. 2021г. (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма: 3 Строительство (реконструкция) объектов образования** |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников  | Муниципальная программа | единица | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован к исполнению в 2021г. | Основное мероприятие 06 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников»  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа  | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |

Начальник сектора капитального строительства,

Дорожного хозяйства и транспорта А.В. Савельев