Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

(наименование муниципальной программы)

за 2 квартал 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 Пассажирский транспорт общего пользования** | | | | | | |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1. Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | Процент | 90,31 | 93 | 85,93 | Срывы рейсов перевозчика связаны с неисправностью транспортных средств перевозчика | Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | Бюджет Московской области | 64 211,00 | 19 263,73 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 14 674,00 | 4 401,79 |
| **Подпрограмма 2 Дороги Подмосковья** | | | | | | |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.  Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкци) объектов дорожного хозяйства местного значения (при наличии объектов в программе) | Соглашение с ФОИВ  Приоритетный | Километр на погонный метр | 0 | 0 | 0 | Показатель не предусмотрен к исполнению | Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» | Бюджет Московской области | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2. Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отраслевой показатель  Приоритетный | Километров на тысячу квадратных метров | 21,018/113,4972 | 2,441/15,913 | 0 | Выполнение работ запланировано на 3-4 квартал 2022 года | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | Бюджет Московской области | 77 281,00 | 37 238,15 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 59 068,00 | 37 060,12 |
| Целевой показатель 3. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения | Приоритетный  Рейтинг-50 | Человек на 100 тыс. населения | 5,12 | 1,845 | 6,24 | 4 погибших на региональной дороге | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» (мероприятие 5.6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения») | Бюджет Московской области | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа Зарайск | 5 000,00 | 100,00 |
| Целевой показатель 4. Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Отраслевой показатель | Количество машиномест | 317 | 0 | 0 | Показатель не предусмотрен к исполнению | Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | Бюджет Московской области |  |  |
| Бюджет городского округа Зарайск |  |  |

\*При наличии

\*\*Кассовые расходы

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск А.В. Шолохов