**Аналитическая записка**

о реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

за II квартал 2022 года.

1. Анализ выполнения запланированного объема финансирования.

Плановый объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2022 году составил 737 123,49 тыс. руб. Фактически за II квартал 2022 года профинансировано 211 814,03 тыс. руб., что составляет 28,74% от годового плана финансирования.

*Из федерального бюджета на 2022 год* финансирование программы запланировано в размере 215 193,39 тыс.руб., фактически за II квартал 2022 года профинансировано 77 277,33, что составляет 35,91%.

*Из бюджета Московской области на 2022 год* запланировано 183 587,03 тыс. руб., фактически за II квартал 2022 года профинансировано 39 461,35 тыс.руб., что составляет 21,49%.

По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 154 997,72 тыс. руб., фактически за II квартал 2022 года профинансировано 39 461,35 тыс.руб., что составляет 25,46%.

По подпрограмме II «Благоустройство территорий» финансирование не запланировано 26 314,56 тыс. руб., фактически за II квартал 2022 года финансирование не осуществлялось.

По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланировано 2 274,75 тыс. руб., фактически за II квартал 2022 года финансирование не осуществлялось.

*Из бюджета городского округа Зарайск на 2022 год*запланировано 335 571,07 тыс. руб., фактически за II квартал 2022 года профинансировано 95 075,35 тыс.руб., что составляет 28,33%.

По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 129 014,12 тыс. руб., фактически за II квартал 2022 года профинансировано 15 823,07 тыс.руб., что составляет 12,26%.

По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 206 227,11 тыс. руб., фактически за II квартал 2022 года профинансировано 79 155,69 тыс.руб., что составляет 35,29%.

По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланировано 329,84 тыс. руб., фактически за II квартал 2022 года профинансировано 96,59 тыс.руб., что составляет 29,28%.

*Из внебюджетных средств* по подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 2 772,00 тыс. руб. Фактически финансирование не осуществлялось.

2. Анализ выполнения показателей программы.

Результаты реализации Программы в 2022 году характеризуют показатели, в разрезе каждой подпрограммы.

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

1. *количество благоустроенных общественных территорий*

Планируемое значение показателя на 2022 год - 1. Показатель планируется выполнить в 4 квартале 2022 года.

1. *количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.

1. *количество установленных детских игровых площадок*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 7 единиц. Показатель выполнен.

1. *доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 20%. Выполнено 10%. Показатель планируется выполнить в 4 квартале 2022 года.

1. *реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.

1. *количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству*

Планируемое значение показателя – 4 единицы. Показатель планируется выполнить в 4 квартале2022 года.

1. *количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.

1. *количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.

1. *замена детских игровых площадок*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 10 единиц. Показатель планируется выполнить в 4 квартале 2022 года.

1. *количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов.*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 1. Показатель планируется выполнить в 4 квартале 2022 года.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение трех показателей:

1. *количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 2326 штук. Показатель планируется выполнить в 4 квартале 2022 года.

1. *содержание территорий общего пользования*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 201 единица. Показатель выполнен (выполняется в течении всего года).

1. *замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 0 единиц.

1. *площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 4 431,4 м2. Показатель планируется выполнить в 4 квартале2022 года.

1. *количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 21 штуки. Показатель планируется выполнить в 4 квартале 2022 года.

1. *количество благоустроенных дворовых территорий*

Планируемое значение показателя на 2022 год – 17 единиц. Показатель планируется выполнить в 4 квартале 2022 года.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» характеризуется показателями:

1. *количество отремонтированных подъездов в МКД*

Планируемое значение показателя – 11 подъездов. Показатель планируется выполнить в 4 квартале 2022 года.

1. *количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы*

Планируемое значение показателя – 17 единицы. Показатель планируется выполнить в 4 квартале 2022 года.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

В целом реализация мероприятий Программы позволяет повысить уровень  благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан,  а также поможет  повысить   уровень  вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций  в реализации  мероприятий  по благоустройству территорий.

Заместитель главы администрации А.А. Простоквашин