|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск «Строительство объектов**  **социальной инфраструктуры»**  **за 2 квартал 2022 г.** | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы / показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2 квартал 2022 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022 г. (тыс. руб.) | Профинансировано за 2 квартал 2022 г. (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма: 3 Строительство (реконструкция) объектов образования** | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Региональный проект «Современная школа»  Приоритетный | единица | - | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию школы на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Зарайск планируется в 2024 г. | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» | Средства бюджета Московской области | 90700,00 | 0 |
| Средства местного бюджета городского округа | 9300,00 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов