**Аналитическая записка к отчету за 3 квартал 2022 года**

 **по исполнению муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

 Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее-Программа) утверждена постановлением главы городского округа Зарайск от 20.11.2019 №2020/11 (с изменениями).

**Цели муниципальной программы:**

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

**Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:**

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – Подпрограмма 3).

**Финансовое обеспечение муниципальной программы направлено на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:**

В 2022 году финансирование Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 не предусмотрено.

Плановый объем финансирования Подпрограммы 3 на 2022г. составляет 6881,76 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства Федерального бюджета – 0 тыс. руб.

2. Средства бюджета Московской области – 5619,82 тыс. рублей,

3. Средства бюджета городского округа Зарайск – 1261,94 тыс. рублей.

4. Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

Финансирование за 9 мес. 2022 г. составляет – 4703,49 тыс. рублей, в т.ч.:

- средства Федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

- средства бюджета Московской области – 3441,55 тыс. рублей, что составляет 61,24% от плана;

- средства бюджета городского округа Зарайск – 1261,94 тыс. рублей, что составляет 100% от плана;

- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

**Выполнение целевых показателей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановый показатель 2022 г. | Фактический показатель за 3 квартал 2022 г. |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** |
| Целевой показатель 1Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | - | - |
| Целевой показатель 1 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | - |
| **Подпрограмма № 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**  |
| Целевой показатель 1 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников  | Тысяча квадратных метров | - | - |
| Целевой показатель 2Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - |
| Целевой показатель 3  Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | - | - |
| Целевой показатель 4  Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча человек | - | - |
| Целевой показатель 5 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | - | - |
| Целевой показатель 6Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Тысяча человек | - | - |
| Целевой показатель 7Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | - | - |
| Целевой показатель 8Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | - | - |
| Целевой показатель 9Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Тысяча квадратных метров | - | - |
| Целевой показатель 10Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | - | - |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** |
| Целевой показатель 1 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3 | Тысяча квадратных метров | - | - |
| Целевой показатель 2 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3 | Тысяча человек | - | - |
| Целевой показатель 3 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3 | Тысяча квадратных метров | - | - |
| Целевой показатель 4 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | - | - |
| Целевой показатель 5Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Тысяча человек | 0,082 | 0 |

Достижение показателя планируется до конца 2022 года.

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов