Аналитическая записка к отчету за 4 квартал 2022 года по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее - Программа) направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск, обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» включает в себя подпрограммы:

1. «Пассажирский транспорт общего пользования»;
2. «Дороги Подмосковья».

В 2022 году плановый объём финансирования Программы **составляет** – 242 255,00 тыс. рублей, в том числе:

• средства бюджета Московской области – 159 890,00 тыс. рублей;

• средства бюджета городского округа Зарайск – 82 365,00 тыс. рублей;

• внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Профинансировано за 4 квартал 2022 года – 201 250,49 тыс. рублей, в том числе:

• средства бюджета Московской области – 128 221,69 тыс. рублей, что составляет 80% от плана 159 890,00. Вносятся изменения в Программу.

• средства бюджета городского округа Зарайск – 73 028,80 тыс. рублей, что составляет 89% от плана 74 869,91. Вносятся изменения в Программу.

• внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

За 4 квартал 2022 года финансирование было направлено на выполнение следующих мероприятий:

**1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:**

По мероприятию 2.1 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» финансирование в размере 43 889,03тыс. руб., что составило 54,75 % к плановому значению 74 698,50 тыс. руб.

**2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»:**

По основному мероприятию 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» финансирование в размере 5 447,80 тыс. руб., что составило 100 % к плановому значению 5 448,00 тыс. руб. Вносятся изменения в плановое значение.

По мероприятию «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» финансирование в размере 98 094,44 тыс. руб., что составило 97 % к плановому значению 100 715,00 тыс. руб.

По мероприятию «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» финансирование в размере 748,09 тыс. руб., что составило 90 % к плановому значению 827,27 тыс.руб. Вносятся изменения в плановое значение.

По мероприятию «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» финансирование в размере 47 945,20 тыс. руб., что составило 100 % к плановому значению 47 945,20 тыс.руб. Вносятся изменения в плановое значение.

По мероприятию «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» финансирование в размере 5 125,93 тыс. руб., что составило 100 % к плановому значению 5 125,93 тыс.руб. Вносятся изменения в плановое значение.

Муниципальная программа направлена на выполнение приоритетных показателей:

**Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:**

• Соблюдение расписания на автобусных маршрутах. Плановое значение – 75%, достигнутое значение – 83 %; выполнение – 112%. Срывы рейсов перевозчика связаны с технической неисправностью транспортных средств.

**Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»:**

• Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель на 2022 год не предусмотрен к достижению.

• Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнение за 4 квартал 2022 года составило – 6,187/32,64571 км/тыс.кв.м. при плановом значении на 2022 год 6,187/32,64571 км/тыс.кв.м. Вносятся изменения в плановое значение.

 • Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек на 100 тыс. населения). За 4 квартала 2022 года на дорогах городского округа Зарайск 5 погибших, фактическое значение показателя составляет 4,37 человек на 100 тыс. человек при плане 1,845 человек на 100 тыс. населения.

• Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети. Достижение показателя на 2022 год не предусмотрено.

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов