Аналитическая записка к отчету за 1 квартал 2022 года по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее - Программа) направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск, обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» включает в себя подпрограммы:

1. «Пассажирский транспорт общего пользования»;
2. «Дороги Подмосковья».

В 2022 году плановый объём финансирования Программы **составляет** – 222 234,00 тыс. рублей, в том числе:

• средства бюджета Московской области – 141 492,00 тыс. рублей;

• средства бюджета городского округа Зарайск – 80 742,00 тыс. рублей;

• внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Профинансировано за 1 квартал 2022 года – 49 765,52 тыс. рублей, в том числе:

• средства бюджета Московской области – 19 263,73 тыс. рублей, что составляет 13,61 %;

• средства бюджета городского округа Зарайск – 30 501,79 тыс. рублей, что составляет 37,78 %;

• внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

За 1 квартал 2022 года финансирование было направлено на выполнение следующих мероприятий:

**1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:**

По мероприятию 2.1 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» финансирование в размере 23 665,52тыс. руб., что составило 30,00 % к плановому значению 78 885,00 тыс. руб.

**2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»:**

По основному мероприятию 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» финансирование в размере 0,00 тыс. руб., что составило 0 % к плановому значению 7 000,00 тыс.руб.;

По мероприятию «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» финансирование в размере 0,00 тыс. руб., что составило 0 % к плановому значению 81 349,00 тыс.руб;

По мероприятию «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» финансирование в размере 0,00 тыс. руб., что составило 0 % к плановому значению 10 000,00 тыс.руб.;

По мероприятию «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» финансирование в размере 26 000,00 тыс. руб., что составило 52,10 % к плановому значению 40 000,00 тыс.руб.;

По мероприятию «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» финансирование в размере 100,00 тыс. руб., что составило 2 % к плановому значению 5 000,00 тыс.руб.;

Муниципальная программа направлена на выполнение приоритетных показателей:

**Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:**

• Соблюдение расписания на автобусных маршрутах. Плановое значение – 93%, достигнутое значение – 89,09 %; выполнение – 95,79 %. Срывы рейсов перевозчика связаны с технической неисправностью транспортных средств.

**Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»**

• Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель на 2022 год не предусмотрен к достижению.

• Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. При плановом значении на 2022 год 2,441/15,913 км/тыс.кв.м. выполнение за 1 квартал 2022 года составило– 0 км/тыс.кв.м. Выполнение работ запланировано на 2-4 квартал 2022 года.

 • Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (случаев на 100 тыс. населения). За 1 квартал 2022 года на дорогах городского округа Зарайск 1 погибший, фактическое значение показателя составляет 2,34 человек на 100 тыс. человек при плане 1,845 человек на 100 тыс. населения.

• Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети. Достижение показателя на 2022 год не предусмотрено.

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов