**Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды» за I квартал 2022 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год. | Достигнутое значение показателя за отчетный период. | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы. | Источники финансирования. | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 221 753,22 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 141 271,02 | 13 702,24 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 81 094,76 | 1 648,16 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетны,  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 3 | 1 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 221 753,22 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 73 917,74 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 30 316,87 | 0 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.  Количество установленных детских игровых площадок | **Приоритетный,**  обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | 7 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 12 570,00 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 29 330,00 | 0 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4.  Количество благоустроенных дворовых территорий | **Приоритетный,**  обращение Губернатора Московской области | единица | 11 | 17 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»  Основное мероприятие F2.  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 6 535,36 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3 169,41 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5.  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный,  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | - | 20 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 6.  Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетны,  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 1 | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 7.  Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Приоритетный,  отраслевой показатель | единица | - | 4 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 5 497,92 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 12 828,48 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 8.  Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Приоритетный,  отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 9.  Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Приоритетный,  отраслевой показатель | % | - | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 10.  Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | % | - | 110 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие F2.  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 11.  Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Приоритетный,  отраслевой показатель | единиц | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2.  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 12.  Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | Кв.м. | - | 4 431,40 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 600,00 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 13.  Замена детских игровых площадок | Приоритетный,  отраслевой показатель | единица | - | 10 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 14.  Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Приоритетный,  отраслевой показатель | штук | - | 21 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2 000,00 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 15.  Количество благоустроенных лесопарковых зон | Приоритетный,  отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 16.  Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Приоритетный,  отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01.  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 255 130,48 | 44 476,70 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Приоритетный,  рейтинг-45 | баллы | - | 15 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3 000,00 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный,  отраслевой показатель | штук | - | 2 326 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 48 854,52 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.  Содержание территорий общего пользования | Приоритетный,  отраслевой показатель | единица | - | 201 | 201 | Выполняется в течении всего года | Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 178 852,48 | 44 476,70 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4.  Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Приоритетный, отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 23 533,48 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма III**  **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск |  | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество отремонтированных подъездов МКД. | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | единица | 120 | 11 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г | Основное мероприятие 01. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 274,75 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 233,25 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | единица | 27 | 17 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г. | Основное мероприятие 02.  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области. | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 96,59 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |