ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 9 месяцев 2023 г.

(указать отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | Объем финансирования (план)2023 год  (тыс. руб.) | Объем финансирования (факт)\*2023 год  (тыс. руб.) | Выполнено за 9 месяцев 2023 г. (тыс. руб.) | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | 51,67 | 51,67 | 51,67  | Степень исполнения 100%. Проведена оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2022г. |
| Средства бюджета Московской области | 51,67 | 51,67 | 51,67  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | Итого | 51,67 | 51,67 | 51,67  | Степень исполнения 100%. Проведена оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2022г.  |
| Средства бюджета Московской области | 51,67 | 51,67 | 51,67  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 01.«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | Итого | 51,67 | 51,67 | 51,67  | Степень исполнения 100%. Проведена оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2022г.  |
| Средства бюджета Московской области | 51,67 | 51,67 | 51,67  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 01.01. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017» | Итого | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 |  |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 01.02. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | Итого | 51,67 | 51,67 | 51,67  | Степень исполнения 100%. Проведена оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2022г.  |
| Средства бюджета Московской области | 51,67 | 51,67 | 51,67 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат выполнения мероприятияКоличество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 2023 год | 1 квартал |  1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие F3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Итого | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие F3.01. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» | Итого | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 |  |
| Результат не предусмотрен | - | - | - | - | - |

Целевые показатели муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

за 9 месяцев 2023 года

(указать отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, показателя | Тип показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный | Тысяча человек | - | - |

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов