УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 12.05.2022 № 759/5

**Дорожная карта**

**по подготовке места массового отдыха людей (пляжа), подлежащего обустройству к купальному сезону на территории городского округа Зарайск** **Московской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Городской округ | Место расположения мест массового отдыха | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Финансовые средства, заложенные  на выполнение (тыс. руб.) | Примечание |
| 1. | Городской округ Зарайск | **Участок акватории реки Осётр города Зарайска выше по течению реки 200 метров от моста, шириной 30 метров, и береговой полосы 66 метров вдоль улицы Правобережная** | Санитарное обследование песка и воды;  водолазное обследование дна;  акарицидная обработка; получение санитарно-эпидемиологического заключения  Организация спасательного поста с дежурством спасателей и оснащением. Проверка информационных щитов, запрещающих знаков | До 20.05.2022 | Егоров В.В.  Гребенников В.В. | Средства бюджета городского округа Зарайск на 2022 год |  |
| 2. | Городской округ Зарайск | **Пруд**  **д. Широбоково** | Окос травы  Завоз песка, выравнивание  Проверка информационных щитов, запрещающих знаков | До 20.05.2022 | Егоров В.В.  Гребенников В.В. | Средства бюджета городского округа Зарайск на 2022 год |  |
| 3. | Городской округ Зарайск | **Пруд вблизи д. Добрая Слободка «Вычегошка»** | Окос травы  Завоз песка, выравнивание  Проверка информационных щитов, запрещающих знаков | До 20.05.2022 | Егоров В.В.  Гребенников В.В. | Средства бюджета городского округа Зарайск на 2022 год |  |